Nosilna razvojna agencija: Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, Slovenija

T: +386 (0)5 384 15 00, F: +386 (0)5 384 15 04, E: info@pososki-rc.si, W: pososki-rc.si

MATIČNI PODATKI O NOSILCU

| Nosilec | Občina Kobarid |
| --- | --- |
| Naslov | Trg svobode 2 |
| Poštna številka in pošta | 5222 Kobarid |
| Spletna stran | www.kobarid.si |
| Odgovorna oseba | Robert Kavčič, župan |
| Telefon | 05/38-99-200 |
| Faks | 05/38-99-211 |
| E-pošta | obcina@kobarid.si |

| Matična številka | 5881463 |
| --- | --- |
| Davčna številka | 89371925 |
| Transakcijski račun | 01246-0100015011 |
| Naziv banke in sedež | UJP Nova Gorica |

| Odgovorna oseba za spremljanje pogodbe | Nataša Taljat |
| --- | --- |
| Naziv delovnega mesta | svetovalka župana za gospodarstvo |
| Telefon | 05/38-99-219 |
| Faks | 05/38-99-211 |
| E-pošta | natasa.taljat@kobarid.si |

PODATKI O PROJEKTU

1.	Osnovne informacije:

- Naziv projekta: Vodovod in kanalizacija Idrsko

- Nosilec projekta ter druge sodelujoče občine oz. partnerji:

Nosilec projekta: Občina Kobarid

Sodelujoče občine:

Partnerji:

- Lokacija izvedbe (regija / občine(a)): Severna Primorska (Goriška statistična regija) – občina Kobarid

- Usklajenost z RRP Severne Primorske (Goriške statistične regije) 2007–2013:

- Razvojna prioriteta (obkrožite eno oziroma največ dve):

1. Znanje za podjetnost in razvoj

2. Inovativnost v gospodarstvu

3. Odličnost v turizmu

4. Celostni razvoj podeželja

5. Trajnostni okoljski, prostorski razvoj in infrastrukturna opremljenost regije

- Program: (izberite iz priloge)

Program 5.2. – Optimalno varstvo okolja

3.	Cilj(i) projekta:

- Splošni cilji (tisti, k realizaciji katerih ta projekt prispeva)

- Vodovod: Projekt obravnava rekonstrukcijo vodovodnega omrežja na območju naselij Idrsko in Mlinsko. Investicija je smiselna, ker je vodovodno omrežje dotrajano in zaradi premajhnih profilov cevi ne zagotavlja požarne varnosti objektov. Ob izgradnji novega kanalizacijskega omrežja, ki zaradi prostorske omejitve posega tudi v območje terase obstoječega vodovoda, je tudi zaradi tega razloga smiselna istočasna rekonstrukcija;

- Kanalizacija: Kanalizacijsko omrežje, z izjemo obstoječih kanalov v SZ delu naselja, bo v celoti novo, pri čemer se ohrani mešani sistem kanalizacije. Projektna rešitev kanalizacije je zasnovana tako, da rešuje odvod vseh odpadnih voda na obravnavanem območju gravitacijsko.

- Specifični cilji (tisti, ki bodo v tem projektu uresničeni)

- Vodovod: Na območju Idrskega bo vzpostavljeno vodovodno omrežje, ki bo danes in v prohodnje zagotavljalo zadostne količine pitne in požarne vode. Nov vodovodni sistem tvorita dva med seboj povezana primarna odcepa, na katera so navezani krajši odcepi oskrbovalnega omrežja.

- Kanalizacija: Ureditev in izgradnja kanalizacijskega omrežja na območju naselja Idrsko, odvodnja meteornih voda in fekalnih odplak ter njihova priključitev na zbirni kanal. Predvideno je priključevanje odpadnih voda naselja Idrsko na čistilno napravo Kobarid, ki je bila zgrajena za namen čiščenja odpadnih komunalnih voda naselij Kobarid, Idrsko in Mlinsko.

- Opis projekta:

- Ozadje in utemeljitev projekta – opis postopka, kako je prišlo do projektnega predloga, razlogi za njegovo iniciacijo ter opis morebitnega vključevanja civilne družbe ter širše javnosti v postopek (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

V Idrskem je obstoječe vodovodno omrežje dotrajano, vodovod, ki trenutno oskrbuje Idrsko in Mlinsko, se napaja preko vodohrana nad Idrskim. Požarna varnost objektov, zaradi poddimenzioniranosti cevovodov, kljub zgrajenemu hidrantnemu omrežju, ni zagotovljena. Nov vodovodni sistem tvorita dva med seboj povezana primarna odcepa, na katera so navezani krajši odcepi oskrbovalnega omrežja.

Pri kanalizaciji nov sistem odvodnje temelji na treh neodvisnih mešanih kanalizacijskih omrežjih z iztoki v obstoječi primarni zbirni kanal in razbremenjevanjem odvečne padavinske vode v reko Idrijo. Sistem dopolnjuje nov meteorni kanal, ki je prvenstveno namenjen odvodnji zalednih voda.

- Ciljne skupine, ki jim je projekt namenjen:

- vaščani vasi Idrsko in Mlinsko in posledično krajani Kobarida, saj je projekt sestavni del ureditve kanalizacijskega omrežja in njegova povezava na čistilno napravo v Kobaridu

- Predvidene aktivnosti po fazah (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

Terminski načrt izvajanja faz in aktivnosti projekta: (po letih 2007, 2008, 2009):

| ###### Faza/aktivnost | leto 2007 |  | ###### leto 2008 |  | ###### leto 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje |
| Faza A: razpis za izvedbo del | ***** |  |  |  |  |  |
| Faza B: izvedba del |  | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |

Vpišite faze in aktivnosti ter osenčite ustrezna polja!

- Ocenjena vrednost projekta v obdobju 2007–2009 (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta) in viri financiranja

| ##### Ocenjena vrednost projekta (v EUR) |  |
| --- | --- |
| V letu 2007 | 330.721,18 € |
| V letu 2008 | 398.410,78 € |
| V letu 2009 | 338.411,94 € |
| Skupaj | 1.067.544,00 € |

| ##### Predvideni viri financiranja (v EUR) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V letu 2007 |  | v letu 2008 |  | v letu 2009 |  |
|  | znesek | delež | znesek | delež | znesek | delež |
| - lastna sredstva (in sredstva partnerjev) | 49.608,18 € | 15 | 59.761,62 € | 15 | 50.761,79 € | 15 |
| - občine |  |  |  |  |  |  |
| - državni proračun in EU sredstva* | 281.113 € | 85 | 338.649,16 € | 85 | 287.650,15 € | 85 |
| - ostali domači javni viri | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| - zasebna sredstva | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| skupaj | 330.721,18 € | 100 | 398.410,78 € | 100 | 338.411,94 € | 100 |
| ddv | 66.144,24 € |  | 79.682,16 € |  | 67.682,39 |  |

* navedite EU sklad

Napišite, ali so sredstva za leto 2007 že zagotovljena (viri in način; npr.: že podpisana pogodba z občino v višini …, pismo o nameri …).

V proračunu 2007 so rezervirana sredstva ob pogoju, da bodo pridobljena sredstva iz naslova razpisa za prednostno usmeritev regionalnih razvojnih programov. Prav tako je projekt kanalizacije in vodovoda v NRP občine.

- Opis neposrednih rezultatov projekta

- Varovanje in razvoj okolja,

- varovanje vodnih virov (Soče in Idrije) in vodooskrba s kakovostno pitno vodo,

- odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode,

- izboljšanje kakovosti bivanja.

- Merljivi fizični kazalniki

- Višina sredstev za projekte/investicije v okoljsko infrastrukturo in projekte,

- delež prebivalcev, prijavljenih na javni kanalizacijski sistem,

- delež prebivalcev, priključenih na čistilno napravo,

- delež prebivalcev, priključenih na javni vodovodni sistem.

- Način njihovega spremljanja

Spremljanje in vrednotenje izvajanja zastavljenih ciljev bo izvedeno ob vsakoletni obravnavi na Službi vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Spremljanje globalnih ciljev (BDP, stopnja brezposelnosti itd.) bo zagotovljeno v okviru spremljanja in vrednotenja celotnega Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške statistične regije) 2007–2013.