Nosilna razvojna agencija: Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, Slovenija

T: +386 (0)5 384 15 00, F: +386 (0)5 384 15 04, E: info@pososki-rc.si, W: pososki-rc.si

MATIČNI PODATKI O NOSILCU

| Nosilec | ## Občina Idrija |
| --- | --- |
| Naslov | Mestni trg 1 |
| Poštna številka in pošta | 5280 Idrija |
| Spletna stran | www.idrija.si |
| Odgovorna oseba | Bojan Sever, župan |
| Telefon | 05 37 34 500 |
| Fax | 05 37-34-531 |
| E-pošta | bernarda.velikajne@idrija.si |

| Matična številka | 5880068 |
| --- | --- |
| Davčna številka | SI20497423 |
| Transakcijski račun | 01236-0100014725 |
| Naziv banke in sedež | Banka Slovenije, Uprava RS za javna plačila, UJP Nova Gorica |

| Odgovorna oseba za spremljanje pogodbe | ## Jože Močnik |
| --- | --- |
| Naziv delovnega mesta | Vodja službe za komunalno infrastrukturo |
| Telefon | 05 37 34 510 |
| Fax | 05/ 37-34-531 |
| E-pošta | joze.mocnik@idrija.si |

PODATKI O PROJEKTU

- Osnovne informacije:

- Naziv projekta:  REGIONALNO KOLESARSKO OMREŽJE – KOLESARSKA POVEZAVA SOMESTJA IDRIJA–SPODNJA IDRIJA

- Nosilec projekta ter druge sodelujoče občine oz. partnerji:

Nosilec projekta: Občina Idrija

Sodelujoče občine: /

Partnerji: ICRA d.o.o.

- Lokacija izvedbe (regija / občine(a)): Goriška statistična regija

- Usklajenost z RRP statistične regije Goriška 2007-2013:

- Razvojna prioriteta (obkrožite eno oziroma največ dve):

1. Znanje za podjetnost in razvoj

2. Inovativnost v gospodarstvu

3. Odličnost v turizmu

4. Celostni razvoj podeželja

5. Trajnostni okoljski, prostorski razvoj in infrastrukturna opremljenost regije

- Program: (izberite iz priloge)

### Razvojna prioriteta 3: Odličnost v turizmu

Program 3.2    Zagotavljanje infrastrukturne opremljenosti regije za turizem

### Razvojna prioriteta 5: Trajnostni okoljski in prostorski razvoj ter uravnotežena in kvalitetna infrastrukturna opremljenost regije

Program 5.2    Optimalno varstvo  okolja

Program 5.3   Uravnotežena in kvalitetna javna gospodarska in informacijska infrastruktura regije

- Cilj(i) projekta:

- Splošni cilji (tisti, k realizaciji katerih ta projekt prispeva)

Dodatna turistična ponudba, trajnostni razvoj infrastrukture,  rekreacijskih možnosti za prebivalstvo, zmanjšanje uporabe avtomobilov

- Specifični cilji (tisti, ki bodo v tem projektu uresničeni)

- izdelava študij

- izdelava projektne dokumentacije

- izgradnja kolesarskih stez

- umestitev v okolje, opremljenost, promocija, trženje

- Opis projekta:

- Ozadje in utemeljitev projekta – opis postopka, kako je prišlo do projektnega predloga, razlogi za njegovo iniciacijo ter opis morebitnega vključevanja civilne družbe ter širše javnosti v postopek. (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta):

Športna infrastruktura je pomembna za vse segmente športa in zagotavlja osnovo za razvoj športa, pomembno pa vpliva tudi na razvoj turističnega gospodarstva. Šport kot dejavnost pomembno vpliva na zdrav način življenja, to pa pomeni, da je potrebno zagotoviti pogoje, da se bo čim več ljudi lahko ukvarjalo s športom (vir: OP 2007-2013).

Z izgradnjo kolesarskih stez, ki jih lahko umestimo kot športno turistično infrastrukturo se bo povečala atraktivnost Goriške. Vpliv pa je pričakovati tudi na: izboljšano strukturo gostov, povečano število dnevnih in stacionarnih gostov, pospešen razvoj nastanitvenih zmogljivosti, gostinstva, trgovine ter tudi razvoj kmečkega turizma.

Ideja o povezavi Bovca in Gradeža z mrežo kolesarskih povezav je navzoča že vrsto let. Z  vstopom Slovenije v EU in z možnostjo črpanja skladov v obdobju 2007–2013 se možnosti za realizacijo tega projekta bistveno povečajo.

- Ciljne skupine, ki jim je projekt namenjen

Projekt je namenjen:

- občanom in turistom

- turističnemu gospodarstvu

- Predvidene aktivnosti po fazah (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta):

Terminski načrt izvajanja faz in aktivnosti projekta: (po letih 2007, 2008, 2009)

| Faza/ aktivnost | Leto 2007 |  | ###### Leto 2008 |  | ###### Leto 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje |
| #### Faza A |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost A1: Izdelava študij | ***** | ***** |  |  |  |  |
| Aktivnost A2: Projektiranje |  |  | ***** | ***** |  |  |
| Aktivnost A3: Izvedba |  |  |  |  | ***** | ***** |
| Faza B |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost A1: Promocija'in trženje |  |  |  |  |  |  |

Vpišite faze in aktivnosti ter osenčite ustrezna polja!

- Ocenjena vrednost projekta v obdobju 2007 – 2009 (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta) in viri financiranja:

| ##### Ocenjena vrednost projekta v EUR |  |
| --- | --- |
| V letu 2007 | 473.200,00 € |
| V letu 2008 | 186.800,00 € |
| V letu 2009 | 0,00 € |
| Skupaj | 660.000,00 € |

| ##### Predvideni viri financiranja v EUR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V letu 2007 |  | v letu 2008 |  | v letu 2009 |  |
|  | znesek | delež | znesek | delež | znesek | delež |
| - lastna sredstva (in sredstva partnerjev) |  |  |  |  |  |  |
| - občine | 183.188,34 € | 38,71 | 54.483,33 € | 29,17 |  |  |
| - državni proračun in EU sredstva | 290.011,66 € | 61,29 | 132.316,67 € | 70,83 |  |  |
| - ostali domači javni viri |  |  |  |  |  |  |
| - zasebna sredstva |  |  |  |  |  |  |
| Skupaj | 473.200,00 € | 100 | 186.800,00 € | 100 | 0,00 € | 100 |

Napišite, ali so sredstva za leto 2007 že zagotovljena (viri in način; npr.: že podpisana pogodba z občino v višini..., pismo o nameri ... )

Sredstva so predvidena za leto 2007 in opredeljena v NRP-ju.

- Opis neposrednih rezultatov projekta

Daljinska kolesarska povezava med v urbanem delu Idrije in Spodnje Idrije.

- Merljivi fizični kazalniki

Dolžine zgrajenih kolesarskih poti.

- Način njihovega spremljanja

Evidenca zgrajenih cest - upravljavec