Nosilna razvojna agencija: Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, Slovenija

T: +386 (0)5 384 15 00, F: +386 (0)5 384 15 04, E: info@pososki-rc.si, W: pososki-rc.si

MATIČNI PODATKI O NOSILCU

| Nosilec | Občina Bovec |
| --- | --- |
| Naslov | Trg golobarskih žrtev 8 |
| Poštna številka in pošta | 5230 Bovec |
| Spletna stran | www.bovec.net/obcina |
| Odgovorna oseba | Danijel Krivec, župan |
| Telefon | 05/3841-900 |
| Fax | 05/3841-915 |
| E-pošta | obcina.zupan@bovec.si |

| Matična številka | 5881498 |
| --- | --- |
| Davčna številka | SI36828866 |
| Transakcijski račun | 01206-0100015128 |
| Naziv banke in sedež | Uprava za javne prihodke |

| Odgovorna oseba za spremljanje pogodbe | Milojka Kranjc |
| --- | --- |
| Naziv delovnega mesta | višja svetovalka I, vodja oddelka za gospodarstvo, negospodarstvo in okolje |
| Telefon | 05/3841-908 |
| Fax | 05/3841-915 |
| E-pošta | obcina.gospodarstvo@bovec.si |

PODATKI O PROJEKTU

- Osnovne informacije:

- Naziv projekta: VODOVOD IN KANALIZACIJA SRPENICA

- Nosilec projekta ter druge sodelujoče občine oz. partnerji:

Nosilec projekta: Občina Bovec

Sodelujoče občine: /

Partnerji: Komunala Tolmin

- Lokacija izvedbe (regija / občine(a)): Statistična regija Goriška, občina Bovec, naselje Srpenica

- Usklajenost z RRP Severne Primorske (Goriške statistične regije) 2007–2013:

- Razvojna prioriteta (obkrožite eno oziroma največ dve):

1. Znanje za podjetnost in razvoj

2. Inovativnost v gospodarstvu

3. Odličnost v turizmu

4. Celostni razvoj podeželja

5. Trajnostni okoljski, prostorski razvoj in infrastrukturna opremljenost regije

- Program: (izberite iz priloge)

Program 5.2. Optimalno varstvo okolja

- Cilj(i) projekta:

- Splošni cilji (tisti, k realizaciji katerih ta projekt prispeva)

Republika Slovenija je na podlagi nacionalnega programa varstva okolja na področju politike varstva okolja (Ur. List RS št.: 83/99)  ter zahteve po izdelavi implementacijskega programa iz 6. člena direktive Sveta ES 91/271/EEC o čiščenju komunalne vode sprejela Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, v katerem je natančno določeno, kako se bo po posameznih naseljih urejala ta problematika. Med naselji, kjer je potrebno urediti kanalizacijsko omrežje in zgraditi čistilno napravo, je tudi vas Srpenica.

- Specifični cilji (tisti, ki bodo v tem projektu uresničeni)

V tem projektu se bo zgradilo kanalizacijsko omrežje. Ob izgradnji kanalizacije se bo na novo zgradil tudi vodovod. Star vodovod je bil zgrajen leta 1911 in je dotrajan, zaradi puščanja v sušnih obdobjih manjka voda, požarna voda ni zagotovljena. Z izvedbo projekta bo omogočena nemotena vodooskrba, urejena bo dezinfekcija vode, v nadaljevanju projekta, ki pa ni vključeno v to naložbo, bo kanalizacijsko omrežje priključeno na čistilno napravo Žaga, kjer se bodo odpadne vode tudi prečistile (priključek na čistilno napravo se bo torej izvajal posebej, predvidoma v letu 2010).

- Opis projekta:

- Ozadje in utemeljitev projekta – opis postopka, kako je prišlo do projektnega predloga, razlogi za njegovo iniciacijo ter opis morebitnega vključevanja civilne družbe ter širše javnosti v postopek (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

Območje obravnave obsega naselje Srpenica. Naselje se je razvilo kot gručasta vas v dolini reke Soče, vzdolž regionalne ceste R1 203 odsek 1004, Žaga – Kobarid. Razen posameznih vikendov tvorijo naselje v glavnem objekti iz popotresne obnove iz leta 1976 in objekti starejšega datuma, ki vključujejo večinoma stanovanjsko pozidavo s posameznimi pripadajočimi gospodarskimi objekti.

Območje v celoti gravitira v smeri proti reki Soči, ki je glavni recipient površinskih in podzemnih voda.

Naselje Srpenica nima urejenega čiščenja odpadnih voda. Obstoječe kanalizacijsko omrežje je mešanega tipa, namenjeno odvajanju meteornih voda z urbanih površin in odvodu delno prečiščenih odpadnih voda z iztoki v naravne odvodnike - v reko Sočo ali njene pritoke.

Obstoječi kanalizacijski sitem ni zgrajen v skladu z zahtevami zakonodaje in predpisov. Kanali so bili zgrajeni v različnih časovnih obdobjih in so, razen na območju novejših stanovanjskih sosesk, večinoma neustrezne kakovosti. Kanalizacija ni vodotesna, večina jaškov je nepravilno izvedenih. Iztoki fekalnih odpadnih voda so speljani večinoma v pretočne greznice, nekateri v najstarejšem delu naselja pa tudi neposredno v naravne odvodnike, kar v obdobjih minimalnih pritokov povzroča močno onesnaženje.

Vodovodni sistem oskrbuje 177 prebivalcev naselja Srpenica. Letna prodaja vode znaša 11.120 m3. Vodovod se napaja iz zajetja Brzovo z minimalno izdatnostjo 0,8l/s. Primarno vodovodno omrežje (zajetje, vodohran volumna V= 50 m3 ter cevovod LTŽ DN800 mm do vasi) je bilo zgrajeno leta 1912. Sekundarno omrežje je bilo sanirano po potresu leta 1976. Cevovodi so poddimenzionirani, stari in potrebni obnove.

Vodovodni sistem za tovarno TKK-Srpenica zajema zajetje, vodohran volumna V= 270 m3 za požarno vodo, vodohran volumna V= 30m3 za sanitarno vodo in vodohran volumna V= 85m3 za tehnološko vodo. Od vodohrana do tovarne TKK-Srpenica so speljani cevovodi:

DN225 – požarna voda

DN90 – tehnološka voda

DN75 – sanitarna voda

Naselje Srpenica nima urejene vodooskrbe z neoporečno in zadostno količino sanitarne in požarne vode. Obstoječe vodovodno omrežje je mešanega tipa, namenjeno tako požarni kot tudi sanitarni vodooskrbi.

Obstoječi vodovodni sitem ni zgrajen v skladu z zahtevami zakonodaje in predpisov. Cevovod je bil zgrajen v različnih časovnih obdobjih in je razen novejših stanovanjskih sosesk, večinoma neustrezne kakovosti.

Vodooskrba Srpenice je zasnovana tako, da bodo preko novega vodovodnega sistema oskrbovani vsi uporabniki v naselju.

Celotno vodovodno omrežje je potrebno zgraditi novo, saj obstoječe omrežje mešanega tipa ne zadošča niti hidravličnim niti tehnično-gradbenim zahtevam za vodooskrbo.

Nov vodovod se izvede v ločenem  sistemu – sanitarno omrežje ločeno od hidrantnega.

Kot glavni vodni vir za sanitarno vodo se uporabi vodohran za tehnološko vodo tovarne TKK-Srpenica volumna V= 85 m3, katerega se preuredi za sanitarno porabo. Kot dopolnitev pa se v sistem priključi tudi obstoječi vodohran za sanitarno vodo naselja, pri čemer je potrebno urediti ustrezno dezinfekcijo vode.

Vodohran za sanitarno vodo tovarne TKK-Srpenica volumna V=30 m3 se preuredi za potrebe tehnološke vode tovarne.

Vodohran za požarno vodo tovarne TKK-Srpenica, volumna V= 270 m3 se uporabi tudi za požarno vodo naselja Srpenica. Potreben volumen vodohrana za požarno varnost tovarne TKK je 207 m3.

Za zagotovitev ustrezne požarne varnosti je potrebno zgraditi novo hidrantno omežje, saj so obstoječi profili vodovodnih cevi premajhni. Novo hidrantno omrežje je dimenzij DN100 in DN125 in opravlja le funkcijo hidrantnega omrežja. Požarno varnost objektov v naselju zagotavljajo nadzemni hidranti, locirani vzdolž posameznih odsekov na ustreznih medsebojnih odmikih.

Novo sanitarno omrežje je dimenzije DN100. Nov vodovod se naveže na obstoječe hišne vodovodne priključke.

- Ciljne skupine, ki jim je projekt namenjen

Projekt je namenjen prebivalcem, industriji in obrti v naselju Srpenica. Poleg tega se bo zaradi čiščenja komunalne odpadne vode, ki se sedaj neprečiščena izliva v reko Sočo, izboljšala kvaliteta le te in s tem izboljšali pogoji za nadaljnji razvoj turizma.

- Predvidene aktivnosti po fazah (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

Terminski načrt izvajanja faz in aktivnosti projekta: (po letih 2007, 2008, 2009)

| Faza/ aktivnost | Leto 2007 |  | ###### Leto 2008 |  | ###### Leto 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje |
| Faza A: izdelava projektne d. | ###### ***** |  |  |  |  |  |
| Faza B: izgradnja |  | ***** | ***** | ***** | ***** |  |
| Faza C: tehnični p. |  |  |  |  |  | ***** |

Vpišite faze in aktivnosti ter osenčite ustrezna polja!

- Ocenjena vrednost projekta v obdobju 2007–2009 (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta) in viri financiranja

| ##### Ocenjena vrednost projekta v EUR v tekočih cenah z DDV |  |
| --- | --- |
| Do leta 2007 | 76.834 € |
| V letu 2007 | 15.512 € |
| V letu 2008 | 860.208 € |
| V letu 2009 | 418.371 € |
| Skupaj | 1.370.925 € |

| ##### Predvideni viri financiranja v EUR v tekočih cenah (z DDV) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V letu 2007 |  | v letu 2008 |  | v letu 2009 |  |
|  | znesek | delež | znesek | delež | znesek | delež |
| - lastna sredstva (in sredstva partnerjev) |  |  |  |  |  |  |
| - občine | 15.512 € | 100 | 534.155 € | 62,10 | 109.236 € | 26,11 |
| - državni proračun in EU sredstva |  |  | 326.053 € | 37,90 | 309.135 € | 73,89 |
| - ostali domači javni viri |  |  |  |  |  |  |
| - zasebna sredstva |  |  |  |  |  |  |
| Skupaj | 15.512 € | 100 | 860.208 € | 100 | 418.371 € | 100 |

Do leta 2007 je občina Bovec porabila sredstva v višini 76.834 EUR.

V obeh tabelah je upoštevana predvidena višina dejanskih odlivov sredstev iz navedenih virov.

Napišite, ali so sredstva za leto 2007 že zagotovljena (viri in način; npr.: že podpisana pogodba z občino v višini..., pismo o nameri ... )

Projekte za vodovod in kanalizacijo Srpenica v letu 2007 je pripravila Komunala Tolmin v okviru letnih načrtovanih dokumentov. V postopku je izdaja gradbenega dovoljenja. Prvi investicijski odhodki so predvideni v letu 2008 z nadaljevanjem v 2009, kar je razvidno tudi iz veljavnega Načrta razvojnih programov Občine Bovec 2007-2010.

- Opis neposrednih rezultatov projekta

Z izvedbo investicije se bo izboljšala oskrba s pitno vodo in kakovost pitne vode. Prav tako se bo z ureditvijo kanalizacije in čiščenjem kanalizacijske odpadne vode izboljšala kvaliteta vode v reki Soči, saj bodo prečiščene odpadne vode izpolnjevale kriterije za izpust.

- Merljivi fizični kazalniki

Merljivi fizični kazalniki so kemični in bakteriološki parametri v pitni in odpadni vodi

- Način njihovega spremljanja

Redne zakonsko pogojene analize, katere izvaja pooblaščena institucija.