Nosilna razvojna agencija: Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, Slovenija

T: +386 (0)5 384 15 00, F: +386 (0)5 384 15 04, E: info@pososki-rc.si, W: pososki-rc.si

MATIČNI PODATKI O NOSILCU

| Nosilec | Občina Šempeter-Vrtojba |
| --- | --- |
| Naslov | Cesta Goriške fronte 11, Šempeter pri Gorici |
| Poštna številka in pošta | 5290 Šempeter pri Gorici |
| Spletna stran | www.sempeter-vrtojba.si |
| Odgovorna oseba | Župan Dragan Valenčič |
| Telefon | 05/33-51-000 |
| Faks | 05/33-51-007 |
| E-pošta | obcina.sempeter-vrtojba@siol.net |

| Matična številka | 1358227 |
| --- | --- |
| Davčna številka | 44857390 |
| Transakcijski račun | 01383-0100014409 |
| Naziv banke in sedež | UJP Nova Gorica |

| Odgovorna oseba za spremljanje pogodbe | Bogdan Nemec |
| --- | --- |
| Naziv delovnega mesta | Sodelavec za investicije I |
| Telefon | 041-689-961 |
| Faks | 05/33-51-007 |
| E-pošta | bogdan.nemec@sempeter-vrtojba.si |

PODATKI O PROJEKTU

1.	Osnovne informacije:

- Naziv projekta: REKONSTRUKCIJA DVORCA CORONINI V ŠEMPETRU PRI GORICI

- Nosilec projekta ter druge sodelujoče občine oz. partnerji:

Nosilec projekta: Občina Šempeter-Vrtojba

Sodelujoče občine:

Partnerji:

c)	Lokacija izvedbe (regija / občine(a)): Šempeter pri Gorici

- Usklajenost z RRP Severne Primorske (Goriške statistične regije) 2007–2013:

Razvojna prioriteta (obkrožite eno oziroma največ dve)

- 1. Znanje za podjetnost in razvoj

2. Inovativnost v gospodarstvu

3. Odličnost v turizmu

4. Celostni razvoj podeželja

5. Trajnostni okoljski, prostorski razvoj in infrastrukturna opremljenost regije

- Program:

Program 3.3.: Zagotavljanje infrastrukturne opremljenosti regije za turizem

3.	Cilj(i) projekta:

- Splošni cilji:

-	varovanje in ohranjanje kulturnega spomenika,

-	prezentacija umetnostno zgodovinskega in kulturnega objekta,

-	nove vsebine v prostorih dvorca.

b)	Specifični cilji:

-	v sklopu prenove je predvidena konstruktivna sanacija dvorca ter oblikovna ureditev zunanje podobe,

-	v pritličju bo urejena galerija na okoli 100 m2, v prvem nadstropju pa spominska soba grofa Coronini, soba Maksa Fabijanija, galerija, arheološka zbirka in etnološka zbirka na površini okoli 330 m2.

- Opis projekta:

- Ozadje in utemeljitev projekta:

Dvorec Coronini je kulturni spomenik in je v zelo slabem stanju. Rekonstrukcija je zelo nujna, ker bi objekt sicer v celoti propadel. Rekonstrukcija dvorca je del širše ureditve centralnega mestnega središča. Obliko sanacije je odobril s konservatorskem programom Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Investicija je skladna z Nacionalnim programom za kulturo, ki opredeljuje splošne prioritete kulturne politike, popdročja javnega interesa za kulturo in področja kulture, na katerih se kulturne dobrine zagotavljajo kot javne dobrine.

- Ciljne skupine, ki jim je projekt namenjen:

Projekt je namenjen vsem prebivalcem Severne Primorske (Goriške statistične regije) in sosednji regiji v Italiji.

- Predvidene aktivnosti po fazah (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

Terminski načrt izvajanja faz in aktivnosti projekta: (po letih 2007, 2008, 2009)

| Faza/aktivnost | Leto 2007 |  | ###### Leto 2008 |  | ###### Leto 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje |
| Faza A: razpis del in izbira izvajalca |  | ***** |  |  |  |  |
| Faza B: izvedba del |  | ***** | ***** | ***** | ***** |  |
| Pridobitev uporabnega dovoljenja |  |  |  |  |  | ***** |

Vpišite faze in aktivnosti ter osenčite ustrezna polja!

- Ocenjena vrednost projekta v obdobju 2007–2009 (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta) in viri financiranja

| ##### Ocenjena vrednost projekta (v EUR bruto) |  |
| --- | --- |
| V letu 2007 | 306.863 |
| V letu 2008 | 1.227.413 |
| V letu 2009 | 417.842 |
| Skupaj | 1.969.413 |

| ##### Predvideni viri financiranja (v EUR bruto) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | v letu 2007 |  | v letu 2008 |  | v letu 2009 |  |
|  | znesek | delež | znesek | delež | znesek | delež |
| - lastna sredstva (in sredstva partnerjev) |  |  |  |  |  |  |
| - občine | 520.551,37 € | 72,24 | 516.777,14 € | 72,10 | 0 | 0 |
| - državni proračun in EU sredstva | 200.000,00 € | 27,76 | 200.000,00 € | 27,90 | 0 | 0 |
| - ostali domači javni viri |  |  |  |  |  |  |
| - zasebna sredstva |  |  |  |  |  |  |
| skupaj | 720.551,37 € | 100 | 716.777,14 € | 100 | 0 | 0 |

Napišite, ali so sredstva za leto 2007 že zagotovljena:

DA, so zagotovljena v proračunu in NRP.

- Opis neposrednih rezultatov projekta:

Neposredni rezultati projekta je urejena komunalna infrastruktura v coni, kar je:

- obnovljen del dvorca (tlaki, stropovi, kanalizacija, elektroinstalacije, strojne instalacije, sanitarije, zidovi, obrtniška dela, oprema).

- Merljivi fizični kazalniki:

Merljivi fizični kazalniki so količine enot (m, m², m³, kos ...) del, ki bodo opravljena, v nadaljevanju pa obisk gostov.

- Način njihovega spremljanja:

Kazalniki bodo spremljani tekoče s strani nadzornega organa Občine. Posredni kazalniki bodo finančni rezultat s pobiranjem vstopnine.