Nosilna razvojna agencija: Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, Slovenija

T: +386 (0)5 384 15 00, F: +386 (0)5 384 15 04, E: info@pososki-rc.si, W: pososki-rc.si

MATIČNI PODATKI O NOSILCU

| Nosilec | OBČINA BRDA |
| --- | --- |
| Naslov | Trg 25. maja 2 |
| Poštna številka in pošta | 5212 Dobrovo |
| Spletna stran | www.brda.si |
| Odgovorna oseba | župan Mužič Franc |
| Telefon | 05/ 33-51-030 |
| Fax | 05/ 33-51-039 |
| E-pošta | info@obcina-brda.si |

| Matična številka | 5881781 |
| --- | --- |
| Davčna številka | 58633391 |
| Transakcijski račun | 01207-0100014109 |
| Naziv banke in sedež | Banka Slovenija, Ljubljana |

| Odgovorna oseba za spremljanje pogodbe | Antonija Simčič |
| --- | --- |
| Naziv delovnega mesta | Višja svetovalka župana za okolje in prostor, komunalno gospodarstvo in investicije |
| Telefon | 05/ 33-51-035 |
| Fax | 05/ 33-51-039 |
| E-pošta | tonka.simcic@obcina-brda.si |

PODATKI O PROJEKTU

- Osnovne informacije:

- Naziv projekta: KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA MEDANA

- Nosilec projekta ter druge sodelujoče občine oz. partnerji:

Nosilec projekta: Občina Brda

Sodelujoče občine: Občina Brda

Partnerji:  /

- Lokacija izvedbe (regija / občine(a)): Občine Brda

- Usklajenost z RRP Severne Primorske (Goriške statistične regije) 2007–2013:

- Razvojna prioriteta (obkrožite eno oziroma največ dve):

1. Znanje za podjetnost in razvoj

2. Inovativnost v gospodarstvu

3. Odličnost v turizmu

4. Celostni razvoj podeželja

5. Trajnostni okoljski, prostorski razvoj in infrastrukturna opremljenost regije

- Program: (izberite iz priloge)

Program 5.2: Optimalno varstvo  okolja

- Cilj(i) projekta:

- Splošni cilji (tisti, k realizaciji katerih ta projekt prispeva)

Cilj projekta je zmanjšati obremenjevanje okolja z odpadnimi in padavinskimi vodami. Cilj projekta je povišati delež priključenih gospodinjstev na javno kanalizacijsko omrežje ter čistilne naprave.

Cilj projekta je izgradnja kanalizacijskega sistema ter čistilne naprave v naselju Medana, ki sodi v  turistično najvišje razvito naselje v občini, kjer se gradijo novi turistični in stanovanjski objekti, stanje odvajanja odpadnih in meteornih voda pa je neurejeno.

Projekt bo:

- omogočil sonaravno upravljanje z naravnimi viri (varstvo naravnih virov),

- dvignil kakovost življenja na območju naselja,

- dvignil okoljske zavesti potrošnikov in gospodarskih subjektov ter

- omogočil zaščito in ohranitev živalskih in rastlinskih vrst na območju.

- Specifični cilji (tisti, ki bodo v tem projektu uresničeni)

Konkretni specifični cilji projekta so naslednji:

- zgraditi čistilno napravo,

- zgraditi kanalizacijske vode,

- urediti meteorne odvodnike,

- zmanjšati onesnaženost okolja.

- Opis projekta:

- Ozadje in utemeljitev projekta – opis postopka, kako je prišlo do projektnega predloga, razlogi za njegovo iniciacijo ter opis morebitnega vključevanja civilne družbe ter širše javnosti v postopek. (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

Projekt združuje aktivnosti izgradnje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za naselje Medana. Usmerjen je v reševanje problema odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih padavinskih voda. V okviru občine Brda je v projekt vključeno naselje Medana, v katerem je potrebno urediti nov sistem sanitarne kanalizacije s čistilno ter rekonstrukcijo meteorne kanalizacije in vodovoda.

Naselje Medana je večinoma strnjeno naselje, z nekaj oddaljenimi zaselki. Jedro naselja ima grebensko lego v strnjeni ulični pozidavi. Objekti so večinoma stari, delno obnovljeni in naseljeni. Večina objektov ima tudi gospodarska poslopja z vinskimi kletmi. Stanovanjski objekti zbirajo odpadno vodo v pretočnih greznicah, ki se iz tretjega prekata izlivajo ali v ponikovalnico ali v odvodne jarke. V centru naselja je zgrajenih nekaj krajših odsekov kanalov mešanega tipa, ki služijo odvajanju vode in greznic in v času deževja meteorne vode. V sušnem obdobju povzroča odpadna voda na lokaciji iztokov smrad, kar ni dopustno. V naselju je le nekaj krajših odsekov meteorne kanalizacije, ki odvajajo meteorno vodo iz cestnih površin in se stekajo v posamezne odvodne jarke. Ostala površinska voda odteka na okoliške kmetijske površine.

Kanalizacijski sistem je zasnovan v ločenem sistemu. Sanitarna kanalizacija je v glavnem izvedena tako, da je objektom v naselju omogočen gravitacijski priklop na novozgrajeno kanalizacijo. Na kanalskem sistemu sanitarne kanalizacije sta predvideni dve črpališči za prečrpavanje fekalnih voda. Meteorni kanali s gradijo na novo na trasah obstoječe, ker le-ta poteka vzporedno z novo sanitarno kanalizacijo in ob gradni rušila. Na javno kanalizacijo za odvod sanitarnih odpadnih vod se priključijo odpadne vode iz stanovanjskih objektov, kot tudi meteorne vode, ki se stekajo v meteorno kanalizacijo.

|  | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kanalizacija in ČN Medana | 300.000 EUR | 501.037 EUR | 534.839 EUR |

- Ciljne skupine, ki jim je projekt namenjen:

Projekt je usmerjen v oblikovanje in zagotavljanje naravnega in čistega naravnega okolja. Projekt rešuje probleme onesnaževanja s strani gospodinjstev in gospodarstva. Ciljno skupino predstavljajo gospodinjstva, podjetniki, kmetije in drugi, ki proizvajajo emisije odpadnih voda.

- Predvidene aktivnosti po fazah (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

Terminski načrt izvajanja faz in aktivnosti projekta: (po letih 2007, 2008, 2009)

| Faza/ aktivnost | Leto 2007 |  | ###### Leto 2008 |  | ###### Leto 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje |
| Kanalizacija in ČN Medana |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost E1: Izbira izvajalca |  | ****** |  |  |  |  |
| Aktivnost E2: Izvedba |  | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |

Vpišite faze in aktivnosti ter osenčite ustrezna polja!

- Ocenjena vrednost projekta v obdobju 2007–2009 (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta) in viri financiranja

| ##### Ocenjena vrednost projekta v EUR |  |
| --- | --- |
| V letu 2007 | 300.000 € |
| V letu 2008 | 501.037 € |
| V letu 2009 | 534.839 € |
| Skupaj | 1.335.876 € |

| ##### Predvideni viri financiranja v EUR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V letu 2007 |  | V letu 2008 |  | v letu 2009 |  |
|  | znesek | delež | znesek | delež | znesek | delež |
| - lastna sredstva (in sredstva partnerjev) |  |  |  |  |  |  |
| - občine | 300.000 € | 100% | 300.000 € | 60 % | 242.304 € | 45% |
| - EU sredstva* | 0 € | 0% | 201.037 € | 40 % | 292.535 € | 55% |
| - ostali domači javni viri |  |  |  |  |  |  |
| - zasebna sredstva |  |  |  |  |  |  |
| skupaj | 300.000 € | 100 | 8.097.204 € | 100 | 7.285.735 € | 100 |

* neposredne regionalne spodbude

Napišite, ali so sredstva za leto 2007 že zagotovljena (viri in način; npr.: že podpisana pogodba z občino v višini..., pismo o nameri ... )

Sredstva za izvedbo projekta so zagotovljena v okviru načrta razvojnih programov in občinskega proračuna.

- Opis neposrednih rezultatov projekta

Izgrajena kanalizacijska veja po Medani in ČN.

- Merljivi fizični kazalniki

Neposredni fizični kazalniki se bodo izražali v obsegu zgrajenega kanalizacijskega omrežja, številu čistilnih naprav, v stopnji čiščenja odpadnih vod, v stanju čistosti povodja območnih potokov in hudournikov.