Nosilna razvojna agencija: Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, Slovenija

T: +386 (0)5 384 15 00, F: +386 (0)5 384 15 04, E: info@pososki-rc.si, W: pososki-rc.si

- MATIČNI PODATKI O NOSILCU

| Nosilec | Občina Kanal ob Soči |
| --- | --- |
| Naslov | Trg svobode 23 |
| Poštna številka in pošta | 5213 Kanal |
| Spletna stran | www.obcina-kanal.si |
| Odgovorna oseba | Andrej Maffi, župan |
| Telefon | 053981200 |
| Fax | 053981223 |
| E-pošta | obcina.kanal@obcina-kanal.si |

| Matična številka | 5881820 |
| --- | --- |
| Davčna številka | SI. 88524671 |
| Transakcijski račun | 01244-0100014236 |
| Naziv banke in sedež | Banka Slovenije |

| Odgovorna oseba za spremljanje pogodbe | Nives Prijatelj |
| --- | --- |
| Naziv delovnega mesta | Višja svetovalka II za gospodarstvo in finance |
| Telefon | 053981205 |
| Fax | 053981223 |
| E-pošta | nives.prijatelj@obcina-kanal.si |

- PODATKI O PROJEKTU

- Osnovne informacije:

- Naziv projekta:  SLEDI VALENTINA STANIČA

- Nosilec projekta ter druge sodelujoče občine oz. partnerji:

Nosilec projekta: Občina Kanal ob Soči

Partnerji:

- Mestna občina Nova Gorica

- Comune di Gorizia

- Bavarska

…

- Lokacija izvedbe (regija / občine(a)): Goriška statistična regija, Občina Kanal ob Soči naselja: Kanal, Bodrež, Ročinj

- Usklajenost z RRP statistične regije Goriška 2007-2013: da

- Razvojna prioriteta (obkrožite eno oziroma največ dve):

1. Znanje za podjetnost in razvoj

2. Inovativnost v gospodarstvu

3. Odličnost v turizmu

4. Celostni razvoj podeželja

5. Trajnostni okoljski, prostorski razvoj in infrastrukturna opremljenost regije

- Program: (izberite iz priloge)

Program 3.1. Turistična destinacija Smaragdna pot; ukrep 3.1.2. Razvoj in promocija strateških produktov Smaragdne poti

- Cilj(i) projekta:

- Splošni cilji (tisti, k realizaciji katerih ta projekt prispeva)

Ohranjanje kulturne in zgodovinske dediščine slovenskega naroda ter osvetlitev vloge izjemne osebnosti regije.

- Specifični cilji (tisti, ki bodo v tem projektu uresničeni)

Ureditev prostorov za postavitev spominske sobe Valentina Staniča, dokončanje obnove Stare šole v Ročinju, ki jo je zgradil Valentin Stanič  v Kulturni dom Valentina Staniča, ureditev centra vasi Bodrež, rojstnega kraja Valentina Staniča. Nakup in ureditev objekta v starem delu  Kanalu, ob TIC-u v Kanalu, v katerem se uredi spominska soba Valentina Staniča, predstavitev njegovega delovanja, njegovih literarnih del , …

- Opis projekta:

- Ozadje in utemeljitev projekta – opis postopka, kako je prišlo do projektnega predloga, razlogi za njegovo iniciacijo ter opis morebitnega vključevanja civilne družbe ter širše javnosti v postopek. (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

Občina Kanal ob Soči, iz katere izhaja in na območju katere je del obdobja deloval Valentin Stanič,  izjemna osebnost  domoljub, duhovnik, alpinist, učitelj, vzgojitelj, pesnik, pisatelj, …. in na primeren način obeležiti mesta: njegov rojstni kraj, vas Ročinj, v kateri je preživel večl let in kjer je pustil sledi, in urediti spominsko sobo v njegov v centri občine, to je starem trškem jedru- Kanal. Projekt obsega: dokončanje obnove stare šole v Ročinju, ki jo je zgradil Valentin Stanič, in jo rekonstruirati v večnamenski objekt, v njem urediti spominsko sobo, ki bo predstavila Valentina Staniča in nejgova dela iz tega obodbja, odkup objekta v starem delu Kanala in v njem urediti prostore za postavitev spominske sobe Valentinu Staniču,  razstavnih prostorov, muzejskih prostorov,..; obeležje rojstnega kraja Valentina Staniča, vi Bodrežu: ureditev centra vasi in na primeren način označba rojstne hiše.  Projekt nameravamo s prijavo na CILJ 3 razširiti na čezmejni projekt, ki bo vključeval Bavrasko, mesto kjer je študiral in kjer je nastopil prvo službo kot duhovnik, na območju novogoriške občine, kjer je nastopil svojo prvo službo v vrnitvi iz Avstrije, proučiti obodbje, ki ga je preživel v Ročinj in tudi obdobje, v Gorici, mesto kjer zaključil svojo življenjsko pot, in v njej pustil veliko sledi (gluhonemnica,..). V sklopu tega projekta si bomo na območju Občine Kanal ob Soči zagotovili prostore, v katerih se bo izvedla ureditev muzejskih zbirk, kar bo prispevalo k zaokrožitvi kulturne-zgodovinske in turistične ponudbe ter pripomogla k širjenju čezmejnega sodelovanja na področju ohranjanja kulturne in zgodovinske dediščine čezmejnega prostora ter pospeševala sodelovanje na področju turizma.

Cilji projekta so ohranjanje kulturne dediščine, predvsem osvetlitev vloge Valentina Staniča iz različnih področij njegovega delovanja. Poleg tega pa bo predstavitev kulturne dediščine v okviru muzeja pomemben dejavnik lokalnega ekonomskega in socialnega razvoja, saj postaja ohranjanje kulturne krajine skupaj s kulturno dediščino vse pomembnejši in iskan dejavnik kakovosti življenja.

Ocenjena vrednost celotnega projekta na treh mikrolokacijah na območju Občine Kanal ob Soči znaša : 706.356 EUR. Za opremljanje prostorov, ureditve muzejskih zbirk potrebno pa bo potrebno v naslednjih dveh letih zagotoviti še 209.000 €.

Glede na velikost Občine Kanal ob Soči  in na njeno finančno zmogljivost je izgradnja tako obsežnega objekta močno odvisna od prispevka partnerjev, pomoči lokalnega gospodarstva in države. Pridobitev sredstev na razpisu bi nam neprimerno olajšala izvedbo tega predvsem finančno zahtevnega projekta regionalnega pomena.

- Ciljne skupine, ki jim je projekt namenjen

- turisti, ljubitelji zgodovine,

- šolske skupine in izobraževalni programi,

- strokovni delavci;

- vsi drugi obiskovalci in domačini.

- Predvidene aktivnosti po fazah (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

- Postavitev zanesljive in odgovorne projektne skupine ljudi, ki bo skrbela za ustrezno vodenje in izvedbo vseh dejavnosti projekta.

- Izvedba javnih razpisov za izvajalce zaključnih del, elektro instalacij in opremljanja objekta.

- Določitev osebe, ki bo skrbela za inženiring (ureditev trga v Bodrežu, obnova stare šole v Ročinju, ureditev spominske sobe Valentina Staniča v Kanalu)

- Ocenjena vrednost projekta v obdobju 2007 – 2009 (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta) in viri financiranja

V tabeli 1 je ocenjena vrednost del za dokončanje investicije v obnovo stare šole v Ročinju v Kulturni dom Valentina Staniča, v ureditev centra vasi Bodrež-rojstnega kraja Valentina Staniča, in v odkup objekta v Kanalu, v starem trškem jedru, kjer se uredi spominska soba Valentina Staniča in prostore za postavitev stalnih muzejskih zbirk in razstavnih eksponatov.

Tabela 1:

| : OPIS POSTAVKE | CENE V EUR |
| --- | --- |
| ROČINJ | 210.000 |
| 1. Gradbena in obrtniška dela |  |
| 2. Strojne instalacije |  |
| 3. Elektro instalacije |  |
| BODREŽ | 70.000 |
| 4. Zunanja ureditev |  |
| KANAL | 300.000 |
| 5. Odkup objekta v Kanalu |  |
| 6. Ureditev spominske sobe Valentina Staniča-pritličje in drugih razstavnih prostorov |  |
| 7. Ureditev drugih razstavnih prostorov v objektu |  |
| 8.Nepredvidena dela (10%) |  |
| Skupaj | 580.000 |
| 9. Investicijska, projektna in tehnična dokumentacija, investicijski program, razpisna dokumentacija | 4.630 |
| 10. Svetovalni inženiring in s strokovnotehničnim nadzorom | 4.000 |
| SKUPAJ investicija brez DDV | 588.630 |
| DDV 20% | 117.726 |
| SKUPAJ NALOŽBA Z DDV | 706.356 |

|  |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BODREŽ | SLO | 24.500 |  |  |
|  | EU | 59.500 |  |  |
| ROČINJ | SLO | 38.914 | 34.592 |  |
|  | EU | 101.773 | 77.077 |  |
| KANAL | SLO | 19.500 | 18.000 | 18.000 |
|  | EU | 110.500 | 102.000 | 102.000 |
| SKUPAJ | SLO | 82.914 | 52.592 | 18.000 |
| SKUPAJ | EU | 271.773 | 179.077 | 102.000 |
|  |  | 354.687 | 231.669 | 120.000 |
| SKUPAJ |  | 706.356 € |  |  |

- Opis neposrednih rezultatov projekta

- dokončna ureditev notranjosti objekta (zaključna obrtniška dela), predpriprava za ureditev muzejskih zbirk.

- ureditev centra vasi, postavitev označb

- promocija muzejske zbirke in samega objekta kot zgodovinske in kulturne dediščine vseh Slovencev

- Merljivi fizični kazalniki

- dvig narodne zavesti,

- krepitev identitete o skupnem evropskem prostoru,

- vloga in predstavitev velikega domoljuba, duhovnika, alpinista, znanstvenika,  pesnika, pisatelja, itd.

- predstavitev krajev v občini, in sledi, ki jih je zapustil Valentin Stanič.

- Način njihovega spremljanja

- površina urejenih prostorov namenjenih muzejskim zbirkam,

- površina urejenih skupnih prostorov,

- ureditev centra vasi Bodrež/površina.