Nosilna razvojna agencija: Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, Slovenija

T: +386 (0)5 384 15 00, F: +386 (0)5 384 15 04, E: info@pososki-rc.si, W: pososki-rc.si

MATIČNI PODATKI O NOSILCU

| Nosilec | Občina Ajdovščina |
| --- | --- |
| Naslov | Cesta 5. maja 6/a |
| Poštna številka in pošta | 5270 AJDOVŠČINA |
| Spletna stran | www.ajdovscina.si |
| Odgovorna oseba | Marjan Poljšak, župan |
| Telefon | 05/ 36-59-110 |
| Fax | 05/ 36-59-133 |
| E-pošta | obcina@ajdovscina.si |

| Matična številka | 5879914 |
| --- | --- |
| Davčna številka | 51533251 |
| Transakcijski račun | 01201-0100014597 |
| Naziv banke in sedež | Podračun ETR Banke Slovenija |

| Odgovorna oseba za spremljanje pogodbe | Alenka ČADEŽ KOBOL |
| --- | --- |
| Naziv delovnega mesta | Vodja oddelka za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe |
| Telefon | 05/ 36-59-128 |
| Fax | 05/ 36-59-133 |
| E-pošta | alenka.kobol@ajdovscina.si |

PODATKI O PROJEKTU

- Osnovne informacije:

- Naziv projekta: LOGISTIČNI CENTER AJDOVŠČINA

- Nosilec projekta ter druge sodelujoče občine oz. partnerji:

Nosilec projekta: Občina Ajdovščina

Sodelujoče občine: /

Partnerji: Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za notranje zadeve, Gasilsko reševalni center Ajdovščina, Uprava za zaščito in reševanje, PGD Ajdovščina, Občinska gasilska zveza, Štab CZ Ajdovščina

- Lokacija izvedbe (regija / občine(a)): Občina Ajdovščina – Severne Primorska (Goriška regija)

- Usklajenost z RRP Severne Primorske (Goriške statistične regije) 2007–2013:

- Razvojna prioriteta (obkrožite eno oziroma največ dve):

1. Znanje za podjetnost in razvoj

2. Inovativnost v gospodarstvu

3. Odličnost v turizmu

4. Celostni razvoj podeželja

5. Trajnostni okoljski, prostorski razvoj in infrastrukturna opremljenost regije

- Program: (izberite iz priloge)

Program 5.3. Uravnotežena in kvalitetna javna gospodarska in informacijska infrastruktura regije

- Cilj(i) projekta:

- Splošni cilji (tisti, k realizaciji katerih ta projekt prispeva)

- Izgradnja logističnega centra, ki na enem mestu združuje službe zaščite in reševanja s centralnim regijskim skladiščem opreme, heliodrom za enoto za hitro posredovanje, umestitev policije na mesto, s katerega bo omogočen hitro odziv po cesti in zraku ter oblikovanje učinkovitega sistema zaščite regionalnega mednarodnega javnega letališča in vzpostavitev učinkovite enote gasilsko reševalnega centra za reševanje na cesti, logistični center letalske enote Slovenske vojske;

- Oblikovanje kompleksa sistema služb za zagotavljanje reda in pomoči v obdobju miru ter obdobju izrednih razmer (naravne nesreče, prometne in druge nesreče, nemiri, nevarnost terorističnih napadov na pomembne infrastrukturne objekte, ipd).

- Specifični cilji (tisti, ki bodo v tem projektu uresničeni)

- Izgradnja komunalne infrastrukture na območju logističnega centra,

- izgradnja nove intervencijske dostopne ceste,

- izgradnja priključka na državno regionalno cesto in obvoznico,

- izgradnja objekta regijskega skladišča centra za zaščito in reševanje

- izgradnja Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina, prostorov Občinske gasilske zveze, prostorov PGD Ajdovščina in štaba občinske civilne zaščite.

- Opis projekta:

- Ozadje in utemeljitev projekta – opis postopka, kako je prišlo do projektnega predloga, razlogi za njegovo iniciacijo ter opis morebitnega vključevanja civilne družbe ter širše javnosti v postopek (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

Ugodna geografska lega in obstoječe letališče nudijo možnost lociranja logističnega centra z naslednjimi programi: logistični center Slovenske vojske za letalsko enoto, regijsko skladišče civilne zaščite, policijska postaja, heliodromska baza, Gasilsko reševalni center in prostori prostovoljnega gasilskega društva. Z izgradnjo logističnega centra s 24 urno gasilsko službo, bi bili izpolnjeni tudi pogoji za pridobitev statusa mednarodnega letališča, kar bi izboljšalo pogoje za širjenje letalske proizvodnje in z njo večjega števila delovnih mest ter nudilo poslovni servis gospodarstvu širšega področja.

Pobuda za izgradnjo logističnega centra je bila podana v letu 2005 in je rezultat interesa številnih institucij, katerih delovanje mora potekati usklajeno. Oblikovanje logističnega centra so podprli Ministrstvo za obrambo RS, Ministrstvo za notranje zadeve, Občina Ajdovščina, Civilna zaščite RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Uprava RS za civilno letalstvo, Izpostava Uprave za zaščito in reševanje Nova Gorica, Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina, Prostovoljno gasilsko društvo Ajdovščina, Aeroklub Josip Križaj in Civilna zaščite Občine Ajdovščina.

Skupna pobuda ter dispozicija pozidave območja je bila potrjena na Svetu Občine Ajdovščina 30. 6. 2006. Potrjena dispozicija je bila tudi osnova za pričetek priprave gradbeno-projektne dokumentacije.

Utemeljenost investicije

Z izgradnjo logističnega centra bi občina poskrbela za pogoje skupnega delovanja regijskih in občinskih služb zaščite, reševanja in pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč, hkrati pa bi vitalni prostor mesta v nekdanji vojašnici Srečko Kosovel, kjer je bila predvidena gradnja policijske postaje ter kjer je centralno skladišče centra za zaščito in reševanje, sprostila za vzgojno izobraževalne in druge centralne dejavnosti.

Letališče je vpisano v registru športnih letališč Republike Slovenije kot letališče z referenčno kodo »2B« ICAO in je zajeto v zasnovi omrežja letališč v Republiki Sloveniji. Ne glede na večje število dni z burjo nudi letališče Ajdovščina, zaradi možne zimske aktivnosti ter odsotnosti megle, največ letalnih dni od vseh letališč v Sloveniji. Letališče je trenutno opremljeno s 1.020 m dolgo travnato stezo, hangerji, delavnicami ter rezervoarji za gorivo. Po novi klasifikaciji letališč bo letališče pridobilo status javnega letališča, na katerem lahko pristajajo letala do 30 potnikov. Za izpolnitev pogojev je v ta namen Aeroklub ob pomoči Občine Ajdovščina območje letališča že v veliki meri ogradil z ograjo predpisane višine in oblike.

V razvojne programe Občine Ajdovščina 2006–2009 je investicija uvrščena v leta 2007, 2008 in 2009. V Strategiji gospodarskega razvoja občine Ajdovščina (september 2004) pa je v poglavju »Strategija razvoja gospodarske infrastrukture« med strateškimi programi navedena vzpostavitev kakovostne vpetosti prometne infrastrukture v mednarodne daljinske povezave (železnica, hitra cesta in letališče) oz. program posodobitve infrastrukture letališča Ajdovščina. V Strategiji prostorskega razvoja Republike Slovenije je v podpoglavju »III/2 Razvoj gospodarske javne infrastrukture« navedeno, da se za potrebe domačega zračnega prometa na nacionalni ravni z navezavo na središča nacionalnega in središča regionalnega pomena razvija javna letališča in heliporte za domači zračni promet ter pri tem upošteva tudi potrebe reševalnih služb. Ob središčih nacionalnega pomena in na območjih v neposrednem zaledju velikih slovenskih mest in velikih mest v zamejstvu pa se dopušča možnost razvoja javnega letališča in helioporta za mednarodni promet nižje kategorije, v kolikor so za to zagotovljene prostorske možnosti in izpolnjene zahteve mednarodnega letalskega prometa.

- Ciljne skupine, ki jim je projekt namenjen

Ciljna skupina, uporabnikov logističnega centra so službe Policije, gasilsko reševalnega centra, pripradniki uprave za zaščito in reševanje, pripadniki Slovenske vojske, uporabniki letališke infrastrukture ter v končni fazi tudi potniki letališča.

- Predvidene aktivnosti po fazah (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

Terminski načrt izvajanja faz in aktivnosti projekta: (po letih 2007, 2008, 2009)

| Faza/ aktivnost | Leto 2007 |  | ###### Leto 2008 |  | ###### Leto 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje |
| Faza A: Dokončanje projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja |  | ****** |  |  |  |  |
| Faza B: Izbira izvajalca za izgradnjo komunalne infrastrukture |  | ****** | ****** | ****** |  |  |
| Aktivnost B1: Priprava razpisa |  | ****** |  | ****** |  |  |
| Aktivnost B2: Razpis in zbiranje ponudb |  | ****** |  | ****** |  |  |
| Aktivnost B2: Izbira izvajalca in podpis pogodbe |  | ****** |  | ****** |  |  |
| Faza C: Izvedba |  | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| Aktivnost C1: Uvedba v delo |  | ****** |  |  |  |  |
| Aktivnost C2: Izvedba faza 1 – izgradnja komunallne infrastrukture |  | ****** | ****** |  |  |  |
| Aktivnost C3: Prevzem faza 1 |  |  |  | ****** |  |  |
| Aktivnost C4: Izvedba faza 2 – izgradnja objekta uprave za zaščito in reševanje |  | ****** | ****** | ****** | ****** |  |
| Aktivnost C5: Prevzem faza 2 |  |  |  |  |  | ****** |
| Aktivnost C6: Izgradnja centra GRC |  |  | ****** | ****** | ****** | ****** |
| Aktivnost C7: Prevzem centra GRC |  |  |  |  |  |  |

Vpišite faze in aktivnosti ter osenčite ustrezna polja!

Projekt se bo nadaljeval v letu 2010 in 2011.

- Ocenjena vrednost projekta v obdobju 2007–2009 (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta) in viri financiranja

| ##### Ocenjena vrednost projekta v EUR |  |
| --- | --- |
| V letu 2007 | 193.160,13 € |
| V letu 2008 | 625.207,30 € |
| V letu 2009 | 1.067.568,91 € |
| Skupaj | 1.885.936,34 € |

| ##### Predvideni viri financiranja v EUR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V letu 2007 |  | v letu 2008 |  | v letu 2009 |  |
|  | znesek | delež | znesek | delež | znesek | delež |
| - lastna sredstva (in sredstva partnerjev) |  |  |  |  |  |  |
| - občine | 77.199,13 € | 40 | 321.315,30 € | 51 | 625.938,91 € | 59 |
| - državni proračun in EU sredstva* | 115.961,00 € | 60 | 303.892,00 € | 49 | 441.630,00 € | 41 |
| - ostali domači javni viri |  |  |  |  |  |  |
| - zasebna sredstva |  |  |  |  |  |  |
| skupaj | 193.160,13 € | 100 | 625.207,30 € | 100 | 1.067.568,91 € | 100 |

* neposredne regionalne spodbude

Napišite, ali so sredstva za leto 2007 že zagotovljena (viri in način; npr.: že podpisana pogodba z občino v višini..., pismo o nameri ... )

Sredstva, ki jih v letu 2007–2009 zagotavlja proračun Občine Ajdovščina so zagotovljena v okviru potrjenih načrtov razvojnih programov. Omenjene vrednosti bodo vključene v proračun za leto 2007.

- Opis neposrednih rezultatov projekta

Neposredni rezultat projekta se bo izkazoval z obsegom urejene komunalne infrastrukture v poslovni coni ter z novozgrajenim nadomestnim objektom uprave za zaščito in reševanje.

Neposredni rezultat projekta so:

- novozgrajena dostopna cesta v dolžini okoli 300 m,

- 300 m kanalizacijskega, vodovodnega, elektrovodnega ter telekomunikacijskega omrežja,

- transformatorska postaja,

- ekološki otok,

- urejeno križišče z državno regionalno cesto ter obvozno cesto,

- novozgrajen objekt uprave za zaščito in reševanje RS v obsegu 1.400 m2.

- Novozgrajen center GRC s prostori za PGD Ajdovščina Občinski štab CZ ter Občinsko gasilsko zvezo.

Posredni rezultati projekta bodo izkazani v obliki povečane varnosti za katero skrbi Policija, krajših odzivnih časih v primerih intervencij, ustreznejši organizaciji pri nadzoru letališke infrastrukture , povečane stopnje varnosti na območju letališča ter širše.

- Merljivi fizični kazalniki

Neposredne fizične kazalnike se bo izražalo v obsegu (m1, kos, m2) novozgrajene komunalne infrastrukture ter številom novozgrajenih infrastrukturnih objektov ter v obliki obsega novozgrajenih objektov. Posredni rezultatui bodo izkazani skozi poročila o opravljenih intervencijah, številu preživetih v nesrečah, obsegu zmanjšane škode na premoženju. Občutka povečane varnosti ni možno objektivno zmeriti. Uporabljene bodo subjektivne, izkustvene ter statistične metode merjenja odziva javnosti.

- Način njihovega spremljanja

Kazalniki se bodo spremljali sprotno. Gradnja komunalne infrastrukture bo potekala fazno (2 fazi). Rezultati (obseg novozgrajene infrastrukture) bo merljiv v m1, številu oziroma m2.

Merjenje posrednih rezultatov bo vezano na evidence Policije, Gasilsko reševalnega centra in Slovenske vojske. Posredne rezultate bo možno spremljati tudi z izvajanjem enostavnih javnih anket.