Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa 2007-2009

| Naziv projekta | Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine, SLO del (ukrep 3.2.1 RRP 2007-2013) |
| --- | --- |

| Nosilec projekta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institucija | Celoten uradni naziv | OBČINA ČRNOMELJ |  |  |  |
| Naslov | Ulica | Trg svobode 3 |  |  |  |
|  | Poštna številka | 8340 | Kraj | ČRNOMELJ |  |
| Odgovorna oseba | Andrej Fabjan, župan |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba | Ime | Vinko Kunič |  |  |  |
|  | Telefon | 30 61 102 |  | Faks | 30 61 130 |
|  | E-naslov | vinko.kunic@crnomelj.si |  |  |  |
|  | GSM | 040 726 008 |  |  |  |

Opis projekta

Leto 2007: Izdelava projektne in investicijske dokumentacije za slovenski del investicije v vodo oskrbo, Leto 2008: delna izgradnja sekundarnih vodovodov, vzporedno s kohezijskim delom investicije (npr. vodo oskrbno območje Dobliče – Podlog – Butoraj – Zapudje – Nova Lipa – Belčji Vrh – Vinica in vodo oskrbno območje mesta Črnomelj) Leto 2009: delna izgradnja sekundarnih vodovodov, vzporedno s kohezijskim delom investicije (npr. vodo oskrbno območje Dobliče – Podlog – Butoraj – Zapudje – Nova Lipa – Belčji Vrh – Vinica in vodo oskrbno območje mesta Črnomelj) OPOMBA: projekt se ne zaključi v letu 2009, v naslednjih 3 letih je potrebno zagotoviti še 575 MIO SIT.

| Ocenjena vrednost projekta | 1.078 MIO SIT |
| --- | --- |
| Predvidena sredstva za sofinanciranje | 53 MIO SIT (l. 2007), 142 MIO SIT (l. 2008), 159 MIO SIT (l. 2009) |

| Terminski plan izvedbe projekta |  |
| --- | --- |
| Začetek projekta | 2007 |
| Zaključek projekta | 2012 |