Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa 2007-2009

| Naziv projekta | VODOVOD KOGLO |
| --- | --- |

| Nosilec projekta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institucija | Celoten uradni naziv | KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O. |  |  |  |
| Naslov | Ulica | PODBEVŠKOVA UL. 12 |  |  |  |
|  | Poštna številka | 8000 | Kraj | NOVO MESTO |  |
| Odgovorna oseba | BAŠELJ JOŽE |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba | Ime | BAŠELJ JOŽE |  |  |  |
|  | Telefon | 07/39-32-450 |  | Faks | 07/39-32-509 |
|  | E-naslov |  |  |  |  |
|  | GSM | 041/736-063 |  |  |  |

| Partner |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institucija | Celoten uradni naziv | OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE |  |  |  |
| Naslov | Ulica | ŠMARJETA 66 |  |  |  |
|  | Poštna številka | 8220 | Kraj | ŠMARJEŠKE TOPLICE |  |
| Odgovorna oseba | KRNC BERNARDKA |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba | Ime | KRNC BERNARDKA |  |  |  |
|  | Telefon | 07/38-44-330 |  | Faks | 0773-44-335 |
|  | E-naslov | obcina.smarjeske.toplice@siol.net |  |  |  |
|  | GSM | 031/887-304 |  |  |  |

Umestitev projekta v programske dokumente (RRP, DRP, SRS, EU dokumente)

| Umestitev v dokument | šifra | naziv |
| --- | --- | --- |
| RRP |  |  |
| DRP |  |  |
| SRS |  |  |
| EU dokumenti |  |  |

Geografska lokacija (izvajanje/vplivno območje)

| Lokacija izvajanja projekta | Koglo |
| --- | --- |
| Območje na katero ima projekt vpliv | Občina Šmarješke Toplice |

Ozadje projekta

- Slaba oskrba naselja Koglo s pitno vodo ( naselje še nima vodovoda) - izboljšanje življenjskih pogojev - kvaliteta življenja na področju zdravega načina življenja (pomanjkanje zadostnih količin neoporečne vode) - požarna varnost naselja se bo izboljšala - preprečevanje odseljevanja prebivalcev iz demografsko ogroženih območij - naraščanje števila stanovanjskih hiš, objektov, zidanic, kleti… Na območju ni ustreznega vodnega vira, ki bi bil dovolj velike izdatnosti in kakovosti. Tudi navezava na vodovod Žaloviče zaradi, zaradi premajhne izdatnosti tamkajšnjega vodnega vira ne pride v poštev. Ker se vodovod Koglo navezuje na Vodovod Šmarjeta je vodni vir, izvir Jezero v Družinski vasi, ki napaja celotni vodovodni sistem NM.

Opis projekta

Vodovod KOGLO je tlačni cevovod od obstoječega VH Gorenja vas do bodočega VH KOGLO in del odcepa Mevse v skupni dolžini cca. 1500 m. Zgraditi je potrebno še 4 km cevovoda, črpališče pri obstoječem vodohramu Gorenja vas in 2 vodohrana (vodohram Mevce VH 360 in vodohram Koglo VH 420) – natančen opis je v tehnični izvedbi Projektne naloge Vodovoda Koglo (glej prilogo). Tehnična izvedba Vodovoda Koglo je zahtevna in draga, ker obravnavano področje sega od 250 m n.m. do 420 m n.m., področje Pa je zasejano z vinogradi, ceste in poti pa os asvaltirane.

Ciljne skupine

Z realizacijo projekta bi omogočilo oskrbo z osnovno življenjsko dobrino, s pitno vodo, 74 gospodinjstvom ter za 128 vikendov in zidanic.

| Splošni cilji | Oskrba gospodinjstev z osnovno življenjsko dobrino – vodo. |
| --- | --- |
| Specifični cilji | - izboljšanje življenjskih pogojev - večja kvaliteta življenja na področju zdravega načina življenja (pomanjkanje zadostnih količin neoporečne vode) - požarna varnost naselja se bo izboljšala - preprečevanje odseljevanja prebivalcev iz demografsko ogroženih območij - naraščanje števila stanovanjskih hiš, objektov, zidanic, kleti… - razvoj turizma (neposredna navezava na šmarješke Toplice – 4 km) |

| Rezultati projekta | Zagotovitev vira pitne vode za del občanov občine Šmarješke Toplice in drugih občin ter možnost nadaljnjega razvoja turizma v občini (zidanice, kmečki turizem) – neposredna bližina Šmarjeških Toplic in priključka Kronovo na avtocesti Ljubljana – Zagreb. |
| --- | --- |

Fizični kazalniki

| Naziv kazalnika | Izhodiščna vrednost | Končna vrednost | Rok za dokončanje |
| --- | --- | --- | --- |

Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Oskrba s tekočo pitno vodo je osnovna za življenje in bivanje v naši občini.

| Ocenjena vrednost projekta | 643.000 EUR |
| --- | --- |
| Opis metodologije izračuna | Tekoče cene (projektantske vrednosti) |

Načrt financiranja s prikazom stroškov in viri (skupaj in po letih)

| Vir financiranja | vrednost | leto |
| --- | --- | --- |
| Občina Šmarješke Toplice | 100.150 EUR | 2007 |
| Uporabniki priključkov OŠT | 221.350 EUR | 2007 |
| Regionalni razvojni programi | 321.500 EUR | 2007 in 2008 |

Terminski plan izvedbe projekta

| Aktivnost | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pridobljena/potrebna dokumentacija

| Postopek | Da | Ne | Datum (prejeto /pričakovano) | Lastnik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektna naloga | x |  |  |  |
| Lokacijska informacija | x |  |  |  |
| Gradbeno dovoljenje | x |  |  |  |
| Soglasja pristojnih organov | x |  |  |  |
| Investicijska dokumentacija | x |  |  |  |
| Študija izvedljivosti |  |  | Bo pridobljenao |  |
| Presoja vplivov na okolje |  |  | Ni potrebno |  |
| Koncesija |  |  | Ni potrebno |  |
| Soglasje lastnikov zemljišča (o uporabi zemljišča) | x |  |  |  |
| Dokazilo o lastništvu | x |  |  |  |
| Drugi pravni postopki |  |  | Niso potrebni |  |

Izvedba projekta vpliva (14. člen Uredbe o regionalnih razvojnih programih):

|  | Opišite in utemeljite pozitivne učinke projekta na: |
| --- | --- |
| Povečanje dodane vrednosti | Zagotovitev osnovnih pogojev za življenje in razvoj turizma |
| Povečanje števila delovnih mest | da – v turizmu |
| Izboljšanje stanja okolja | da – oskrba s pitno vodo je osnovna življenjska dobrina |
| Zagotavljanje osnovne komunalne opremljenosti | da |

V Šmarjeti, dne 1.3.2007

Pripravil:

Bernardka Krnc

Podpis odgovorne osebe nosilca projekta: