Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa 2007-2009

| Naziv projekta | GRADNJA VODOVODA IN VODOHRAMA DRGANJA SELA |
| --- | --- |

| Nosilec projekta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institucija | Celoten uradni naziv | OBČINA STRAŽA |  |  |  |
| Naslov | Ulica | Ulica talcev 9 |  |  |  |
|  | Poštna številka | 8351 | Kraj | STRAŽA |  |
| Odgovorna oseba | Alojz Knafelj, inž. str.., župan Občine Straža |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba | Ime | Alojz Knafelj, inž. str |  |  |  |
|  | Telefon | 07/30 83 696 |  | Faks | 07/30 83 697 |
|  | E-naslov | Obcina.straza@siol.net |  |  |  |
|  | GSM | 031 375 911 |  |  |  |

Umestitev projekta v programske dokumente (RRP, DRP, SRS, EU dokumente)

| Umestitev v dokument | šifra | naziv |
| --- | --- | --- |
| RRP | 3.2. 3.2.5. | Izboljšanje komunalne opremljenosti Novogradnje vodovodnih omrežij |
| DRP | Peta razvojno investicijska prioriteta | Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja |
| SRS | Peta razvojna prioriteta | Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja |

Geografska lokacija (izvajanje/vplivno območje)

| Lokacija izvajanja projekta | Drganja sela in Dolenje sušice Občina: Straža in Dolenjske Toplice |
| --- | --- |
| Območje na katero ima projekt vpliv | Vodovodno omrežje bo povezalo vodovodni sistem Občine Dolenjske Toplice in sistem vodovoda Mestne občine Novo mesto in Občine Straža kot drugi povezovalni krak, kar pomeni večjo zanesljivost vseh treh sistemov. |

Ozadje projekta

Zaradi kraškega terena in pomanjkanja kvalitetne pitne vode za naselje Drganja sela in del Dolenjih Sušic, se je pristopilo k projektiranju vodovodnega sistema. Ta naj bi istočasno zagotavljal dodatno povezavo dveh že obstoječih vodovodnih sistemov. Zagotavljal bo tudi požarno vodo za požarno obremenjeno področje. Projektni predlog je nastal na zborih krajanov, zaradi pomanjkanja pitne vode. Prijava za sofinanciranje pa je potreba po dodatnih sredstvih, saj je projekt investicijsko velik zalogaj za razpršeno poselitev na Drganjih selih.

Opis projekta

Gradil se bo vodovodni sistem (črpališče, vodohram, primarno in sekundarno vodovodno omrežje). Vodovodni sistem bo oskrbel naselja s pitno in požarno vodo, ter povezal sisteme treh občin. Iz obstoječega magistralnega vodovodnega voda Dolenjske Toplice – Dobindol, bomo s črpališčem v Dolenjih Sušicah na koti 210 m nadmorske višine tlačili vodo v vodohram na Ljubnu, iz katerega bo voda prosto iztekala v vodovodni sistem. Vodohram, prostornine 100 m3 na nadmorski višini 347m, bo napajal cca 4.340 m povezovalnih cevovodov, ki bodo napajala čez 43 gospodinjstev, oziroma 170 prebivalcev in večino gospodarskih objektov (zidanic) na vinorodni gorici Ljuben. Vodovod bo posredno vplival na večjo zanesljivost in varnost vodooskrbe še prebivalcev še v sosednjih naseljih: Uršna sela, Dol. Sušice, Selišče, Rigelj in Dolenjske Toplice. Po izvedbi projekta se bo povečala zdravstvena in požarna varnost. Vodovodni sistemi treh občin bodo zanesljivejši. Razvojni potencial območja bo večji, povečalo se bo povpraševanje za priseljevanje.

Ciljne skupine

Ciljne skupine projekta so prebivalci Drganjih sel in dela Dolenjih Sušic ter širše območje, ki bo imelo boljšo oskrbo s pitno in požarno vodo. Izveden projekt bo direktno pozitivno vplival na prebivalce Drganjih sel in dela Dolenjih Sušic s cenejšo oskrbo s pitno vodo in jim zagotovil večjo požarno varnost. Posredno pa bo vplival na bolj zanesljivo oskrbo širšega območja. Povečal bo kvaliteto bivanja in varnost. Odprle se bodo možnosti dodatnega zaslužka (vinotoči, turistične kmetije).

| Splošni cilji | Izvedba projekta bo prispevala večji pokritosti teritorija s kvalitetno pitno in požarno vodo. |
| --- | --- |
| Specifični cilji | Izvedba projekta bo prispevala večjo zdravstveno in socialno varnost. |

| Rezultati projekta | Rezultat projekta bo vodovodni sistem za oba naselja in bolj zanesljiva oskrba s pitno vodo v sosednih občinah. |
| --- | --- |

Fizični kazalniki

| Naziv kazalnika | Izhodiščna vrednost | Končna vrednost | Rok za dokončanje |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. priključenih gospodinjstev na vodovod | nič | gospodinjstva(43) | 2009 |
| Št. priključenih gospodarskih objektov na vodovod | nič | gospodarski objekti (zidanice – cca 120) | 2009 |
| Požarna pokritost naselja | nič | Hidrantni sistem | 2009 |
| Dolžina novega vodovoda | nič | 4.340 m | 2009 |
| Zgrajen vodohram | nič | 100 m3 (1kos) | 2007 |

Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Neoporečna pitna voda je ena od osnov za življenje posameznikov. V delu nove občine Straža (prej del Mestne občine Novo mesto) še vedno ni urejenega vodovodnega sistema. Poleg tega omenjen del občine še vedno nima urejenega sistema požarne vode, kar predstavlja večje tveganje požarov, prav tako pa tudi malo daljši reakcijski čas v primeru požarov. Z izvedbo predlaganega projekta bomo v občini zagotovili večja pokritost teritorija s kvalitetno pitno in požarno vodo. Rešitev tega problema z oskrbo s pitno vodo je dolgoletni cilj prebivalcev in lokalne skupnosti. K razvoju območja bo projekt neposredno učinkoval in povečal zdravstveno in požarno varnost. Vodovodni sistemi treh občin bodo zanesljivejši. Posredno se bo povečal razvojni potencial območja, povečalo se bo povpraševanje za priseljevanje.

| Ocenjena vrednost projekta | 760.000 EUR |
| --- | --- |
| Opis metodologije izračuna | Osnova za določitev potrebnega zneska je projektna dokumentacija in dodatni stroški investicije (izvedba postopkov javnega naročila, nadzor, takse, PZI +POV) Popisi in izračuni so iz projekta PGD in PZI projektne organizacije EKOSAN d.o.o., Ljubljana, za objekt VODOVOD DRGANJA SELA, št. projekta 215/2000 iz oktobra 2000 in oktober 2006 (novelacija) |

Načrt financiranja s prikazom stroškov in viri (skupaj in po letih)

| Vir financiranja | skupaj | Leto 2007 | Leto 2008 | Leto 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Občina Straža | 416.709 EUR | 121.105 | 178.895 | 116.709 |
| RRP | 343.291 EUR | 190.619 | 152.672 |  |

Terminski plan izvedbe projekta

| Aktivnost | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvedba razpisa do izbire izvajalca | 15.06-15.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začetek gradnje |  | 01.09.2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konec gradnje |  |  | 15.09.2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pridobljena/potrebna dokumentacija

| Postopek | Da | Ne | Datum (prejeto /pričakovano) | Lastnik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektna naloga | X |  |  |  |
| Lokacijska informacija | X |  |  |  |
| Gradbeno dovoljenje | X |  | Št. 351-1267/2006-4 z dne 12.01.2007 |  |
| Soglasja pristojnih organov | X |  |  |  |
| Investicijska dokumentacija |  | X | 16. 07. 2007 |  |
| Študija izvedljivosti |  | X | Ni potrebno |  |
| Presoja vplivov na okolje |  | X | Ni potrebno |  |
| Koncesija | X |  |  | Komunala Novo mesto (družbena pogodba) |
| Soglasje lastnikov zemljišča (o uporabi zemljišča) | X |  | Pred izdajo gradbenega dovoljenja so bila pridobljena soglasja lastnikov |  |
| Dokazilo o lastništvu | X |  | 12.01.2007 (gradbeno dovoljenje) |  |
| Drugi pravni postopki |  | X | Ni potrebno |  |

Izvedba projekta vpliva (14. člen Uredbe o regionalnih razvojnih programih):

|  | Opišite in utemeljite pozitivne učinke projekta na: |
| --- | --- |
| Povečanje dodane vrednosti | Povečala se bo vrednost gradbenih in kmetijskih zemljišč. Kvaliteta bivalnih pogojev v naselju bo bistveno boljša. |
| Povečanje števila delovnih mest | Neposredno (kratkoročno) se število delovnih mest ne bo povečalo, dolgoročno pa bo možno privabiti nove investitorje in na ta način povečati število delovnih mest. (kmečki turizem) |
| Izboljšanje stanja okolja | Izvedba projekta bo prispevala k oskrbi okolja s pitno vodo ter zagotovila boljšo požarno oskrbo zdravstveno varnost. Posredno se bo povečal razvojni potencial območja, povečalo se bo povpraševanje za priseljevanje. |
| Zagotavljanje osnovne komunalne opremljenosti | Projekt bo neposredno povečal zagotavljanje osnovne komunalne opremljenosti in s tem posredno tudi večje prihodke lokalne skupnosti. |
| Vpliv na enake možnosti | Projekt bo neposredno za vse prebivalce zagotovil enake možnosti oskrbe s pitno in požarno vodo. Posredno s tem bo projekt vodovoda vsem omogočal možnost dodatnega razvoja. |
| Vpliv na informacijske tehnologije | Krmiljenje vodovodnega sistema bo neposredno potekalo s pomočjo procesnega vodenja iz centra upravljavca vodovoda. Posredno bo možno tudi daljinsko odčitavanje porabljene vode. |