Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa 2007-2009

| Naziv projekta | Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine – izdelava projektne dokumentacije (PGD, PZI) |
| --- | --- |

| Nosilec projekta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institucija | Celoten uradni naziv | OBČINA METLIKA |  |  |  |
| Naslov | Ulica | Mestni trg 24 |  |  |  |
|  | Poštna številka | 8330 | Kraj | Metlika |  |
| Odgovorna oseba | Županja: Renata Brunskole |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba | Ime | Jurij Jelerčič |  |  |  |
|  | Telefon | 30-63-100 |  | Faks | 36-37-402 |
|  | E-naslov | jurij.jelercic@ metlika.si |  |  |  |
|  | GSM | 031-329-808 |  |  |  |

Opis projekta

Projekt »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine« ali Belokranjski vodovod II. faza zajema vse tri občine: Črnomelj, Metlika in Semič. Projekt se deli na kohezijski del (financiranje iz evropskih skladov) in na slovenski del (financiranje iz državnih skladov. Vrednost klohezijskega dela projekta znaša po predinvesticijskem programu 27.634.445,00 EUR in je projekt že prijavljen v Bruselj (od tega za Občino Metlika je 6.972,103 EUR) . Koordinator kohezijskega dela za vse tri občine je občina Metlika. Za izvedbo del in izdelavo projektne dokumenatacije (PGD, PZI) bo javni razpis skupaj. Izvedba naj bi bila v letu 2008. Za slovenski del vsaka občina mora za sebe pripraviti projektno dokumentacijo (PGD,PZI) v letu 2007, tako da bi gradnja tega dela bila istočasno oziroma usklajeno z kohezijskim delom projekta v letu 2008. Vsaka občina je za sebe nosilec. Občina Metlika nima narejenih projektov (PGD, PZI) zato je predvideno v proračunu za leto 2007 vrednost 65.932,23 EUR in v NRP za leto 2208 še 109.747,96 EUR, kar znaša skupaj 219.495,91 EUR (52.600.000,00 SIT). Vrednost izvedbe gradbenih del za izvedbo slovenskega dela je ocenjeno na 7.880.307,00 EUR. Izvedba v letu 2008 ne more biti brez narejene projektne dokumentacije (PGD, PZI) v letu 2007.

| Ocenjena vrednost projekta | 219.495,91 EUR |
| --- | --- |
| Predvidena sredstva za sofinanciranje | SVLR Lastni delež iz proračuna občine |

| Terminski plan izvedbe projekta | 2007 |
| --- | --- |
| Začetek projekta | September 2007 |
| Zaključek projekta | December 2007 |

Pridobljena/potrebna dokumentacija

|  | Postopek | Da | Ne | Datum (prejeto /pričakovano) | Lastnik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektna naloga |  |  |  |  |
| 2 | Lokacijska informacija |  |  |  |  |
| 3 | Gradbeno dovoljenje |  |  |  |  |
| 4 | Soglasja pristojnih organov |  |  |  |  |
| 5 | Investicijska dokumentacija |  |  |  |  |
| 6 | Študija izvedljivosti |  |  |  |  |
| 7 | Presoja vplivov na okolje |  |  |  |  |
| 8 | Koncesija |  |  |  |  |
| 9 | Soglasje lastnikov zemljišča (o uporabi zemljišča) |  |  |  |  |
| 10 | Dokazilo o lastništvu |  |  |  |  |
| 11 | Drugi pravni postopki |  |  |  |  |
| 12 | Zagotovljena lastna sredstva: - projekt je uvrščen v proračun - projekt je uvrščen v NRP - izjava župana da bo projekt uvrščen v proračun |  |  |  |  |
|  | Vrednost investicije –gradbenih del |  |  |  |  |
|  | Višina sofinanciranja s strani partnerjev projekta v % |  |  |  |  |
|  | Višina sofinanciranja s strani partnerjev projekta v EUR |  |  |  |  |
|  | Višina sofinanciranja - nepovratna sredstva |  |  |  |  |

Pripravil:

__Danica Puljak______________________

Opombe

Priloge k tabeli so kopije dokumentov (za točke 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12) in izjave o pridobljeni dokumentaciji (za točke 1, 5, 6, 7, 9).

Izjave o pridobljeni dokumentaciji so za

- projektno nalogo - izjava odgovorne osebe nosilca projekta o potrditvi in sprejetju projektne naloge (kopija strani projektne naloge s podpisi odgovorne osebe nosilca projekta)

- investicijsko dokumentacijo - izjava odgovorne osebe nosilca projekta o potrditvi in sprejetju investicijske dokumentacije (kopija strani investicijske dokumentacije s podpisi odgovorne osebe nosilca projekta)

- študijo izvedljivosti - izjava odgovorne osebe nosilca projekta o potrditvi in sprejetju študije izvedljivosti (kopija strani študije izvedljivosti s podpisi odgovorne osebe nosilca projekta)

- presojo vplivov na okolje - izjava odgovorne osebe nosilca projekta o potrditvi in sprejetju presoje vplivov na okolje (kopija strani presoje vplivov na okolje s podpisi odgovorne osebe nosilca projekta)

- izjava odgovorne osebe nosilca projekta, da ima pridobljena vsa dovoljenja lastnikov zemljišč za izvedbo del s popisom vseh parcel na katerih bodo dela potekala