Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa 2007-2009

Idejni predlog

| Naziv projekta | VODOVOD DRGANJA SELA |
| --- | --- |

| Nosilec projekta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institucija | Celoten uradni naziv | OBČINA STRAŽA. |  |  |  |
| Naslov | Ulica | Ulica talcev 9 |  |  |  |
|  | Poštna številka | 8351 | Kraj | STRAŽA |  |
| Odgovorna oseba | Alojz Knafelj, inž.str., župan Občine Straža |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba | Ime | Alojz Knafelj, inž.str. |  |  |  |
|  | Telefon | 07/30-83-696 |  | Faks | 07/30-83-697 |
|  | E-naslov | Ks.straza@siol.net |  |  |  |
|  | GSM | 041-375-911 |  |  |  |

Opis projekta

V občini Straža je potrebno s pitno vodo oskrbeti naselje Drganja sela, v katerih živi 145 prebivalcev in širšo okolico. Poleg tega vodovod Drganja sela povezuje med sabo tri občine, in sicer: Dolenjske Toplice, Straža in Mestno občino Novo mesto. Vodovod se v Dol. Sušicah navezuje povezuje z vodovodnim sistemom občine Dolenjske Toplice, na Velikem Podljubnu pa na vodovod v MO Nm. Za realizacijo izgradnje vodovoda Drganja sela je potrebno zgraditi prečrpališče na koti cca 210 m n.m., vodohran 100 m3 na koti cca 347 m n.m., ter cca 4200 m cevovodnega omrežja.

| Ocenjena vrednost projekta | 760.000,00 EUR |
| --- | --- |
| Predvidena sredstva za sofinanciranje | 570.000,00 EUR - 75 % |

| Terminski plan izvedbe projekta | 2007 - 2008 |
| --- | --- |
| Začetek projekta | maj 2007 |
| Zaključek projekta | september 2008 |

V Novo mesto , dne 14.12.2007

Pripravil:  Alojz Knafelj, inž.str.

Podpis odgovorne osebe nosilca projekta:

Alojz Knafelj, inž.str