Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa 2007-2009

| Naziv projekta | Rekonstrukcija ceste Kočevje-Koprivnik, odsek Koprivnik – regionalna cesta R-I-217 |
| --- | --- |

| Nosilec projekta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institucija | Celoten uradni naziv | Občina Kočevje |  |  |  |
| Naslov | Ulica | Ljubljanska cesta 26 |  |  |  |
|  | Poštna številka | 1330 | Kraj | Kočevje |  |
| Odgovorna oseba | Župan JANKO Veber |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba | Ime | Borut Hočevar |  |  |  |
|  | Telefon | (01)89 38 236 |  | Faks | (01)89 38 230 |
|  | E-naslov | cestno.podrocje@obc-kocevje.si |  |  |  |
|  | GSM | 051426403 |  |  |  |

Umestitev projekta v programske dokumente (RRP, DRP, SRS, EU dokumente)

| Umestitev v dokument | šifra | naziv |
| --- | --- | --- |
| RRP | 3.1. 3.1.1. | Izboljšanje dostopnosti in komunikacij v regiji in v širšem prostoru Novogradnje in rekonstrukcije lokalnih cest ter omrežja kolesarskih in pešpoti |
| DRP | Peta razvojno investicijska prioriteta | Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja |
| SRS | Peta razvojna prioriteta | Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja |

Geografska lokacija (izvajanje/vplivno območje)

| Lokacija izvajanja projekta | Kraj, občina, Koprivnik, Občina Kočevje(KS Šalka vas) Na katerem območju se projekt izvaja? |
| --- | --- |
| Območje na katero ima projekt vpliv Izvedba projekta ima širši, medobčinski oziroma regionalni pomen. | Občina Kočevje, Občina Črnomelj, subregiji – Bela krajina in Kočevsko – Ribniška subregija |

Ozadje projekta

Občina Kočevje je že v letu 1994 pričela z investicijo«Rekonstrukcija ceste Kočevje-Koprivnik«. S soudeležbo R Slovenije je investicija potekala fazno več let. Nedokončan je ostal odsek Koprivnik-regionalna cesta R-I-21, katera povezuje občino Kočevje z občino Črnomelj. Cesta ima svoj strateški pomen in v prihodnosti tudi ekonomskega, zaradi povezave z Belo krajino in naprej na hrvaški avtocestni križ. Rekonstrukcija naj bi v največji meri sledila obstoječi cesti, tako, da se bodo zagotovili minimalni posegi v prostor izven cestnega telesa in s tem v lastniško problematiko. Rekonstruirani odsek bo enake širine kot že obstoječi in sicer 5,00m. Števnih podatkov o prometu na obravnavanem odseku ni na razpolago.

Opis projekta

Predmet izvajanja projekta je rekonstrukcija-posodobitev odseka Koprivnik-R-I-217. V sklopu projekta bomo izdelali projekte in izvedli investicijo na podlagi izvedbe javnega naročila Z izvedbo projekta bomo prometno in ekonomsko povezali sosednje občine, predvsem Črnomeljsko, Metliško in Semiško. Kočevsko kotlino bomo z nameravano investicijo povezala s hrvaško avtocestno mrežo.

Ciljne skupine

Občani in podjetja sosednih občin. Z rezultati projekta bomo prispevali k hitrejšim prometnim povezavam in tesnejšemu gospodarskemu sodelovanju in povezovanju sosednih občin ter hitrejšemu turističnemu razvoju južno slovenskih občin. Prav tako bo izvedba projekta bo pozitivno vplivala na ciljne skupine, posredno pa tudi na druge panoge gospodarstva in političnega sodelovanja.

| Splošni cilji | Hitrejši in lažji razvoj občin, ki ležijo ob južni meji, boljša prometna povezanost obmejnih območij |
| --- | --- |
| Specifični cilji | - boljše prometne povezave; - hitrejši gospodarski razvoj sosednjih občin; - hitrejši razvoj turizma na območju reke Kolpe. |

| Rezultati projekta | - boljša prometna povezanost demografsko ogroženih območij; - lažje gospodarsko povezovanje; - hitrejši in lažji razvoj turizma na obkolpskem območju |
| --- | --- |

Fizični kazalniki

| Naziv kazalnika | Izhodiščna vrednost | Končna vrednost | Rok za dokončanje |
| --- | --- | --- | --- |
| Rekonstrukcija preostanka ceste Kočevje Koprivnik | 0 | 5180m | 2009 |

Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Investicija« Rekonstrukcija ceste Kočevje-Koprivnik« se je pričela v letu 1994, vendar je bila za dokončanje v celoti ( še 5.180m1 ceste) za občino Kočevje prevelika obremenitev. Kako bo projekt prispeval k razvoju območja (neposredni in posredni učinki, ki jih bo imel na razvoj območja, na katerega ima vpliv) Dokončanje lokalne ceste, s priključitvijo na regionalno cesto R-I-217bo vzpostavljena povezava s sosednjimi občinami in dalje z Republiko Hrvaško. Projekt je pomemben za nadaljni razvoj gospodarstva in turizma tega območja

| Ocenjena vrednost projekta | 1.243.534 EUR |
| --- | --- |
| Opis metodologije izračuna | Ocena projekta je pripravljena na podlagi znanih cen za izdelavo projekta in ocenjenega popisa izvedbenih del. |

Načrt financiranja s prikazom stroškov in viri (skupaj in po letih)

| Vir financiranja | vrednost | leto |
| --- | --- | --- |
| Proračun občine Kočevje | 181.523 EUR | 2008 |
| Izvedbeni deli RRP | 440.244 EUR | 2008 |
| Proračun občine Kočevje | 181.523 EUR | 2009 |
| Izvedbeni deli RRP | 440.244 EUR | 2009 |

Terminski plan izvedbe projekta

| Aktivnost | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Priprava dokumentacije in izvedba projekta |  |  |

Pridobljena/potrebna dokumentacija

| Postopek | Da | Ne | Datum (prejeto /pričakovano) | Lastnik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektna naloga |  |  |  |  |
| Lokacijska informacija | x |  | 2008 | Občina Kočevje |
| Gradbeno dovoljenje | x |  | 2008 | Občina Kočevje |
| Soglasja pristojnih organov | x |  | 2008 | Občina Kočevje |
| Investicijska dokumentacija | x |  | 2008 | Občina Kočevje |
| Študija izvedljivosti |  | x |  |  |
| Presoja vplivov na okolje |  | x |  |  |
| Koncesija |  | x |  |  |
| Soglasje lastnikov zemljišča (o uporabi zemljišča) | x |  | 2008 | Več lastnikov |
| Dokazilo o lastništvu | x |  | 2008 | Več lastnikov |
| Drugi pravni postopki | x |  | 2008 | Pridobitev zemljišč |

Izvedba projekta vpliva (14. člen Uredbe o regionalnih razvojnih programih):

|  | Opišite in utemeljite pozitivne učinke projekta na: |
| --- | --- |
| Povečanje dodane vrednosti | NE |
| Povečanje števila delovnih mest | Direktno in posredno z gospodarskim povezovanjem posameznih panog |
| Izboljšanje stanja okolja | Da. |
| Zagotavljanje osnovne komunalne opremljenosti | Da. |
| Vpliv na enake možnosti | Ne |
| Vpliv na informacijske tehnologije | Ne |