Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa 2007-2009

| Naziv projekta | UREDITEV TRGA V SODRAŽICI |
| --- | --- |

| Nosilec projekta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institucija | Celoten uradni naziv | OBČINA SODRAŽICA |  |  |  |
| Naslov | Ulica | Trg 25. maja 3 |  |  |  |
|  | Poštna številka | 1317 | Kraj | Sodražica |  |
| Odgovorna oseba | Blaž Milavec, župan |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba | Ime | Vinko Čampa |  |  |  |
|  | Telefon | 01/837 10 03 |  | Faks | 01/837 10 04 |
|  | E-naslov | vinko.campa@sodrazica.si |  |  |  |
|  | GSM | 041/332 123 |  |  |  |

Umestitev projekta v programske dokumente (RRP, DRP, SRS, EU dokumente)

| Umestitev v dokument | šifra | naziv |
| --- | --- | --- |
| RRP | 3.1. 3.1.1. 3.3. 3.3.3. | Izboljšanje dostopnosti in komunikacij v regiji in v širšem prostoru Novogradnje in rekonstrukcije lokalnih cest ter omrežja kolesarskih in pešpoti Hierarhija naselij in policentrični razvoj regije Ureditev in prenova mestnega jedra Novega mesta in drugih mestnih jeder |
| DRP | Peta razvojno investicijska prioriteta | Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja |
| SRS | Peta razvojna prioriteta | Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja |

Geografska lokacija (izvajanje/vplivno območje)

| Lokacija izvajanja projekta | Lokacija projekta predstavlja osrednji del trga v Sodražici z delom Podgorske ulice do cerkve in nadomestne gradnje objekta Posojilne na trgu. |
| --- | --- |
| Območje na katero ima projekt vpliv | Ureditev zgoraj omenjenega projekta bo vplival na osrednji del občine Sodražica ter omogočil lažjo prometno komunikacijo med občinama Sodražica in Loški Potok. |

Ozadje projekta

Projekt Ureditve trga v Sodražici nastaja že od leta 2001, ko je bila izdelana Idejna zasnova bodoče ureditve trga v Sodražici. Trenutno stanje sedaj izkazuje, da osrednji del trga predstavlja neurejeno parkirišče z neurejenim in nevarnim dostopom na regionalno cesto Sodražica – Žlebič. Obstoječa komunalna infrastruktura je dotrajana in pomanjkljiva. Želja občine je tudi, da sedanja občinska stavba v doglednem času spremeni lokacijo, ki je dokaj skrita in naj bi svoje mesto dobila v osrednjem delu trga. Ureditev komunalne infrastrukture in ceste bo potekala po celotni dolžini Podgorske ulice do križišča z ulico Zavrti. Hkrati se ureja tudi objekt Posojilne, ki je v dokaj slabem stanju, zapuščen in črna točka križišča.

Opis projekta

Predmet izvajanja projekta je rekonstrukcija osrednjega dela trga in Podgorske ulice z nadomestno gradnjo objekta Posojilne. Z izdelavo projekta bomo bistveno izboljšali trenutno prometno neurejeno stanje na osrednjem delu trga kot tudi sam vizualni izgled ter uredili komunalne infrastrukture na trgu v Sodražici in poudariti urejen videz in ločljivost od ostalih prometnih površin. Ureditev osrednjega trga v Sodražici bo vplival na to, da se bo čutil utrip trga kot osrednjega dela občine Sodražica z urejenim videzom. Nadomestna gradnja sedaj zapuščenega objekta v osrednjem delu bo odpravila sedaj črno točko ob regionalni cesti Sodražica – Loški potok in hkrati odprl možnost dodatnih poslovnih in družbenih prostorov. Poleg tega se bo za vse uporabnike trga, avtobusnih postaj in udeležence v prometu povečala varnost.

Ciljne skupine

Ciljna skupina so prednostno vsi občani občine Sodražica kot tudi drugi uporabniki javnih površin na trgu; turisti, prodajalci na stojnicah, izvajalci javnih prireditev …. Rezultati projekta so namenjeni vsem zgoraj navedenim skupinam. Po končanju projekta bo le ta pozitivno direktno vplival na ciljne skupine. Kot primer naj navedemo uporabo pitne vode, ki sedaj poteka po starem azbestnem cevovodu, ki se ga namerava zamenjani z novim uporabnikom prijaznem cevovodu.

| Splošni cilji | Z realizacijo projekta bomo prispevali k ureditvi mestnih središč - trgov |
| --- | --- |
| Specifični cilji | S projektom bo dosežen cilj ureditev kompletne komunalne infrastrukture trga v Sodražici, ureditev enega od osrednjih objektov na trgu. |

| Rezultati projekta | Izgradnja in ureditev komunalno prometne infrastrukture bo pripomogla k kakovostnejši izrabi osrednjih površin na trgu in nove komunalne infrastrukture ter k izboljšanem videzu samega središča kraja. |
| --- | --- |

Fizični kazalniki

| Naziv kazalnika | Izhodiščna vrednost | Končna vrednost | Rok za dokončanje |
| --- | --- | --- | --- |
| Ureditev trga | 0 | 1 | Junij 2008 |
| Ureditev avtobusnih postajališč | 0 | 1 | Oktober 2009 |
| Ureditev prometne infrastrukture (v metrih ceste) | 185m | 190m | Junij 2008 |
| Ureditev komunalne infrastrukture (menjava azbestnih cevi, izgradnja nove,…) | Vodovod 180 m Kanalizacija 180 m | 180m 360m | December 2007 |
| Nadomestna parkirišča | 25 | 52 | December 2009 |

Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Smotrnost izvedbe projekta je ta, da se bo kvaliteta življenja na trgu izboljšala in na novo uredila vizualna podoba trga kot je nekoč že bila. Urejeno bo parkiranje osebnih avtomobilov, ločena bo površina trga od regionalne ceste, izboljšana bo požarna varnost ob zamenjavi obstoječega cevovoda vodovoda in postavitev novih nadzemnih hidrantov.

| Ocenjena vrednost projekta | 625.938,00€ |
| --- | --- |
| Opis metodologije izračuna | Ocenjeni znesek predstavlja projektantsko oceno v fazi Idejne zasnove, ki se je sedaj izkazala kot nerealna saj naj bi predvideni znesek predstavljal le del celotnega zneska investicije. Investicija je zastavljena tako, da je posamezna faza tudi zaključena celota znotraj celotnega projekta in jih je možno izvajati fazno kar bo tudi potrebno. V letih 2007 – 2009 se izvedejo naslednja dela: Ureditev trga in nadomestna gradnja Posojilne |

Načrt financiranja s prikazom stroškov in viri (skupaj in po letih)

| Vir financiranja | vrednost | leto |
| --- | --- | --- |
| Izvedbeni deli RRP | 99.923 | 2007 |
| OBČINA SODRAŽICA | 45.000 | 2007 |
| Izvedbeni deli RRP | 140.000 | 2008 |
| OBČINA SODRAŽICA | 110.000 | 2008 |
| Izvedbeni deli RRP | 120.166 | 2009 |
| OBČINA SODRAŽICA | 110.849 | 2009 |

Terminski plan izvedbe projekta

| Aktivnost | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ureditev trga | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komun. Infrast. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Posojilna |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |

Pridobljena/potrebna dokumentacija

| Postopek | Da | Ne | Datum (prejeto /pričakovano) | Lastnik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektna naloga | X |  |  |  |
| Lokacijska informacija | X |  |  |  |
| Gradbeno dovoljenje | X |  | 23.05.2007 |  |
| Soglasja pristojnih organov | X |  |  |  |
| Investicijska dokumentacija | X |  | 14.05.2007 |  |
| Študija izvedljivosti |  |  |  |  |
| Presoja vplivov na okolje |  |  |  |  |
| Koncesija |  |  |  |  |
| Soglasje lastnikov zemljišča (o uporabi zemljišča) | X |  | Notarsko overjeni 20.04.2007 |  |
| Dokazilo o lastništvu | X |  | Zemljiškoknjižni izpiski |  |
| Drugi pravni postopki |  |  |  |  |

Izvedba projekta vpliva (14. člen Uredbe o regionalnih razvojnih programih):

|  | Opišite in utemeljite pozitivne učinke projekta na: |
| --- | --- |
| Povečanje dodane vrednosti | / |
| Povečanje števila delovnih mest | Projekt bo posredno vplival na povečanje delovnih mest, saj bo nadomestna gradnja objekta Posojilne bo omogočila nova delovna mesta v primeru odprtja poslovnih prostorov v pritličju |
| Izboljšanje stanja okolja | Novo stanje okolja v sklopu projekta bo pozitivno vplivalo na življenje na trgu in omogočena bo lažja komunikacija z okoliškimi kraji in sosednjimi občinami |
| Zagotavljanje osnovne komunalne opremljenosti | Največji poudarek je na izboljšanju stanja komunalne opremljenosti saj se v celoti zamenja azbestni vodovod, elektro in PTT inštalacije, kanalizacija in celotni zgornji ustroj ceste in pločnikov. |
| Vpliv na enake možnosti | / |
| Vpliv na informacijske tehnologije | V celoti bo izvedena cevna inštalacija za telefonske vode in kabelsko televizijo katera je tudi lahko prenosnik informacijskih tehnologij |