Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa 2007-2009

| Naziv projekta | Razširitev poslovne cone TRIS Kanižarica |
| --- | --- |

| Nosilec projekta – Občina Črnomelj |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institucija | Celoten uradni naziv | Občina Črnomelj |  |  |  |
| Naslov | Ulica | Trg svobode 3 |  |  |  |
|  | Poštna številka | 8340 | Kraj | Črnomelj |  |
| Odgovorna oseba | Andrej Fabjan, župan |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba | Ime | Greta Auguštin |  |  |  |
|  | Telefon | 30 61 106 |  | Faks | 30 61 130 |
|  | E-naslov | greta.augustin@crnomelj.si |  |  |  |
|  | GSM | 040 726 003 |  |  |  |

Opis projekta

Območje urejanja z občinskim lokacijskim načrtom predstavlja razširjeno območje nekdanjega rudniškega kompleksa v Kanižarici. Območje OLN zajema zemljišča jugozahodno od mesta Črnomelj, ob regionalni cesti R1-218/1214 Kanižarica-Vinica, na površinah nekdanjega rudnika rjavega premoga. Ožje območje je območje obstoječih stavbnih zemljišč, na katerih je že zgrajena poslovno proizvodna cona. Ožje območje je že pozidano, pojavljajo se novi investitorji za nakup zemljišč in umestitev svoje proizvodnje v to območje. Zaradi novih interesentov, ki jih ni možno umestiti na obstoječa stavbna zemljišča, se je izkazala potreba po razširitvi stavbnih zemljišč na širše območje rudniških površin. Obravnavana poslovna oziroma gospodarska cona je gospodarska cona regionalnega pomena tipa B. Velikost območja obdelave je 477.194 m2, od tega je 100.967 m2 predvidenega za komunalno infrastrukturo. Velikost gradbenih parcel je 244.966 m2. Znotraj načrta je še 131.261 m2 zelenih površin. Izvedbeni projekt zajema investicije v izgradnjo gospodarske javne infrastrukture znotraj območja OLN za razširjeno območje poslovne cone TRIS Kanižarica. V skupen strošek investicije so zajeti naslednji stroški opremljanja zemljišč. V okviru stroškov opremljanja zemljišča je zajeta izgradnja ceste z javno razsvetljavo ter vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v ločenem sistemu. V skupen strošek investicije do zajeti tudi stroški izgradnje visoko in nizko napetostnega električnega omrežja ter telefonskega omrežja, ki sta gospodarski javni infrastrukturi državnega pomena.

| Ocenjena vrednost projekta | 2.497.666.880,00 (brez DDV) |
| --- | --- |
| Predvidena sredstva za sofinanciranje |  |

| Terminski plan izvedbe projekta | 2007-2009 |
| --- | --- |
| Začetek projekta: | 2007 |
| Zaključek projekta: | 2009 |