Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa 2007-2009

| Naziv projekta | IZGRADNJA KULTURNEGA CENTRA SEMIČ Z UREDITVIJO DOSTOPA |
| --- | --- |

| Nosilec projekta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institucija | Celoten uradni naziv | OBČINA SEMIČ |  |  |  |
| Naslov | Ulica | ŠTEFANOV TRG 9 |  |  |  |
|  | Poštna številka | 8333 | Kraj | SEMIČ |  |
| Odgovorna oseba | IVAN BUKOVEC, ŽUPAN |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba | Ime | POLONA KAMBIČ |  |  |  |
|  | Telefon | 07/356 53 60 |  | Faks | 07/356 53 65 |
|  | E-naslov | polona.kambic@semic.si |  |  |  |
|  | GSM | / |  |  |  |

Opis projekta

Občina Semič ima kulturni dom, ki je bil zgrajen pred drugo svetovno vojno in več ne ustreza potrebam današnjega časa. Želimo zgraditi nov, sodoben kulturni dom, ki bi ga poimenovali kar Kulturni center Semič, ki bo kot tak center kulture v Semiču. Projekt je skladen z RRP 2007 – 2013: Ukrep št. 3: Izboljševanje kakovosti življenja za vse generacije in družbene skupine 2.3.2. Izboljšanje prostorskih pogojev za institucije, ki delujejo na področju družbene blaginje v regiji

| Ocenjena vrednost projekta | 2.858.976 EUR ali 685.125.000,00 SIT z DDV |
| --- | --- |
| Predvidena sredstva za sofinanciranje | 1.690.035 EUR ali 405.000.000,00 SIT minimalno (1.272.742 EUR v l. 2007 in 417.293 EUR v l. 2008) izvedbeni del RRP (v kolikor ostali občini ne bosta imeli projektov, bo ta delež maksimalno do 485 mio SIT, kar predstavlja 85% upravičenih stroškov) 1.168.941 EUR ali 280.125.000,00 SIT maksimalno Občina Semič (tudi najem kredita) |

| Terminski plan izvedbe projekta | 20. april 2007 – gradbeno dovoljenje julij 2007 – izbira izvajalca avgust 2007 – začetek del oktober 2008 – dokončanje del |
| --- | --- |
| Začetek projekta | julij 2007 |
| Zaključek projekta | oktober 2008 |