- Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa 2007-2009

| Naziv projekta | OC Breg – zaključna faza izgradnje ceste in komunalnega opremljanja ter priprava dokumentacije in odkup zemljišč za izgradnjo severne servisne ceste |
| --- | --- |

| Nosilec projekta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institucija | Celoten uradni naziv | OBČINA RIBNICA |  |  |  |
| Naslov | Ulica | Gorenjska cesta 3 |  |  |  |
|  | Poštna številka | 1310 | Kraj | Ribnica |  |
| Odgovorna oseba | Jože Levstek, župan |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba | Ime | Tatjana Dečman-Žagar |  |  |  |
|  | Telefon | 837 230 24 |  | Faks | 836 10 91 |
|  | E-naslov | tatjana.decman-zagar@ribnica.si |  |  |  |
|  | GSM |  |  |  |  |

Umestitev projekta v programske dokumente (RRP, DRP, SRS, EU dokumente)

| Umestitev v dokument |  | šifra | naziv |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RRP | 1.1. 1.1.1 3.2. 3.2.11. 3.3. 3.3.1. |  |  | Povezovanje, mreženje in zagotavljanje podpornih potreb gospodarstva Opremljanje gospodarskih, poslovnih in obrtnih con Izboljšanje komunalne opremljenosti Izgradnja infrastrukturnih omrežij za komunalno opremljanje zemljišč za gradnjo Hierarhija naselij in policentrični razvoj regije Zagotovitev zemljišč za gradnjo gospodarskih con in stanovanjskih območij |
| DRP | Prva razvojno investicijska prioriteta |  |  | Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast |
| SRS | Prva razvojna prioriteta |  |  | Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast |

Geografska lokacija (izvajanje/vplivno območje)

| Lokacija izvajanja projekta | Ribnica |
| --- | --- |
| Območje na katero ima projekt vpliv | Ožje vplivno območje so vse okoliške občine: Kočevje, Sodražica, Dobrepolje, Velike Lašče, Loški potok. |

Ozadje projekta

Nekateri podjetniki so že leta 1991 odkupili del zemljišč v območju na katerem je bila v planskih dokumentih predvidena OC Breg. Kasneje so zaradi težav z odkupom preostalih zemljišč v izvedbo projekta vključili Občino Ribnica. Po pobudi navedenih podjetnikov je občina v letu 2003 začela z izvedbo I. faze izgradnje ceste in komunalne infrastrukture, dela so se nadaljevala v naslednjih letih. Občina je v letu 2005 pridobila še del manjkajočih zemljišč za izgradnjo severne servisne ceste in komunalne infrastrukture, zato je lahko v letu 2006 zgradila cesto v makadamski izvedbi in večji del komunalne infrastrukture čez praktično vso OC do državne ceste G2-106 v smeri Ljubljane. V letu 2007 bo občina izvedla še priključek na državno cesto ter razširila del omenjene ceste z pasom za zavijanje. Za dokončanje del (končna faza izgradnje) in izgradnje najkrajše povezave z državno cesto G2-106 v smeri Kočevja, pa bo morala občina obnoviti del ceste, ki poteka po Ulici ob železnici ( izgradnja priključkov, hodnikov za pešce, javne razsvetljave …), odkupiti del zemljišč po katerih že poteka cesta (Kolodvorska ulica) in so v lasti Slovenskih železnic ter drugih pravnih oseb in zgraditi še cca 330 m S servisne ceste. Sama servisna cesta je v poleg povezave OC Breg po najkrajši možni prometnici na G2-106 v smeri Kočevja tudi v širšem javnem interesu, saj se bo tovorni promet namenjen v in iz OC Breg ter industrijske cone RIKO-Inles preusmeril na navedeno servisno cesto in ne bo potekal več čez samo mesto. Na ta način se bodo razbremenile občinske ceste, ki v preteklosti največkrat niso bile grajene tako, da bi po njih brez težav potekal tovorni promet (priključki in križišča brez ustreznih radijev, ki bi kamionom omogočala nemoteno zavijanje, preozka vozišča na katerih ni prostora za hodnike za pešce etc.).

Opis projekta

Občina bo izvedla zadnjo fazo komunalnega opremljanja (asfaltirala preostali del vozišča, hodnike za pešce in kolesarske steze, ter dokončala električno in telekomunikacijsko omrežje). V sklopu projekta bomo odkupili del zemljišč za ureditev prometnice, ki odpira JV del OC. S tem bomo dokončno uredili JV del severne servisne ceste s hodnikom za pešce, kolesarsko stezo, javno razsvetljavo in ostalo potrebno komunalno opremo ter omogočili najkrajši dostop do cone z državne ceste z omenjene JV smeri ( smeri Kočevja). Projekt vključuje gradbena dela za dokončanje začete novogradnje ceste in komunalne infrastrukture na SZ delu OC; odkupe zemljišč, gradbena dela pri rekonstrukciji dela ceste in izgradnjo cca 330 m novega odseka severne servisne ceste na JV z vso potrebno komunalno infrastrukturo. Z navedenim projektom bomo v Ribnici uredili zaključeno območje namenjeno razvoju podjetništva, posredno prispevali k njegovemu hitrejšemu razvoju in posledično razvoju celotnega gospodarstva v občini. Poleg tega bomo z ureditvijo severne servisne ceste velik del tovornega prometa z danes obremenjene Merharjeve ceste, ki se nahaja praktično v središču mesta, preusmerili na omenjeno cesto. Vse naštete aktivnosti bodo neposredno vplivale na razvitost celotne občine in subregije.

Ciljne skupine

Ciljne skupine projekta so: podjetniki, Občina Ribnica in okoliške občine, občani, ki bodo dobili zaposlitev v podjetjih v OC. Projekt bo imel direkten pozitiven vpliv na ciljne skupine, pa tudi pozitiven indirekten vpliv na ostale občane, saj se bo predvidoma tovorni promet umaknil iz središča mesta, posledično povečala prometna varnost in zmanjšal hrup.

| Splošni cilji | Hitrejši razvoj gospodarstva v občini in subregiji. Izgradnja ustreznega števila OC. |
| --- | --- |
| Specifični cilji | S projektom bomo v občini pokrili del potreb po komunalno opremljenih zemljiščih namenjenih pozidavi z objekti obrtne in poslovne dejavnosti, omogočili selitev in širitev dejavnosti obstoječim podjetnikom, ki delajo v neprimernih objektih znotraj stanovanjskih sosesk in vasi ter zmanjšali obremenjevanje okolja – stanovanjskih sosesk s hrupom in odpadnimi vodami ter uničevanje vozišč občinskih cest. |

| Rezultati projekta | - izbran bo ponudnik gradbenih del, - dopolnjena projektna dokumentacija za izvedbo severne servisne ceste v smeri Kočevja - izvedena gradbena dela pri novogradnji odsekov in obnovi starega odseka servisne ceste, pri novogradnji komunalne opreme v OC Breg, - zgrajene pokrite in zaprte poslovne površine. |
| --- | --- |

- Fizični kazalniki

| Naziv kazalnika | Izhodiščna vrednost | Končna vrednost | Rok za dokončanje |
| --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja severne servisne ceste | 450 m | 1.140 m* | 2010 |
| Izgradnja kom. infrastrukture | 450 m | 1.140 m* | 2010 |
| Izgradnja posl. površin | 10.000 m2 | 40.000 m2 | 2009 |
| Velikost komunalno opremljenega območja namenjenega gospodarskim dejavnostim | 5,0 ha | 8,0 ha (+2,5) | 2010 |
| Število komunalno opremljenih parcel | 6 | 14 | 2010 |

*O.P.: Vključno z obnovami že obstoječih odsekov in novogradnjami.

Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Z izvedbo projekta se bo omogočilo razvoj novim in deloma tudi že obstoječim podjetjem, povečalo ponudbo delovnih mest s katerimi se bo zmanjšala brezposelnost in zadržal del mlajše populacije, ki sedaj odhaja na delo predvsem v Ljubljano, zmanjševalo pa tudi onesnaževanje stanovanjskih sosesk s hrupom in uničevanje neustrezno grajenih občinskih cest. Projekt bo povečal zaposlenost v občini in sosednjih občinah, z zadrževanjem mladih v domačem okolju in priseljevanjem od drugod bo imel pozitiven vpliv tudi na demografske trende območja (zdajšnja stagnacija).

| Ocenjena vrednost projekta | 500.751 € |
| --- | --- |
| Opis metodologije izračuna | Kako smo dobili znesek, kaj je osnova – Projekti: - severne servisne ceste (PGD, PZI) št. C-47/94, PRONIZ d.o.o., Ljubljana, julij 2002; - kanalizacije št. C-54/96, PRONIZ d.o.o., Ljubljana, julij 2002; - vodovoda št. 41-072-01/96, Hidroinženiring d.o.o., Ljubljana, julij 2002; - telekomunikacijskega omrežja št. 2211686/5, Dekatel d.o.o., Ljubljana, marec 2005, - Program opremljanja OC Breg Ribnica, - DIIP-i za posamezne faze izgradnje, - cenitvena poročila za nakupe zemljišč. |

Načrt financiranja s prikazom stroškov in viri (skupaj in po letih)

| Vir financiranja | Vrednost v € | Leto |
| --- | --- | --- |
| Občina Ribnica | 86.555 | 2008 |
| Izvedbeni deli RRP | 163.821 | 2008 |
| Občina Ribnica | 97.487 | 2009 |
| Izvedbeni deli RRP | 152.888 | 2009 |

Bodite pozorni na zalaganje sredstev in povračila po dejansko plačanih računih!!

| Terminski plan izvedbe projekta |  |
| --- | --- |
| Začetek projekta | 2008 |
| Zaključek projekta | 2009 (2010) |

- Terminski plan izvedbe projekta

| Aktivnost | 4 08 | 5 08 | 6 08 | 7 08 | 8 08 | 9 08 | 10 08 | 11 08 | 12 08 | 1 09 | 2 09 | 3 09 | 4 09 | 5 09 | 6 09 | 7 09 | 8 09 | 9 09 | 10 09 | 11 09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odkup zemljišč | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba postopka JN |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izved. del II. in III.f. |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Končni obračun del |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradb. dov. IV. faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izv.post. JN IV. faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
| Izvedba del IV. faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |
| Končni obračun del |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |

Pridobljena/potrebna dokumentacija – II. in III. faza izgradnje severne servisne ceste in komunalne infrastrukture  v OC Breg – leto 2008; odkup zemljišč in obnova starega dela servisne ceste

| Postopek | Da | Ne | Datum (prejeto /pričakovano) | Lastnik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektna naloga |  |  |  |  |
| Lokacijska informacija |  |  |  |  |
| Gradbeno dovoljenje (za dokončanje komunalnega opremljanja OC) | x |  | 20.1.2006 |  |
| Soglasja pristojnih organov | x |  |  |  |
| Investicijska dokumentacija | x |  | april 2007 |  |
| Študija izvedljivosti |  |  |  |  |
| Presoja vplivov na okolje |  |  |  |  |
| Koncesija |  |  |  |  |
| Soglasje lastnikov zemljišča (o uporabi zemljišča) |  |  |  |  |
| Dokazilo o lastništvu | x |  |  |  |
| Drugi pravni postopki |  |  |  |  |

- Pridobljena/potrebna dokumentacija – IV. faza izgradnje severne servisne ceste – leto 2009

| Postopek | Da | Ne | Datum (prejeto /pričakovano) | Lastnik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokumentacija (PGD, PZI sev. servisna cesta) | x |  |  |  |
| Lokacijska informacija |  | x | januar 2008 |  |
| Gradbeno dovoljenje (za obn. in dokončanje servisne ceste) |  | x | oktober 2008 |  |
| Soglasja pristojnih organov |  | x | september 2008 |  |
| Investicijska dokumentacija |  | x | november 2008 |  |
| Študija izvedljivosti |  |  |  |  |
| Presoja vplivov na okolje |  |  |  |  |
| Koncesija |  |  |  |  |
| Soglasje lastnikov zemljišča (o uporabi zemljišča) |  |  |  |  |
| Dokazilo o lastništvu |  | x |  |  |
| Drugi pravni postopki – odkupi zemljišč |  |  | marec-sept. 2008 |  |

Izvedba projekta vpliva (14. člen Uredbe o regionalnih razvojnih programih):

|  | Opišite in utemeljite pozitivne učinke projekta na: |
| --- | --- |
| Povečanje dodane vrednosti | Z novimi izdelki in storitvami, ki jih bodo proizvajala oziroma opravljala podjetja v coni, bo imel projekt posreden vpliv na povečanje dodane vrednosti. |
| Povečanje števila delovnih mest | Projekt bo neposredno vplival na večjo zaposlenost v času izvajanja projekta. Ocenjujemo, da še pomembnejši posreden dolgoročen vpliv projekta to je povečanje števila delovnih mest (s 30 na 100). |
| Izboljšanje stanja okolja | Projekt bo neposredno vplival na zmanjšanje hrupa v stanovanjskih naseljih in z izgradnjo kanalizacijskih sistemov zmanjšanje onesnaženja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. |
| Zagotavljanje osnovne komunalne opremljenosti | Projekt bo z izgradnjo novih kanalizacijskih, vodovodnih, elektro in telekomunikacijskih vodov neposredno vplival na povečanje kapacitet komunalne opreme. |
| Vpliv na enake možnosti | Posreden in neposreden vpliv: projekt bo preko zaposlitev vključeval mlade, ženske, brezposelne, invalide, Rome…. |
| Vpliv na informacijske tehnologije | Z izgradnjo novih telekomunikacijskih vodov bo projekt neposredno vplival oziroma omogočal uporabo novih informacijskih tehnologij. |