Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa 2007-2009

Idejni predlog

| Naziv projekta | UREDITEV TRGA V SODRAŽICI |
| --- | --- |

| Nosilec projekta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institucija | Celoten uradni naziv | Občina Sodražica, |  |  |  |
| Naslov | Ulica | Trg 25. maja 3 |  |  |  |
|  | Poštna številka | 1317 | Kraj | Sodražica |  |
| Odgovorna oseba | Blaž Milavec, župan |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba | Ime | Vinko Čampa |  |  |  |
|  | Telefon | 01/8371003 |  | Faks | 01/8371004 |
|  | E-naslov | vinko.campa@sodrazica.si |  |  |  |
|  | GSM | 041/ 332 123 |  |  |  |

Opis projekta

Ureditev trga v Sodražici v skladu z Projektno nalogo za izdelavo projektne dokumentacije zajema naslednja dela: - Ureditev osrednjega trga in ceste do cerkve; tu je predvidena zamenjava infrastrukture kot je vodovod, kanalizacija, pokablitev elektrike, telefonije, kabelske televizije, ureditev javne razsvetljave, obnova vozišča z pločniki ter prometna ureditev. - Dvostransko avtobusno postajališče se izvede vzporedno z regionalno cesto. Lokacija za smer Žlebič je predvidena pred stanovanjsko poslovnim objektom (banka, pošta), za smer Loški potok pa na lokaciji parka in poslovnim objektom »Dom«. - Posojilna, objekt predstavlja opuščeno stavbo v samem centru Sodražice v lasti Občine Sodražica. Predvideva se rušenje objekta in nadomestna gradnja, objekt bo imel naslednjo vsebino; pritličje poslovni prostori za trg, nadstropje knjižnjica in družbene dejavnosti, mansarda prostori za družbeno dejavnost. - Nadomestna parkirišča zardi ureditve trga, ki trnutno predstavlja eno samo parkirišče je potrebno predvideti nadomestna parkirišča, ki se nahajajo v neposredni bližini trga. Hkrati se predvideva selitev lokacije občinske stavbe na osrednji trg in v ta namen se bo odkupil del (nadstropje) sedanje stavbe Kmetijske zadruge Ribnica za namen občinske hiše.

| Ocenjena vrednost projekta | 120.0 mio SIT – 500.000 EUR |
| --- | --- |
| Predvidena sredstva za sofinanciranje | 60.0 mio SIT – 250.000 EUR |

| Terminski plan izvedbe projekta | 1. FAZA v letu 2007; Osrednji trg z Podgorsko cesto,; ocenjena vrednost 60.0 mio SIT (250.000 EUR), predviden delež sofinanciranja 40.0 mio SIT (166.666 EUR) 2. FAZA v letu 2008; Dvostransko avtobusno postajališče, nadomestna parkirišča in Posojilna ; ocenjena vrednost 60.0mio SIT (250.000 EUR), predviden delež sofinanciranja 20.0 mio SIT (83.300 EUR) |
| --- | --- |
| Začetek projekta | 2007 |
| Zaključek projekta | 2008 |

V Sodražici , dne 12.1.2007

Pripravil:  Vinko Čampa

Podpis odgovorne osebe nosilca projekta: