Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa 2007-2009

Idejni predlog

| Naziv projekta | Dom starejših občanov Žužemberk |
| --- | --- |

| Nosilec projekta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institucija | Celoten uradni naziv | Občina Žužemberk |  |  |  |
| Naslov | Ulica | Grajski trg 33 |  |  |  |
|  | Poštna številka | 8360 | Kraj | Žužemberk |  |
| Odgovorna oseba | Franc Škufca, župan |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba | Ime | Darko Pucelj |  |  |  |
|  | Telefon | 07 3885 190 |  | Faks | 07 3885 181 |
|  | E-naslov | obcina.zuzemberk@zuzemberk.si |  |  |  |
|  | GSM | 041 324 708 |  |  |  |

Opis projekta

Iz izkazanih potreb po varstvu starejših oseb v Občini Žužemberk izhaja, da je glede na trenutno stanje potreba po domu starejših občanov nujna. Z dislociranim oddelkom doma za starejše v Žužemberku z približno 100 ležišči se bi omogočila kvalitetna skrb za starejše in to širšega gravitacijskega območja Suhe krajine. Občina Žužemberk bo kot lastni vložek dala stavbno zemljišče s parc. št. *23, s poslovno stavbo v izmeri 786 m2 in parc. št. 289, zelenica v izmeri 1358 m2, obe k.o. Žužemberk, ki se nahajata v centru naselja. Do sedaj je bila že podana prijava namere za izgradnjo doma za starejše s strani Občine Žužemberk na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v letu 2004 ter izdana lokacijska informacija. S projektom bomo pripravili vso potrebno dokumentacijo in za izgradnjo in opremo enote DSO v Žužemberku ter izvedli investicijo v objekt in opremo v DSO.

| Ocenjena vrednost projekta | 4.466.000,00 EUR |
| --- | --- |
| Predvidena sredstva za sofinanciranje | 85 % |

| Terminski plan izvedbe projekta | 36 mesecev |
| --- | --- |
| Začetek projekta | julij 2007 |
| Zaključek projekta | julij 2010 |

V Žužemberku, dne 17. 04. 2007

Pripravil:  Dare Pucelj

Podpis odgovorne osebe nosilca projekta:

župan Franc Škufca