Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa 2007-2009

Idejni predlog

| Naziv projekta | IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KOMUNALNO OPREMLJANJE POSLOVNE CONE LIK II IN NAKUP ZEMLJIŠČ TER IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |
| --- | --- |

| Nosilec projekta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institucija | Celoten uradni naziv | OBČINA KOČEVJE |  |  |  |
| Naslov | Ulica | LJUBLJANSKA 26 |  |  |  |
|  | Poštna številka | 1330 | Kraj | KOČEVJE |  |
| Odgovorna oseba | Župan: Janko VEBER, univ.dipl.inž.grad. |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba | Ime | Milena Glavač |  |  |  |
|  | Telefon | 01/ 8938 226 |  | Faks | 01/ 8938 230 |
|  | E-naslov | vodja.oig@obc-kocevje.si |  |  |  |
|  | GSM | 041 406 181 |  |  |  |

Opis projekta

Občina Kočevje je v letih 2005 in 2006 s pomočjo evropskih sredstev komunalno opremila območje poslovne cone LIK s površino 7.1ha. Vsa razpoložljiva zemljišča v coni so že prodana 11. investitorjem. Ker pa se pojavlja potreba in povpraševanje podjetij po dodatnih površinah za proizvodnjo, je občina pristopila k aktivnostim za pridobitev projektne dokumentacije in v nadaljevanju za komunalno ureditev dodatnih 14,5 ha površin. Občina je lastnik večjega dela tega zemljišča, razen površine v izmeri 3.700m2, ki je bila vrnjena v postopku denacionalizacije in jo mora občina odkupiti. Poslovna cona LIK in LIK II je začetek urejanja večjega industrijskega kompleksa oz. cone Breg pri Kočevju, ki bi smiselno povezal podjetje LIK d.d., obstoječo manjšo obrtno cono in blagovne rezerve (vrnitev države občini) v celoto na 82,50 ha. Območje leži v križišču cest Kočevje - LJ oz.NM. Tudi železnica teče ravno po površini cone, urejen je nov nadvoz. Projekt predstavlja pomemben korak za razvoj subregije ter trajnostno prostorsko načrtovanje in pomemben element za pospeševanje podjetništva in aktivne lokalne politike. Izboljšuje pogoje za razvoj obstoječih dejavnosti in povečuje privlačnost občine za nove investicije. Zagotavlja razpoložljive konkurenčne lokacije z namenom pridobiti nove investitorje z diferencirano dejavnostjo za povečevanje dodane vrednosti in razvoj delovnih mest za mlade in tudi visoko izobražene kadre.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN NAKUP ZEMLJIŠČ:

| Ocenjena vrednost projekta | 35.760.000,00 SIT |
| --- | --- |
| Predvidena sredstva za sofinanciranje | 25.330.000,00 SIT |

| Terminski plan izvedbe projekta |  |
| --- | --- |
| Začetek projekta | Maj 2007 |
| Zaključek projekta | December 2007 |

IZGRADNJA:

| Ocenjena vrednost projekta | 560.757.600,00 SIT OZ. EUROV 2.340.000,00 |
| --- | --- |
| Predvidena sredstva za sofinanciranje | 292.500,00 EUROV v letu 2008 1.170.000,00 EUROV v letu 2009 |

FINANCIRANJE:

# LETO 2008: VREDNOST PROJEKTA: 468.000,00 eurov

|  | z DDV | brez DDV |
| --- | --- | --- |
| Občina | 175.500 | 97.500 |
| Region.sred. | 292.500 | 292.500 |
| SKUPAJ | 468.000 | 390.000 |

# LETO 2009: VREDNOST PROJEKTA: 1.872.000,00 eurov

|  | z DDV | brez DDV |
| --- | --- | --- |
| Občina | 702.000 | 390.000 |
| Region.sred. | 1.170.000 | 1.170.000 |
| SKUPAJ | 1.872.000 | 1.560.000 |

| Terminski plan izvedbe projekta |  |
| --- | --- |
| Začetek projekta | Maj 2007 |
| Zaključek projekta | December 2009 |

V  Kočevju, dne 12.12.2006

Pripravila:  M.Glavač

Podpis odgovorne osebe nosilca projekta: