Letno poročilo 2010

o izvajanju

Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture

za obdobje 2007 - 2013

Ljubljana, september 2011

KAZALO

1.	OPREDELITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA RAZVOJA OKOLJSKE IN PROMETNE INFRASTRUKTURE ZA OBDOBJE 2007 - 2013	6

2.	PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA	7

2.1. Dosežek in analiza napredka	7

2.1.1.	Informacije o fizičnem napredku operativnega programa	8

2.1.2.	Finančne informacije za operativni program	17

2.1.3.	Informacije o razčlenitvi uporabe skladov	20

2.1.4.	Pomoč ciljnih skupin	24

2.1.5.	Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč	24

2.1.6.	Kakovostna analiza	24

2.1.6.1 Sodelovanje s socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami	30

2.1.6.2 Uresničevanje načel trajnostnega razvoja	31

2.1.6.3 Uresničevanje načela enakost možnosti	33

2.2. Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti	33

2.3. Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo	34

2.4. Spremembe v okviru izvajanja operativnega programa	40

2.5. Bistvena sprememba v skladu s členom 57 Uredbe (ES) št. 1083/2006	42

2.6. Dopolnjevanje drugih instrumentov	42

2.7. Izvajanje spremljanja in vrednotenja	43

2.7.1. Postopki spremljanja	43

2.7.2. Vrednotenje	45

3.	IZVAJANJE PO RAZVOJNIH PRIORITETAH	54

3.1. Razvojna prioriteta: Železniška infrastruktura	54

3.1.1.	Železniška infrastruktura	57

3.2. 	Razvojna prioriteta: Cestna in pomorska infrastruktura – KS	63

3.2.1.	Področje cest	67

3.2.2.	Področje pomorstva	70

3.3. 	Razvojna prioriteta: Prometna infrastruktura – ESRR	72

3.3.1.	Področje cest	76

3.3.2.	Področje javnega potniškega prometa	82

3.3.3.	Področje letalske in letališke infrastrukture	84

3.4. 	Razvojna prioriteta: Ravnanje s komunalnimi odpadki	87

3.4.1.	Ravnanje s komunalnimi odpadki	90

3.5. 	Razvojna prioriteta: Varstvo okolja – področje voda	94

3.5.1.	Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod	99

3.5.2.	Oskrba s pitno vodo	106

3.5.3.	Zmanjšanje škodljivega delovanja voda	112

3.6. 	Razvojna prioriteta: Trajnostna raba energije	114

3.6.1.	Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb	117

3.6.2.	Učinkovita raba električne energije	121

3.6.3. 	Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo	123

3.6.4. 	Demonstracijski projekti, informiranje svetovanje	126

3.7.  Tehnična pomoč	128

4.	PROGRAMI ESRR/KOHEZIJSKEGA SKLADA: VELIKI PROJEKTI	141

5.	INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI	146

5.1. Uvod	146

5.2. Obvezni oz. osnovni ukrepi informiranja in obveščanja po uredbi evropske komisije (ES) št. 1828/2006	146

5.3. Uresničevanje komunikacijskega načrta	147

6.	VREDNOTENJE KOMUNIKACIJSKEGA NAČRTA INFORMIRANJA IN OBVEŠČANJA JAVNOSTI O IZVAJANJU OPERATIVNIH PROGRAMOV V PROGRAMSEKM OBDOBJU 2007-2013	156

Priloga 1: LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKIH PROJEKTOV	161

Priloga 2: PREDSTAVITEV PRIMERA DOBRE PRAKSE	183

KAZALO TABEL

Tabela 1a: Seznam potrjenih velikih projektov v letu 2010 - 1. del	8

Tabela 1b: Seznam potrjenih velikih projektov v letu 2010 - 2. del	9

Tabela 2a: Seznam potrjenih malih projektov v letu 2010 – 1. del	10

Tabela 2b: Seznam potrjenih malih projektov v letu 2010 – 2. del	11

Tabela 2c: Seznam potrjenih malih projektov v letu 2010 – 3. del	12

Tabela 3: Kazalniki operativnega programa OP ROPI	14

Tabela 4: Ključni kazalniki 1. razvojne prioritete	15

Tabela 5: Ključni kazalniki 2. razvojne prioritete	15

Tabela 6: Ključni kazalniki 3. razvojne prioritete	15

Tabela 7: Ključni kazalniki 4. Razvojne prioritete	16

Tabela 8: Ključni kazalniki 5. razvojne prioritete	16

Tabela 9a: Ključni kazalniki 6. razvojne prioritete – prvi del	16

Tabela 9b: Ključni kazalniki 6. razvojne prioritete – drugi del	17

Tabela 10: OP ROPI – finančne informacije na dan 31.12.2010	17

Tabela 11:  Pregled skupne višine stroškov operacij in delež prispevka Skupnosti (do 31.12.2010)	19

Tabela 12: Finančne informacije od 1.1.2007 do 31.12.2010 – kumulativno (vsi finančni podatki so izraženi v EUR)	20

Tabela 13a: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah v letih 2007, 2008  in 2010 – prvi del	20

Tabela 13b: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah v letih 2007, 2008  in 2010 – drugi del	21

Tabela 13c: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah v letih 2007, 2008  in 2010 – tretji del	22

Tabela 14: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje	23

Tabela 15: Prikaz finančnih sprememb po RP	30

Tabela 16a: Vrednotenje relevantnosti strategije za OP ROPI – 1. del	49

Tabela 16b: Vrednotenje relevantnosti strategije za OP ROPI – 2. del	50

Tabela 16c: Vrednotenje relevantnosti strategije za OP ROPI – 3. del	51

Tabela 16d: Vrednotenje relevantnosti strategije za OP ROPI – 4. del	52

Tabela 16e: Vrednotenje relevantnosti strategije za OP ROPI – 5. del	53

Tabela 17: Finančni napredek 1. razvojne prioritete	54

Tabela 18: Potrjeni projekti na nivoju 1. razvojne prioritete v letu 2010	55

Tabela 19: Fizični napredek 1. razvojne prioritete	55

Tabela 20a: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 1.1. -1.del	58

Tabela 20b: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 1.1.-2. del	59

Tabela 20c: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 1.1.-3. del	60

Tabela 20d: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 1.1.-4. del	61

Tabela 21: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.1.	61

Tabela 22: Finančni napredek 2. razvojne prioritete	63

Tabela 23: Potrjeni projekti na nivoju 2. razvojne prioritete v letu 2010	64

Tabela 24: Fizični napredek 2. razvojne prioritete	65

Tabela 25: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.1.	67

Tabela 26: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 2.1.	68

Tabela 27: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.1.	69

Tabela 28: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.2.	70

Tabela 29: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.2.	71

Tabela 30: Finančni napredek 3. razvojne prioritete	72

Tabela 31: Potrjeni projekti na nivoju 3. razvojne prioritete v letu 2010	73

Tabela 32: Fizični napredek 3. razvojne prioritete	74

Tabela 33: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.1.	76

Tabela 34a: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 3.1.-1.del	77

Tabela 34b: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 3.1.-2.del	78

Tabela 34c: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 3.1.-3.del	79

Tabela 34d: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 3.1.-4.del	80

Tabela 35: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1.	80

Tabela 36: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.2.	82

Tabela 37: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 3.2.l	83

Tabela 38: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.2.	83

Tabela 39: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.3.	84

Tabela 40: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 3.3.	85

Tabela 41: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.3.	85

Tabela 42: Finančni napredek 4. razvojne prioritete	87

Tabela 43: Potrjeni projekti na nivoju 4. razvojne prioritete v letu 2010	88

Tabela 44: Fizični napredek 4. razvojne prioritete	88

Tabela 45: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.1.	90

Tabela 46a: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 4.1.-1.del	90

Tabela 46b: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 4.1.-2.del	91

Tabela 46c: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 4.1.-3.del	92

Tabela 47: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.1.	92

Tabela 48: Finančni napredek 5. razvojne prioritete	94

Tabela 49a: Potrjeni projekti na nivoju 5. razvojne prioritete v letu 2010 -1. del	95

Tabela 49b: Potrjeni projekti na nivoju 5. razvojne prioritete v letu 2010 – 2. del	96

Tabela 50a: Fizični napredek 5. razvojne prioritete – 1. del	96

Tabela 50b: Fizični napredek 5. razvojne prioritete – 2. del	97

Tabela 51: Finančni napredek prednostne usmeritve 5.1.	99

Tabela 52a: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 5.1.-1.del	100

Tabela 52b: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 5.1.-2.del	101

Tabela 52c: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 5.1.-3.del	102

Tabela 52d: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 5.1.-4.del	103

Tabela 52e: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 5.1.-5.del	104

Tabela 53: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 5.1.	104

Tabela 54: Finančni napredek prednostne usmeritve 5.2.	106

Tabela 55a: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 5.2.-1.del	107

Tabela 55b: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 5.2.-2.del	108

Tabela 55c: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 5.2.-3.del	109

Tabela 55d: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 5.2.-4.del	110

Tabela 56: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 5.2.	110

Tabela 57: Finančni napredek prednostne usmeritve 5.3.	112

Tabela 58: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 5.3.	113

Tabela 59: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 5.3.	113

Tabela 60: Finančni napredek 6. razvojne prioritete	114

Tabela 61: Fizični napredek 6. razvojne prioritete	116

Tabela 62: Finančni napredek prednostne usmeritve 6.1.	117

Tabela 63: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 6.1.	119

Tabela 64: Finančni napredek prednostne usmeritve 6.2.	121

Tabela 65: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 6.2.	122

Tabela 66: Finančni napredek prednostne usmeritve 6.3.	123

Tabela 67: Napredek v izvajanju operacij v okviru prednostne usmeritve 6.3.	124

Tabela 68: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 6.3.	124

Tabela 69: Finančni napredek prednostne usmeritve 6.4.	126

Tabela 70: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 6.4.	127

Tabela 71: Finančni napredek 7. razvojne prioritete	128

Tabela 72: Finančni pregled po posameznih aktivnostih programa tehnične pomoči – poraba po letih	129

Tabela 73: Fizični napredek 7. razvojne prioritete	137

Tabela 74: Pregled finančne realizacije potrjenih velikih projektov	144

Tabela 75a: Koledar izvedbe aktivnosti – 1.del	147

Tabela 75b: Koledar izvedbe aktivnosti – 2.del	148

Tabela 76: Seznam izvedenih dogodkov	151

Tabela 77a: Pregled uresničevanja komunikacijskega načrta v letu 2010 –1. del	153

Tabela 77b: Pregled uresničevanja komunikacijskega načrta v letu 2010 –2. del	154

Tabela 78: Finančni pregled po posameznih komunikacijskih orodjih – poraba po letih	155

Tabela 79: Finančni pregled po posameznih komunikacijskih orodjih – razpoložljiva sredstva za celotno programsko obdobje OP ROPI in delež porabe do vključno leta 2010	155

Tabela 80a: Uresničevanje kazalnikov za vse operativne programe – 1. del	158

Tabela 80b: Uresničevanje kazalnikov za vse operativne programe – 2. del	159

KAZALO GRAFOV

Graf 1: Pregled dodeljevanja prispevka Skupnosti v okviru OP ROPI po letih v okviru potrjenih instrumentov	18

Graf 2: Pregled dinamike izvajanja OP ROPI v letu 2010	19

Graf 3: Kumulativni prikaz napredka 1. razvojne prioritete	55

Graf 4: Kumulativni prikaz napredka 2. razvojne prioritete	64

Graf 5: Kumulativni pregled izvajanja 3. razvojne prioritete	73

Graf 6: Kumulativni pregled izvajanja 4. razvojne prioritete	88

Graf 7: Kumulativni pregled izvajanja 5. razvojne prioritete	95

Graf 8: Kumulativni pregled izvajanja 6. razvojne prioritete	115

Graf 9: Rezultati raziskave Evropske komisije o zavedanju ter prepoznavnosti EU regionalne politike - Eurobarometer 2010 iz junija 2010	152

# OPREDELITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA RAZVOJA OKOLJSKE IN PROMETNE INFRASTRUKTURE ZA OBDOBJE 2007 - 2013

| Zadevni cilj | Cilj: 1 - Konvergenca |
| --- | --- |
| Zadevno upravičeno področje | Slovenija |
| Programsko obdobje | Programsko obdobje: 2007-2013 |
| Številka programa (št. CCI) | CCI št.: 2007 SI 16 1 PO 002 |
| Naslov programa | Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 - 2013 |
| Leto poročanja | 2010 |
| Datum potrditve letnega poročila s strani nadzornega odbora | 10. junij 2011 |

| Datum potrditve OP ROPI na EK in št. odločbe | 27.8.2007 potrditev OP ROPI Odločba št. K(2007) 4081 |
| --- | --- |
| Ocena skladnosti OSUN OP ROPI | 17.3.2008 je Komisija potrdila OSUN OP ROPI – Sprejetje Komisije št. 002227. |
| Nadzorni odbori | 4. redna seja NO za OP RR in OP ROPI je potekala 4.6.2010: potrditev osnutka Letnega poročila 2009 o izvajanju OP ROPI za obdobje 2007-2013, potrditev predloga sprememb OP ROPI za obdobje 2007–2013, kjer je dal pooblastilo organu upravljanja, da pred pošiljanjem sprememb OP EK upošteva tehnične dopolnitve; potrditev sprememb Meril za izbor operacij financiranih iz sredstev Kohezijskega sklada in evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru OP ROPI, verzija 2.0, maj 2010. 3. dopisna seja NO za OP RR in OP ROPI je potekala od 9. do 23. julija 2010: Potrditev zapisnika 2. dopisne seje Nadzornega odbora za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 in za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, ki je potekala od 11. do 24. decembra 2009. |
| Merila | Zadnja veljavna Merila za izbor operacij financiranih iz sredstev Kohezijskega sklada in evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru OP ROPI, verzija 2.0, maj 2010, predložena in potrjena na 4. seji NO za OP RR in OP ROPI dne 4. junij 2010. |
| Komunikacijski načrt | V letu 2010 ni prišlo do nikakršnih sprememb Komunikacijskega načrta. NO za OP RR in OP ROPI se je dne 4. junija 2010 tekom 4. redne seje seznanil z aktivnostmi informiranja in obveščanja javnosti za OP RR in OP ROPI za programsko obdobje 2007-2013. |
| Načrt vrednotenja | NO OP RR in OP ROPI se je seznanil z izvajanjem Načrta vrednotenja na 4. redni seji NO OP RR in ROPI dne 4. junija 2010. |
| Ostale aktivnosti OU v okviru OP ROPI | Organ upravljanja je 26.5.2010 na Vranskem izvedel veliki informativni dogodek za OP ROPI, v okviru katerega je bil tudi najavljen pričetek kampanje »Evropa izobražuje – 1000 tečajev za 1000 voznikov«. |

# PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA

## 2.1. Dosežek in analiza napredka

V letu 2010 je bilo na področju Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 (nadalje OP ROPI) nekaj zelo pomembnih dosežkov:

- Evropska Komisija je potrdila štiri velike projekte, in sicer eno investicijo v posodobitev obstoječe železniške proge Divača – Koper; faza II. obnova obstoječe železniške proge, dne 13.9.2010 z Odločbo št K(2010) 6218, dve odločbi za izgradnjo avtocestnih odsekov na avtocesti A2 Bič – Hrastje, prvo dne 17.6.2010 s številko C(2010) 3876 za odsek Pluska – Ponikve in drugo dne 18.11.2010 s številko C(2010) 7978 za odsek Ponikve – Hrastje. Četrti potrjeni veliki projekt je namenjen nadgradnji seznama za spremljanje in analiziranje vodnega okolja v Sloveniji v instituciji ARSO, potrjen je bil dne 25.5.2010 z odločbo št. K(2010) 3211.

- Organ upravljanja je tekom 2010 izdal odločbe o dodelitvi sredstev za sedem t.i. 'malih' projektov: dva s področja cest ter pet okoljskih projektov, in sicer enega s področja ravnanja z komunalnimi odpadki, tri s področja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod in enega za oskrbo s pitno vodo.

- V okviru trajnostne rabe energije je bil s področja energetske sanacije in trajnostne gradnje stavb potrjen javni razpis, v okviru katerega je bilo v letu 2010 potrjenih 20 operacij, na področju učinkovite rabe električne energije je bil objavljen javni razpis, vendar do konca leta 2010 ni bilo potrjenih operacij. Za namen spodbujanja inovativnih ukrepov za lokalno energetsko oskrbo sta bila izvedena dva nova javna razpisa, v okviru katerih je bilo v letu 2010 potrjeno 17 operacij, so se pa v letu 2010 v okviru javnih razpisov objavljenih v letu 2009 dodatno potrdile še štiri operacije.

- V letu 2010 je bila končana izgradnja dveh avtocestnih odsekov, dveh izvennivojskih križanj, izvedba galerije za zaščito pred padajočim kamenjem na cesto in izgradnja kolesarske povezave, investicijska dela pa so skupno potekala na 50 operacijah (vključno na tistih, za katere odločba še ni bila izdana) in sicer so se tekom leta 2010 izvajali; dva velika avtocestna projekta in en velik železniški projekt s področja prometa, en veliki projekt na področju okolja, enajst malih projektov s področja prometa, sedem malih projektov s področja okolja ter 30 manjših investicij v ogrevanje na lesno biomaso.

- NO za OP RR in OP ROPI je tekom leta zasedal dvakrat: četrta redna seja je potekala 4.6.2010, tretja dopisna seja NO za OP RR in OP ROPI pa 9. do 23. julija 2010.

- V skladu s členom 65(g) Uredbe (ES) št. 1083/2006 je nadzorni odbor na sestanku 4.6.2010 obravnaval in odobril predlog za spremembo vsebine OP ROPI, zlasti glede besedila operativnega programa, finančnega načrta in okvirnega seznama velikih projektov. Na tej podlagi je Slovenija 9.6.2010 prek računalniškega sistema za izmenjavo podatkov s Komisijo predložila zahtevek za spremembo OP ROPI. Na zahtevo Komisije je Slovenija 19.11.2010 in nato še v marcu 2011 predložila dodatne informacije. Sklep Komisije številka C(2011)2637 o spremembi Odločbe K(2007)4081 o sprejetju OP ROPI je bil izdan 14.4.2011.

- Organ upravljanja je 26.5.2010 na Vranskem izvedel veliki informativni dogodek za OP ROPI v obliki predstavitve projektov, ki se v Sloveniji izvajajo s pomočjo sredstev OP ROPI. V okviru tega dogodka je bil tudi najavljen pričetek kampanje »Evropa izobražuje – 1000 tečajev za 1000 voznikov«.

### Informacije o fizičnem napredku operativnega programa

Evropska Komisija je v letu 2010 v okviru OP ROPI potrdila štiri velike projekte.

Tabela 1a: Seznam potrjenih velikih projektov v letu 2010 - 1. del

| RAZVOJNA PRIORITETA | PREDNOSTNA USMERITVEV | Naziv operacije | Potrjena vrednost v letu 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Celotna potrjena vrednost | Sredstva KS | Nacionalni viri |
| 1. ŽELEZNIŠKA INFRASTRUK-TURA | 1.1. Železniška infrastruktura | 2009SI161PR002 Posodobitev obstoječe železniške proge Divača–Koper, faza II: obnova obstoječe železniške proge | 129.884.191,00 | 68.136.150,00 | 61.748.041,00 |
|  | SKUPAJ ZA 1.1. PREDNOSTNO USMERITEV V LETU 2010 | 129.884.191 | 68.136.150 | 61.748.041 |
| POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 1. RAZVOJNO PRIORITETO V LETU 2010 | 129.884.191 | 68.136.150 | 61.748.041 |
| 2. CESTNA IN POMORSKA INFRASTRUK-TURA - KS | 2.1. Področje cest | 2009SI161PR003 Izgradnja avtocestnega odseka Pluska-Ponikve (Avtocesta A2; Bič-Hrastje) | 123.936.375,00 | 53.193.881,00 | 70.742.494,00 |
|  |  | 2010SI161PR001 Izgradnja avtocestnega odseka Ponikve-Hrastje (avtocesta A2; Bič-Hrastje) | 95.035.955,00 | 34.003.657,00 | 61.032.298,00 |
|  | SKUPAJ ZA 2.1. PREDNOSTNO USMERITEV V LETU 2010 | 218.972.330 | 87.197.538 | 131.774.792 |
| POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 2. RAZVOJNO PRIORITETO V LETU 2010 | 218.972.330 | 87.197.538 | 131.774.792 |

Tabela 1b: Seznam potrjenih velikih projektov v letu 2010 - 2. del

| RAZVOJNA PRIORITETA | PREDNOSTNA USMERITVEV | Naziv operacije | Potrjena vrednost v letu 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Celotna potrjena vrednost | Sredstva KS | Nacionalni viri |
| 5. VARSTVO OKOLJA - PODROČJE VODA | 5.3. Zmanjšanje škodljivega delovanja voda | 2009SI161PR001 Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje vodnega okolja v Sloveniji | 32.962.821,00 | 27.792.064,00 | 5.170.757,00 |
|  | SKUPAJ ZA 5.3. PREDNOSTNO USMERITEV V LETU 2010 | 32.962.821 | 27.792.064 | 5.170.757 |
| POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 5. RAZVOJNO PRIORITETO V LETU 2010 | 32.962.821 | 27.792.064 | 5.170.757 |
| POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA OP ROPI VELIKE PROJEKTE V LETU 2010 | 381.819.342 | 183.125.752 | 198.693.590 |

Podčrtani nazivi operacij pomenijo, da gre za veliki projekt; prispevek Skupnosti je pri slednjih  prikazan v celih vrednostih in sicer so decimalne vrednosti odrezane in ne zaokrožene. Primerno so povečani nacionalni viri.

Prvi veliki projekt v letu 2010 je bil potrjen dne 25.5.2010 v okviru pete razvojne prioritete Varstvo okolja - področje voda. Projekt Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje vodnega okolja v Sloveniji (CCI 2009 SI 16  1PR 001) je bil edini okoljski projekt, potrjen s strani Evropske komisije v letu 2010 v okviru OP ROPI. V okviru projekta bo na novo zgrajenih ali nadgrajenih 46 merilnih mest za spremljanje stanja podzemnih voda, 145 merilnih mest za spremljanje stanja površinskih voda, ter 90 padavinskih postaj na različnih lokacijah po celem območju države. Za spremljanje oblačnosti in drugih vremenskih pojavov bo zgrajen vremenski radar na Pasji Ravni v Polhograjskem hribovju, zgrajena bo nova stavba za potrebe kemijsko-analitskega, biološkega in umerjevalnega laboratorija ter nabavljena ustrezna laboratorijska oprema, predviden pa je tudi nakup prostorov za Službo za pomorsko meteorologijo in oceanografijo ter posodobitev računalniškega centra in IT infrastrukture. Korist od projekta bo imelo celotno prebivalstvo Slovenije, tj. okoli 2 milijona prebivalcev. Projekt bo prispeval k izpolnitvi zahtev za spremljanje iz Okvirne direktive o vodah, zlasti v zvezi s spremljanjem podzemnih in površinskih voda.

Drugi veliki projekt je bil potrjen dne 17.6.2010 v okviru druge razvojne prioritete Cestna in pomorska infrastruktura in sicer izgradnjo 7,6 km dolgega avtocestnega odseka Pluska – Ponikve (Avtocesta A2: Bič – Hrastje) (CCI 2009 SI 161 PR 003). Skupna vrednost projekta znaša 124 milijonov evrov s sofinanciranjem iz sredstev KS v višini 53 milijona evrov. Glavna gradbena dela so bila zaključena konec junija 2010, ko je bil na novo zgrajeni avtocestni odsek tudi predan v promet. Poleg treh večjih gradbenih objektov – priključka »Trebnje zahod«, predora Leščevje in viadukta Ponikve – so zgrajeni tudi številni pomožni objekti, kot so nadvoz in podvozi za promet, nadhod za pešce ter podhod za divjad. Postavljenih pa je tudi dobrih 26 kilometrov varovalne ograje ter 14,5 kilometra ograje za preprečevanje prehodov divjadi.

Tretji veliki projekt v letu 2010 je prvi potrjeni projekt na področju železniške infrastrukture v okviru OP ROPI. EK je dne 13.9.2010 izdala odločbo o sofinanciranju obnove in posodobitve obstoječe 26,4 kilometra dolge železniške proge Divača-Koper (CCI 2009 SI 161 PR 002). Gre za II. fazo projekta, katere skupna vrednost znaša približno 130 milijonov evrov, s sofinanciranjem iz sredstev KS v višini 68 milijonov evrov. Izvajanje II. faze obnove železniške proge bo potekala v dveh sklopih. Prvi sklop vključuje obnovo  železniške postaje in mobilne elektro-napajalne postaje Hrpelje-Kozina, obnovo tovorne postaje Koper, gradnjo nove elektro-napajalne postaje Dekani in dela na odprti progi Divača-Koper. V okviru drugega sklopa bo izvedena obnova železniške postaje v Divači in obnova elektro-napajalne postaje Divača. Zgrajeni bodo tudi številni pomožni objekti, in sicer podhodi za pešce, cestni nadvozi in lokalne povezovalne ceste. Potrebno bo premestiti ali na novo zgraditi javne komunalne vode, prerazporediti električne instalacije ter prilagoditi signalno-varnostne in telekomunikacijske naprave. Tako bo zamenjanih 105 kretnic, dobrih 60.000 kubičnih metrov gramoza, več kot 44.000 pragov, poleg tega pa bo postavljenih tudi 324 metrov podpornih zidov in 427 metrov protihrupnih zaščitnih zidov.

EK je kot zadnji veliki projekt v letu 2010 dne 18.11.2010 potrdila izgradnjo 7,1 kilometra dolgega avtocestnega odseka Ponikve-Hrastje na avtocesti A2 : Bič – Hrastje (CCI 2010 SI 161 PR 001) v okviru druge razvojne prioritete Cestna in pomorska infrastruktura. Odsek je bil predan v promet konec junija 2010, sočasno z odsekom Pluska - Ponikve. V okviru dobrih 95 milijonov evrov vrednosti projekta, prispevek KS predstavlja dobrih 34 milijonov evrov. Poleg večjih gradbenih objektov – kot sta priključka »Trebnje vzhod« in »Mirna peč« ter viadukt Dole – so zgrajeni tudi številni pomožni objekti, kot so nadvoz in podvozi za promet, pešce in divjad. Postavljenih pa je tudi dobrih 22 kilometrov varovalne ograje, 15,3 kilometra ograje za preprečevanje prehodov divjadi ter 809 metrov protihrupne zaščite.

Poleg navedenih velikih projektov, ki jih v skladu z Uredbo 1083/2006/ES potrjuje Evropska Komisija, je organ upravljanja tekom leta 2010 potrdil sedem malih projektov. Izvedena sta bila tudi dva javna razpisa, v okviru katerih je bilo skupaj potrjeno 30 operacij namenjenim investicijam v ogrevanje na lesno biomaso.

Tabela 2a: Seznam potrjenih malih projektov v letu 2010 – 1. del

| RAZVOJNA PRIORITETA | PREDNOSTNA USMERITVEV | Naziv operacije | Potrjena vrednost v letu 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Celotna potrjena vrednost | Sredstva KS | Nacionalni viri |
| 3. PROMETNA INFRASTRUK-TURA – ESRR | 3.1 Področje cest | Modernizacija ceste R3-709/8614 (Maribor-Pernica) pod Malečnikom | 7.012.338,00 | 5.183.373,95 | 1.828.964,05 |
|  |  | Obvoznica Radlje ob Dravi – 2. faza | 10.012.764,00 | 5.932.858,90 | 4.079.905,10 |
|  | VREDNOST SKUPAJ ZA 3.1. PREDNOSTNO USMERITEV V LETU 2010 | 17.025.102 | 11.116.233 | 5.908.869 |
| POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 3. RAZVOJNO PRIORITETO V LETU 2010 | 17.025.102 | 11.116.233 | 5.908.869 |
| 4. RAVNANJE Z KOMUNALNIMI ODPADKI | 4.1 Ravnanje z komunalnimi odpadki | Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje - II. faza | 23.196.120,00 | 13.483.148,85 | 9.712.971,15 |
|  | VREDNOST SKUPAJ ZA 4.1. PREDNOSTNO USMERITEV V LETU 2010 | 23.196.120 | 13.483.149 | 9.712.971 |
| POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 4. RAZVOJNO PRIORITETO V LETU 2010 | 23.196.120 | 13.483.149 | 9.712.971 |

Tabela 2b: Seznam potrjenih malih projektov v letu 2010 – 2. del

| RAZVOJNA PRIORITETA | PREDNOSTNA USMERITVEV | Naziv operacije | Potrjena vrednost v letu 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Celotna potrjena vrednost | Sredstva KS | Nacionalni viri |
| 5. VARSTVO OKOLJA - PODOROČJE VODA | 5.1. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Zgornja Drava | 37.094.153,00 | 18.190.325,59 | 18.903.827,41 |
|  |  | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – 2. faza | 11.406.994,00 | 6.554.510,19 | 4.852.483,81 |
|  |  | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju srednje Save – 2. faza | 27.373.015,00 | 16.998.946,43 | 10.374.068,57 |
|  | VREDNOST SKUPAJ ZA 5.1. PREDNOSTNO USMERITEV V LETU 2010 | 75.874.162 | 41.743.782 | 34.130.380 |
|  | 5.2. Oskrba s pitno vodo | Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo – SZ Slovenske gorice | 19.849.670,00 | 11.129.754,05 | 8.719.915,95 |
|  | VREDNOST SKUPAJ ZA 5.2. PREDNOSTNO USMERITEV V LETU 2010 | 19.849.670 | 11.129.754 | 8.719.916 |
| POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 5. RAZVOJNO PRIORITETO V LETU 2010 | 95.723.832 | 52.873.536 | 42.850.296 |
| 6. TRAJNOSTNA RABA ENERGIJE | 6.1. Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb | JR energetske sanacije stavb pravnih oseb javnega prava s področja zdravstva, katerih ustanovitelj je RS in so v pristojnosti MZ ter opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in/ali terciarni ravni - v letu 2010 potrjenih 20 operacij | 71.115.256,60 (od tega 19.523.172,60 drugih javnih virov) | 43.853.271,40 | 7.738.812,60 |
|  | SKUPAJ ZA 6.1. PREDNOSTNO USMERITEV V LETU 2010 | 71.115.256,60 (od tega 19.523.172,60 drugih javnih virov) | 43.853.271 | 7.738.813 |

Tabela 2c: Seznam potrjenih malih projektov v letu 2010 – 3. del

| RAZVOJNA PRIORITETA | PREDNOSTNA USMERITVEV | Naziv operacije | Potrjena vrednost v letu 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Celotna potrjena vrednost | Sredstva KS | Nacionalni viri |
| 6. TRAJNOSTNA RABA ENERGIJE | 6.3. Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo | JR za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leta 2009, 2010 in 2011 (DOLB 1) - v letu 2010 dodatno potrjena 1 operacija | 816.254,00 (od tega 416.725,15 zasebnih virov) | 339.599,52 | 59.929,33 |
|  |  | JR za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leta 2010, 2011 in 2012 (DOLB 2) - v letu 2010 potrjene 4 operacije | 4.502.309,95 (od tega 3.149.262,17 zasebnih virov) | 1.150.090,61 | 202.957,17 |
|  |  | JR za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leti 2009 in 2010 (KNLB 1) - v letu 2010 dodatno potrjene 3 operacije | 651.378,00 (od tega 394.361,79 zasebnih virov) | 218.463,77 | 38.552,43 |
|  |  | JR za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leti 2010 in 2011(KNLB 2) - v letu 2010 potrjeno 13 operacij | 2.036.362,60 (od tega 1.304.292,90 zasebnih virov) | 622.259,25 | 109.810,46 |
|  | SKUPAJ ZA 6.3 PREDNOSTNO USMERITEV V LETU 2010 | 8.006.305,00 (od tega 5.264.642,00 zasebnih virov) | 2.330.413 | 411.249 |
| POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 6. RAZVOJNO PRIORITETO V LETU 2010 | 79.121.561 | 46.183.684,55 | 8.150.062 |
| POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA MALE PROJEKTE OP ROPI V LETU 2010 | 215.066.615 | 123.656.603 | 66.622.198 |

Aktivno sodelovanje OU s pobudo JASPERS se je nadaljevalo tudi v letu 2010. Akcijski načrt za leto 2010 je bil podpisan marca 2010 in v okviru slednjega so bile izvedene  naslednje aktivnosti:

- Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Ponikve-Hrastje (pregled vloge in izdano končno poročilo)

- Izgradnja novega potniškega terminala na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana (pregled študije izvedljivosti)

- Nadgradnja, rekonstrukcija in elektrifikacija železniške proge Pragersko-Hodoš (pregled študije izvedljivosti)

- Nadgradnja regionalnega centra za ravnanje z odpadki v Osrednjeslovenski regiji (Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO)) 2007SI161PR001 (dodaten pregled spremenjene vloge in v januarju 2009 izdana dopolnitev končnega poročila)

- Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje - II. faza (sodelovanje pri pripravi vloge)

- Regijski center za ravnanje z odpadki Štajerske regije – Center za ravnanje z odpadki Podravje (sodelovanje pri pripravi vloge)

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini (pregled vloge in izdano končno poročilo),

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora-širše prispevno območje CČN Maribor (pregled vloge in izdano končno poročilo),

- Oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini 2009SI161PR004 (pregled vloge in izdano končno poročilo),

- Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji 2009SI161PR001 (pregled vloge in izdano končno poročilo).

V letu 2010 je OU organiziral veliki informativni dogodek o uresničevanju OP ROPI, dve delavnici za potencialne prijavitelje razpisov s področja trajnostne rabe energije ter delovno srečanje s predstavniki posredniških teles, organa za potrjevanje in urada za nadzor proračuna o izvajanju projektov v okviru programskega obdobja 2007-2010.

Organ upravljanja je do 31.12.2010 pregledal in potrdil 150 razpisnih dokumentacij v postopkih oddaje javnih naročil. (Od tega je bilo v letu 2007 pregledanih in potrjenih 11 razpisnih dokumentacij, 27 v letu 2008, 72 v letu 2009 in 40 v letu 2010).

Na področju prometa je bilo skupaj pregledanih in potrjenih 39 razpisnih dokumentacij, od tega ena v okviru razvojne prioritete »Železniška infrastruktura«, v okviru razvojne prioritete »Cestna in pomorska infrastruktura« pa 12 razpisnih dokumentacij na prednostni usmeritvi »Področje cest«. V okviru razvojne prioritete »Prometna infrastruktura ESRR« je bilo na prednostni usmeritvi »Področje cest« potrjenih 18 razpisnih dokumentacij, na prednostni usmeritvi »Področje javnega potniškega prometa« 5 ter prav tako 4 razpisne dokumentacije na prednostni usmeritvi »Področje letalske in letališke infrastrukture«.

Na področju okolja je bilo skupaj pregledanih in potrjenih 101 razpisnih dokumentacij, od tega 16 v okviru razvojne prioritete »Ravnanje s komunalnimi odpadki«. V okviru razvojne prioritete »Varstvo okolja – področje voda« je bilo na prednostni usmeritvi »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod« pregledanih in potrjenih 46 razpisnih dokumentacij, na prednostni usmeritvi »Oskrba s pitno vodo« 26 ter 13 na prednostni usmeritvi »Zmanjševanje škodljivega vpliva voda«.

Aprila 2010 je bila v Uradnem listu RS objavljena sprememba Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur.l. RS, št. 31/10), ki določa, da OU v okviru OP ROPI še vedno potrjuje razpisne dokumentacije, razen če se OU in PT v sporazumu ne dogovorita drugače. V letu 2010 so bili podpisani novi sporazumi o prenosu nalog OU na PT, v okviru katerih je bilo dogovorjeno, da UO še vedno pregleduje in potrjuje razpisne dokumentacije na področju okolja, medtem ko na področju prometa le v kolikor PT presodi, da je to potrebno. OU na podlagi tega v letu 2010 ni v pregled prejel nobene razpisne dokumentacije s področja prometa.

Tabela 3: Kazalniki operativnega programa OP ROPI

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost (i) | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007 - 2008 | 2007 -2009 | 2007 -2010 |
| 1 | Km novozgrajenih in posodobljenih cest (ii) | Učinek | km |  | 215 | 0 | 17,8 | 37,65 | 52,75 |
|  | od tega na vseevropskih omrežjih – TEN (i) | Učinek | km |  | 65 | 0 | 17,8 | 37,65 | 52,42 |
| 2 | Km novozgrajenih in posodobljenih žel. prog na vseevropskih omrežjjh – TEN (i) | Učinek | km |  | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Povečanje blagovnega prometa prepeljanega po železnici (v milijonov ton-km) | Rezultat | Mio t/km | 3.750 | 4.804 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v ceste vključno z AC (ii) | Rezultat | mio € | 0 | 83 | 0 | 7,76* | 21,37* | 39,82* |
| 5 | Povečanje zmogljivosti kontrole zračnega prometa (v premikih na uro) | Rezultat | premiki/uro | 80 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zmanjšanje količin odloženih nenevarnih odpadkov | Rezultat | t/leto | 845.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Povečanje števila oseb, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov | Rezultat | % | 91,4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Število komunalno opremljenih aglomeracij | Rezultat | % | 50 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zmanjšanje poplavno ogroženih površin | Rezultat | ha | 300.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Prihranek končne energije | Vpliv | GWh | 46.000** | 45.379 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 11 | Povečanje proizvedene energije iz obnovljivih virov (i) | Vpliv | GWh | 8.978** | 9.488 (povečanje za 510) | 0 | 0 | 0 | 90 |

(i) Ko se bodo tekom leta 2011 potrdile predvidene spremembe na prednostnih usmeritvah, bo prišlo do spremembe ciljnih vrednosti posameznih kazalnikov, o katerem bomo poročali v naslednjem letu.

(ii) ključni oz. »core« indikatorji

* izračun nižjih časovnih stroškov na letni ravni po izgradnji AC

** sprememba glede na zadnji podatek o obsegu emisij, porabe oz. proizvodnje.

Tabela 4: Ključni kazalniki 1. razvojne prioritete

| Šifra ključnega kazalnika | Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007 - 2008 | 2007 -2009 | 2007 -2010 |
| 13 | Število projektov | Učinek | Število | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 in 18 | Dolžina novozgrajenih žel, prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih- TEN | Učinek | km | 1.227 | 1.255 (povečanje za 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Dolžina posodobljenih železniških prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih- TEN | Učinek | km | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela 5: Ključni kazalniki 2. razvojne prioritete

| Šifra ključnega kazalnika | Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007 - 2008 | 2007 -2009 | 2007 -2010 |
| 13 | Število projektov | Učinek | Število | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 15 | Dolžina novozgrajenih AC odsekov na vseevropskih omrežjih – TEN | Učinek | km | 398 | 463 (povečanje za 65) | 0 | 17,8 | 37,65 | 52,42 |
| 20 | Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v AC | Rezultat | mio € | 0 | 36 | 0 | 7,76* | 21,37* | 39,82* |

*izračun nižjih časovnih stroškov na letni ravni po izgradnji AC

Tabela 6: Ključni kazalniki 3. razvojne prioritete

| Šifra ključnega kazalnika | Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007 - 2008 | 2007 -2009 | 2007 -2010 |
| 13 | Število projektov | Učinek | Število | 0 | 10 (30*) | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Dolžina novozgrajenih cest | Učinek | km | 5.823 | 5.843 (povečanje za 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dolžina posodobljenih cest | Učinek | km | 0 | 130 (35**) | 0 | 0 | 0 | 0,33 |
| 20 | Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v ceste | Rezultat | mio € | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0*** |

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; SURS: Statistični urad RS; MZP

* Število projektov (število prijav) je določeno na osnovi dogovorov na tehničnem sestanku v Bruslju (10.10.2007) o načinu izvajanja projektov Cestna infrastruktura ESRR in skladno s seznanitvijo NO OP ROPI na 1. seji dne 6.12.2007. Kvota 30-ih projektov obsega izgradnjo 10 izvennivojskih križanj, izgradnjo oziroma posodobitev šestih kolesarskih povezav, izgradnjo obvoznice Bled, izgradnjo obvoznice Škofljica (posodobitev cestne povezave Ljubljana-Škofljica-Kočevje), po tri projekte na cestnih povezavah Jeprca-Zminec-Želin in Želin-Peršeti-Kobarid-Robič ter projekt 3. razvojne osi na področju cest. V okviru PU 3.2 bo izveden projekt enotne vozovnice in na PU 3.3 Projekt posodobitve letališke infrastrukture na letališču Maribor, upoštevani pa so tudi trije projekti KZPS, ki bodo glede na opisano v poglavju 3.3.3. izločeni iz OP.

**35 km = Dolžina posodobljenih cest je usklajena glede na zgoraj opisano delitev projektov posodobitve cestnih povezavah Jeprca-Zminec-Želin in Želin-Peršeti-Kobarid-Robič

Vse zgoraj navedene spremembe bodo predmet usklajevanja z Evropsko Komisijo in bodo, v kolikor bo tako dogovorjeno, vključene v spremembo OP ROPI.

*** Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v ceste bodo merljivi po enem letu od predaje investicije v uporabo.

Tabela 7: Ključni kazalniki 4. Razvojne prioritete

| Šifra ključnega kazalnika | Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007 - 2008 | 2007 -2009 | 2007 -2010 |
| 27 | Število projektov | Učinek | Število | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 |

Vir: MOP: Ministrstvo za okolje in prostor; ARSO: Agencija RS za okolje

Tabela 8: Ključni kazalniki 5. razvojne prioritete

| Šifra ključnega kazalnika | Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007 - 2008 | 2007 -2009 | 2007 -2010 |
| 25 | Dodatno prebivalstvo, ki bo deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo | Učinek | Število | 1.840.000 | 1.990.000 (povečanje za 150.000) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Dodatno prebivalstvo, ki bo priključeno na javni kanalizacijski sistem | Učinek | Število | 500.000 | 1.200.000 (povečanje za 700.000) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Število projektov s področja preprečevanja tveganj | Učinek | Število | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Število ljudi, ki bo imelo korist od ukrepov za preprečevanje škodljivega delovanja voda | Učinek | Število | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vir: MOP; MZ

Tabela 9a: Ključni kazalniki 6. razvojne prioritete – prvi del

| Šifra ključnega kazalnika | Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007 - 2008 | 2007 -2009 | 2007 -2010 |
| 30 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (CO2 ekvivalent) | Vpliv | 1000 t | 20.284** | 19.624* (zmanjšanje za 660) | 0 | 0 | 0 | 25 |

Tabela 9b: Ključni kazalniki 6. razvojne prioritete – drugi del

| Šifra ključnega kazalnika | Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007 - 2008 | 2007 -2009 | 2007 -2010 |
| 24 | Povečanje proizvedene energije iz obnovljivih virov | Vpliv | GWh | 8.978** | 9.488 (povečanje za 510) | 0 | 0 | 0 | 90 |

Vir: MG

*zmanjšanje glede na obseg emisij, ki bi nastale brez ukrepov RP;

** zmanjšanje glede na zadnji podatek o obsegu emisij, porabe oz. proizvodnje.

### Finančne informacije za operativni program

Tabela 10: OP ROPI – finančne informacije na dan 31.12.2010

| OP ROPI | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 1.635.599.744 | - | - |
|  | SLO del | 288.635.254 | - | - |
|  | EU in SLO del | 1.924.234.998 | - | - |
| Pravice porabe 2008 | EU del | 143.278.281 | - | 8,8 |
|  | SLO del | 25.284.403 | - | 8,8 |
|  | EU in SLO del | 168.562.684 | - | 8,8 |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 560.654.511 | - | 34,3 |
|  | SLO del | 98.939.032 | - | 34,3 |
|  | EU in SLO del | 659.593.543 | - | 34,3 |
| Vrednost potrjenih instrumentov 1.1.2007 do 31.12.2010 | EU del | 756.327.600 | 134,9 | 46,2 |
|  | SLO del | 167.532.532 | 169,3 | 58,0 |
|  | EU in SLO del | 923.860.132 | 140,1 | 48,0 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 739.063.089 | 131,8 | 45,2 |
|  | SLO del | 164.485.854 | - | - |
|  | EU in SLO del | 903.548.942 | 137,0 | 47,0 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 51.160.488 | 9,1 | 3,1 |
|  | SLO del | 9.028.322 | - | - |
|  | EU in SLO del | 60.188.810 | 9,1 | 3,1 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 687.902.600 | 122,7 | 42,1 |
|  | SLO del | 155.457.532 | - | - |
|  | EU in SLO del | 843.360.132 | 127,9 | 43,8 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 479.720.908 | 85,6 | 29,3 |
|  | SLO del | 55.351.570 | - | - |
|  | EU in SLO del | 535.072.478 | 81,1 | 27,8 |
|  | drugi viri | 506.856.538 | - | - |
|  | skupaj | 1.041.929.016 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 242.159.481 | 43,2 | 14,8 |
|  | SLO del | 21.375.186 | - | - |
|  | EU in SLO del | 263.534.667 | 40,0 | 13,7 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 107.646.775 | 19,2 | 6,6 |
|  | SLO del | 12.562.684 | - | - |
|  | EU in SLO del | 120.209.459 | 18,2 | 6,2 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 218.256.087 | 38,9 | 13,3 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 210.454.519 | 37,5 | 12,9 |

*Sredstva, ki so bila dodeljena z inštrumentom  javnega razpisa.

** Sredstva, ki so bila dodeljena z inštrumentom neposredne potrditve operacije.

*** Drugi viri vključujejo lastno udeležbo upravičencev (DARS, občine, zasebni viri podjetij, integralni proračun RS).

Do konca leta 2010 je bilo s potrditvijo instrumentov dodeljenih 756.327.600 evrov prispevka Skupnosti, kar predstavlja 46,2 % razpoložljivih pravic porabe. Pri tem je bilo na podlagi neposredno potrjenih operacij dodeljenih 687.902.600 evrov EU dela in 51.160.488 evrov EU dela potrjenih operacij na podlagi razpisov s področja trajnostne rabe energije. Posredniška telesa so posredovala na organ za potrjevanje 218.256.087 evrov zahtevkov za povračilo; 210.454.519 evrov je bilo v letu 2010 tudi certificiranih.

Graf 1: Pregled dodeljevanja prispevka Skupnosti v okviru OP ROPI po letih v okviru potrjenih instrumentov

V letu 2010 je bilo potrjenih za 320.523.671 evrov prispevka Skupnosti, kar predstavlja 19,60 % razpoložljivih pravic porabe.

Tabela 11:  Pregled skupne višine stroškov operacij in delež prispevka Skupnosti (do 31.12.2010)

|  | OCENJENA SKUPNA VIŠINA STROŠKOV ODOBRENIH OPERACIJ | PRISPEVEK SKUPNOSTI | % PRISPEVKA SKUPNOSTI OD SKUPNE VIŠINE STROŠKOV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA | 129.884.191 | 68.136.150 | 52,46% |
| 2. CESTNA IN POMORSKA INFRASTRUKTURA | 613.674.539 | 217.147.951 | 35,38% |
| 3. PROMETNA INFRASTRUKTURA - ESRR | 108.938.305 | 68.296.816 | 62,69% |
| 4. RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI | 221.456.981 | 118.001.417 | 53,28% |
| 5. VARSTVO OKOLJA - PODOROČJE VODA | 296.235.516 | 186.627.045 | 63,00% |
| 6. TRAJNOSTNA RABA ENERGIJE | 95.921.420 | 51.160.488 | 53,34% |
| 7. TEHNIČNA POMOČ | 34.933.201 | 29.693.222 | 85,00% |
| SKUPAJ | 1.501.044.153 | 739.063.088 | 49,24% |

Do konca leta 2010 je bilo neposredno potrjenih operacij katerih ocenjena vrednost znaša 1.501.044.153 evrov. Od tega je ocenjen prispevek Kohezijskega sklada in ESRR skupaj 739.063.088 evrov. Delež prispevka skupnosti v skupnih stroških operacij znaša 49,24 %.

Graf 2: Pregled dinamike izvajanja OP ROPI v letu 2010

V pregledu dinamike izvajanja OP ROPI-ja v letu 2010 po napredku izstopata meseca junij in september. Skoka v potrjenih operacijah in podpisanih pogodbah sta zaradi potrditev  velikega avtocestnega projekta v juniju ter zaradi potrditve dveh velikih projektov v septembru; enega s področja železniške infrastrukture in drugega za investicijo v avtocesto. Dinamika rasti potrjenih operacij pa se je predvsem zaradi potrditev t.i. malih projektov nadaljevala tudi konec leta, v novembru in decembru.

Tabela 12: Finančne informacije od 1.1.2007 do 31.12.2010 – kumulativno (vsi finančni podatki so izraženi v EUR)

| Sklad | Financiranje operativnega programa skupaj (Unija in države članice) | Osnova za izračun prispevka Unije (javni strošek) | Skupni znesek potrjeno upravičenih izdatkov, ki jih plačajo upravičenci | Ustrezni javni prispevek | Stopnja izvajanja v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | d | e=d/a |
| 1. RP | 528.903.037 | 528.903.037 | 3.006.923,79 | 3.006.923,79 | 0,57% |
| 2. RP | 283.965.575 | 283.965.575 | 184.469.055,45 | 184.469.055,45 | 64,96% |
| 3. RP-ESRR | 263.564.572 | 263.564.572 | 19.494.718,12 | 19.494.718,12 | 7,40% |
| 4. RP | 241.845.208 | 241.845.208 | 12.710.587,36 | 12.710.587,36 | 5,26% |
| 5. RP | 382.921.576 | 382.921.576 | 19.517.513,21 | 19.517.513,21 | 5,10% |
| 6. RP | 188.101.828 | 188.101.828 | 5.894.112,21 | 2.358.585,20 | 1,25% |
| 7. RP | 34.933.202 | 34.933.202 | 6.036.170,69 | 6.036.170,69 | 17,28% |
| Skupaj OP ROPI | 1.924.234.998 | 1.924.234.998 | 251.129.080,83 | 247.593.553,82 | 12,87% |
| ESRR – OP ROPI | 263.564.572 | 263.564.572 | 19.494.718,12 | 19.494.718,12 | 7,40% |
| CF – OP ROPI | 1.660.670.426 | 1.660.670.426 | 231.634.362,71 | 228.098.835,70 | 13,74% |

Vir: Spremenjena PRILOGA XVIII iz Uredbe Komisije (EU) št. 832/2010 z dne 17. septembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1828/2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj. V predlagani tabeli so določene vrstice izpuščene, saj podatki o dopolnilnem financiranju in podporo regijam s prehodno pomočjo in brez te pomoči za OP ROPI niso relevantni.

### Informacije o razčlenitvi uporabe skladov

Za doseganje ciljev konvergence so bila v letu 2010 dodeljena sredstva Skupnosti v višini 306.782.355 evrov.

Tabela 13a: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah v letih 2007, 2008  in 2010 – prvi del

| Koda razsežnosti 1: | Koda razsežnosti 2: | Koda razsežnosti 3: | Koda razsežnosti 4: | Koda razsežnosti 5: | Znesek* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna tema | Oblika Financiranja | Ozemlje | Gospodarska dejavnost | Lokacija |  |
| Leto 2010 |
| 17 | 1 | 5 | 11 | SI024 | 68.136.150,00 |
| 21 | 1 | 5 | 11 | SI017 | 87.197.538,00 |
| 23 | 1 | 1 | 11 | SI012 | 5.183.373,95 |
| 23 | 1 | 1 | 11 | SI013 | 5.932.858,90 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI012 | 32.517,09 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI013 | 17.791,86 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI014 | 324.581,41 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI016 | 36.790,72 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI017 | 169.800,25 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI018 | 15.303,40 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI021 | 680.487,73 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI022 | 104.475,20 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI023 | 806.112,85 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI011 | 70.061,25 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI021 | 72.491,40 |

Tabela 13b: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah v letih 2007, 2008  in 2010 – drugi del

| Koda razsežnosti 1: | Koda razsežnosti 2: | Koda razsežnosti 3: | Koda razsežnosti 4: | Koda razsežnosti 5: | Znesek* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna tema | Oblika Financiranja | Ozemlje | Gospodarska dejavnost | Lokacija |  |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI011 | 4.106.218,59 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI012 | 5.853.834,40 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI013 | 2.311.348,05 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI014 | 12.386.106,89 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI016 | 1.183.347,90 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI017 | 3.301.826,70 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI018 | 932.247,36 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI021 | 7.681.487,87 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI022 | 2.817.835,85 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI023 | 3.279.017,80 |
| 44 | 1 | 5 | 21 | SI011 | 13.483.148,85 |
| 45 | 1 | 5 | 9 | SI01 | 11.129.754,94 |
| 46 | 1 | 1 | 21 | SI0 | 16.998.946,43 |
| 46 | 1 | 1 | 21 | SI01 | 18.190.325,59 |
| 46 | 1 | 1 | 21 | SI017 | 6.554.510,19 |
| 46** | 1 | 5 | 21 | SI011 | 245.164,08 |
| 53 | 1 | 1 | 21 | SI0 | 27.792.064,00 |
| Skupaj 2010 | 307.027.519,50 |
| Leto 2009 |
| 21 | 1 | 5 | 11 | SI012 | 88.325.161,00 |
| 22 | 1 | 1 | 11 | SI011 | 4.592.538,00 |
| 22 | 1 | 1 | 11 | SI022 | 27.035.808,90 |
| 22 | 1 | 5 | 11 | SI016 | 4.818.338,90 |
| 22 | 1 | 5 | 11 | SI017 | 2.174.640,85 |
| 22 | 1 | 5 | 11 | SI023 | 1.975.317,55 |
| 24 | 1 | 5 | 11 | SI014 | 1.194.438,70 |
| 24 | 1 | 5 | 11 | SI021 | 1.568.397,90 |
| 24 | 1 | 5 | 11 | SI022 | 2.703.237,15 |
| 29 | 1 | 1 | 11 | SI012 | 11.117.865,16 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI014 | 244.822,95 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI017 | 146.043,05 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI021 | 232.573,54 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI011 | 69.872,55 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI012 | 280.266,93 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI013 | 73.920,71 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI014 | 1.070.052,25 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI015 | 202.603,79 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI017 | 260.122,10 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI018 | 114.750,00 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI021 | 1.362.247,91 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI022 | 759.395,95 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI023 | 115.784,45 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI024 | 44.347,56 |
| 44 | 1 | 1 | 21 | SI021 | 77.571.941,00 |
| 44 | 1 | 5 | 21 | SI015 | 6.790.692,00 |
| 45 | 1 | 5 | 9 | SI012 | 1.053.054,64 |
| 45 | 1 | 5 | 9 | SI017 | 2.742.127,00 |
| 45 | 1 | 5 | 9 | SI023 | 4.632.829,06 |
| 46 | 1 | 1 | 21 | SI014 | 7.044.499,14 |
| 46 | 1 | 5 | 9 | SI012 | 845.821,35 |
| 46 | 1 | 5 | 9 | SI022 | 15.934.013,98 |
| 46 | 1 | 5 | 21 (prej 9)*** | SI011 | 8.113.172,15 |
| Skupaj 2009 | 275.210.698,17 |

Tabela 13c: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah v letih 2007, 2008  in 2010 – tretji del

| Koda razsežnosti 1: | Koda razsežnosti 2: | Koda razsežnosti 3: | Koda razsežnosti 4: | Koda razsežnosti 5: | Znesek* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna tema | Oblika Financiranja | Ozemlje | Gospodarska dejavnost | Lokacija |  |
| Leto 2008 |
| 21 | 1 | 5 | 11 | SI011 | 41.625.250,00 |
| 44 | 1 | 5 | 21 | SI012 | 20.155.635,00 |
| 45 | 1 | 1 | 9 | SI017 | 25.170.672,65 |
| 45 | 1 | 5 | 9 | SI012 | 5.731.523,00 |
| 46 | 1 | 1 | 9 | SI023 | 1.500.534,75 |
| 46 | 1 | 1 | 21 | SI017 | 12.060.120,60 |
| 46 | 1 | 5 | 21 (prej 9)*** | SI011 | 7.240.115,00 |
| 46 | 1 | 5 | 21 | SI012 | 5.574.847,00 |
| Skupaj 2008 | 119.058.698,00 |
| Leto 2007 |
| 46 | 1 | 1 | 9 | SI014 | 8.072.951,70 |
| 85 | 1 | 1 | 0 | SI0 | 26.631.850,54 |
| 86 | 1 | 1 | 0 | SI0 | 3.061.371,16 |
| Skupaj 2007 | 37.766.173,40 |
| Skupaj | 739.063.089,07 |

* Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij; pri velikih projektih je prispevek Skupnosti prikazan v celih vrednostih in sicer so decimalne vrednosti odrezane in ne zaokrožene.

** V letu 2010 je prišlo pri eni od operaciji do spremembe odločbe in s tem do  zvišanja višine prispevka skupnosti za 245.164,08 evrov.

*** Pri pregledu kodiranja razsežnosti gospodarske dejavnosti operacij smo naleteli na različna tolmačenja prijaviteljev glede označevanja teh kod. In sicer se težava pojavlja pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda, kjer posamezni prijavitelji to označijo kot 09 'Zbiranje, čiščenje in distribucija vode'  ali pa s kodo 21 'dejavnosti povezani z okoljem'. Na organu upravljanju so se po posvetovanju odločili, da je za operacije odvajanja in čiščenja najbolj ustrezna koda 21. Pri pregledu že potrjenih operacij smo ugotovili, da je pri 1 operaciji in sicer operaciji »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure - Dolinska kanalizacija« prišlo do napačnega kodiranja in sicer je projekt zaveden pod kodo 09. To smo v informacijskem sistemu ustrezno popravili, hkrati pa želi to transparentno predstaviti tudi v letnem poročilu.

Od razpoložljivih sredstev OP ROPI za obdobje 2007 – 2013 se jih preko 50% nanaša na »Lizbonske« programe, kot jih opredeljuje 9.3 člen Uredbe sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu.

Kot »Lizbonski« programi, so v OP ROPI upoštevane naslednje razvojne prioritete:

- celotna razvojna prioriteta ena »Železniška infrastruktura« (kode: 16, 17);

- celotna razvojna prioriteta dva »Cestna in pomorska infrastruktura – KS« (kode: 21, 30);

- iz naslova tretje razvojne prioritete pa le del, ki se nanaša na letalstvo in multimodalni transport (kodi: 26 in 29);

- celotna razvojna prioriteta šest »Trajnostna raba energije« v celoti (kode: 39-43).

Tabela 14: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje

| Koda razsežnosti 1: | Koda razsežnosti 2: | Koda razsežnosti 3: | Koda razsežnosti 4: | Koda razsežnosti 5: | Znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna tema | Oblika Financiranja | Ozemlje | Gospodarska dejavnost | Lokacija |  |
| 21 | 01 | 05 | 11 | SI011 | 41.625.250,00 |
| Skupaj 2008 | 41.625.250,00 |
| 21 | 01 | 05 | 11 | SI012 | 88.325.161,00 |
| 29 | 01 | 01 | 11 | SI012 | 11.117.865,16 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI014 | 244.822,95 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI017 | 146.043,05 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI021 | 232.573,54 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI011 | 69.872,55 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI012 | 280.266,93 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI013 | 73.920,71 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI014 | 1.070.052,25 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI015 | 202.603,79 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI017 | 260.122,10 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI018 | 114.750,00 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI021 | 1.362.247,91 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI022 | 759.395,95 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI023 | 115.784,45 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI024 | 44.347,56 |
| Skupaj 2009 | 104.419.829,90 |
| 17 | 1 | 5 | 11 | SI024 | 68.136.150,00 |
| 21 | 1 | 5 | 11 | SI017 | 87.197.538,00 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI012 | 32.517,09 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI013 | 17.791,86 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI014 | 324.581,41 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI016 | 36.790,72 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI017 | 169.800,25 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI018 | 15.303,40 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI021 | 680.487,73 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI022 | 104.475,20 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI023 | 806.112,85 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI011 | 70.061,25 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI021 | 72.491,40 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI011 | 4.106.218,59 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI012 | 5.853.834,40 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI013 | 2.311.348,05 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI014 | 12.386.106,89 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI016 | 1.183.347,90 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI017 | 3.301.826,70 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI018 | 932.247,36 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI021 | 7.681.487,87 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI022 | 2.817.835,85 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI023 | 3.279.017,80 |
| Skupaj 2010 | 201.517.372,57 |
| SKUPAJ | 347.562.452,47 |

Z vsemi potrjenimi operacijami je Slovenija za Lizbonske cilje v prvih štirih letih izvajanja namenila 347.562.452,47 evrov sredstev. Od tega je bilo v letu 2010 tem ciljem namenjeno 201.517.372,57 evrov sredstev. V letu 2010 so bila sredstva dodeljena štirim prednostnim temam, in sicer: prednostni temi 17 –Železnice (TEN-T) v višini 68.136.150,00 evrov sredstev, 21 - Avtoceste (TEN-T) v višini 87.197.538,00 evrov, prednostni temi 41 – Obnovljiva energija: biomasa 2.330.413,15 evrov in    prednostni temi 43 – Učinkovita raba in soproizvodnja energije, gospodarjenje z njo  43.853.271,40 evrov.

Glede oblike financiranja so vsa sredstva za Lizbonske cilje v letih 2007, 2008, 2009 in 2010 nepovratna pomoč.

Od skupno dodeljenih 738.477.992,25 evrov jih je bilo 347.222.518,73 evrov namenjeno ciljem Lizbonske strategije, kar predstavlja slabih 47 % vseh dodeljenih sredstev.

### Pomoč ciljnih skupin

V OP ROPI je tretja razvojna prioriteta »Prometna infrastruktura ESRR«, sofinancirana s sredstvi ESRR.

Odgovorne institucije za pripravo in izvedbo projektov/operacij v okviru RP Prometna infrastruktura v ESRR so:

- Direkcija RS za ceste,

- MZP - Direktorat za promet,

- MZP - Direktorat za civilno letalstvo,

- druga institucija, skladno z nacionalno zakonodajo ali spremembo organizacijske strukture pristojnih ministrstev

V letu 2010 so se nadaljevale aktivnosti na področju trajnostne rabe energije. Ministrstvo za gospodarstvo je v okviru OP ROPI, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb dne 5.2.2010 objavil Javni razpis za energetsko sanacijo stavb oseb javnega prava s področja zdravstva, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti ministrstva za zdravja ter opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in/ali terciarni ravni. V zvezi s tem je MG v sodelovanju s SVLR pripravilo informativno delavnico za potencialne prijavitelje dne 12.2.2010 Brdu pri Kranju. Delavnice se je udeležilo 79 oseb iz 23 zavodov s področja zdravstva. Vsi zavodi, ki so se udeležili delavnice, so se prijavili na razpis.

Na področju inovativnih ukrepov za lokalno energetsko oskrbo, je dne 21.05.2009 objavilo javna razpisa s področja ogrevanja na lesno biomaso in sicer za daljinsko in individualno ogrevanje za leta 2010, 2011 in 2012. Z namenom dodatnega informiranja potencialnih prijaviteljev je MG v sodelovanju s SVLR pripravilo informativno delavnico o energetski izrabi lesne biomase 12.01.2010 na Brdu pri Kranju. Delavnice se je udeležilo 66 potencialnih prijaviteljev.

### Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč

V letu 2010 informacije o uporabi povrnjene ali ponovno uporabljene pomoči po preklicu pomoči iz Uredbe (ES) št. 1083/2006 niso relevantne.

### Kakovostna analiza

Izvajanje OP ROPI v letu 2010 je bilo zelo intenzivno, saj so v tem letu potekale aktivnosti na skupaj 88 potrjenih projektih, od katerih so se na štirih investicijah v avtocesto ob koncu 2010 izvajale le še aktivnosti za pridobitev obratovalnega dovoljenja, zaključeni pa so bili tudi 4 ostali prometni projekti in 21 investicij s področja trajnostne energije.

V tem letu je bilo skupaj na novo potrjenih 52 novih operacij; štirje veliki projekti, sedem malih projektov ter 41 manjših investicij v okviru petih javnih razpisov za izbor operacij.

Za doseganje ciljev lizbonske strategije so bila v letu 2010 dodeljena sredstva v okviru prednostnih tem 17, 21, 41 in 43 v skupni višini 201.177.441,05 evrov sredstev Kohezijskega sklada in ESRR. Podrobna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje v letih od 2008 do 2010 je razvidna iz tabele 15.

Doseženo

Največji dosežek v okviru izvajanja OP ROPI v letu 2010 je bilo dokončanje gradnje dveh odsekov avtoceste A2 Bič – Hrastje in sicer Pluska – Ponikve in Ponikve – Hrastje v skupni dolžini 14,8 km dolge avtoceste ter predaja obeh odsekov v promet. Novozgrajena odseka sta del avtoceste A2 Karavanke–Obrežje in s tem tudi del koridorja št. X vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) Salzburg–Ljubljana–Zagreb–Beograd–Solun in povezujeta obstoječa avtocestna odseka Korenitka–Pluska in Hrastje – Lešnica. Avtocestna odseka bosta največ koristi prinesla prebivalcem jugovzhodnega dela širše Osrednjeslovenske in Jugovzhodne regije, saj bosta kot povezovalec regij pozitivno vplivala tako na življenjske pogoje kot tudi na možnosti za turizem, regionalno trgovino in industrijska središča, poleg tega pa bo lokalnemu prebivalstvu olajšal dnevne migracije na delo. Poleg tega bo projekt koristil tudi drugim uporabnikom cestne infrastrukture, saj se bo povečala zmogljivosti omrežja, velika večina tranzitnega prometa bo preusmerjena na avtocesto, s čimer se bo povečala tudi varnost v prometu.

V letu 2010 so se zaključila gradbena dela na štirih investicijah v cestno infrastrukturo in sicer sta bili zgrajeni dve izvennivojski križanji regionalne ceste z železniško progo, ena v Murski Soboti in druga v Zijavnici, sanirana je bila brežina »Pod Ključem«, zgrajena pa je bila tudi kolesarska pot in sicer odsek Podčetrtek – Imeno.

Ureditev izvennivojskega križanja regionalne ceste z železniško progo Ormož – Hodoš v Murski Soboti se nahaja na V. evropskem železniškem koridorju Lyon–Trst-Divača/Koper–Ljubljana–Budimpešta–meja z Ukrajino, ki je del TEN omrežja. V okviru III. etape, ki je bila sofinancirana s sredstvi ESRR, so bila izvedena dela; gradnja podvoza in kesona pod železnico, rušitev stanovanjskega in inundacijskega objekta, gradnja prepusta preko Ledave, petih zidov v skupni dolžini 250 m, črpališča in transportnega kanala, krožnega križišča, dograditev vzhodnega kraka križišča K2 z rekonstrukcijo odseka Lendavske ulice, prestavitev komunalnih vodov, rekonstrukcija 160-metrskega odseka Industrijske ceste z ureditvijo para avtobusnih postajališč.

Z izgradnjo omenjenega  izvennivojskega križanja se je povečala prometna varnost, poleg tega pa je odpravljeno t.i. ozko grlo, saj se je bistveno skrajšal tudi potovalni čas ter obremenjenost okolja z izpušnimi plini ter hrupom, ki so bili prej posledica stoječega prometa pred spuščenimi železniškimi zapornicami.

Izgradnja izvennivojskega križanja regionalne ceste Trebnje-Mokronog z železniško progo Sevnica-Trebnje Zijavnica predstavlja rekonstrukcijo regionalne ceste v dolžini 787m in ureditev osmih priključkov, izgradnjo nadvoza, ureditev odvodnjavanja in krajinske arhitekture, rušitev dveh obstoječih avtobusnih postajališč in izgradnja novih, ureditev javne razsvetljave, izgradnjo podpornega zidu, ureditev prometne opreme in signalizacije ter prestavitev in zaščito komunalnih vodov.

Z omenjenim projektom so se izboljšali tehnični elementi ceste in odpravljeno je bilo nevarno križanje ceste in železnice. Poleg tega so se z ureditvijo  izvennivojskega križanja (namesto dosedanjega nivojskega) skrajšali potovalni časi in znižali stroški uporabnikov cestne infrastrukture.

Sanacija skalne brežine pod Ključem na odseku Peršeti-Most na Soči, ki predstavlja del navezave na X evropski prometni koridor, v širšem pomenu predstavlja posodobitev čezmejne cestne povezave od Robiča (meja z Italijo) preko Tolmina, Cerknega in Škofje Loke do Jeprce. V okviru omenjenega projekta je bila izvedena sanacija brežine z izvedbo galerije s kolesarsko stezo, zgrajena je bila kamnita zložba, obnovljena cesta, urejeno odvodnjavanje ter preurejen vodovod in komunalni vodi. Omenjeni odsek poteka ob steni, ki je opredeljena kot naravni spomenik z imenom Geološke plasti pri Ključu. V okviru rekonstrukcije 330 metrov ceste je bila zgrajena 120 metrov dolga galerija, ki bo varovala promet pred padajočim kamenjem. Glavna cesta, na kateri se nahaja omenjeni odsek, predstavlja glavno povezavo Zgornjega Posočja z osrednjo Slovenijo, zato po tej cesti poteka tudi tranzitni promet. Samega odseka pa se vsakodnevno poslužujejo predvsem lokalni prebivalci iz naselij Tolmin, Poljubinj, Prapretno, Žabče, Modrej, Modrejce, Volče in Most na Soči, v poletnem času pa tudi izletniki in turisti. Z uresničitvijo omenjenega projekta se je izboljšala prometna varnost, saj sanacija brežine in izvedena galerija preprečujeta padanje kamenja na cestišče, ki ogroža glavno cesto in njene uporabnike.

Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj je bila sofinancirana tudi gradnja 1,6 kilometra dolgega kolesarskega odseka Podčetrtek-Imeno, ki predstavlja del kolesarske povezave na relaciji Rogaška Slatina – Podčetrtek – Bistrica ob Sotli. Zgrajena je bila enostranska dvosmerna kolesarska steza ob desni strani ceste z zaščitnim pasom za kolesarje in varnostno ograjo. Na območju naselja Imeno pa je zgrajena dvostranska enosmerna kolesarska steze v kombinaciji s površinami za pešce. Z izvedbo projekta je bila zagotovljena večja prometna varnost za kolesarje, saj so si prej na omenjenem odseku regionalne ceste pot delili z vozniki motornih vozil. Poleg izboljšane prometne varnosti pa izgradnja omenjenega kolesarskega odseka prispeva tudi k razvoju turizma na tem območju, kot tudi k povezanosti z mednarodnim kolesarskim omrežjem.

V letu 2010 ni bil zaključen še nobeden od okoljskih projektov, zaključena pa je bila gradnja nekaterih pomembnejših faz pri posameznih operacijah.

Tako je bila v okviru Regijskega centra za ravnanje z odpadki Koroške končana jeklena konstrukcija demontaže in izgrajena hala sortirnice odpadkov na lokaciji Mislinjska Dobrava.

V okviru do sedaj največjega kohezijskega projekta Slovenije na področju okolja, v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana, sta bila zaključena dva dela investicije, in sicer izgradnja IV. in V. odlagalnega polja, zgrajena pa je tudi čistilna naprava za izcedne vode odlagališča nenevarnih odpadkov Barje.

Štirje od petih projektov znotraj operacije Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje imajo že zaključena gradbena dela; projekt Celje ima zgrajenih 3,270 km kanalizacije ter razširjeno čistilno napravo Dobrna s kapaciteto 4.000 PE; projekt Šenčur ima zgrajenih 10,485 km kanalizacije ter zgrajeno čistilno napravo Šentjur s kapaciteto 13.000 PE, projekt Laško ima končano gradnjo 3,034 km kanalizacijskega omrežja, projekt Rečica ob Savinji pa kanalizacijo v skupni dolžini 3,262 km.

V okviru operacije Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure - Dolinska kanalizacija so zaključena dela v enem projektu od šestih; Projekt Velika Polana ima zgrajeno kanalizacijo ter čistilno napravo.

Na področju trajnostne rabe energije je bilo v letu 2010 zaključenih 21 investicij, in sicer 2 investiciji na razpisu daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in 19 projektov na razpisu za individualne sisteme na lesno biomaso.

Podrobnejše doseganje načrtovanih kazalnikov je opredeljeno v okviru posamezne razvojne prioritete. Ključni kazalniki operativnega programa so navedeni v tabeli 3.

Potrjeno

Na področju prometa je bil v letu 2010 potrjen en veliki projekt za investicijo v železniško infrastrukturo, ki se je v letu 2010 prav tako že zelo aktivno izvajal, in sicer Posodobitev obstoječe železniške proge Divača–Koper, faza II: obnova obstoječe železniške proge. Odločba je bila izdana v septembru 2010. Izvajalec je bil na javnem razpisu izbran konec septembra 2009 in od konca leta 2010 so potekala dela po gradbeni pogodbi po terminskem planu.

Investicije v okviru dveh operacij male vrednosti, ki so bile na področju prometa potrjene tekom leta 2010, so namenjene izgradnji dveh obvoznic. Vpadnica v mesto Maribor iz smeri Malečnika predstavlja najkrajšo povezavo vzhodnega dela mesta s centrom, zato bo njena izgradnja predstavlja povečala prometna varnost, bistveno se bodo zmanjšali tudi negativni vplivi na okolje, poleg tega pa bodo bistveno razbremenjeni tudi mostovi čez Dravo. Gradbena dela so se že pričela v decembru 2010. Obvoznica v Radljah ob Dravi. sodi v kategorijo glavnih cest prvega reda in poteka od mejnega prehoda z Avstrijo (mejni prehod Vič) skozi Dravograd in Radlje naprej proti Mariboru. Omenjena cesta predstavlja edino povezavo Koroške regije z Mariborom in dalje s Prekmurjem, poleg tega pa po njej poteka veliko tranzitnega prometa zaradi česar bo nova prometna ureditev močno izboljšala prometno-varnostne razmere. Pogodba z izvajalcem je že podpisana, dela se izvajajo.

Izrednega pomena za celotno Slovenijo predstavlja potrditev prve operacije v okviru pete razvojne prioritete Varstvo okolja - področje voda z naslovom Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje vodnega okolja v Sloveniji (CCI 2009 SI 16  1PR 001). Osrednji cilj omenjenega projekta je izboljšanje varnosti pred poplavami, varnejša oskrba s pitno vodo ter boljše možnosti za razvoj gospodarskih dejavnosti. Poleg tega bo izboljšano poznavanje, spremljanje in ocenjevanje vodnega okolja v Sloveniji ter zanesljivejše hidrološke in meteorološke napovedi, ki bodo dolgoročno omogočile natančnejše napovedi izrednih hidroloških razmer ter celovitejšo zaščito in ohranjanje vodnih virov. Izvedba operacije je zelo pospešena, saj je bila odločba za ta veliki projekt izdana v maju, do konca leta 2010 pa je bilo že podpisanih 10 15 pogodb v okviru izvedenih petih osmih javnih naročilih.

Na področju okolja je bilo poleg nadgradnje sistema za spremljanje in analiziranje vodnega okolja v Sloveniji, ki je velik projekt, v letu 2010 potrjeno še pet t.i. malih projektov: druga faza investicije v regijski center v Pomurju, investicije v odvajanje in čiščenje odpadnih vod v porečju zgornje Drave, druga faza investicije v porečju Krke ter druga faza v porečju srednje Save, potrjena pa je bila tudi investicija v celovito oskrbo severovzhodne Slovenije s pitno vodo – SZ Slovenske gorice. Aktivno pa so se v tem letu izvajale investicije pri predhodno potrjenih operacijah, kot na primer pri prej omenjenih operacijah Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana in Izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Koroške, Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje.

V letu 2010 so bili s strani Ministrstva gospodarstvo objavljeni štirje razpisi, med drugim tudi prva dva javna razpisa v okviru prednostnih usmeritev Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb ter Učinkovita raba električne energije, v okviru slednje pa leta 2010 še ni bili potrjenih operacij. Javni razpis za energetske sanacije je bil namenjen sanaciji stavb pravnih oseb javnega prava s področja zdravstva, katerih ustanovitelj je RS in so v pristojnosti MZ ter opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni ali terciarni ravni, do konca leta je bilo izbranih 20 operacij, od katerih je en upravičenec odstopil od pogodbe. Tekom leta so bile potrjene tudi štiri dodatne operacije v okviru večletnih javnih razpisov, ki so bili objavljeni v letu 2009. Zapažene so torej pospešene aktivnosti na področju treh prednostnih usmeritev, medtem ko se pri izvajanju četrte prednostne usmeritve Demonstracijski projekti, informiranje in svetovanje še vedno ugotavlja zakasnitve.

V pripravi

Na področju železniške infrastrukture je v pripravi dokumentacija za prijavo vloge za vse štiri velike projekte: za dva projekta za Rekonstrukcijo, elektrifikacijo in nadgradnjo železniške proge Pragersko – Hodoš (1. in 2. faza), za projekt Gradnje nove železniške povezave Divača–Koper: 1. faza in za projekt Uvedbe sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju.

V sklopu spremembe OP ROPI se bo predlagala vključitev projekta izgradnje potniškega terminala na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana v sofinanciranje iz ESRR v okviru tretje razvojne prioritete. Tekom leta 2010 se je aktivno pripravljala projektna in investicijska dokumentacija za navedeni veliki projekt, vloga za potrditev pomoči se je prav tako že pripravljala v letu 2010, posredovanje usklajene vloge za potrditev pomoči na EK se pričakuje v sredini leta 2011.

V letu 2010 sta se pripravljali tudi vlogi za dva velika projekta na področju okolja, in sicer za izgradnjo infrastrukture za oskrbo s pitno vodo. Za projekt Pomurje – sistem C so v drugi polovici leta 2010 potekale aktivnosti za prilagoditev prvotne vloge za mali projekt tako, da bo ustrezna za prijavo velikega projekta, vendar priprava ni bila končana pred koncem leta. V avgustu 2010 pa je bila na EK posredovana končna in usklajena verzija vloge za Celovito oskrbo s pitno vodo v Šaleški dolini

V letu 2010 so potekale tudi aktivnosti za pripravo projektnih dokumentacij in vlog za devet t.i. 'malih' projektov s področja prometa, in sicer za naslednje: Kolesarska povezava  Pot prijateljstva in zdravja Porečanka (Parenzana), Kolesarska povezava Miren-Vrtojba-Nova Gorica-Kanal (odsek Solkan-Plave), Posodobitev Bača – Dolenja Trebuša, Rekonstrukcija Dolenja Trebuša-Želin, Obvoznica Gorenja vas, za izvennivojska križanja Pušenci, Zgornji Log in Grobelno ter za projekt Integrirani javni potniški promet. Za večino od naštetih bodo vloge na organ upravljanja v potrditev poslane v letu 2011.

Na področju okolja so se v letu 2010 izvajale aktivnosti namenjene pripravi treh vlog za investicije na področju ravnanja s komunalnimi odpadki in sicer za izgradnjo regijskih centrov za ravnanje z odpadki Dolenjske – II faza in Podravja ter za izgradnjo infrastrukture za termično obdelavo odpadkov Maribor. Za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod se je tekom leta 2010 pripravljalo še dodatnih 13 vlog, in sicer za projekte Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zg. Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja (GORKI), Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje- Zreče-Konjice, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje-ostale občine, Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora-širše prispevno območje CČN Maribor, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipave, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Idrijce, Odvajanje in čiščenje odpadne vode na vodonosniku Ljubljanskega polja (Ig in okolica), Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (območje Vrhnike, Logatca in Pivke) ter Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale Kamnik. Na področju oskrbe s pitno vodo so bile tekom leta 2010 v pripravi projektne dokumentacije ter vloge za naslednjih deset projektov: Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice, Oskrba s pitno vodo v porečju Sore, Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinije -   Oplotnica, Zreče, Vitanje, Slovenske Konjice, Makole, Poljčane, Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – zgornja Drava, Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – Ormoško območje, Oskrba s pitno vodo Domžale – Kamnik, Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 2. sklop (Radovljica, Bohinj), Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na Obali, Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske in Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja.

Sprememba OP ROPI

Glede na spremenjene družbene in gospodarske okoliščine se je Vlada RS v letu 2010 zavzela za spremembe operativnih programov, katerih osnovo vodilo je od zidov k inovativnosti, delovnim mestom in trajnosti. Takšen pristop je smiseln in nujen, saj je Slovenija glede na bistveno bolj zaostreno javnofinančno sliko prisiljena k še bolj rigoroznemu postavljanju prioritet. Glede na omejene javne finančne vire to pomeni, da se je potrebno osredotočiti na izvedbo tistih programov, ki na dolgi rok prinašajo največjo dodano vrednost in prispevajo k ustvarjanju delovnih mest. Samo na ta način bo namreč Slovenija lahko izboljšala ali vsaj ohranila stopnjo blaginje, ki jo pričakujejo njeni prebivalci, ob tem pa je seveda treba imeti pred očmi tudi pozitivne kratkoročne vplive na pogoje gospodarjenja podjetniškega sektorja.

Na podlagi teh izhodišč je SVRL, kot organ upravljanja v maju 2010 pripravil predlog sprememb Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 ( v nadaljevanju OP RR) ter OP ROPI,v okviru katerega je bilo del sredstev razvojna prioriteta 3 – Prometna infrastruktura – ESRR  v višini  58, 5 mio evrov prerazporejenih na OP RR. Po omenjeni prerazporeditvi celotna vrednost OP ROPI znaša 1,577 milijarde evrov.

Glede  na stopnjo pripravljenosti in posledično izvedljivosti projektov na posamezni razvojni prioriteti je predvidena prerazporeditev sredstev Kohezijskega sklada  med posameznimi razvojnimi prioritetami. Kar pomeni, da se višina sredstev Kohezijskega sklada na razvojno prioriteti 5 - varstvo okolja - področje voda poveča za dobrih  67 milijonov evrov in na razvojni prioriteti 7 - tehnična pomoč za 3 milijone evrov, na račun 2. In 4 razvojne prioritete, kar je natančneje podano v tabeli 16: Prikaz finančnih sprememb po RP.

Tabela 15: Prikaz finančnih sprememb po RP

| RAZVOJNE PRIORITETE | razpoložljiva EU sredstva iz OP ROPI | po spremembi OP ROPI 14.4.2011 | Sprememba |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA | 449.567.581 | 449.567.581 | 0 |
| 2. CESTNA IN POMORSKA INFRASTRUKTURA | 241.370.738 | 220.930.911 | -20.439.827 |
| 3. PROMETNA INFRASTRUKTURA - ESRR | 224.029.886 | 165.529.886 | -58.500.000 |
| 4. RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI | 205.568.426 | 155.568.426 | -50.000.000 |
| 5. VARSTVO OKOLJA - PODROČJE VODA | 325.483.339 | 392.923.166 | 67.439.827 |
| 6. TRAJNOSTNA RABA ENERGIJE | 159.886.553 | 159.886.553 | 0 |
| 7. Tehnična pomoč | 29.693.221 | 32.693.221 | 3.000.000 |
| SKUPAJ | 1.635.599.744 | 1.577.099.744 | -58.500.000 |

#### 2.1.6.1 Sodelovanje s socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami

Za spremljanje izvajanja operativnega programa je bil ustanovljen nadzorni odbor za OP ROPI. Nadzorni odbor je sestavljen po načelu partnerstva. V njem so zastopani predstavniki ministrstev, vladnih služb in uradov, gospodarskih, socialnih in regionalnih partnerjev, nevladnih organizacij in lokalnih skupnosti. V nadzornem odboru sodelujejo tudi predstavniki Evropske komisije, Ministrstva za finance – Urad za nadzor proračuna in Računskega sodišča Republike Slovenije. Aktivnosti nadzornega odbora se izvajajo ob upoštevanju načela enakosti med moškimi in ženskami, nediskriminacije in trajnostnega razvoja.

Vključeni so naslednji gospodarski in socialni partnerji:

-  predstavnik Gospodarske zbornica Slovenije,

-  predstavnik Obrtno podjetniške zbornice Slovenije,

-  predstavnik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije,

-  predstavnik KNSS - neodvisnost, konfederacija novih sindikatov Slovenije,

-  predstavnik Konfederacije sindikatov PERGAM Slovenije,

-  predstavnik Združenja delodajalcev Slovenije,

-  predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Na predlog nevladnih organizacij Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij - CNVOS, Združenja slovenskih ustanov - ZSU in Zveze društvenih organizacij Slovenije – ZDOS so vključeni štirje predstavniki NVO in sicer:

- trije predstavniki s področja varstva okolja in trajnostnega razvoja in

- predstavnik s področja enakosti možnosti.

Dodatno je bil v NO OP RR in ROPI vključen tudi predstavnik invalidskih organizacij:

- 	predstavnik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije in Zavoda invalidskih podjetij Slovenije.

#### 2.1.6.2 Uresničevanje načel trajnostnega razvoja

Za uresničevanje načela trajnostnega razvoja je nadzorni odbor sprejel merila za izbor operacij, ki vključujejo aktivnosti za izpolnjevanje okoljskih zahtev, vključno z obvezno presojo vplivov na okolje za projekte, ki znatno vplivajo na okolje.

Za projekte, ki še niso izvedeni, se bodo smiselno upoštevala okoljska, ekonomska in socialno-ekonomska merila kot so zmanjševanje onesnaževanja okolja, ohranitev identitete krajine ter kulturne in naravne dediščine, zmanjšanje škode za strukturo ali kvaliteto tal, zmanjšanje vplivov zaradi klimatskih sprememb, merila usklajenosti z normativi in standardi stroškov na enoto učinka, podatki iz analize stroškov in koristi, vpliv na ceno storitve po izgradnji javne infrastrukture in podobno med socialnimi oz. socialno-ekonomskimi pa merila o povečanju zaposlitve, prispevka k skladnosti regionalnega razvoja, povečanju kvalitete delovanja javnih služb in načina oskrbe ter povečanju kvalitete življenja nasploh.

Z izvedbo OP ROPI v letu 2010 se je z dokončanjem gradnje dveh odsekov avtoceste A2 Bič – Hrastje in sicer Pluska – Ponikve in Ponikve – Hrastje, ureditvijo izvennivojskega križanja regionalne ceste R-441/1298 z železniško progo Ormož-Hodoš v Murski Soboti, rekonstrukcijo ceste R1-215/1162 Trebnje –Mokronog; ureditev izzvennivojskega križanja Zijavnica sanacijo brežine »Pod Ključem« in izgradnjo kolesarske povezave  Rogaška Slatina - Podčetrtek - Bistrica ob Sotli, odsek Podčetrtek – Imeno,   doprineslo k trajnostnemu razvoju iz več vidikov.

Z izgradnjo kolesarske steze je izboljšan vpliv na kvaliteto življenja uporabnikov koles, na račun izboljšane telesne pripravljenosti in zdravja kolesarjev, kot tudi okoliških prebivalcev. Hkrati so zmanjšani negativni vplivi motornega prometa na okolje, na račun zamenjave prometnega sredstva v korist kolesarjev. Kolesarska steza tako zagotavlja ustrezno prometno varnost kolesarjev, zmanjšuje negativne vplive na okolje, zagotavlja povezavo z mednarodnim kolesarskim omrežjem in prispeva k razvoju turizma.

Sanacija brežine »Pod ključem« in dve izgrajeni izven nivojski križanji pa so doprinesle k regionalnemu razvoju in izboljšanju trenutnega stanja s kakovostnejšim in hitrejšim dostopom do regionalnih središč. Izgradnja izven nivojskih križanj glavnih in regionalnih cest z železniškimi progami pa doprinese tudi k povečanju varnosti, hkrati pa omogoča povečanje potovalnih hitrosti cestnih in tudi železniških prometnih sredstev.

Investicija v izgradnjo avtocestnih odsekov Pluska – Ponikve in Ponikve – Hrastje ima poleg ekonomskih še različne posredne učinke. Regija je z novo avtocesto pridobila na kvaliteti medregionalnih povezav, kar pozitivno vpliva tako na gospodarske kot na poselitvene pogoje v regiji. S tem se bo zaradi manjše časovne oddaljenosti od večjih centrov zadržala decentralizirana poselitev, saj se bodo tako lažje uveljavile dnevne delovne migracije, hkrati pa bodo nastali tudi ugodnejši pogoji za preživetje oziroma nastanek manjših obrtnih in industrijskih centrov v regiji. Zaradi boljše povezovalne mreže, se dviga funkcionalnost in življenjski standard, saj se bodo ljudem približali največji centralni kraji – predvsem Novo mesto in Ljubljana. Nova štiripasovna avtocesta je tako bistveno izboljšala prometno povezavo med zgoraj omenjenimi področji.

Za ublažitev negativnih vplivov na okolje so bili izvedeni naslednji ukrepi za zaščito okolja na odseku Pluska – Ponikve:

- Izvedba protihrupne ograje,

- Kontrolirana izvedba površinskega odvodnjavanja z jarki v zadrževalne bazene z lovilci olj in koalescentnimi filtri,

- Izvedba zaščitne pregrade za biotope

- Hortikulturna ureditev in zasaditev,

- Izvedba vodnogospodarskih ureditev.

Za ublažitev negativnih vplivov na okolje so bili izvedeni naslednji ukrepi za zaščito okolja na odseku Ponikve – Hrastje:

- Protihrupni ukrepi: poleg zatravljenih naravno oblikovanih nasipov so izvedene tudi absorpcijske ograje, ki so na posameznih delih kombinirane z transparentnimi deli ograj. Kombinacija s transparenti je izvedena ob naseljih, v katerih je pozidava neposredno približana trasi avtoceste, da se ohranijo pogledi z avtoceste.

- Odvodnjavanje cestnega telesa: vsa padavinska voda s cestišča avtoceste se zbira v ustrezno veliki kanalizaciji, nepropustni za vodo, ki vodi do objektov za prečiščevanje (zadrževalni bazeni). Zadrževalni bazeni so izvedeni kot zaporedni sistem usedalnika in lovilca olj in opremljeni s koalescetnimi filtri. Prečiščena voda iz zadrževalnika nato izteče v obstoječe kraške vrtače.

- Varovanje vodnih virov: trasa avtoceste nikjer ne posega v omočeni del pretežno kraških vodonosnikov ter tako tudi ne neposredno v dinamiko pretoka podtalne vode.

- Varstvo tal in kmetijskih zemljišč: Varovanje kmetijskih zemljišč je bilo zagotovljeno s primerno organizirano gradnjo. Med gradnjo je bilo zagotovljeno ustrezno ravnanje z rodovitno zemljo, tako da je ohranjena njena rodovitnost in količina in je bila uporabljena za rekultivacijo poškodovanih zemljišč na območju avtoceste.

- Gozdnogospodarske ureditve in varovanje gozdov: v čim večji meri se je ohranila naravna oblika gozda. Sečnja je bila izvedena tako, da omogoča učinkovito sanacijo in novo oblikovanje gozdnega roba.

- Varstvo naravnih vrednot: zagotovljen je bil geološki nadzor. Pri odkritju geoloških naravnih podzemeljskih vrednot so bila dela začasno zaustavljena in je bil obveščen pristojni organ, Najdbe so bile dokumentirane in po strokovni presoji ustrezno sanirane.

- Varovanje rastlinstva, živalstva in biotopov: gradnja je posegala v prostor izven samega cestnega telesa v čim manjši meri. Živalim je nenadzorovano prehajanje čez avtocesto preprečeno z varovalno žično ograjo ter z objekti zagotovljeno varno prehajanje avtoceste.

Tudi pri okoljskih projektih, ki so se izvajali v letu 2010, se prav tako uresničuje načelo trajnostnega razvoja, saj je predviden neposreden prispevek h doseganju okoljskih, ekonomskih in socialno-ekonomskih kazalnikov. Ker se investicije v letu 2010 še niso končale, bo dejanske učinke mogoče kvantificirati šele ob njihovem zaključku.

Načela trajnostnega razvoja so bila v popolnosti upoštevana tudi pri izvajanju operacij daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso. Za vgrajene kurilne naprave je zahtevan okoljski nadstandard. Tako so zahtevane nižje emisije CO, NOx, CxHy in prahu ter višji izkoristek, ko ga zahteva veljavna zakonodaja. V letu 2010 so se zaključile 2 investicije na razpisu daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in 20 projektov na razpisu za individualne sisteme na lesno biomaso.

#### 2.1.6.3 Uresničevanje načela enakost možnosti

Ker je OP ROPI usmerjen v zagotavljanje trajnostne mobilnosti, izboljšanje kakovosti okolja in izgradnjo ustrezne infrastrukture posredno omogoča uresničevanje načela enakega obravnavanja ne glede na osebne okoliščine. Prvenstveno izvedba investicij sicer ne daje poudarka na spodbujanju enakih možnosti z uresničevanjem načela enakosti spolov, vendar pa prav izgradnja prometne infrastrukture, predvsem cestnih povezav, omogoča krepitev družbene integracije prebivalcev iz perifernih območij države, socialno vključenost manjšin, povečuje zaposljivost ter izboljšuje dostopnost do zdravstvenih in drugih storitev različnim prikrajšanim skupinam, vključno starejšim in invalidom.

## 2.2. Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti

Dne 11.1.2011 je prišla v veljavo  sprememba zakonodaje na področju železniškega prometa (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu  (ZZeIP-H, Ur.l. RS št. 106/2010 z dne 27.12.2010).

Zakon o železniškem prometu med drugim ureja organiziranost vodenja investicij v javno železniško infrastrukturo (JŽI) v Republiki Sloveniji. Na tem področju je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZeIP-H) uvedel nekatere spremembe, ki so pojasnjene v nadaljevanju.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZeIP-H) z razliko od Zakona o železniškem prometu (ZZelP) investicije v JŽI razmejuje na »investicije v javno železniško infrastrukturo« in »nadgradnje javne železniške infrastrukture«, pri čemer:

- »investicije v javno železniško infrastrukturo« pomenijo graditev nove javne železniške infrastrukture.

- »nadgradnje javne železniške infrastrukture« pomenijo spremembo železniškega podsistema ali dela podsistema, ki izboljša celotno delovanje podsistema.

Skladno z Zakonom o železniškem prometu (ZZelP) je naloge vodenja investicij izvajala Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, kot organ v sestavi Ministrstva za promet. Po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZeIP-H) pa se Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, kot organ v sestavi Ministrstva za promet, ukine.

Investicije v javno železniško infrastrukturo:

Vodenje »investicij v javno železniško infrastrukturo« bo v imenu in za račun Republike Slovenije izvajala gospodarska družba, ki bo imenovana s strani Vlade RS v roku 3 mesecev od uveljavitve tega zakona.

Vlada Republike Slovenije je v ta namen na 131. redni seji dne 21.4.2011 za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo določila gospodarsko družbo DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. Edini ustanovitelj in družbenik gospodarske družbe je Republika Slovenija.

Nadgradnje javne železniške infrastrukture:

Izvajalca za »vodenje oz. izvedbo nadgradenj javne železniške infrastrukture« pa bo skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZeIP-H) izbralo Ministrstvo za promet na podlagi javnega razpisa. Izbrani izvajalec bo naloge izvajal v imenu in za račun Republike Slovenije.

Vzdrževanje javne železniške infrastrukture:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZeIP-H) v okviru vzdrževanja javne železniške infrastrukture ne loči več med rednimi vzdrževalnimi deli, investicijskimi vzdrževalnimi deli ter vzdrževalnimi deli v javno korist, temveč vzdrževanje javne železniške infrastrukture enotneje definira predvsem kot izvajanje oz. organiziranje vzdrževalnih del in obnov javne železniške infrastrukture.

Vzdrževanje bo po ZZeIP-H v okviru gospodarskih javnih služb izvajal upravljavec javne železniške infrastrukture. Naloge upravljavca bo po ZZeIP-H izvajala gospodarska družba za vzdrževanje javne železniške infrastrukture in izvajanje drugih nalog upravljavca, ustanovljena kot odvisna družba družbe Slovenske železnice d.o.o.

Zagotavljanje sredstev za vlaganja v JŽI:

Sredstva za vlaganja v javno železniško infrastrukturo, t.j. za investicije v javno železniško infrastrukturo, nadgradnje javne železniške infrastrukture in vzdrževanje bo po ZZeIP-H še naprej zagotavljala Republika Slovenija, in sicer v okviru finančnega načrta Ministrstva za promet.

Skladno z navedenim bo upravičenka do evropskih sredstev pri projektih, vključenih v 1. razvojno prioriteto: »Železniška infrastruktura – KS OP ROPI« še naprej Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice, namesto Direkcije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo.

## 2.3. Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V okviru izvajanja OP ROPI, smo bili v letu 2010 soočeni s težavami, s katerimi se srečujejo upravičenci in izvajalci del zaradi spremenjenih gospodarskih razmer - krize, tako pri operacijah, ki so bile izbrane preko javnih razpisov, kot tudi neposredno potrjene operacije.

Omenjene težave se pojavljajo predvsem v zvezi z izvedbo gradbenih del, tako v primerih, ko je upravičenec zavezan k uporabi ZJN in je izvajalec izbran preko postopkov javnega naročanja, kot tudi v primerih, kjer je upravičenec pravna oseba zasebnega prava in ni zavezan k uporabi ZJN. V obeh primerih se pojavljajo tudi stečaji izvajalcev del, kar še posebej otežuje izvajanje operacij. Tako zaradi stečajev, kot tudi zaradi likvidnostnih težav upravičencev in izvajalcev del, prihaja do sprememb v terminskem planu izvedbe posamezne operacije. Problematika v zvezi z javnimi naročili pa izhaja tudi iz samih postopkov javnega naročanja, kjer pogosto prihaja do revizij postopkov javnega naročanja, kar prav tako povzroča spremembe v terminskem planu izvedbe operacij. V času gospodarske krize se je število revizijskih postopkov še povečalo.

V omenjenih situacijah PT v sodelovanju z OU preuči vsak primer posebej in išče rešitev v okviru pravil izvajanja kohezijske politike s ciljem, da se operacije izvedejo skladno z zastavljenimi cilji. OU v komunikaciji z udeleženci v izvajanju kohezijske politike še posebej opozarja na izpostavljeno problematiko v zvezi s postopki javnega naročanja in apelira na še večjo pozornost pri pripravi razpisne dokumentacije za gradbena dela.

Promet

Organ upravljanja je zaznal zaostanke pri pripravah vlog predvsem za operacije v okviru razvojne prioritete Železniška infrastruktura. Za investicije na področju železniške infrastrukture je iz naslova Kohezijskega sklada predvidenih 450 milijonov evrov, pri čemer je bil do sedaj na tem področju potrjen samo en projekt, na preostalih projektih pa se intenzivno pripravlja projektna in investicijska dokumentacija. Tako je bila v novembru 2011 v presojo na Jaspers posredovana študija izvedljivosti projekta Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko-Hodoš za 160 km/h, v letu 2011 pa bosta posredovani še vlogi za 2 nadaljnja železniška projekta. Navedeno vsekakor predstavlja skrb zbujajočo okoliščino. Ne glede na navedeno razvoj železniške infrastrukture predstavlja za Slovenijo prvovrstno strateško prioriteto. Na področju priprave projektov, ki ji Vlada RS namenja največjo možno pozornost, je bil tudi v zadnjem letu storjen opazen napredek, na osnovi katerega prerazporejanje sredstev na druga področja ne bi bilo utemeljeno oz. smiselno.

Na področju cestne infrastrukture se predvidene aktivnosti za izgradnjo avtocest izvajajo skladno s predvidevanji in v prvem obdobju predstavljajo eno bolj uspešnih področij z vidika črpanja sredstev. Po drugi strani je bilo na osnovi podrobnega pregleda možnosti financiranja operativnih obal iz naslova Kohezijskega sklada ugotovljeno, da takšno sofinanciranje ne bi bilo utemeljeno tako zaradi statusnih (problem državnih pomoči) kot finančnih razlogov (velikost finančne vrzeli). Glede na navedeno bo pri spremembi OP ROPI ta projekt izločen, vključen pa bo projekt  »Poglobitev vplovnega kanala v bazen I v koprskem tovornem pristanišču« Za izvedbo projekta je odgovorna Republika Slovenija. Z izvedbo tega projekta bo omogočeno vplutje ladij z večjim vgrezom (post panamax ladij) v koprsko pristanišče in tako bo povečana kapaciteta in izkoriščenost koprskega pristanišča ter zagotovljena večja varnost plovbe. Koprsko pristanišče bo tako lahko ohranilo konkurenčnost in sledilo trendom v pomorskem prometu.

Na področju prometne infrastrukture, ki se financira iz ESRR, predvidena dinamika porabe sredstev kaže na opazno tveganje za pravočasno porabo sredstev, kar izhaja predvsem iz problemov z umeščanjem projektov v prostor. Na osnovi navedenih dejstev  je bila v 2010 indikativna lista projektov glede na izvedljivost projektov v časovnem okviru izvajanja OP ROPI in zmanjšanje razpoložljivih sredstev novelirana in potrjena s strani Vlade RS. S tem so bili na listo vključeni tudi novi projekti, ki zagotavljajo tako skladnost s cilji OP kot učinkovitejše črpanje EU sredstev.

Okolje

V letu 2008 je začel veljati Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkov za obdobje 2009-2013 (OP BIOO), ki še posebej zasleduje cilju vzpostaviti učinkovit in ekonomičen regijski koncept ravnanja z odpadkov, z izgradnjo regijskih centrov I. reda, vključno s termično obdelavo odpadkov v Republiki Sloveniji. Zato je nadaljnja priprava projektov v okviru razvojne prioritete Ravnanje s komunalnimi odpadki tesno povezana s problematiko umeščanja objektov v prostor in doseganja dogovora med posamezniki deležniki, z namenom vzpostavitve takšnih centrov. Zato se je izvedba razvojne prioritete časovno zamaknila od predvidene dinamike. Posredniško telo se aktivno vključuje v usklajevanje in ponuja pomoč občinam pri oblikovanju takšnih tehničnih rešitev, v katerih se na posamezno regijsko odlagališče naveže čim večje število občin. V tem smislu so se tudi nadaljevale aktivnosti v letu 2010.

Pri razvojni prioriteti Varstvo okolja – področje voda je posredniško telo ponovno preverilo in ovrednotilo projekte iz indikativnega seznama projektov v okviru operativnega programa. Vrednosti projektov so bile preverjene ob upoštevanju  pripravljene projektne in investicijske dokumentacije. Na tej osnovi je bila določena prioritetna lista, ki izhaja predvsem iz stopnje pripravljenosti dokumentacije in možnosti izpolnjevanja prostorskih, okoljskih in finančnih zahtev posameznega projekta. Ponovno vrednotenje in določitev prioritet bo po eni strani omogočilo, da se ugotovijo dejanske razlike med razpoložljivimi in potrebni sredstvi za izvajanje projektov na prednostnih usmeritvah Odvajanje in čiščenja komunalnih odpadnih voda ter Oskrba s pitno vodo. Po drugi strani pa bo mogoče bolj natančno opredeliti aktivnosti za zagotavljanje dodatnih finančnih sredstev za izvedbo pripravljenih projektov in za pripravo predloga spremembe operativnega programa.

V letu 2010 so v okviru prednostne usmeritve Zmanjšanje škodljivega delovanja voda tudi potekale aktivnosti v smeri določitve prioritet in priprave podlag za pripravo predloga spremembe operativnega programa. Vzporedno s tem so se na državni ravni nadaljevale aktivnosti za pripravo načrta upravljanja voda in načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti, ki so trenutno v zaključni fazi. S temi aktivnostmi bo zagotovljena usklajenost načrtovanih ukrepov v okvirov operativnega programa z nacionalnimi strateškimi dokumenti namenjeni doseganju ciljev varstva voda in urejanja voda, ki izhajajo iz evropske vodne direktive in direktive o poplavah.

Energija

Organ upravljanja ugotavlja zakasnitve pri izvajanju razvojne prioritete, ki so bile povezane predvsem z organizacijskimi, pa tudi vsebinskimi težavami.

V okviru razvojne prioritete Trajnostna raba energije so bile v letu 2010 izvedene sistemske spremembe s prenosom nalog iz Ministrstva za okolje in prostor na Ministrstvo za gospodarstvo, ki je odgovorno za izvajanje celovite energetske politike v Republiki Sloveniji.  Osnovni namen za izvedbo te spremembe je bil pospešiti izvajanje aktivnosti na celotni ravni razvojne prioritete, zlasti na prednostnih usmeritvah, ki doslej niso bile dovolj uspešne.

Vsebinsko je organ upravljanja v sodelovanju s posredniškim telesom pri pripravi strategije in ocenjevanju predvidenih instrumentov naletel na nekatera določila v potrjenem Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, Opisu sistema upravljanja in nadzora ter Merilih za izbor operacij, potrjenih s strani Nadzornega odbora, ki omejujejo izvajanje posamezne dejavnosti znotraj posameznih prednostnih usmeritev. Gre predvsem za določilo, da bo kot instrument v primeru 6. razvojne prioritete uporabljen izključno javni razpis, kar onemogoča nekatere naložbe, ki so ključnega pomena za doseganje ciljev 6. razvojne prioritete, predvsem:

- instrument za izrabo geotermalne energije v sklopu 3. prednostne usmeritve, ki je prostorsko in regionalno vezan na izrabo omenjenega vira v socialno in ekonomsko najbolj ogroženi regiji v Republiki Sloveniji, v Pomurju.

- četrta prednostna usmeritev Demonstracijski projekti, informiranje in svetovanje.

V tem smislu bodo predlagane ustrezne spremembe Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, Opisa sistema upravljanja in nadzora za OP ROPI ter Meril za izbor operacij OP ROPI.

Povzetek ugotovitev v skladu s členom 62(1)(d)(i) Uredbe (ES) št. 1083/2006

V skladu s členom 62 (1)(d)(i) Uredbe Komisije (ES) št. 1083/2006 je potrebno poročati o večjih spremembah Opisa sistema upravljanja in nadzora za posamezen operativni program. Opis sistema upravljanja in nadzora za OP ROPI se je letu 2010 spreminjal. V veljavi je bila druga verzija omenjenega dokumenta, ki je bila posodobljena na marec 2010. Organ upravljanja je skupaj s posredniški telesi, organom za potrjevanje in revizijskim organom v določenih delih spreminjal oziroma posodabljal Opis sistema za OP ROPI. Spremembe Opisa sistema upravljanja in nadzora se uvajajo zaradi:

-	Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev EKP v RS v programskem obdobju 2007-2013,

-	novih navodil organa upravljanja (Upravljalna preverjanja; Načrtovanje, spremljanje, poročanje in vrednotenje; Finančno upravljanje; Postopkovnika za upravljanje z revizijskimi poročili),

-	ukinitve nekaterih navodil (Prijavo in potrjevanju instrumentov; Spremljanje in poročanje; Državne pomoči),

-	Operativnih sporazumov o prenosu nalog organa upravljanja na posredniško telo,

-	Nadgraditve sistema ISARR in ISPA,…

Neposredni proračunski uporabniki, vključeni v OP ROPI pa spreminjajo Opis sistema upravljanja in nadzora predvsem zaradi:

-	sprememb v notranji organizaciji posameznega resorja,

-	vključitve novih delovnih mest v izvajanje evropske kohezijske politike,

-	prilagoditve oziroma večje racionalizacije postopkov poslovanja glede na pridobljene izkušnje in glede na omejeno število zaposlenih.

Nadzorna aktivnost

V skladu s členom 62 (1)(d)(i) Uredbe Komisije (ES) št. 1083/2006 je potrebno poročati o večjih spremembah Opisa sistema upravljanja in nadzora za posamezen operativni program. Opis sistema upravljanja in nadzora za OP ROPI se je letu 2010 spreminjal. V veljavi je bila druga verzija omenjenega dokumenta, ki je bila posodobljena na marec 2010. Organ upravljanja je skupaj s posredniški telesi, organom za potrjevanje in revizijskim organom v določenih delih spreminjal oziroma posodabljal Opis sistema za OP ROPI. Spremembe Opisa sistema upravljanja in nadzora se uvajajo zaradi:

-	Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev EKP v RS v programskem obdobju 2007-2013,

-	novih navodil organa upravljanja (Upravljalna preverjanja; Načrtovanje, spremljanje, poročanje in vrednotenje; Finančno upravljanje; Postopkovnika za upravljanje z revizijskimi poročili),

-	ukinitve nekaterih navodil (Prijavo in potrjevanju instrumentov; Spremljanje in poročanje; Državne pomoči),

-	Operativnih sporazumov o prenosu nalog organa upravljanja na posredniško telo,

-	Nadgraditve sistema ISARR in ISPA,…

Neposredni proračunski uporabniki, vključeni v OP ROPI pa spreminjajo Opis sistema upravljanja in nadzora predvsem zaradi:

-	sprememb v notranji organizaciji posameznega resorja,

-	vključitve novih delovnih mest v izvajanje evropske kohezijske politike,

-	prilagoditve oziroma večje racionalizacije postopkov poslovanja glede na pridobljene izkušnje in glede na omejeno število zaposlenih.

- Revizije:

1. Revizije Revizijskega organa skladno z 62. členom Uredbe 1083/2006/ES

V letu 2010 je OU od RO prejel končna poročila naslednjih revizij sistema:

V februarju in marcu 2010 je bila s strani RO izvedena naknadna revizija sistema na OU. Ugotovljeno je bilo, da je OU od devetih danih priporočil pet izpolnil v celoti ter štiri delno. Podani sta bili tudi dve dodatni priporočili. Na osnovi izvedene naknadne revizije je bila ocena sistema izboljšana na oceno kategorije dva – sistem deluje, vendar so potrebne izboljšave. Odprta so ostala priporočila, ki so se nanašala na jasno določitev PT in prenosa nalog na PT na ravni OP ter preverjanja prenesenih nalog, vključno s preverjanjem ustreznosti revizijske sledi in hranjenja dokumentacije ter boljše delovanje informacijskega sistema ISARR. Dodatno je RO priporočal OU, da zaradi transparentnosti opredeli namen, način in obseg preverjanja prenesenih nalog ločeno od opredelitve namena in obsega kontrol na kraju samem in da vzpostavi postopke za spremljanje ukrepov, sprejetih za odpravo nepravilnosti, ugotovljenih pri izvajanju kontrol na kraju samem.

V juniju in juliju 2010 je bila s strani RO izvedena naknadna revizija sistema na organu za potrjevanje. Ugotovljeno je bilo, da je organ za potrjevanje od sedmih danih priporočil šest izpolnil v celoti in eno priporočilo delno. Na osnovi izvedene naknadne revizije je bila ocena sistema izboljšana na oceno kategorije ena – deluje dobro, potrebne so manj pomembne izboljšave. Delno izpolnjeno je ostalo priporočilo, da organ za potrjevanje bolj natančno opredeli vsebino in obseg preverjanj zahtevkov za povračilo.

Proti koncu leta 2010 je RO izvedel javni naročili za izbor izvajalcev za dve horizontalni reviziji, in sicer za revizijo javnega naročanja pri izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2007-2013 in revizijo informacijskega sistema (ISARR) za spremljanje, poročanje in izvajanje OP kohezijske politike v RS. Obe reviziji sta v teku, OU do konca decembra 2010 ni prejel končnega poročila posamezne revizije.

Revizije operacij:

Za izvajanje revizij operacij je v Sloveniji odgovoren RO, ki je tudi izvedel vse revizije operacij, izbranih v naključni statistični vzorec iz populacije operacij, ki so imele v letu 2009 certificirane izdatke. Skupaj je bilo izbranih 41 zahtevkov za izplačilo, ki so bili pripravljeni v okviru 35 operacij. Revizije operacij so bile izvedene v obdobju od januarja do junija 2010 na kraju samem ter so temeljile na dokumentaciji in evidencah, ki jih hranijo upravičenci. Pripravljenih je bilo 35 poročil o opravljenih revizijah operacij, ki so bile revidirancem posredovane v obdobju od maja do septembra 2010. Na OP ROPI so bile od tega izvedene 3 revizije operacij. Pri teh revizijah so bila preverjana naslednja področja: izbor in izvajanje operacij, upravičenost izdatkov, javna naročila, revizijska sled in hramba dokumentacije, informiranje in obveščanje javnosti, skladnost s politikami Skupnosti ter nepravilnost in izterjave. Pri revizijah operacij napak z neposrednim finančnim učinkom ni bilo ugotovljenih.

2. Revizije Računskega sodišča RS

Po prejemu sklepa o izvedbi revizije učinkovitosti delovanja informacijskega sistema in pravilnosti poslovanja Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v letu 2009, se predmetna revizija v letu 2010 še ni končala, organ upravljanja do konca leta 2010 ni prejela osnutka revizijskega poročila.

Po predrevizijski poizvedbi v marcu 2010, je organ upravljanja 4. junija 2010 prejel sklep o izvedbi revizije  (dokument št.: 326-2/2010/6) smotrnosti porabe sredstev Kohezijskega sklada za energetsko sanacijo in trajnostno gradnjo stavb v javnem sektorju. Revizija vključuje obdobje poslovanja od 01.01.2007 do 30.6.2010. Revizija se izvaja na več revidirancih, tako na Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, kakor tudi na Ministrstvu za okolje in prostor, Ministrstvu za gospodarstvo ter Ministrstvu za zdravje. Do konca leta 2010 organ upravljanja še ni prejel osnutka revizijskega poročila.

3. Revizije EK

Pristojna revizijska enota Evropske komisije v letu 2010 ni izvajala revizij na OP ROPI.

4. Revizija Evropskega računskega sodišča

Evropsko računsko sodišče v letu 2010 ni izvajalo revizij na OP ROPI.

- Poročanje o nepravilnostih

V letu 2010 v okviru OP ROPI nepravilnosti, o katerih bi bilo potrebno poročati na OLAF, niso bile ugotovljene.

## 2.4. Spremembe v okviru izvajanja operativnega programa

- Predsednik vlade Borut Pahor je dne 21.12.2010 sprejel odstop ministra za lokalno samoupravo in regionalni razvoj dr. Henrika Gjerkeša. Do imenovanja nove ministrice v začetku leta 2011 je dr. Gjerkeš opravljal tekoče posle.

- Slovenija je 9. junija 2010 prek računalniškega sistema za izmenjavo podatkov s Komisijo predložila zahtevek za spremembo OP ROPI. Na zahtevo Komisije je Slovenija 19. novembra 2010 in nato še v marcu 2011 predložila dodatne informacije.

- V okviru 1. RP »Železniška infrastruktura« se je zmanjšala ocenjena skupna vrednost projekta Modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na postajah iz prvotne vrednosti 240,69 mio evrov na 80,93 mio evrov (vrednosti so z DDV), zaradi natančnega definiranja objektov, ki so v ta projekt vključeni in ocenjene vrednosti na osnovi DIIP-a. Projekt »Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko – Hodoš za 160 km/h« je celovit projekt, ki se bo izvajal v dveh fazah, in sicer:

- - »Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko-Hodoš za 160 km/h – 1. faza«, ki bo zajemala nadgradnjo, rekonstrukcijo in elektrifikacijo železniške proge;

- - »Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko-Hodoš za 160 km/h – 2. faza«, ki bo zajemala modernizacijo nivojskih prehodov in izvedbo podhodov na postajah na navedenem odseku železniške proge.

Pri projektu Gradnja nove železniške povezave Divača-Koper je prišlo do spremembe ocenjene vrednosti in znižanja kazalnika novozgrajenih železniških prog na TEN omrežju na osnovi ugotovitve o izvedljivosti dokončanja le 1. faze projekta do konca l. 2015. Sprememba je tudi na področju kazalnikov RP, in sicer se je zmanjšala dolžina posodobljenih železniških prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih, zaradi uvedbe novega kazalnika za merjenje uspešnosti projekta Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju – Pokritost V. in X. panevropskega koridorja s signalom GSM-R. Zaradi svetovne gospodarske krize je bil znižan tudi kazalnik Povečanje blagovnega prometa prepeljanega po železnici.

- V okviru 2. RP »Cestna in pomorska infrastruktura«, PU »Področje pomorstva« je predviden projekt »Razvoj pristaniške infrastrukture - Gradnja operativnih obal«. Namesto tega projekta bo v OP ROPI vključen projekt »Poglobitev vplovnega kanala v bazen I v koprskem tovornem pristanišču«. Z izvedbo navedenega projekta, bo omogočeno vplutje ladij z večjim vgrezom ter s tem večja realizacija pretovora v koprskem pristanišču.

Prav tako se v okviru OP ROPI iz 3. RP v 2. RP premesti sofinanciranje dejavnosti, ki prispevajo k učinkovitejšemu javnemu potniškemu prometu in k trajnostni mobilnosti. V okviru področja je predvideno izvajanje aktivnosti za vzpostavitev sistema enotne vozovnice in aktivnosti za izvedbo projektov »parkiraj in pelji se« z namenom, izboljšanja čistega javnega potniškega prometa in spodbujanja njegove uporabe.

Razen tega je predvidena vključitev projekta »Gradnja protihrupnih ograj na posameznih AC odsekih« na listo prioritetnih avtocestnih projektov ter med rezervne projekte vključitev projekta »Avtocesta A2; PERAČICA-PODTABOR-Rekonstrukcija desne polovice AC«.

- V okviru 3.RP, PU »Cestna infrastruktura (ESRR) predvidena dinamika porabe sredstev kaže na opazno tveganje za pravočasno porabo sredstev, kar izhaja iz problemov z umeščanjem v prostor  predvsem na projektih 3. razvojne osi. Na osnovi navedenih dejstev je bila v 2010 indikativna lista projektov glede na izvedljivost projektov v časovnem okviru izvajanja OP ROPI in zmanjšanje razpoložljivih sredstev novelirana in potrjena na Vladi. S tem so bili na listo vključeni tudi novi projekti, ki zagotavljajo tako skladnost s cilji OP kot učinkovitejše črpanje EU sredstev.

- V okviru 3. RP, PU »Letalska in letališka infrastruktura« je izračun analize stroškov in koristi pokazal, da je finančna vrzel za projekt Posodobitev sistemov kontrole zračnega prometa prenizka za sofinanciranje projekta prenizka. Namesto tega projekta se je v spremembo OP ROPI vključilo projekt izgradnja novega potniškega terminala na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana.

- V okviru 4. RP »Ravnanje z odpadki« ni bilo večjih sprememb glede načrtovanih aktivnosti. V letu 2010 so se nadaljevale aktivnosti v smeri vzpostavitve ekonomsko upravičenih regijskih centrov prvega reda. Glede na omejeno višino razpoložljivih sredstev, se aktivnosti za zmanjšanje potencialne ogroženosti okolja zaradi starih bremen ne bodo financirale s sredstvi iz Kohezijskega sklada, temveč zgolj iz nacionalnih virov.

- V okviru 5. RP, PU »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda« in »Oskrba s pitno vodo«, so bila v letu 2008 evidentirane težave pri zagotavljanju evropskih sredstev sofinanciranja zaradi povečane vrednosti indikativnih projektov, navedenih v OP ROPI. Da bi učinkoviteje zasledili cilje operativnega program in zagotovili jasno razmejitev z ukrepi, ki se financirajo iz operativnega programa krepitve regionalnih potencialov, je bila predlagana sprememba meril za izbor projektov v okviru prednostne usmeritve Oskrba s pitno vodo, ki jih Nadzorni odbor sprejel na svoji seji junija 2010 . V letu 2010 so tudi bile izvedene aktivnosti za določitev prioritetne liste projektov kot podlage za pripravo predloga spremembe operativnega programa, glede na stopnjo pripravljenosti le-teh.

- V okviru 5. RP, PU »Zmanjšanje škodljivih vplivov voda« so bili določeni prioritetni projekti, ki jih bo mogoče izvesti v okviru operativnega programa ob upoštevanju trenutne stopnje pripravljenosti projektov s tehničnega, prostorskega in okoljskega vidika ter v skladu z načrtom upravljanja voda in načrtom za obvladovanje poplavne ogroženosti v Republiki Sloveniji, ki predstavljata osnovna strateška dokumenta države na področju poplavne varnosti.

- V okviru 6. RP »Trajnostna raba energije« so bile v letu 2009 izvedene sistemske spremembe s prenosom nalog iz Ministrstva za okolje in prostor na Ministrstvo za gospodarstvo, ki je odgovorno za izvajanje celovite energetske politike v Republiki Sloveniji. Osnovni namen za izvedbo te spremembe je bil pospešiti izvajanje aktivnosti na celotni ravni razvojne prioritete, zlasti na prednostnih usmeritvah, ki doslej so bile manj uspešne. Izrazit napredek  je bil predvsem na področju prve prednostne usmeritve Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb, kjer je bilo vloženo veliko truda v pripravo javnega razpisa, ki je bil objavljen v letu 2010 v sodelovanju posredniškega telesa Ministrstva za gospodarstvo z resornim sodelujočim Ministrstvom za zdravje.

## 2.5. Bistvena sprememba v skladu s členom 57 Uredbe (ES) št. 1083/2006

Konec leta 2010 je začel veljati nov Zakon o Družbi za avtoceste v RS (ZDARS-1, Ur.l. št. 97/2010). Bistveni poudarki spremenjenega zakona so:

- DARS je pridobil lastninsko pravico na avtocestah kot objektih, medtem ko so zemljišča v lasti RS. Na zemljiščih na katerih so avtoceste, se ustanovi stavbna pravica v korist DARS za dobo 50 let. Po preteku tega obdobja preidejo zemljišča nazaj v last RS;

- DARS je do sprejema novega zakona izvajal investicije v avtocestno infrastrukturo v svojem imenu in za račun države, v skladu z ZDARS-1 izvaja investicije v svojem imenu in za svoj račun;

- DARS ima absolutno prepoved razpolaganja in obremenjevanja avtocest (na njih ne more ustanoviti hipoteke), zato je stavbna pravica pomembna zgolj s knjigovodskega vidika in nima nikakršnih drugih praktičnih učinkov, zlasti ne za uporabnike cest;

- DARS ostaja koncesionar, ki mora upoštevati vse predpise o vzdrževanju in upravljanju avtocest, ne glede na to, da je njihov lastnik - avtoceste ostajajo javno dobro;

- sprememba stvarnih pravic ne vpliva niti na cestnino, ki je že od 2004 lastni prihodek DARS. DARS s stavbno pravico tudi ne bo pridobil pravice, da samostojno določa višino cestnine, saj bo le-to določala država.

ZDARS-1 ne spreminja namena projektov. Sredstva OP ROPI so bila dana za izgradnjo posameznih odsekov avtocest in ti avtocestni odseki bodo tudi v naprej služili temu namenu, avtoceste pa bodo dostopne vsakomur pod enakimi pogoji kot pred sprejemom navedenega zakona.

## 2.6. Dopolnjevanje drugih instrumentov

Zaradi razmejevanja upravičenosti operacij med PU Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda  v okviru OP ROPI in PU Regionalni razvojni programi – aktivnosti okoljska infrastruktura v okviru OP RR so bila na NO za PU Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda OP ROPI sprejeta sledeča merila :

- celostne rešitve problematike odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območjih poselitev z obremenjenostjo več kot 100.000 PE, z obremenjenostjo več kot 15.000 PE z obremenjenostjo med 2.000 PE in 15.000 PE;

- celostne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območjih z obremenjenostjo med 50 in 2.000 PE ter gostoto obremenjenosti več kot 20 PE/ha, če gre za naselje na občutljivem, zavarovanem  ali vodovarstvenem območju.

Med zgoraj navedenima operativna programa in meril za izbor operacij velja načelna razmejitev, da se celovite in zaokrožene investicije za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah z obremenjenostjo 2000 PE ali več financirajo iz sredstev Kohezijskega sklada v okviru OP ROPI, medtem ko se podobne investicije v aglomeracijah z obremenjenostjo pod 2000 PE financirajo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru OP RR.

Na področju vodooskrbe se v okviru PU Oskrba s pitno vodo – OP ROPI financirajo operacije, ki zagotavljajo celovito oskrbo s pitno vodo na območjih z najmanj 10.000 prebivalci ali rezervne vodne vire za najmanj 50.000 prebivalcev. V okviru OP RR pa se financirajo le operacije za celovito oskrbo s pitno vodo na vodovodnih sistemih za manj kot 10.000 prebivalcev ter operacije za zagotavljanje rezervnih vodnih virov za manj kot 50.000 prebivalcev.

Razmejitev upravičenosti operacij na področju cest med PU Področje cest v okviru OP ROPI in PU Regionalni razvojni programi – aktivnosti cestna infrastruktura v okviru OP RR je določena tako, da se v okviru OP ROPI financirajo le investicije za izgradnjo državnih cest, ki se v skladu s predpisi o kategorizaciji državnih cest delijo na avtoceste, hitre ceste, glavne ceste ter regionalne ceste. Investicije za izgradnjo občinskih cest, ki so kategorizirane kot lokalne ceste pa se financirajo v okviru OP RR. Javne ceste, ki predstavljajo celotno javno cestno omrežje v Republiki Sloveniji so namreč razdeljene na državne ceste, ki so v lasti Republike Slovenije in občinske ceste, ki so v lasti občin. V okviru OP ROPI se bo sofinancirala izgradnja samo tistih kolesarskih poti, ki so del daljinskih kolesarskih povezav v sklopu državnega kolesarskega omrežja in imajo tako status državnih kolesarskih poti, medtem ko se investicije za izgradnjo ostalih kolesarskih poti lahko financirajo v okviru OP RR ali drugih programov (npr. INTERREG).

Razvojna prioriteta Trajnostna raba energije v tretji prednostni usmeritvi (Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo) bi se lahko prekrivala s Programom razvoja podeželja v 3. osi (Razvoj mikropodjetnišva na podeželju). Razmejitev s Programom razvoja podeželja zato temelji na vrsti in lokaciji prejemnika ter velikosti projekta. Tako iz razpisov po OP ROPI do finančnih spodbud niso upravičena mikro podjetja s sedežem v manjših naseljih, ki bi hotela prijaviti izvedbo operacije izven naselij s statusom mesta, katere investicijska vrednost je nižja od 480.000 EUR z DDV v primeru naložb v proizvodnjo samo toplote iz obnovljivih virov in nižja od 1.200.000 EUR z DDV v primeru naložb v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Ministrstvi, vsebinsko odgovorni za izvedbo investicij sofinanciranih iz OP ROPI in PRP, to je MKGP in MOP, sta z namenom zagotavljanja postopkov razmejevanja med obema programoma v konkretnih primerih sofinanciranja izvedli neposredno usklajevanje na nivoju posamezne vloge za sofinanciranje investicije.

## 2.7. Izvajanje spremljanja in vrednotenja

### 2.7.1. Postopki spremljanja

OU je vzpostavil sistem spremljanja, ki je opisan v Navodilih organa upravljanja za spremljanje izvajanja operativnih programov z informacijskim sistemom ISARR in podprt z s centralnim referenčnim informacijskim sistemom ISARR, ki omogoča spremljanje izvajanja OP s ciljem čim boljšega črpanja sredstev in učinkovitega spremljanja in upravljanja programov.

Sistem ISARR predstavlja informacijsko podporo za spremljanje in poročanje o izvajanju OP in podpira ključne funkcije načrtovanja in poročanje od ravni programov, RP do ravni operacije.

V letu 2010 je ISARR za spremljanje in poročanje o izvajanju OP-jev omogočal:

- podporo procesu javnih razpisov za dodeljevanje sredstev vključno s prijavo osnovnih podatkov o vlogi preko svetovnega spleta;

- zbiranje podatkov, zajetih pred odprtjem NRP, t.j. načrtovanih podatkov;

- prenos finančnega načrta na nivoju projekta iz sistema MFERAC;

- spremljanje finančnih izplačil iz proračuna (povezava z računovodskim sistemom MF, MFERAC);

- podporo izvajanju vračil;

- vnos napovedi o izplačilih, zahtevkih za povračilo in zahtevkih za plačilo;

- elektronski uvoz podatkov na ravni končnega prejemnika iz informacijskega sistema APZnet pri ZRSZ;

- kreiranje in posredovanje zahtevka za izplačilo (ZzI) s strani upravičenca na podlagi predhodno vnesenih računov oz knjigovodskih listin enakovredne narave neposredno preko svetovnega spleta (www);

- vnos podatkov doseženih ciljev in vključenih osebah s strani upravičenca;

- informacijsko podporo procesu obdelave in potrjevanja ZzI s strani skrbnika pogodbe, kontrolorja in finančnega delavca na posredniškem telesu,

- kreiranje, potrjevanje in izpis ZzP s strani skrbnika na posredniškem telesu,

- registracijo, avtorizacijo in certifikacijo zahtevkov za povračilo na Organu za potrjevanje pri Ministrstvu za finance;

- vnos in potrditev zahtevka za plačilo do EU s strani Organa za potrjevanje;

- elektronski izvoz podatkov v informacijski sistem PO (IS-PA 2007);

- on-line povezavo s centralnim registrom prebivalstva e-CRP v delu kreiranja ZzI s strani upravičenca

- on-line povezavo z informacijskim sistemom IS CSD pri MDDSZ.

- ključne izpise preko modula za statusno poročanje in pregledi nad procesi dokumentov;

- izpis dinamičnih – vrtljivih tabel v analitičnem delu sistema na podlagi OLAP tehnologije.

- Podatki o načrtovanju razvojnih programov do ravni operacije se vnašajo centralno v okviru Sektorja za spremljanje in vrednotenje na SVLR, za raven operacije in podrejenih ravni pa je konec leta 2010 stekla tudi že decentralizacija načrtovanja v okviru procesa načrtovanja, s čimer uporabniki podatke o načrtovanju vnašajo v sistem neposredno.

V letu 2010 se je nadaljevalo intenzivno delo na projektu Razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema ISARR, v okviru katerega je bilo v letu 2010:

- realiziranih 109 zahtev – novih funkcionalnosti, v skupnem obsegu 1230,37 človek/dni razvojnega dela,

- V decembru 2010 je stekla decentralizacija uporabe sistema ISARR in sicer v delu, ki se nanaša na proces načrtovanja operacij in podrejenih nivojev. V tem primeru gre za aplikativno podporo procesu za vnos podatkov o načrtovanju, ki je bistvenega pomena za pripravo ZzI in ZzP kot tudi za poročanje in analize. Informacijska rešitev podpira delovni proces uporabnikov na strani posredniških teles, z možnostjo vključitve tudi uporabnikov na podrejenih ravneh, to je upravičencev.

- V sistem ISARR je vključenih že preko 2500 uporabnikov sistema. Večina uporabnikov je upravičencev (ki se vključujejo v proces izvajanja), in dostopajo do sistema ISARR preko svetovnega spleta. Dostop do procesa izplačevanja in črpanja imajo skrbniki, kontrolorji in finančni delavci na vseh ministrstvih (razen MZZ, MNZ in MO), agentih oziroma agencijah ter pri upravičencih. V sistem ISARR so vključeni tudi uporabniki v okviru Cilja 3, tudi iz tujine.

- ISARR se je v letu 2010 povezal še z dvema večjima sistemoma in sicer informacijskim sistemom Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki podpira centre za socialno delo (ISCSD) in računovodskim sistemom organa za potrjevanje za Cilj 3 (SAOP).

V letu 2010 je bilo izvedenih 24 seminarjev za uporabo modulov MVP, MČS in MAP. Seminarjev se je udeležilo skupaj 172 udeležencev. Izvedenih je bilo več javnih predstavitev za upravičence za pripravo in posredovanje ZzI preko sistema ISARR. Nemoteno je potekalo delovanja Centra za pomoč uporabnikom sistema ISARR. Na spletnem portalu je bilo zabeleženih do konca leta 2010 preko 4000 dogodkov, na telefonski številki CPU pa je bilo obravnavanih preko 13500 telefonskih klicev.

### 2.7.2. Vrednotenje

Vrednotenje relevantnosti strategije OP ROPI je na podlagi Okvirnega sporazuma za izvajanje vrednotenj posameznih vsebinskih sklopov v okviru Operativnega programa Razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013 (OP ROPI), Operativnega programa Razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (OP RČV), Operativnega programa Krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 (OP RR), Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija 2007–2013 in Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska 2007–2013 v obdobju 2009-2013 za vsebinski SKLOP 5 (Promet in prometna infrastruktura), št. C1536-09M802245 za potrebe Organa upravljanja Kohezijskega sklada, Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko izvedlo podjetje Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o., Jarška cesta 30, 1230 Domžale s svojimi sodelavci.

Dokument predstavlja rezultate vmesnega vrednotenje Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Vsebina poročila je razdeljena na dve glavni vsebini: Izvedljivosti; kjer je obravnavano izvedljivost vsakega projekta oziroma operacije predlagane v Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013. Na tej ravni vrednotimo izvedljivost programa kot celote ter zanje določimo tveganja. Ustreznost, kjer za vsako od razvojnih prioritet določimo želeno stanje, ga dopolnimo z izvedenim stanjem ter na tej osnovi razumemo v kakšni meri so strategije Operativnega programa Razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007–2013 vplivale na stanje in kako še bodo. Na ta način je tako vrednoteno vpliv operacij Operativnega programa Razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007–2013 na stanje oziroma želeno stanje ob koncu izvajanja programa in pozneje z opredelitvijo izvedljivih in neizvedljivih operacij. Vrednotenje ustreznosti na razvojnem področju okolje je  vrednoteno tako, da so primerjali zakonske zahteve po okoljski zakonodaji z izvedenimi projekti in tako dobili analizo razkoraka. Na področju prometa pa analiza sloni na primerjavi prometnih potreb in izvedenih oziroma načrtovanih projektov. Dokument predstavlja tudi priporočila po posameznih področjih (promet, okolje trajnostna raba energije), katera so predstavljena na koncu tega poglavja. Pri vsakem priporočilu je zapisan odziv PT nanj.

Izvedljivost projektov

Izvedljivost operacij Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007–2013 je dobra. Večina projektov je izvedljivih oziroma izvedljivih s tveganji ali s preoblikovanjem, takšnih projektov je 66 od 111. Neizvedljivih projektov ali projektov predlaganih za umik je 44 projektov ostali projekti pa so že potrjeni ali izvedeni. S področja okolja je neizvedljivih 29 projektov, medtem ko je s področja cest 15 projektov predlaganih za umik iz Operativnega programa Razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007–2013. Ti projekti so bili prestavljeni na indikativno rezervno listo projektov.

Največ projektov ima kritične točke na poti njihove izvedljivosti v postopkih javnih naročil, pridobitve gradbenega dovoljenja in postopkih povezanih s pridobitvijo zemljišč. Vse kritične točke za vse projekte so časovno določene in bodo posredniškim telesom in organu upravljanja koristile pri spremljanju izvajanja Operativnega programa Razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007–2013. Ko projekt preseže kritične točke, ki so določene je praktično neizvedljiv in bo zanj potrebno najti nadomestne operacije.

Posebej je bila vrednotena izvedljivost razvojnega področja trajnostna raba energije. Prednostna usmeritev Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb je izvedljiva na tej se pripravljajo razpisi skupaj z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologije, Ministrstvom za šolstvo in šport. Prednostna usmeritev Učinkovita raba električne energije je z vidika izvedljivosti nekoliko tvegana saj bi ob trenutnem okviru razpisa nanj moralo uspešno kandidirati kar 88 občin. Prednostna usmeritev Obnovljivi viri energije je izvedljiv, saj so tukaj potrebe veliko večje kot je ponudba sredstev.

V vrednotenju je vrednoteno tudi izvedljivost dodatnih projektov, ki jih posredniška telesa uradno še niso predlagala za vključitev v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Preden pride do odločanja o vključevanju novih predlogov projektov na prednostne liste je predvsem za Kohezijski sklad potrebno preveriti njihovo ustreznost glede na upravičene stroške tega finančnega mehanizma.

Ustreznost razvojnega področja promet

Dosedanji razvoj prometne infrastrukture, ki je bil osredotočen na gradnjo avtocestnega križa, krepi predvsem gravitacijsko vlogo večjih urbanih središč in zapostavlja nekatera regionalna razvojna središča, kar vpliva na nadaljnje vzdrževanje njihovega obrobnega položaja. Razen tega spodbuja zgostitev poselitve v koridorjih prometnega križa in razpršeno gradnjo naselij v širšem zaledju mest ter praznjenje obširnih območij, na katera tudi po dograditvi avtocestnega sistema ne sega gravitacijski vpliv regionalnih središč.

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007–2013 je z izgradnjo avtocestnega križa podprl predvsem odpiranje Slovenije navzven, manj učinkovit je v zasledovanju ciljev razvoj notranjega cestnega prometnega obroča, ki zagotavlja povezanost regionalnih in medobčinskih središč.

Z izgradnjo načrtovane trase 3. razvojne osi bi se bistveno popravila dostopnost do avtoceste oziroma hitre ceste v koroški razvojni regiji, delu zasavske razvojne regije in na Kozjanskem ter v južnih občinah jugovzhodne Slovenije. Občine, katerim se bo dostopnost do razvojne osi bistveno povečala – tudi za pol ure in več – so predvsem občine koroške razvojne regije ter občina Črnomelj v jugovzhodni Sloveniji. S primerjanjem rezultatov modeliranja dostopnosti do središč višjega in najvišjega ranga lahko ugotovimo, da bi imela novozgrajena 3. razvojna os večji vpliv na boljšo dostopnost do središč najvišjega ranga kot na dostopnost do središč višjega ranga. Na isti način smo analizirali tudi 4 razvojno os. Analiza je za leti 2009 in 2025 pokazala, da po njeni izgradnji dostopnost na območju razvojne osi ne bo bistveno izboljšana oziroma bo celo ostala na sedanji ravni.

Prikaz modelov različnih dostopnosti jasno kaže, da bo v prihodnje treba v slovensko prometno infrastrukturo vložiti še precej sredstev. Tu morajo v ospredje priti predvsem izboljšanje železniškega omrežja, ki ga v sedanjih analizah nismo obravnavali, ker v bližnji prihodnosti bistvenih izboljšav Operativni program Razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007–2013 ni predvidel. Razen izgradnje drugega tira med Divačo in Koprom, drugi cilji trajnostnega prostorskega razvoja niso bili doseženi.

Podobno lahko ugotavljamo glede dostopnosti do letališč. Kljub intenzivnim vlaganjem v razvoj letališča Jožeta Pučnika, je prometna povezava do avtocestnega priključka še vedno v slabem stanju poleg tega je slabo urejena dostopnost z javnimi prevoznimi sredstvi. S tem je okrnjena tako kakovost kot učinkovitost prometnega omrežja.

Med najbolj zanemarjenimi, a za usmeritev v kakovostno, učinkovito in trajnostno naravnano prometno omrežje, je zagotovo razvoj javnega potniškega prometa. Ta mora delovati tako v urbanih središčih kot na medkrajevnih, medregionalnih in mednarodnih povezavah, kot tudi na principu povezovanja različnih oblik (cestno, železniško) javnega prometa.

Ustreznost razvojnega področja okolje

Sistem ravnanja za odpadki, ki ga bodo projekti ravnanja z odpadki po Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture šele vzpostavili je skladen s potrebami zbranih količin in vrst odpadkov po občinah. To pomeni, da je vpliv Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture na tem področju ustrezen, saj je skladen s potrebami.

Projekti s področja odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki so vključeni v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013 bodo po podatkih projektov imeli vpliv na 315.990 uporabnikov. Glede na vrednotenje izvedljivost projektov lahko trdimo, da bodo izvedljivi projekti imeli vpliv na 251.978 uporabnikov medtem ko projekti iz rezervne liste pokrivajo okrog 64.000 uporabnikov.

Projekti Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture oskrbe s pitno vodo bodo imeli vpliv na 265.946 prebivalcev Slovenije. To predstavlja nekaj več kot 13% vseh prebivalcev Slovenije. Vpliv na prebivalce bodo imeli le izvedljivi projekti, ki pa predstavljajo nekaj več kot 9% vseh prebivalcev Slovenije. Projekti predstavljajo hrbtenico vodovodnega omrežja, za katerega predvidevamo, da se bo v naslednjih programskih obdobjih širilo tudi izven območij večjih strnjenih naselij.

V Sloveniji je glede na opozorilno karto poplav poplavno ogroženih okrog 80.000 prebivalcev in po podatkih Ministrstva za okolje in prostor 300.000 hektarov ozemlja države. Projekti zmanjševanja škodljivega delovanja voda iz Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture bi po tem izračunu imeli vpliv na okrog 62.000 prebivalcev Slovenije oziroma na 77% ogroženih ljudi. Za vse projekte te prednostne usmeritve je izvajalec vrednotenja podal, da so neizvedljivi,  toda zaradi vse pogostejših poplav, je upravičenec bistveno pospešil pripravo dokumentacije, z namenom da se predvidena sredstva uporabijo za izvedbo protipoplavnih ukrepov.

Ustreznost razvojnega trajnostna raba energije

Naložba iz Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture zmanjšuje porabo energije, vendar je ta naložba gledano samo iz finančnega pogleda manj učinkovita. Po drugi strani pa takšne naložbe (računali smo primer naložbe v višini 110 milijonov evrov) prinesejo zmanjšanje nastajanja toplogrednih plinov v primeru našega izračuna za 13% od začetnega stanja oziroma za 51.220 ton CO2ekv. In to je smisel naložb v energetsko obnovo stavb.

Zmanjševanje nastajanja toplogrednih plinov je potrebno zagotavljati tudi na izvoru, torej na strani proizvajalcev in dobaviteljev energije, kjer so projekti povezovanja v ogrevalne sisteme za več uporabnikov in sisteme zagotavljanja energije iz trajnostnih virov pomembni ne le z vidika učinkovitosti naložbe, temveč iz vidika doseganja ciljev Slovenije pri zmanjševanju nastajanja toplogrednih plinov. Zato je potrebno ukrepe za zmanjševanje nastajanja toplogrednih plinov usmerjati tako v manjše sisteme kot tudi v večje naložbe v energetske sisteme. V tem okviru je izvajanje ukrepov za lokalno energetsko oskrbo in izvajanje demonstracijskih projektov ter informiranje in svetovanje pomembna vsebina Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture.

Področje izvajanja vrednotenj v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) je z vidika tehnične izvedbe opisano v poglavju 3.7 Tehnična pomoč.

Tabela 16a: Vrednotenje relevantnosti strategije za OP ROPI – 1. del

| Poročilo vrednotenja: | Vrednotenje relevantnosti strategije za OP ROPI |
| --- | --- |
| Datum: | 26.10.2010 |
| Sporočilo Povzetek sporočila v nekaj besedah | Stran Stran v poročilu | Vrsta Priporočilo, primer dobre prakse, lekcija | Odgovor-nost Naslovnik sporočila, tisti, ki lahko ukrepa | Odziv Direkten odziv s strani naslovnika | Ukrepanje Pogled odgovornega po preteku enega leta |
| Gradnja nove železniške povezave Divača–Koper: 1. faza Predlagamo, da se projekt razdeli v sklope, ki bodo predstavljali zaključene celote. Vloga za oddajo na OU (EK) naj se sestavi iz zaključenih celot, katerih gradnja bo zaključena pred 30.6.2015. Predlagamo, da upravičenec čim prej oblikuje terminski plan izvajanja aktivnosti in sestavi listo tistih aktivnosti, ki bodo vključene v oddajo vloge na OU. Pred oddajo vloge, naj se izvedejo usklajevanja z OU in pripravi dodatna obrazložitev, zakaj je bil izbran tovrstni pristop | 22 | Priporočilo | PT - MZP | S spremembo OP-ROPI je bila potrjena s strani Vlade RS in EK delitev projekta na 2 fazi. Terminski plan izvajanja aktivnosti ter lista aktivnosti, ki bodo vključene v oddajo vloge, sta pripra- vljena in bosta usklajevana z OU v postopku usklajevanja vloge projekta. |  |
| Uvedba daljinskega vodenja prometa na X. koridorju Predlagamo, da se preveri ali ni bolj smotrno izvajati projekta v fazah namesto kot enovit projekt. S tem se zmanjšajo tveganja celotne operacije. | 24 | Priporočilo | PT - MZP | Izdelana dokumentacija za projekt je na nivoju idejne zasnove. Odločitev o enovi- tosti oz. faznosti projekta bo sprejeta na osnovi višjih stopenj izdelane investicijske dokumentacije. |  |

Tabela 16b: Vrednotenje relevantnosti strategije za OP ROPI – 2. del

| Poročilo vrednotenja: | Vrednotenje relevantnosti strategije za OP ROPI |
| --- | --- |
| Datum: | 26.10.2010 |
| Sporočilo Povzetek sporočila v nekaj besedah | Stran Stran v poročilu | Vrsta Priporočilo, primer dobre prakse, lekcija | Odgovor-nost Naslovnik sporočila, tisti, ki lahko ukrepa | Odziv Direkten odziv s strani naslovnika | Ukrepanje Pogled odgovornega po preteku enega leta |
| Prometna infrastruktura ESRR - Posodobitev Bača - Dolenja Trebuša V kolikor se DPN ne sprejme pred 30.5.2012 projekt ni izvedljiv (2. faza). Projekt, ki vključuje obe fazi (1. faza in 2. faza) je neizvedljiv do 30.9.2015. Predlagamo, da se projekt preoblikuje v 2. fazi. Za 1. fazo projekta so zagotovljeni pogoji za pričetek izvajanja (gradnje). V sklopu vloge za pridobitev sredstev ESRR naj se vključijo aktivnosti za 1. fazo projekta. S tem bo znatno zmanjšano tveganje za izvedbo projekta. Predlagamo, da se upravičenec za tak pristop predhodno dogovori z organom upravljanja. | 28 | Priporočilo | PT - MZP | Projekt bo razde-ljen na 2 fazi, od česar je za 1. fazo (od km 0+100 do km 6+500) že izdelana projektna dokumentacija. Za celotno investicijo je izdelana PIZ, medtem ko bo IP v l. 2011 izdelan le za 1. fazo. Na osnovi tega bo posredovana vloga na OU v 2. polovici 2011. Za 2. fazo projekta pa je v teku priprava DPN. |  |
| Določitev meril za lokacije, ki bodo okoljsko in socialno sprejemljive za projekte ravnanja z odpadki, ki so izvedljivi s tveganji (187). | 101 | Priporočilo | PT - MOP | V javni obravnavi je sektorski Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki (OP BIOO), ki uvaja novo in prilagojeno mrežo regijskih centrov za ravnanje z odpadki. Spremni dokument OP BIOO je tudi okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje |  |

Tabela 16c: Vrednotenje relevantnosti strategije za OP ROPI – 3. del

| Poročilo vrednotenja: | Vrednotenje relevantnosti strategije za OP ROPI |
| --- | --- |
| Datum: | 26.10.2010 |
| Sporočilo Povzetek sporočila v nekaj besedah | Stran Stran v poročilu | Vrsta Priporočilo, primer dobre prakse, lekcija | Odgovor-nost Naslovnik sporočila, tisti, ki lahko ukrepa | Odziv Direkten odziv s strani naslovnika | Ukrepanje Pogled odgovornega po preteku enega leta |
| Spodbuditi načrtovanje sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih voda tudi na strani manjših naložb v manjše sisteme, kjer bi lahko pomagali tudi z povratnim skladom za izgradnjo malih čistilnih naprav in nepretočnih greznic (196). | 107 | Priporočilo | PT - MOP | V skladu z razmejitvami med Kohezijskim skladom in Evropskim skladom za regionalni razvoj se aglomeracije pod 2.000PE sofinancirajo iz ESRR. MOP je kot posredniško telo za OP ROPI pristojno le za izvajanje prioritet, ki jih določa direktiva o odpadni vodi, in se nanašajo na aglomeracije z obremenitvijo nad 2.000PE. |  |
| Predlagamo, da PT tudi za projekte (Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Ljubljanice, Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Save) najprej izdela in potrdi DIIP s katerim bodo opredeljene faze projekta po prioritetah in potrebah. Na tej osnovi naj se pristopi k sestavi terminskega plana izvajanja aktivnosti, ki bodo vključene v vlogo za prijavo projekta. V projekt naj se vključijo vse aktivnosti, ki bodo glede na prioritete in izvedljivost izvedljive do 31.12.2015. Pri tem je potrebno nameniti posebno pozornost zagotavljanju celovitosti projekta (207). | 112 | Priporočilo | MOP | Upravičenec - MOP - je pripravil projektne naloge za izvedbo javnih naročil za izdelavo DIIP, ki predstavljajo osnovno investicijsko dokumentacijo za te projekte. Postopek oddaje omenjenih naročil bo predvidoma izveden v juniju 2011 |  |

Tabela 16d: Vrednotenje relevantnosti strategije za OP ROPI – 4. del

| Poročilo vrednotenja: | Vrednotenje relevantnosti strategije za OP ROPI |
| --- | --- |
| Datum: | 26.10.2010 |
| Sporočilo Povzetek sporočila v nekaj besedah | Stran Stran v poročilu | Vrsta Priporočilo, primer dobre prakse, lekcija | Odgovor-nost Naslovnik sporočila, tisti, ki lahko ukrepa | Odziv Direkten odziv s strani naslovnika | Ukrepanje Pogled odgovornega po preteku enega leta |
| Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Drave Projekt je neizvedljiv v kolikor bo zaključek projekta izkazovan s uporabnim dovoljenjem za vse faze, ki so bile predvidene za izvedbo. Predlagamo, da se vloga odda ločeno samo sklop aktivnosti, ki so kljub tveganjem izvedljivi do 30.6.2015. Za projekt izdelan DIIP s katerim so opredeljene faze projekta po prioritetah in potrebah. Namera upravičenca je, da pripravi vlogo za OU v kateri bodo zajete vse aktivnosti, ki so opredeljene v DIIP in so izvedljive do 31.12.2015. Pri tem bo potrebno posebno pozornost posvetiti celovitosti predlagane operacije. | 61 | Priporočilo | PT - MOP | Za porečje Drave je bilo oddano javno naročilo za pripravo vloge, ki bo izpolnila namen upravičenca. V vlogi bodo zajete vse aktivnosti iz DIIP, ki so izvedljive do 31.12.2015. |  |
| S ciljem izboljšanja črpanja TRE (Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb) velja razmisliti o izogibanju izvedbe javnih razpisov, saj gre večinoma za objekte in inštitucije, ki so javne. Za te je potrebno preveriti možnost potrditve operacije z sklepom Vlade Republike Slovenije predvsem kadar je sredstev dovolj za vse upravičence enakega tipa (72). | 65 | Priporočilo | OU - SKS | / | Ne bo upoštevano. |

Tabela 16e: Vrednotenje relevantnosti strategije za OP ROPI – 5. del

| Poročilo vrednotenja: | Vrednotenje relevantnosti strategije za OP ROPI |
| --- | --- |
| Datum: | 26.10.2010 |
| Sporočilo Povzetek sporočila v nekaj besedah | Stran Stran v poročilu | Vrsta Priporočilo, primer dobre prakse, lekcija | Odgovor-nost Naslovnik sporočila, tisti, ki lahko ukrepa | Odziv Direkten odziv s strani naslovnika | Ukrepanje Pogled odgovornega po preteku enega leta |
| Čim prej je potrebno objaviti JR za učinkovito rabo električne energije in spremljati njuno izvedbo, saj gre za več letna javna razpisa (črpanje 2011, 2012, 2013). V primeru premajhnega črpanja v letu 2011 je potrebno razpisa čim prej ponoviti (77). | 66 | Priporočilo | PT - MG | / | Upoštevano. Razpis je bil objavljen v decembru 2010. |
| V primeru prenizkih zneskov dodeljenih na posamičnem JR na PU Inovativni sistemi za lokalno energetsko oskrbo je potrebno zagotoviti ponovna odpiranja oziroma črpanje na drugih usmeritev. V tem primeru predlagamo preusmeritev zneskov na prednostno usmeritev trajnostna sanacija stavb (82). | 67 | Priporočilo | PT - MG | Dopis št.:4300-30/2009-16 | Dne 13.5.2011 je bil objavljen javni razpis KNLB3 (2011-2014, razpoložljiva sredstva po JR: 9 mio EUR); javni razpis DOLB3 je v zaključni fazi usklajevanja |
| Pri PU Demonstracijski ukrepi za podporo ostalim prednostnim usmeritvam se predlaga čimprejšnja objava JR oziroma pripravo indikativnega nabora investicijsko inovativnih javnih projektov ter pregledno objavo meril za izbor projektov. Prav tako se predlaga razmislek o tem, ali je možno prednostno usmeritev izvajati izven postopka javnih razpisov in na kakšni osnovi (88). | 68 | Priporočilo | PT - MG | / | V pripravi; rok oktober 2011 |

# IZVAJANJE PO RAZVOJNIH PRIORITETAH

## 3.1. Razvojna prioriteta: Železniška infrastruktura

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji RP se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek

Tabela 17: Finančni napredek 1. razvojne prioritete

| 1. RP | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 449.567.581 | - | - |
|  | SLO del | 79.335.456 | - | - |
|  | EU in SLO del | 528.903.037 | - | - |
| Pravice porabe 2008 | EU del | 39.888.602 | - | 8,9 |
|  | SLO del | 7.039.165 | - | 8,9 |
|  | EU in SLO del | 46.927.767 | - | 8,9 |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 154.116.254 | - | 34,3 |
|  | SLO del | 27.196.986 | - | 34,3 |
|  | EU in SLO del | 181.313.240 | - | 34,3 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 68.136.150 | 44,2 | 15,2 |
|  | SLO del | 12.024.026 | - | - |
|  | EU in SLO del | 80.160.177 | 44,2 | 15,2 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 39.510.452 | 25,6 | 8,8 |
|  | SLO del | 6.972.432 | - | - |
|  | EU in SLO del | 46.482.884 | 25,6 | 8,8 |
|  | drugi viri | 21.092.822 | - | - |
|  | skupaj | 67.575.706 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 7.454.392 | 4,8 | 1,7 |
|  | SLO del | 1.315.481 | - | - |
|  | EU in SLO del | 8.769.873 | 4,8 | 1,7 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 6.563.321 | 4,3 | 1,5 |
|  | SLO del | 1.158.233 | - | - |
|  | EU in SLO del | 7.721.554 | 4,3 | 1,5 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 7.454.392 | 4,8 | 1,7 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 2.555.885 | 1,7 | 0,6 |

Na razvojni prioriteti železniška infrastruktura je bil v septembru 2010 potrjen projekt Posodobitev obstoječe železniške proge Divača–Koper, faza II. Na nivoju razvojne prioritete je dodeljenih že 15,2 % razpoložljivih sredstev kohezijskega sklada.

Do konca leta 2010 je bilo certificiranih 2.555.885 evrov EU dela posredovanih zahtevkov za povračilo, kar  glede na skupne pravice porabe v programskem obdobju 2007 – 2013 predstavlja 0,6%.

Graf 3: Kumulativni prikaz napredka 1. razvojne prioritete

Doseganje ciljev in analiza napredka

Tabela 18: Potrjeni projekti na nivoju 1. razvojne prioritete v letu 2010

| RAZVOJNA PRIORITETA | PREDNOSTNA USMERITVEV | Naziv operacije | Potrjena vrednost v letu 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Celotna potrjena vrednost | Sredstva KS / ESRR | Nacionalni viri |
| 1. ŽELEZNIŠKA INFRASTRUK-TURA | 1.1. Železniška infrastruktura | 2009SI161PR002 Posodobitev obstoječe železniške proge Divača–Koper, faza II: obnova obstoječe železniške proge | 129.884.191,00 | 68.136.150,00 | 61.748.040,00 |
|  | SKUPAJ ZA 1.1. PREDNOSTNO USMERITEV V LETU 2010 | 129.884.191,00 | 68.136.150,00 | 61.748.040,00 |
| POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 1. RAZVOJNO PRIORITETO V LETU 2010 | 129.884.191 | 68.136.150 | 61.748.040 |

Podčrtani nazivi operacij pomenijo, da gre za veliki projekt; prispevek Skupnosti je pri slednjih  prikazan v celih vrednostih in sicer so decimalne vrednosti odrezane in ne zaokrožene. Primerno so povečani nacionalni viri.

Fizični napredek 1. razvojne prioritete

Tabela 19: Fizični napredek 1. razvojne prioritete

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007 - 2008 | 2007 -2009 | 2007 -2010 |
| 1 | Število projektov | Učinek | Število | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dolžina novozgrajenih žel, prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih- TEN | Učinek | km | 1.227 | 1.255 (povečanje za 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Dolžina posodobljenih železniških prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih- TEN | Učinek | km | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Povečanje blagovnega prometa pripeljanega po železnici | Rezultat | Mio t/km | 3.750 | 4.804 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MZP; SURS

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2011 se bodo izvajale naslednje aktivnosti povezane s pripravo vloge za potrditev pomoči in izdelave razpisnih dokumentacij za naslednje projekte:

| RAZVOJNA PRIORITETA | PREDNOSTNA USMERITEV | PROJEKT / podprojekt |
| --- | --- | --- |
| 1. ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA | 1.1. Železniška infrastruktura | Posodobitev obstoječe železniške proge Divača–Koper, faza II: obnova obstoječe železniške proge |
|  |  | Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko – Hodoš – 1. faza |
|  |  | Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko–Hodoš za 160 km/h - 2. faza – Modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na postajah |
|  |  | Gradnja nove železniške povezave Divača–Koper: 1. faza |
|  |  | Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju |

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

V letu 2010 so bile izvedene aktivnosti povezane z izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter pripravo vlog za potrditev pomoči. Septembra 2010 je bila s strani EK izdana odločba o potrditvi sredstev za projekt Posodobitev obstoječe železniške proge Divača–Koper, faza II: obnova obstoječe železniške proge. Dela po gradbeni pogodbi za izvedbo Etape A na tem projektu tečejo po terminskem planu, za etapo B pa je bilo objavljeno javno naročilo v decembru 2010

V okviru projekta Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko – Hodoš – 1. faza  so bila v skladu s terminskim planom novembra 2010 zaključena izvajalska dela nadgradnje odseka Pragersko - Ormož - Murska Sobota 1. etapa (odsek Ptuj – Mekotnjak). Za izvajalska dela nadgradnje odseka Pragersko - Ormož - Murska Sobota - 2. etapa (odseka Pragersko-Ptuj in Mekotnjak–Murska Sobota) je bilo javno naročilo objavljeno konec decembra 2010. V novembru 2010 je bilo objavljeno tudi javno naročilo za nadgradnjo železniške postaje Hodoš. V teku je revizija projektne dokumentacije PGD za elektrifikacijo in rekonstrukcijo železniške proge Pragersko – Hodoš. Prav tako je bila v začetku 2011 posredovana na MOP vloga za dopolnitev okoljevarstvenega soglasja – PVO.   V novembru 2010 je bila pripravljena študija izvedljivosti za celoten projekt Rekonstrukcije, elektrifikacije in nadgradnje železniške proge Pragersko-Hodoš, ki vključuje tudi 2. fazo projekta t.j. Modernizacijo nivojskih prehodov in izvedbo podhodov na postajah. Študija izvedljivosti je od novembra 2010 v usklajevanju z Jaspers. Vloga za pridobitev sredstev KS za 1. fazo projekta bo pripravljena po uskladitvi študije izvedljivosti z Jaspers, predvidoma konec prve polovice 2011.

V začetku l. 2010 je bilo objavljeno javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev nivojskih prehodov in izvedbo podhodov za odseku železniške proge Pragersko - Hodoš, ki je bilo na osnovi prejetih nesprejemljivih ponudb zaključeno dne 16.08.2010. Na osnovi tega je bilo dne 31.08.2010 objavljeno novo javno naročilo, ki zaradi številnih revizijskih zahtevkov ni bilo zaključeno v l. 2010. V okviru tega javnega naročila je predvidena tudi izdelava idejnih projektov in PVO. Odkupovanje zemljišč se bo predvidoma pričelo v prvi polovici l. 2011.

Za projekt Gradnja nove železniške povezave Divača–Koper: 1. faza je v  pripravi študija izvedljivosti, ki bo pripravljena v začetku druge polovice 2011 in bo predmet pregleda pobude Jaspers. Odkupi zemljišč potekajo pospešeno. Projektna dokumentacija je izdelana in revidirana. Prav tako je izdelana predinvesticijska zasnova. Izdelovalo se je tudi okoljsko poročilo, ki bo zaključeno v začetku l. 2011. DPN iz leta 2005 bo dopolnjen predvidoma do konca leta 2011. Vloga za potrditev pomoči se bo izdelovala v l. 2011 vzporedno s študijo izvedljivosti projekta.

Za projekt Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju bo študija izvedljivosti pripravljena konec 3. četrtletja 2011. V letu 2011 se bo pospešeno izvajala priprava projektne in investicijske dokumentacije. V začetku 2011 bo zaključena novelacija PVO in na MOP posredovana vloga za okoljevarstveno soglasje.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

Za večino projektov s področja železniške infrastrukture navedene v OP ROPI vloge še niso pripravljene do te mere, da bi lahko postale predmet pregleda in ocenjevanja. Večina projektov je v fazi projektiranja in priprave investicijske dokumentacije. Za pospešitev izvajanja projekta Gradnja nove železniške povezave Divača–Koper je bila ustanovljena posebna delovna skupina.

### Železniška infrastruktura

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Na razvojni prioriteti železniška infrastruktura ni več prednostnih usmeritev, zato je nivo prednostne usmeritve enak stanju na razvojni prioriteti. Dodeljenih že 15,2 % razpoložljivih sredstev kohezijskega sklada. Do konca leta 2010 je bilo  certificiranih 2.555.885 evrov posredovanih zahtevkov za povračilo, kar  glede na skupne pravice na prednostni usmeritvi porabe v programskem obdobju 2007 – 2013 predstavlja 1,7 %.

Vključeno ministrstvo

MZP – Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo.

Opis izvajanja v letu 2010

Tabela 20a: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 1.1. -1.del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2010 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Posodobitev obstoječe železniške proge Divača–Koper, faza II: obnova obstoječe železniške proge 2009SI161PR002 | V juniju 2010 je bila na EK posredovana dopolnjena vloga za pridobitev sredstev. EK je 13.9.2010 izdala odločbo o potrditvi projekta. |
|  |  | Leta 2010 so se nadaljevali postopki pridobivanja zemljišč, ki so potrebna za izvajanje etape B. Izdelana je bila razpisna dokumentacija za izvedbo etape B. Dne 13.12.2010 je bilo objavljeno javno naročilo za izvedbena dela etape B. |
|  |  | V okviru etape A se je izvajala rekonstrukcija železniške postaje Koper tovorna, ki bo predvidoma končana do sredine leta 2012. Prav tako se je leta 2010 pričela gradnja nadvoza v km 0+819 železniške proge Divača-Koper, ki bo predvidoma končana leta 2011. Pričela so se dela za izvedbo rekonstrukcije prevozne elektronapajalne postaje Hrpelje-Kozina in gradnja elektronapajalne postaje Dekani, ki bosta predvidoma končani do konca leta 2011. |
| 2 | Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko – Hodoš – 1. faza (prvi del) | V novembru 2010 je bila izdelana študija izvedljivosti, ki zajema tudi drugo fazo projekta - Modernizacijo nivojskih prehodov in izvedbo podhodov na postajah, v pregled katere je vključen tudi Jaspers. |
|  |  | Za izvajalska dela nadgradnje odseka Pragersko - Ormož - Murska Sobota - 2. etapa (odseka Pragersko-Ptuj in Mekotnjak–Murska Sobota) je bilo javno naročilo objavljeno konec decembra 2010. V letu 2010 je bila tudi podpisana pogodba za izvajanje inženirskih storitev pri izvedbi projekta Rekonstrukcije, elektrifikacije in nadgradnje železniške proge Pragersko-Hodoš. V novembru 2010 je bilo objavljeno tudi javno naročilo za nadgradnjo železniške postaje Hodoš. |
|  |  | V letu 2010 se je nadaljevala nadgradnja železniške proge na odseku Ptuj-Mekotnjak. Potekala so razna zaključna dela na odsekih, ki so se že izvajali v letu 2009, ter izvedla nadgradnja v dolžini 12,84 km na odsekih Ptuj-Moškanjci (v letu 2009 je bila izvedena približno tretjina odseka), Moškanjci-Cvetkovci in Cvetkovci-Velika Nedelja, na katerih so bila izvedena naslednja dela: odstranitev tira; izkop gramozne grede in obstoječega tampona z odvozom; izdelava novega tamponskega sloja v debelini 40 cm; izdelava odprtih odvodnih jarkov in drenažnih jarkov; polaganje ločilnega geosintetika; izdelava novega tira UIC 60, Pandrol pritrditev na betonskih pragih; ureditev obstoječih nivojskih prehodov v gumi izvedbi s T-robniki; rušenje obstoječih prepustov ter obnova obstoječih prepustov; ureditev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav skupaj s kabli; |

Tabela 20b: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 1.1.-2. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2010 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko – Hodoš – 1. faza (nadaljevanjel) | izvajanje zaključnih del (varjenje, I. regulacija, II. regulacija in sproščanje tira). Prav tako so bili zgrajeni tudi štirje peroni na postajališčih Zamušani, Osluševci, Velika Nedelja in Mekotnjak ter sanacija nasipa v Ivanjkovcih od km 9+800 do km 10+135 glavne železniške proge št. 41 Ormož-Murska Sobota-Hodoš-d.m. Dela do bila zaključena novembra 2010. |
| 3 | Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko–Hodoš za 160 km/h - 2. faza – Modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na postajah | V novembru 2010 je bila izdelana študija izvedljivosti, ki zajema tudi prvo in drugo fazo projekta - Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko–Hodoš za 160 km/h. v pregled katere je vključen tudi Jaspers. Vloga bo pripravljena v drugi polovici 2011. |
|  |  | Javno naročilo za izbor izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev nivojskih prehodov in izvedbo podhodov je bilo objavljeno 22.01.2010. Na javno naročilo smo prejeli dve nesprejemljivi ponudbi, ki sta bistveno presegali ocenjeno vrednost, zato je bilo javno naročilo dne 16.08.2010 zaključeno. Na osnovi tega je bilo dne 31.08.2010 objavljeno novo javno naročilo za izbor izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije. Zaradi številnih revizijskih zahtevkov javno naročilo ni bilo zaključeno v l. 2010. V okviru tega javnega naročila je predvidena tudi izdelava idejnih projektov in PVO. Odkupovanje zemljišč, potrebnih za ureditev nivojskih prehodov, se v letu 2010 še ni pričelo, ker se še ni pričela izdelava projektne dokumentacije. Odkupovanje zemljišč se bo predvidoma pričelo v prvi polovici l. 2011. V letu 2010 je bila podpisana pogodba za izvajanje inženirskih storitev pri izvedbi projekta Rekonstrukcije, elektrifikacije in nadgradnje železniške proge Pragersko-Hodoš, ki vključuje tudi izvajanje inženirskih storitev za ureditev križanj cest z železnico na celotni progi od Pragerskega do Hodoša. |

Tabela 20c: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 1.1.-3. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2010 |
| --- | --- | --- |
| 4 | Gradnja nove železniške povezave Divača–Koper: 1. faza | V letu 2010 je bila izdelana in revidirana projektna dokumentacija za odsek Koper-Črni Kal. Prav tako so bile izdelane geološke in geomehanske raziskave za navedeni odsek železniške proge. Izdelovalo se je okoljsko poročilo, ki bo zaključeno februarja 2011. Na podlagi navedenega se bo pridobilo okoljevarstveno soglasje, ki je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Potekali so odkupi zemljišč na osnovi Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge Divača-Koper, ki bodo predvidoma zaključeni leta 2011. Aprila 2010 je bila sprejeta odločitev, da se ne izvede dopolnitev drž. prostorskega načrta (v nadaljevanju: DPN) iz enotirne v dvotirno progo, temveč da se v DPN upošteva le dopolnitev, ki je potrebna za izgradnjo enotirne proge, in sicer nove dostopne ceste do portalov tunelov, trasa kablovoda, cestna ureditev v Divači in deponije. Vlada RS je podala sklep o takšni dopolnitvi 14.10.2010. V okviru dopolnitve DPN potekajo aktivnosti, povezane z javno razgrnitvijo osnutka DPN, na osnovi česar bodo pridobljena mnenja soglasodajalcev in izdelana končna verzija DPN. Po potrditvi dopolnitve DPN se bodo odkupovala zemljišča, predvidoma tudi leta 2012. V letu 2010 je bila izdelana in potrjena predinvesticijska zasnova. Prav tako so bile izdelane predhodne arheološke raziskave na območju nove proge Divača-Koper. Do konca 1. polovice 2011 bo izdelan investicijski program za celoten projekt. V decembru 2010 se je začel postopek za izbor izvajalca pripravljalnih del za gradnjo nove proge Divača-Koper, ki se bo predvidoma končal do konca februarja 2011. Do sredine decembra 2010 je bilo pridobljenih 83,0 % potrebnih zemljišč za traso in deponije skupaj, od tega je pridobljeno 78,5 % zemljišč za traso in 97,2 % za deponije. Vse skupaj je potrebno odkupiti zemljišča v velikosti 1.108.800 m2 |
|  |  | Za projekt Gradnja nove železniške povezave Divača–Koper: 1. Faza je v pripravi študija izvedljivosti, ki bo pripravljena v začetku druge polovice 2011 in bo tudi predmet pregleda pobude Jaspers. |

Tabela 20d: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 1.1.-4. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2010 |
| --- | --- | --- |
| 5 | Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju | V letu 2010 je bil izdelan dokument z naborom uporabnikov in določenimi funkcijami uporabe sistema GSM-R v RS. Izdelan je bil celovit načrt implementacije sistema GSM-R z načrtom migracije iz obstoječih telekomunikacijskih sistemov na nov radijski sistem. Prav tako so bili izdelani dokumenti s tehničnimi, sistemskimi in funkcijskimi specifikacijami za sistem GSM-R. Izdelan je bil tudi model pokritosti z GSM-R signalom, v sklopu česar sta bila izdelana dokumenta Načrtovanje omrežja GSM-R ter Radijsko in frekvenčno planiranje za sistem GSM-R. Opravljena je bila proučitev možnosti oziroma postopkov za vgradnjo elementov sistema GSM-R v javno železniško infrastrukturo, v sklopu tega pa je bil pripravljen predlog vgradnje. Izdelan in potrjen je bil dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) ter razpisna dokumentacija za izdelavo nadaljnje investicijske dokumentacije in študije izvedljivosti. Pričele so se aktivnosti za pridobitev naravovarstvenega soglasja in pridobivanje lokacijskih informacij za posamezne lokacije, kjer je predvidena gradnja baznih postaj. Novelirano je bilo poročilo o vplivih na okolje, ki je bilo izdelano leta 2003. Konec decembra 2010 je bila podpisana pogodba za projektiranje kabelskih tras, optičnega omrežja ter napajanja. Hkrati sta bila konec l. 2010 začeta postopka javnega naročanja za projektiranje baznih postaj in za izdelavo idejnega projekta za sistem GSM-R. Projektiranje gradnje baznih postaj in sistema GSM-R se bo predvidoma pričelo v začetku l. 2011 |
|  |  | Za projekt Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju bo študija izvedljivosti pripravljena konec 3. četrtletja 2011. |

Tabela 21: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.1.

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007 - 2008 | 2007 -2009 | 2007 -2010 |
| 1 | Število projektov | Učinek | Število | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dolžina novozgrajenih žel, prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih- TEN | Učinek | km | 1.227 | 1.255 (povečanje za 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Dolžina posodobljenih železniških prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih- TEN | Učinek | km | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Povečanje blagovnega prometa pripeljanega po železnici | Rezultat | Mio t/km | 3.750 | 4.804 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MZP; SURS

Lizbonski cilji

Do konca leta 2010 je bila potrjena operacija Posodobitev obstoječe železniške proge Divača–Koper.  Skupaj je bilo za Lizbonske cilje potrjenih za 68.136.150 evrov.

| Koda razsežnosti 1: | Koda razsežnosti 2: | Koda razsežnosti 3: | Koda razsežnosti 4: | Koda razsežnosti 5: | Znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna tema | Oblika Financiranja | Ozemlje | Gospodarska dejavnost | Lokacija |  |
| Leto 2010 |
| 17 | 01 | 05 | 11 | SI024 | 68.136.150 |
| SKUPAJ | 68.136.150 |

Kvalitativna analiza

V letu 2010 je bila potrjena vloga za projekt Posodobitev obstoječe železniške proge Divača–Koper, faza II: obnova obstoječe železniške proge. Izvedba ostalih projektov na področju železniške infrastrukture časovno zaostaja pri izvedbi, predvsem zaradi projektiranja in pridobivanja investicijske dokumentacije.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Za pospešitev izvajanja projekta »Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko – Hodoš za 160 km/h«, ki je celovit projekt, se je predlagalo izvajanje v dveh fazah, in sicer:

- - »Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko-Hodoš za 160 km/h – 1. faza«, ki bo zajemala nadgradnjo, rekonstrukcijo in elektrifikacijo železniške proge;

- - »Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko-Hodoš za 160 km/h – 2. faza«, ki bo zajemala modernizacijo nivojskih prehodov in izvedbo podhodov na postajah na navedenem odseku železniške proge.

Pri projektu Gradnja nove železniške povezave Divača-Koper, pa je prišlo do spremembe ocenjene vrednosti na osnovi ugotovitve o izvedljivosti dokončanja le 1. faze projekta do konca l. 2015. Iz indikativnega seznama rezervnih projektov železniške infrastrukture bodo hkrati izločeni vsi projekti, kjer stanje pripravljenosti investicijske dokumentacije ne bo omogočalo izvedbo projektov do konca leta 2015. Sprememba je tudi na področju kazalnikov RP, in sicer se je zmanjšala dolžina posodobljenih železniških prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih, zaradi uvedbe novega kazalnika za merjenje uspešnosti projekta Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju – Pokritost V. in X. panevropskega koridorja s signalom GSM-R. Zaradi svetovne gospodarske krize je bil znižan tudi kazalnik Povečanje blagovnega prometa.

Poleg tega so se pri predlogu spremembe OP ROPI na rezervno listo projektov vključili projekti, ki bodo nadomestili projekte na prioritetni listi v primeru večjih težav pri izvajanju le teh.

## 3.2. 	Razvojna prioriteta: Cestna in pomorska infrastruktura – KS

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji RP se uresničujejo preko specifičnih aktivnosti, ki so predvidene v okviru načrtovanih projektov na ravni prednostnih usmeritev:

    - Področje cest

    - Področje pomorstva

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

Tabela 22: Finančni napredek 2. razvojne prioritete

| 2. RP | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 241.370.738 | - | - |
|  | SLO del | 42.594.837 | - | - |
|  | EU in SLO del | 283.965.575 | - | - |
| Pravice porabe 2008 | EU del | 21.416.005 | - | 8,9 |
|  | SLO del | 3.779.295 | - | 8,9 |
|  | EU in SLO del | 25.195.300 | - | 8,9 |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 82.744.297 | - | 34,3 |
|  | SLO del | 14.601.934 | - | 34,3 |
|  | EU in SLO del | 97.346.231 | - | 34,3 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 217.147.950 | 262,4 | 90,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 217.147.950 | 223,1 | 76,5 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 217.147.950 | 262,4 | 90,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 217.147.950 | 223,1 | 76,5 |
|  | drugi viri | 396.526.590 | - | - |
|  | skupaj | 613.674.540 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 156.798.697 | 189,5 | 65,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 156.798.697 | 161,1 | 55,2 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 54.791.948 | 66,2 | 22,7 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 54.791.948 | 56,3 | 19,3 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 156.798.697 | 189,5 | 65,0 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 156.798.697 | 189,5 | 65,0 |

V okviru razvojne prioritete cestne in pomorske infrastrukture je bilo potrjenih za 217.147.950 evrov kohezijskega sklada, kar predstavlja 90% vseh razpoložljivih pravic porabe. Na tej razvojni prioriteti je bilo certificiranih več kot 184 mio evrov javnih upravičenih izdatkov, od tega 156.798.697 evrov EU dela, kar predstavlja 65 % razpoložljivih pravic porabe.

Graf 4: Kumulativni prikaz napredka 2. razvojne prioritete

Doseganje ciljev in analiza napredka

Tabela 23: Potrjeni projekti na nivoju 2. razvojne prioritete v letu 2010

| RAZVOJNA PRIORITETA | PREDNOSTNA USMERITVEV | Naziv operacije | Potrjena vrednost v letu 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Celotna potrjena vrednost | Sredstva KS / ESRR | Nacionalni viri |
| 2. CESTNA IN POMORSKA INFRASTRUK-TURA - KS | 2.1. Področje cest | 2009SI161PR003 Izgradnja avtocestnega odseka Pluska-Ponikve (Avtocesta A2; Bič-Hrastje) | 123.936.375,00 | 53.193.881,00 | 70.742.494,00 |
|  |  | 2010SI161PR001 Izgradnja avtocestnega odseka Ponikve-Hrastje (avtocesta A2; Bič-Hrastje) | 95.035.955,00 | 34.003.657,00 | 61.032.298, |
|  | VREDNOST SKUPAJ ZA 2.1. PREDNOSTNO USMERITEV V LETU 2010 | 218.972.330 | 87.197.538 | 131.774.792 |
| POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 2. RAZVOJNO PRIORITETO V LETU 2010 | 218.972.330 | 87.197.538 | 131.774.792 |

Podčrtani nazivi operacij pomenijo, da gre za veliki projekt; prispevek Skupnosti je pri slednjih  prikazan v celih vrednostih in sicer so decimalne vrednosti odrezane in ne zaokrožene. Primerno so povečani nacionalni viri.

V letu 2010 sta  bili v okviru prednostne usmeritve Področje cest potrjeni dve operaciji, in sicer Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Pluska-Ponikve ter Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Ponikve-Hrastje.

Informacije o fizičnem napredku razvojne prioritete

Tabela 24: Fizični napredek 2. razvojne prioritete

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007 -2008 | 2007 -2009 | 2007 -2010 |
| 1 | Število projektov | Učinek | Število | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Dolžina novozgrajenih AC odsekov na vseevropskih omrežjih - TEN | Učinek | km | 398 | 463 (povečanje za 65) | 0 | 17,8 | 37,65 | 52,42 |
| 3 | Dolžina novozgrajene operativne obale | Učinek | m | 3.358 | 5.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Količina pretovora v Luki Koper | Rezultat | mio t | 13 | 20,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v AC | Rezultat | mio € | 0 | 36 | 0 | 7,76* | 21,37* | 39,82* |

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MZP

* izračun nižjih časovnih stroškov na letni ravni po izgradnji AC.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Za vse štiri avtocestne odseke, ki so bili predvideni za sofinanciranje v okviru OP ROPI so bile izdane odločbe o dodelitvi sredstev.  Odseki so v poskusnem obratovanju.

V okviru druge razvojne prioritete je na razpolago 241,4 milijonov EU sredstev, od česar je 206,8 milijonov odpadlo na izgradnjo avtocestnega križa, 34,5 milijona pa za izgradnjo operativnih obal v Luki Koper. Vlada RS je dne 03.06.2010 potrdila Spremembe OP ROPI za obdobje 2007 – 2013, s katerimi je med drugim znižala višino sredstev na 2. razvojni prioriteti na 220,9 milijonov EU sredstev.

Predvidene aktivnosti za izgradnjo avtocest se izvajajo skladno s predvidevanji in v prvem obdobju predstavljajo eno bolj uspešnih področji z vidika črpanja sredstev. Po drugi strani je bilo na osnovi podrobnega pregleda možnosti financiranja operativnih obal iz naslova Kohezijskega sklada ugotovljeno, da takšno sofinanciranje ne bi bilo utemeljeno tako zaradi statusnih (problem državnih pomoči) kot finančnih razlogov (velikost finančne vrzeli).

Zaradi te problematike se bo pri spremembi OP ROPI vključil nov projekt iz področja pomorstva in sicer projekt , ki bo obsegal poglobitev vplovnega kanala v bazen I koprskega tovornega pristanišča.

Da bi optimizirali koriščenje evropskih sredstev v času sedanje gospodarske krize, so se  iz 3. razvojne prioritete v to razvojno prioriteto prenesle aktivnosti, ki se lahko sofinancirajo iz Kohezijskega sklada v skladu z Uredbo (ES) št 1083/2006 s spremembami, in sicer bodo v to RP vključeni projekti, ki prispevajo k učinkovitejšemu javnemu potniškemu prometu in k trajnostni mobilnosti v širših mestnih območij. Predvideno je izvajanje aktivnosti za vzpostavitev sistema enotne vozovnice in aktivnosti za izvedbo projektov »parkiraj in se pelji«.

Pri spremembi OP ROPI se bo v to razvojno prioriteto vključilo projekt izgradnje protihrupnih ograj na posameznih avtocestnih odsekih, ki prispeva k zmanjšanju hrupa zaradi prometne aktivnosti na avtocestah na TEN-T koridorjih, kjer so le-te nujne in še niso bile izvedene. Prav tako se bo med rezervne projekte vključil projekt Rekonstrukcija desne polovice avtoceste A2: Peračica-Podtabor.

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

V letu 2010 je EK izdala dve odločbi o potrditvi sredstev, in sicer za avtocestna odseka Pluska – Ponikve in Ponikve – Hrastje. Za avtocestni odsek Pluska – Ponikve je bilo dodeljenih 53,193,881 EUR, za Ponikve  -  Hrastje pa 34,003,658 EUR. Oba omenjena odseka sta bila 30.6.2010 predana prometu in sta v poskusnem obratovanju.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

Na projektu Razvoj pristaniške infrastrukture – gradnja operativnih obal je bilo na osnovi podrobnega pregleda možnosti financiranja operativnih obal iz naslova Kohezijskega sklada ugotovljeno, da takšno sofinanciranje ne bi bilo utemeljeno tako zaradi statusnih (problem državnih pomoči) kot finančnih razlogov (velikost finančne vrzeli).  Namesto tega projekta se bo v OP ROPI vključil projekt poglobitve vplovnega kanala v bazen I v koprskem tovornem pristanišču. S tem bo omogočeno vplutje ladij z večjim vgrezom (post panamax ladij) v koprsko pristanišče in tako povečana kapaciteta in izkoriščenost koprskega pristanišča ter zagotovljena večja varnost plovbe.

### Področje cest

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Tabela 25: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.1.

| 2. RP - PU 2.1. | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 206.840.911 | - | - |
|  | SLO del | 36.501.338 | - | - |
|  | EU in SLO del | 243.342.249 | - | - |
| Pravice porabe 2008 | EU del | 18.352.291 | - | 8,9 |
|  | SLO del | 3.238.640 | - | 8,9 |
|  | EU in SLO del | 21.590.931 | - | 8,9 |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 70.907.128 | - | 34,3 |
|  | SLO del | 12.513.022 | - | 34,3 |
|  | EU in SLO del | 83.420.150 | - | 34,3 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 217.147.950 | 306,2 | 105,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 217.147.950 | 260,3 | 89,2 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 217.147.950 | 306,2 | 105,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 217.147.950 | 260,3 | 89,2 |
|  | drugi viri | 396.526.590 | - | - |
|  | skupaj | 613.674.540 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 156.798.697 | 221,1 | 75,8 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 156.798.697 | 188,0 | 64,4 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 54.791.948 | 77,3 | 26,5 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 54.791.948 | 65,7 | 22,5 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 156.798.697 | 221,1 | 75,8 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 156.798.697 | 221,1 | 75,8 |

V letu 2010 sta bila v okviru prednostne usmeritve Področje cest potrjena dva projekta in sicer Pluska - Ponikve in Ponikve –Hrastje. Na nivoju prednostne usmeritve je tako dodeljenih že 105 % razpoložljivih sredstev kohezijskega sklada.

Prav tako je bilo na tej prednostni usmeritvi certificiranih 156.798.697 evrov EU dela posredovanih zahtevkov za povračilo, kar  glede na skupne pravice porabe na tej prednostni usmeritvi v programskem obdobju 2007 – 2013 predstavlja 75,8 %.

Vključeno ministrstvo

MZP – Direktorat za ceste

Opis izvajanja v letu 2010

Tabela 26: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 2.1.

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2010 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Pluska-Ponikve 2009SI161PR003 | Dne 17.6.2010 je bila izdana odločba o dodelitvi sredstev. S tem se je projektu dodelilo 53.193.881 EUR sredstev iz KS. |
|  |  | Do konca leta 2010 so bila izvedena vsa dela na trasi avtoceste. Dokončano je bilo polaganje veznih nosilnih asfaltnih plasti, humuziranje brežin in zasaditev. Izvedene so bile prestavitve komunalnih vodov ter prometna oprema in signalizacija cest. Dokončana je bila gradnja viadukta Ponikve ter predora Leščevje vključno z montažo elektrostrojne opreme. |
|  |  | Projekt je bil dan v promet 30.6.2010. Trenutno poteka poskusno obratovanje. |
| 2 | Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Ponikve-Hrastje | Dne 18.11.2010 je bila izdana odločba o dodelitvi sredstev. S tem se je projektu dodelilo 34.003.657 EUR sredstev iz KS. |
|  |  | V letu 2010 so bila dokončana dela na trasi avtoceste ter meteorna kanalizacija. Izvedeno je bilo humuziranje brežin in zasaditev, prestavljeni so bili komunalni vodi. Dokončana je bila prometna oprema in signalizacija cest. Dokončana je bila tudi gradnja viadukta Dole ter ostali objekti |
|  |  | Projekt je bil dan v promet 30.6.2010. Trenutno poteka poskusno obratovanje. |
| 3 | Izgradnja avtocestnega odseka Beltinci – Lendava (Avtocesta A5: Beltinci – Pince) 2008SI161PR001 | Evropska Komisija je dne 23.07.2008 izdala Odločbo Komisije o dodelitvi pomoči št. C(2008)3931. |
|  |  | Avtocestni odsek je bil predan prometu avgusta 2008, v letih 2009 in 2010 je bil vse dni v uporabi. Po predaji odseka prometu se je izvajala odprava pomanjkljivosti in aktivnosti v zvezi s pridobivanjem in urejanjem vse dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja ter za predajo objektov vzdrževalcem oz. upravljavcem. |
|  |  | Sredstva Kohezijskega sklada so v celoti povrnjena. Zadnje povračilo iz EU sredstev je bilo narejeno 15.12.2009. |
| 4 | Izgradnja avtocestnega odseka Slivnica – Draženci (Avtocesta A4: Slivnica – Gruškovje) 2008SI161PR002 | Evropska Komisija je 12.11.2009 izdala Odločbo Komisije o dodelitvi pomoči št. C(2009)8986. |
|  |  | Gradnja avtocestnega odseka v skupni dolžini 19,85 km je bila zaključena v juliju 2009, odsek je bil predan v promet 16.7.2009. Izdana je bila odločba o poskusnem obratovanju do 15.07.2011. Izvedene so tudi vse protihrupne, varovalne in varnostne ograje ter komunalna in energetska infrastruktura. |
|  |  | Končana je gradnja ploščadi za bencinski servis, počivališče Dravsko polje in cestninska postaja Prepolje. Končana je izgradnja avtocestne baze Ptuj, za katero je pridobljeno uporabno dovoljenje dne 16.03.2010. Po predaji odseka prometu so se odpravljale pomanjkljivosti po tehničnem in kvalitetnem pregledu, monitoringi površinskih tal, podzemnih voda, zraka, živalstva in hrupa. Izvedene so bile tudi prve meritve hrupa. |

Tabela 27: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.1.

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007 - 2008 | 2007 -2009 | 2007 -2010 |
| 1 | Število projektov | Učinek | Število | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Dolžina novozgrajenih AC odsekov na vseevropskih omrežjih – TEN | Učinek | Km | 398 | 463 | 0 | 17,8 | 37,65 | 52,42 |
| 5 | Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v AC | Rezultat | mio € | 0 | 36 | 0 | 7,76* | 21,37* | 39,82* |

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MzP

* izračun nižjih časovnih stroškov na letni ravni po izgradnji AC.

Lizbonski cilji

Do konca leta 2010 so bile potrjene 4 operacije v in sicer Avtocesta A5; BELTINCI-PINCE: Beltinci-Lendava, Avtocesta A4; SLIVNICA-GRUŠKOVJE: Slivnica-Draženci,  Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Pluska-Ponikve in Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Ponikve-Hrastje Skupaj je bilo za Lizbonske cilje potrjenih za 217.147.650,00 evrov.

| Koda razsežnosti 1: | Koda razsežnosti 2: | Koda razsežnosti 3: | Koda razsežnosti 4: | Koda razsežnosti 5: | Znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna tema | Oblika Financiranja | Ozemlje | Gospodarska dejavnost | Lokacija |  |
| Leto 2008 |
| 21 | 1 | 5 | 11 | SI011 | 41.625.250 |
| Leto 2009 |
| 21 | 1 | 5 | 11 | SI012 | 88.325.161 |
| Leto 2010 |
| 21 | 1 | 5 | 11 | SI017 | 87.197.538 |
| SKUPAJ | 217.147.950 |

Kvalitativna analiza

V letu 2010 sta bila dana v promet avtocestna odseka Pluska – Ponikve (7,6 km) in Ponikve – Hrastje (7,2 km). Z izgradnjo so bile razbremenjene okoliške ceste, saj se je velika večina tranzitnega prometa preusmerila na avtocesto s tem, pa se je tudi povečala varnost v prometu. Izpolnjeni so bili tudi pogoji za manjše obremenjevanje okolja z emisijami plinov iz stoječih kolon.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Dodatno se bo v to prednostno usmeritev na indikativni seznam prioritetnih projektov vključil projekt Izgradnje protihrupnih ograj na posameznih avtocestnih odsekih, ki prispeva k zmanjšanju hrupa zaradi prometne aktivnosti na avtocestah na TEN-T koridorjih, kjer so le-te nujne in še niso bile izvedene.  Poleg tega se bo na indikativni seznam rezervnih projektov dodatno vključil projekt »Avtocesta A2; PERAČICA-PODTABOR: Rekonstrukcija desne polovice AC«.

### Področje pomorstva

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Tabela 28: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.2.

| 2. RP - PU 2.2. | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 34.529.827 | - | - |
|  | SLO del | 6.093.499 | - | - |
|  | EU in SLO del | 40.623.326 | - | - |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 11.837.169 | - | - |
|  | SLO del | 2.088.912 | - | - |
|  | EU in SLO del | 13.926.081 | - | - |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 0 | - | - |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | - | - |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 0 | - | - |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | - | - |
|  | drugi viri | 0 | - | - |
|  | skupaj | 0 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 0 | - | - |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 0 | - | - |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | - | - |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 0 | - | - |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 0 | - | - |

*    osnova: Pravice porabe 2007-2013

Na tej prednostni usmeritvi še ni bilo finančne realizacije.

Vključeno ministrstvo

MZP – Direktorat za pomorstvo.

Opis izvajanja v letu 2010

MZP je pripravil analizo pravnih možnosti in načinov prijave projekta, kakor tudi analizo stroškov in koristi za projekt Gradnja operativnih obal v Luki Koper.

Tabela 29: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.2.

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007 - 2008 | 2007 -2009 | 2007 -2010 |
| 1 | Število projektov | Učinek | Število | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dolžina novozgrajene operativne obale | Učinek | m | 3.358 | 5.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Količina pretovora v Luki Koper | Rezultat | v mio ton | 13 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MZP

Lizbonski cilji

V letu 2010 ni bilo potrjenih projektov v okviru te prednostne usmeritve, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza

MZP je pripravil analizo pravnih možnosti in načinov prijave projekta, kakor tudi analizo stroškov in koristi za projekt Gradnja operativnih obal v Luki Koper. Na podlagi rezultatov teh analiz je MZP sklenilo, da projekt ne bo prijavljen za sofinanciranje iz KS. O tem je bila EK obveščena na 3. NO za OP ROPI in OP RR.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Na osnovi podrobnega pregleda možnosti financiranja operativnih obal iz naslova Kohezijskega sklada je bilo ugotovljeno, da takšno sofinanciranje ne bi bilo utemeljeno tako zaradi statusnih (problem državnih pomoči) kot finančnih razlogov (velikost finančne vrzeli).

Namesto tega projekta se je v predloge sprememb OP ROPI vključilo projekt poglobitve vplovnega kanala v bazen I koprskega tovornega pristanišča. Trenutna maksimalna globina morja na območju investicije, je -11,4 m, cilj projekta je poglobitev kanala na koto -15 m. S tem bo omogočeno vplutje ladij z večjim vgrezom (post panamax ladij) v koprsko pristanišče in tako povečana kapaciteta in izkoriščenost koprskega pristanišča ter zagotovljena večja varnost plovbe. Koprsko pristanišče bo tako lahko ohranilo konkurenčnost in sledilo trendom v pomorskem prometu.

## 3.3. 	Razvojna prioriteta: Prometna infrastruktura – ESRR

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji RP se uresničujejo preko prednostnih usmeritev:

    - Področje cest

    - Področje javnega potniškega prometa

    - Področje letalske in letališke infrastrukture

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

Tabela 30: Finančni napredek 3. razvojne prioritete

| 3. RP | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 224.029.886 | - | - |
|  | SLO del | 39.534.686 | - | - |
|  | EU in SLO del | 263.564.572 | - | - |
| Pravice porabe 2008 | EU del | 18.034.488 | - | 8,1 |
|  | SLO del | 3.182.557 | - | 8,1 |
|  | EU in SLO del | 21.217.045 | - | 8,1 |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 76.754.275 | - | 34,3 |
|  | SLO del | 13.544.872 | - | 34,3 |
|  | EU in SLO del | 90.299.147 | - | 34,3 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 68.296.816 | 89,0 | 30,5 |
|  | SLO del | 12.052.079 | - | - |
|  | EU in SLO del | 80.348.895 | 89,0 | 30,5 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 68.296.816 | 89,0 | 30,5 |
|  | SLO del | 12.052.079 | - | - |
|  | EU in SLO del | 80.348.895 | 89,0 | 30,5 |
|  | drugi viri | 24.374.773 | - | - |
|  | skupaj | 104.723.668 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 18.574.558 | 24,2 | 8,3 |
|  | SLO del | 2.289.796 | - | - |
|  | EU in SLO del | 20.864.354 | 23,1 | 7,9 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 12.952.128 | 16,9 | 5,8 |
|  | SLO del | 1.722.981 | - | - |
|  | EU in SLO del | 14.675.109 | 16,3 | 5,6 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 17.209.745 | 22,4 | 7,7 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 16.570.510 | 21,6 | 7,4 |

Na razvojni prioriteti Prometna infrastruktura – ESRR je bilo potrjenih operacij za 68.296.816 evrov, kar predstavlja 30,5% razpoložljivih pravic porabe. Certificiranih izdatkov je bilo do konca leta 2010 tej razvojni prioriteti za 16.570.510 evrov EU dela.

Graf 5: Kumulativni pregled izvajanja 3. razvojne prioritete

Doseganje ciljev in analiza napredka

Tabela 31: Potrjeni projekti na nivoju 3. razvojne prioritete v letu 2010

| RAZVOJNA PRIORITETA | PREDNOSTNA USMERITVEV | Naziv operacije | Potrjena vrednost v letu 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Celotna potrjena vrednost | Sredstva KS | Nacionalni viri |
| 3. PROMETNA INFRASTRUK-TURA – ESRR | 3.1 Področje cest | Modernizacija ceste R3-709/8614 (Maribor-Pernica) pod Malečnikom | 7.012.338,00 | 5.183.373,95 | 1.828.964,05 |
|  |  | Obvoznica Radlje ob Dravi – 2. faza | 10.012.764,00 | 5.932.858,90 | 4.079.905,10 |
|  | VREDNOST SKUPAJ ZA 3.1. PREDNOSTNO USMERITEV V LETU 2010 | 17.025.102 | 11.116.233 | 5.908.869 |
| POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 3. RAZVOJNO PRIORITETO V LETU 2010 | 17.025.102 | 11.116.233 | 5.908.869 |

Do presečnega datuma je bilo v okviru razvojne prioritete izdanih 12 odločb o potrditvi sredstev v okviru OP ROPI.

Enajst  odločb je bilo izdanih v okviru prednostne  usmeritve področje cest, ena pa iz prednostne usmeritve letalske in letališke infrastrukture. Skupno je bilo do sedaj potrjenih za 68 milijonov evrov projektov, kar znaša 30% razpoložljivih sredstev.

V letu 2010 sta bili s strani OU izdani dve odločbi  o potrditvi pomoči, za projekta  Modernizacija ceste (Maribor - Pernica) Pod Malečnikom  in Obvoznica Radlje ob Dravi - 2.faza.

Vloga za projekt enotne vozovnice, ki je predmet sofinanciranja na drugi prednostni usmeritvi, je v fazi dopolnjevanja in usklajevanja med Ministrstvom za promet in organom upravljanja. Hkrati pa se na projektu izvajajo aktivnosti s ciljem implementacije projekta v zastavljenem terminskem načrtu. Skladno s tem je bila izvedena analiza z vidika uporabe JPP, CBA analiza, conski in tarifni sistem ter integrirana voznoredna baza podatkov. Prav tako se bo v letu 2011 nadaljevalo z izvedbo izobraževanj, informiranj in obveščanj javnosti o pomenu JPP, oblikovanje standarda za enotno elektronsko vozovnico, izdelava ekonometričnega modela za določanje cen vozovnic, priprava informacijskega portala za potnike in izdelava mestnih prometnih načrtov.

Informacije o fizičnem napredku razvojne prioritete

Tabela 32: Fizični napredek 3. razvojne prioritete

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007 - 2008 | 2007 -2009 | 2007 -2010 |
| 1 | Število projektov | Učinek | Število | 0 | 10 (30*) | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Dolžina novozgrajenih cest | Učinek | km | 5.823 | 5.843 (povečanje za 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Dolžina posodobljenih cest | Učinek | km | 0 | 130 (35**) | 0 | 0 | 0 | 0,33 |
| 3 | Število novozgrajenih izvennivojskih križanj | Učinek | Število | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Dolžina novozgrajenih kolesarskih stez | Učinek | km | 263 | 331 (294***) | 0 | 0 | 3,1 | 5,1 |
| 5 | Dolžina posodobljenih kolesarskih stez | Učinek | km | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v ceste | Rezultat | mio € | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0**** |
| 6 | Povečanje zmogljivosti kontrole zračnega prometa | Rezultat | premiki /uro | 80 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; SURS: Statistični urad RS; MZP

*Število projektov (število prijav) je določeno na osnovi dogovorov na tehničnem sestanku v Bruslju (10.10.2007) o načinu izvajanja projektov Cestna infrastruktura ESRR in skladno s seznanitvijo NO OP ROPI na 1. seji dne 6.12.2007. Kvota 30-ih projektov obsega izgradnjo 10 izvennivojskih križanj, izgradnjo oziroma posodobitev šestih kolesarskih povezav, izgradnjo obvoznice Bled, izgradnjo obvoznice Škofljica (posodobitev cestne povezave Ljubljana-Škofljica-Kočevje), po tri projekte na cestnih povezavah Jeprca-Zminec-Želin in Želin-Peršeti-Kobarid-Robič ter projekt 3. razvojne osi na področju cest. V okviru PU 3.2 bo izveden projekt enotne vozovnice in na PU 3.3 Projekt posodobitve letališke infrastrukture na letališču Maribor, upoštevani pa so tudi trije projekti KZPS, ki bodo glede na opisano v poglavju 3.3.3. izločeni iz OP.

**Pravilna navedba je 35 km, kar je usklajena dolžina posodobljenih cest glede na zgoraj opisano delitev projektov posodobitve cestnih povezavah Jeprca-Zminec-Želin in Želin-Peršeti-Kobarid-Robič

*** Pravilna navedba je 294 km, ker je pri pripravi kazalnikov OP ROPI prišlo do napake; izhodiščno stanje novozgrajenih in posodobljenih kolesarskih poti se poveča za 68 – 31 km novozgrajenih in 37 km posodobljenih kolesarskih stez, tako da načrtovana vrednost novozgrajenih kolesarskih stez  v letu 2013 znaša 263 km + 31 km = 294 km.

Vse zgoraj navedene spremembe bodo predmet usklajevanja z Evropsko Komisijo in bodo, v kolikor bo tako dogovorjeno,  vključene v spremembo OP ROPI. Zaradi predvidenih sprememb prednostnih usmeritev obstaja možnost naknadnih sprememb, ki jih tu ne prikazujemo, bodo pa po uskladitvi z EK predstavljene v naslednjem letnem poročilu.

**** Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v ceste bodo merljivi po enem letu od predaje investicije v uporabo

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2011 se bo nadaljevalo izvajanje oz. gradnja na projektih za katere so bile v letu 2010 izdane odločbe o potrditvi sredstev iz ESRR.

Predvidena dinamika porabe sredstev na tej razvojni prioriteti kaže na opazno tveganje za pravočasno porabo sredstev, kar izhaja iz problemov pri umeščanju projektov v prostor predvsem za projekte 3. razvojne osi. Skladno s tem so ob pripravi spremembe OP ROPI v revidirani indikativni listi prioritetnih projektov ostale investicije na 3a. in 4. razvojni osi, med tem ko je 3. razvojna os zaradi težav z umeščanjem v prostor umeščena na rezervni indikativni seznam, kar je v večji meri vplivalo na spremembo kazalnikov. Noveliran OP ROPI za razliko od obstoječega navaja posamezne odseke znotraj 3.a in 4. razvojne osi. Na listo se je vključilo tudi nove projekte, ki zagotavljajo tako skladnost s cilji OP kot učinkovitejše črpanje EU sredstev.

Prav tako se je na področju letalstva investicija v posodobitev objektov, sistemov in naprav za vodenje in kontrolo zračnega prometa izkazala kot neprimerna, saj ne izkazuje finančne vrzeli. Razlog za navedeno je politika oblikovanja cen v okviru katere prodajna cena pokriva celotne stroške (angl. full cost recovery). Upoštevajoč prioritete s področja navigacijskih služb zračnega prometa se bo navedena posodobitev objektov, naprav in sistemov navigacijskih služb zračnega prometa zato izvedla izven pravic porabe sredstev kohezijske politike.

Na osnovi navedenih dejstev seje 60 milijonov evrov pravic porabe EU sredstev iz te razvojne prioritete preneslo na Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov in sicer na razvojno prioriteto 1 »Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost« in 2 »Gospodarsko-razvojna infrastruktura«.

Na področju letalstva se bo dodal projekt izgradnje novega potniškega terminala na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. Na področju letalske infrastrukture je bila zaradi napovedanega povečanja zračnega prometa v naslednjem desetletju, izkazana potreba po posodobitvi in nadgradnji ter razširitvi obstoječih letaliških infrastruktur, kakor tudi zadostne kapacitete objektov, naprav in sistemov navigacijskih služb zračnega prometa.

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

V letu 2010 so se začeli projekti intenzivno izvajati, dodeljena je bila skoraj tretjina EU sredstev za to RP, temu pa sledi tudi izvajanje teh projektov na terenu.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2010 ni bilo večjih težav pri izvajanju projektov za katere so bile izdane odločbe o potrditvi sredstev.

Pri projektih, ki so v fazi priprave, se pojavljajo predvsem problemi pri umeščanju projektov v prostor in odkupu zemljišč, kar onemogoča pravočasno pripravo projektne in investicijske dokumentacije. V ta namen je Vlada RS sprejela nov Zakon o umeščanju prometne, energetske in vodne infrastrukture v prostor, ki bo pomembno prispeval k zmanjšanju teh težav, ne glede na to, pa so določena področja soočena z resnimi tveganji za pravočasno izvedbo. Takšen primer so investicije na področju razvojnih osi v okviru te razvojne prioritete, kjer bi bila Slovenija, v primeru nadaljevanja obstoječih trendov, najprej soočena s potencialno izgubo sredstev.

Prav zaradi tega se je pri spremembi OP ROPI spremenila indikativna lista projektov katera se je prilagodila glede na izvedljivost projektov v časovnem okviru izvajanja OP ROPI. Iz indikativne liste projektov se je izključilo projekte, ki ne zagotavljajo pravočasne izvedbe, vključilo pa se je nove projekte, ki zagotavljajo tako skladnost s cilji OP kot učinkovitejše črpanje EU sredstev.

### Področje cest

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Tabela 33: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.1.

| 3. RP - PU 3.1. | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 189.762.790 | - | - |
|  | SLO del | 33.487.551 | - | - |
|  | EU in SLO del | 223.250.341 | - | - |
| Pravice porabe 2008 | EU del | 15.275.974 | - | 8,1 |
|  | SLO del | 2.695.761 | - | 8,1 |
|  | EU in SLO del | 17.971.735 | - | 8,1 |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 65.014.118 | - | 34,3 |
|  | SLO del | 11.473.080 | - | 34,3 |
|  | EU in SLO del | 76.487.198 | - | 34,3 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 57.178.951 | 87,9 | 30,1 |
|  | SLO del | 10.090.403 | - | - |
|  | EU in SLO del | 67.269.354 | 87,9 | 30,1 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 57.178.951 | 87,9 | 30,1 |
|  | SLO del | 10.090.403 | - | - |
|  | EU in SLO del | 67.269.354 | 87,9 | 30,1 |
|  | drugi viri | 22.176.018 | - | - |
|  | skupaj | 89.445.372 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 13.436.151 | 20,7 | 7,1 |
|  | SLO del | 1.383.018 | - | - |
|  | EU in SLO del | 14.819.169 | 19,4 | 6,6 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 7.813.721 | 12,0 | 4,1 |
|  | SLO del | 816.203 | - | - |
|  | EU in SLO del | 8.629.924 | 11,3 | 3,9 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 12.942.402 | 19,9 | 6,8 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 12.317.029 | 18,9 | 6,5 |

Na prednostni usmeritvi področje cest znaša skupna vrednost potrjenih operacij – EU del 57.178.951 evrov, kar glede na razpoložljive pravice porabe na tej prednostni usmeritvi predstavlja 30,1 %.. Skupaj je bilo certificiranih 12.317.029 evrov EU dela.

Vključeno ministrstvo

MZP – Direktorat za ceste

Opis izvajanja v letu 2010

Tabela 34a: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 3.1.-1.del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2010 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Poljanska obvoznica Škofija Loka |  |
|  |  | V letu 2010 se je nadaljevala gradnja na I. etapi od Ljubljanske ceste do predora, vendar pa na tem odseku še vedno ostaja problem v zvezi s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za gradnjo krožišča in mostu preko Sore, zato je bil s sklenitvijo aneksa k pogodbi rok za izvedbo del podaljšan za eno leto, do julija 2011. V letu 2010 je bilo izvedeno javno naročilo za gradnjo predora oziroma celotne 2. in 3. faze do končnega križišča Zminec. Izvajalska pogodba je bila podpisana v avgustu, dela pa so se začela izvajati v septembru |
| 3 | Sanacija brežine »Pod Ključem« na cesti G2-102, odsek 1040, Peršeti – Most na Soči, od km 5,630 do km 5,960 | . |
|  |  | Pogodba za izvedbo gradbenih del je bila podpisana v avgustu 2009, dela pa so se zaključila konec avgusta 2010. Novembra 2010 je bilo izdano uporabno dovoljenje, marca 2011 pa odsek uradno predan prometu. |
| 5 | Ureditev izvennivojskega križanja regionalne ceste R2-441/1298 z železniško progo Ormož–Hodoš v Murski Soboti |  |
|  |  | Pogodba za izvedbo gradbenih del na III. etapi je bila podpisana v aprilu 2009, gradbena dela na projektu pa so se zaključila v maju 2010. Pomanjkljivosti na vodnogospodarskih ureditvah, ugotovljene na tehničnem pregledu, so bile odpravljene in v avgustu 2010 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. Izvennivojsko križanje je bilo uradno predano prometu v septembru 2010. |

Tabela 34b: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 3.1.-2.del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2010 |
| --- | --- | --- |
| 5 7 | Rekonstrukcija ceste R1-215/1162 Trebnje – Mokronog od km 1+188 do km 1+975 (ureditev izvennivojskega križanja Zijavnica) z železniško progo Sevnica – Trebnje |  |
|  |  | Pogodba za izvedbo gradbenih del je bila podpisana v juliju 2009, v 2010 pa so se zaključila vsa gradbena dela. Na podlagi tehničnega pregleda, ki je bil izveden v septembru 2010 je bilo v oktobru 2010 izdano uporabno dovoljenje. Odsek je bil predan prometu v januarju 2011. |
| 5 7 | Ureditev križanja ceste R2-420 na odseku 1335 (od km 4,750 do km 5,750) in lokalne ceste LC 024260 z železniško progo Dobova–Ljubljana v območju naselja Dobova |  |
|  |  | Gradbena pogodba za izvedbo del je bila sklenjena septembra 2009. V letu 2010 je v septembrskih poplavah podtalnica dosegla gradbišče in zalila podvoz. Izvajalec določen čas z deli ob podvozu ni mogel nadaljevati, izvedeno je preprojektiranje kesona na višjo koto podtalnice, kot je bila predvidena z osnovnim projektom. Z aneksom k pogodbi je bil opredeljen nov rok za izvedbo del, do konca avgusta 2011. V teku je preučitev stroškov za nepredvidena dela, posledično se bo proučila potreba po spremembi odločbe o dodelitvi sredstev. |
| 7 | Izgradnja kolesarske povezave Rogaška Slatina - Podčetrtek - Bistrica ob Sotli, odsek Podčetrtek - Imeno |  |
|  |  | Na projektu so bile podpisane tri izvajalske pogodbe. Gradbena dela so bila zaključena. V teku so postopki pridobivanja dovoljenja za izročitev prometu. Zaradi nižjih vrednosti gradbenih pogodb se na projektu pričakuje nižjo realizacijo EU sredstev od dodeljenih v odločbi. |
| 7 8 | Ureditev kolesarskega prometa na trasi daljinske poti Gozd Martuljek - Jesenice |  |
|  |  | Gradbena pogodba iz leta 2008 je zaključena. Postopek oddaje javnega naročila za drugi dve pogodbi je bil decembra 2010 še v teku. |
| 7 8 | Kolesarska povezava Brezovica-Vrhnika-Logatec (pododsek 3) |  |
|  |  | Sklenjeni sta bili dve gradbeni pogodbi. Dela po obeh pogodbah so zaključena. V februarju 2011 je Ministrstvo za promet izdalo dovoljenje za izročitev prometu. V letu 2011 predviden začetek izvajanja gradbenih del po tretji pogodbi |
| 7 8 | Kolesarska povezava Jesenice – Lesce – Bled (pododseki 1, 3, 5 in 6) |  |
|  |  | V letu 2010 zaradi težav s pridobivanjem zemljišč ni bilo izvedeno javno naročilo za gradnjo, začetek postopka javnega naročila pa je predviden za marec 2011. |

Tabela 34c: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 3.1.-3.del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2010 |
| --- | --- | --- |
| 7 8 | Kolesarska povezava Pot prijateljstva in zdravja Porečanka (Parenzana) | Vloga oddana na OU in naknadno umaknjena zaradi problematike umestitve v prostor. Po razrešitvi problematike, upravičenec že pripravlja novelacijo Vloge in IP-ja. Pripravljena je tudi vsa projektna dokumentacija |
| 7 8 | Kolesarska povezava Miren-Vrtojba-Nova Gorica-Kanal (odsek Solkan-Plave) | Za projekt Miren-Vrtojba-Kanal je v pripravi projektna dokumentacija, ki zajema celotno traso predvidene investicije v projektu. Vloga za pridobitev sredstev naj bi bila posredovana v prvi polovici 2011. |
| - | Obvoznica Radlje ob Dravi – 2. faza od km 1+170 do km 3+874 | Organ upravljanja je dne 14.12.2010 izdal odločbo o dodelitvi sredstev. |
|  |  | Podpisana je bila izvajalska pogodba na podlagi katere so se začela izvajati dela na projektu. Prva izplačila so bila izvedena decembra 2010. Septembra 2010 je bila na upravno sodišče podana tožba za izpodbijanje gradbenega dovoljenja, postopek je v teku. |
| - | Modernizacija ceste R3-709/8614 (Maribor-Pernica) pod Malečnikom |  |
|  |  | V letu 2010 izvedeno javno naročilo za gradnjo, na podlagi katerega je bila v novembru podpisana izvajalska pogodba. |
|  |  | Dela so se začela izvajati. |
| - | Posodobitev Bača – Dolenja Trebuša | Izdelana je projektna dokumentacija za odsek v dolžini 6 kilometrov (dela v javno korist). Predinvesticijska zasnova se izdeluje za vseh 8,5 km. V teku so tudi odkupi za gradnjo potrebnih nepremičnin. V letu 2011 bo izdelana investicijska dokumentacija in vloga za dodelitev sredstev ESRR. |
|  |  | Za odsek v dolžini 2 kilometra (predvidoma bo trasa deloma v predoru) je v teku priprava državnega prostorskega načrta. |
|  |  | Gradnja je predvidena v letih od 2011 do 2014. |
| - | Rekonstrukcija Dolenja Trebuša-Želin | Projektna dokumentacija bo predvidoma izdelana do konca leta 2011, vloga za dodelitev EU sredstev bo predvidoma predložena v potrditev konec leta 2011. |
|  |  | V letu 2010 je bilo izvedeno javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcije ceste v dolžini 11 kilometrov. |
|  |  | Pričetek gradnje je predviden v letu 2012. |
| - | Obvoznica Gorenja vas | Vloga za dodelitev EU sredstev bo predvidoma predložena v potrditev v začetku leta 2012. |
|  |  | V letu 2010 je bila obvoznica z Odlokom o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu umeščena v prostor in začel se je postopek oddaje javnega naročila za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije. V letu 2011 bodo potekali odkupi za gradnjo potrebnih nepremičnin. |
|  |  | Začetek gradnje bo predvidoma v letu 2012. |

Tabela 34d: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 3.1.-4.del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2010 |
| --- | --- | --- |
| - | Pušenci - izvennivojsko križanje | V letu 2010 je bila izdelana projektna in investicijska dokumentacija. Vloga za dodelitev EU sredstev bo na organ upravljanja posredovana v prvi polovici leta 2011. |
|  |  | Izvedena je bila parcelacija zemljišč in potekale so aktivnosti v zvezi z odkupi zemljišč. |
|  |  | Pričetek gradnje je predviden za konec leta 2011. |
| - | Zgornji Log - izvennivojsko križanje | V oktobru 2010 je bil projekt s sprejetjem Uredbe o državnem prostorskem načrtu umeščen v prostor. |
|  |  | V letu 2011 bo izvedeno javno naročilo za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, izvedena bo parcelacija in pričeli se bodo odkupi zemljišč potrebnih za gradnjo. |
| - | Grobelno - izvennivojsko križanje | V letu 2010 je bila na Vladi RS sprejeta uredba o državnem prostorskem načrtu in začel se je postopek izvedbe javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije. Vloga za dodelitev EU sredstev bo na organ upravljanja posredovana predvidoma v začetku leta 2012. |
|  |  | V letu 2011 bo izdelana projektna dokumentacija, izvedena bo parcelacija in začelo se bo z odkupi zemljišč potrebnih za gradnjo. |
|  |  | V letu 2012 je planiran tudi pričetek gradnje. |

Izvajanje prednostne usmeritve

Tabela 35: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1.

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007 - 2008 | 2007 -2009 | 2007 -2010 |
| 1 | Število projektov | Učinek | Število | 0 | 25* | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Dolžina novozgrajenih cest | Učinek | km | 5.823 | 5.843 (povečanje za 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Dolžina posodobljenih cest |  |  | 0 | 130 (35**) | 0 | 0 | 0 | 0,33 |
| 3 | Število novozgrajenih izvennivojskih križanj | Učinek | Število | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Dolžina novozgrajenih kolesarskih stez | Učinek | km | 263 | 331 (294***) | 0 | 0 | 3,1 | 5,1 |
|  | Dolžina posodobljenih kolesarskih stez |  |  | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v ceste | Rezultat | mio € | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0**** |

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MzP

*Število projektov (število prijav) je določeno na osnovi dogovorov na tehničnem sestanku v Bruslju (10.10.2007) o načinu izvajanja projektov Cestna infrastruktura ESRR in skladno s seznanitvijo NO OP ROPI na 1. seji dne 6.12.2007. Kvota 25-ih projektov obsega izgradnjo 10 izvennivojskih križanj, izgradnjo oziroma posodobitev šestih kolesarskih povezav, izgradnjo obvoznice Bled, izgradnjo obvoznice Škofljica (posodobitev cestne povezave Ljubljana-Škofljica-Kočevje), po tri projekte na cestnih povezavah Jeprca-Zminec-Želin in Želin-Peršeti-Kobarid-Robič ter projekt 3. razvojne osi na področju cest.

**Dolžina posodobljenih cest je usklajena glede na zgoraj opisano delitev projektov posodobitve cestnih povezavah Jeprca-Zminec-Želin in Želin-Peršeti-Kobarid-Robič.

*** Pravilna navedba je 294 km, ker je pri pripravi kazalnikov OP ROPI prišlo do napake; izhodiščno stanje novozgrajenih in posodobljenih kolesarskih poti se poveča za 68 – 31 km novozgrajenih in 37 km posodobljenih kolesarskih stez, tako da načrtovana vrednost novozgrajenih kolesarskih stez  v letu 2013 znaša 263 km + 31 km = 294 km.

Vse zgoraj navedene spremembe bodo predmet usklajevanja z Evropsko Komisijo in bodo, v kolikor bo tako dogovorjeno,  vključene v spremembo OP ROPI. Zaradi predvidenih sprememb prednostnih usmeritev obstaja možnost naknadnih sprememb, ki jih tu ne prikazujemo, bodo pa po uskladitvi z EK predstavljene v naslednjem letnem poročilu.

**** Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v ceste bodo merljivi po enem letu od predaje investicije v uporabo.

Kvalitativna analiza

Projekti na področju državnih cest časovno zaostajajo pri izvedbi, zaradi različnih razlogov. Ena od glavnih težav je umeščanje v prostor, predvsem za projekte 3. razvojne osi. Skladno s tem je bil pripravljena sprememba OP ROPI, ki za razliko od obstoječega navaja posamezne odseke znotraj 3.a in 4. razvojne osi. Poleg tega se je na prioritetno listo vključilo tudi nove projekte, ki zagotavljajo tako skladnost s cilji OP kot učinkovitejše črpanje EU sredstev. V letu 2011 je OU izdal 2 odločbi o dodelitvi sredstev in sicer za projekta Obvoznica Radlje ob Dravi in Modernizacija ceste R3-709/8614 (Maribor-Pernica) pod Malečnikom

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Skupno je bilo do sedaj potrjenih za 68 milijonov evrov projektov, kar znaša 30% razpoložljivih sredstev.

Predvidena dinamika porabe sredstev kaže na opazno tveganje za pravočasno porabo sredstev, kar izhaja predvsem iz prej omenjenih problemov z umeščanjem projektov v prostor.

Zaradi navedenih težav je v okviru spremembe OP ROPI predlagana novelacija indikativne liste projektov katera bi se prilagodila glede na izvedljivost projektov v časovnem okviru izvajanja OP ROPI in zmanjšanju razpoložljivih sredstev. Na listo se vključi tudi nove projekte, ki zagotavljajo tako skladnost s cilji OP kot učinkovitejše črpanje EU sredstev.

Zmanjšanje višine sredstev ESRR na račun OP RR.

### Področje javnega potniškega prometa

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanega projekta.

Finančna tabela

Tabela 36: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.2.

| 3. RP - PU 3.2. | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 3.688.468 | - | - |
|  | SLO del | 650.906 | - | - |
|  | EU in SLO del | 4.339.374 | - | - |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 1.263.696 | - | 34,3 |
|  | SLO del | 223.005 | - | 34,3 |
|  | EU in SLO del | 1.486.701 | - | 34,3 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | drugi viri | 0 | - | - |
|  | skupaj | 0 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |

Finančne realizacije v letu 2010 ni bilo.

Vključeno ministrstvo

MZP – Direktorat za promet.

Opis izvajanja v letu 2010

Tabela 37: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 3.2.l

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2010 |
| --- | --- | --- |
| - | Projekt integrirani javni potniški promet | Novelirana Vloga bo pripravljena v letu 2011. V letu 2010 so bile izvedene aktivnosti za ustanovitev Direkcije za JPP (DJPP), ki so zastavljene na način, da bo DJPP začela delovati v začetku leta 2012. Izvedeni so bili naslednji razpisi: Izvedba izobraževanj, informiranja in obveščanja javnosti o pomenu JPP, Oblikovanje standarda za enotno elektronsko vozovnico, Ekonometrični model za določanje cen vozovnic, Priprava informacijskega portala za potnike in Izdelava mestnih prometnih načrtov, katerih naloge se bodo izvajale v letih 2011 – 2013. V letu 2010 pa so se izvedle tudi naslednje naloge: Izdelava celostne podobe IJPP Izdelava analize študijskih programov z vidika JPP z recenzijo analize Ozaveščevalna akcija v času tedna mobilnosti |

Izvajanje prednostne usmeritve

Tabela 38: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.2.

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007 - 2008 | 2007 -2009 | 2007 -2010 |
| 1 | Število projektov | Učinek | Število | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MZP

Lizbonski cilji

V letu 2010 še ni bilo potrjenih projektov v okviru te prednostne usmeritve, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza

Projekt Integriranega javnega potniškega prometa je edini projekt v PU 3.2, zato predstavlja PU v celoti.  Projekt je časovno zaostajal pri izvedbi predvsem v zvezi z zagotovitvijo strokovnega kadra za delo na projektu. Problematika je bila v letu 2010 rešena, zaradi česar je na projektu prišlo do napredka. V zvezi z upravljanjem projekta je bila na ravni projektnega sveta sprejeta odločitev, da bo upravljavec sistema IJPP Direkcija za javni potniški promet, ki jo je potrebno ustanoviti v začetku leta 2012.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2011 je predvidena potrditev vloge ter izdaja odločbe za projekt Integriranega javnega potniškega prometa, tekom leta pa se bo nadaljevalo izvajanje že oddanih del in pridobilo izvajalce za izvedbo še neoddanih del in storitev.

Da bi optimizirali koriščenje evropskih sredstev v času sedanje gospodarske krize, se bodo iz te razvojne prioritete v 2. razvojno prioriteto prenesle aktivnosti, ki se lahko sofinancirajo iz Kohezijskega sklada v skladu z Uredbo (ES) št 1083/2006 s spremembami, in sicer bodo v to RP vključeni projekti, ki prispevajo k učinkovitejšemu javnemu potniškemu prometu in k trajnostni mobilnosti v širših mestnih območij. Predvideno je izvajanje aktivnosti za vzpostavitev sistema enotne vozovnice in aktivnosti za izvedbo projektov »parkiraj in se pelji«.

### Področje letalske in letališke infrastrukture

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Tabela 39: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.3.

| 3. RP - PU 3.3. | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 30.578.628 | - | - |
|  | SLO del | 5.396.229 | - | - |
|  | EU in SLO del | 35.974.857 | - | - |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 10.476.461 | - | 34,3 |
|  | SLO del | 1.848.787 | - | 34,3 |
|  | EU in SLO del | 12.325.248 | - | 34,3 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 11.117.865 | 106,1 | 36,4 |
|  | SLO del | 1.961.676 | - | - |
|  | EU in SLO del | 13.079.541 | 106,1 | 36,4 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 11.117.865 | 106,1 | 36,4 |
|  | SLO del | 1.961.676 | - | - |
|  | EU in SLO del | 13.079.541 | 106,1 | 36,4 |
|  | drugi viri | 2.198.755 | - | - |
|  | skupaj | 15.278.296 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 5.138.407 | 49,0 | 16,8 |
|  | SLO del | 906.778 | - | - |
|  | EU in SLO del | 6.045.185 | 49,0 | 16,8 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 5.138.407 | 49,0 | 16,8 |
|  | SLO del | 906.778 | - | - |
|  | EU in SLO del | 6.045.185 | 49,0 | 16,8 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 4.267.343 | 40,7 | 14,0 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 4.253.481 | 40,6 | 13,9 |

Na prednostni usmeritvi področje letalske in letališke infrastrukture znaša skupna vrednost potrjenih operacij – EU del 11.117.865 evrov, kar glede na razpoložljive pravice porabe na tej prednostni usmeritvi predstavlja 36,4%. Skupaj je bilo certificiranih 4.253.481 evrov EU dela.

Vključeno ministrstvo

- MZP – Direktorat za civilno letalstvo.

Opis izvajanja v letu 2010

Tabela 40: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 3.3.

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2010 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Posodobitev letališke infrastrukture na letališču Maribor | SVLR je kot organ upravljanja dne 14.12.2009 izdal Odločbo št. ESRR OP ROPI/3/3/Letališče Maribor/0 o dodelitvi sredstev. |
|  |  | 14.12.2009 je bila s strani OU izdana Odločba o dodelitvi sredstev, ki dodeljuje 11.117.865,16 EUR ESRR sredstev, v okviru katerih se sofinancirajo aktivnosti gradnje, nadzora in izdelave masterplana. Za izvedbo navedenih del so bile podpisane tri pogodbe, od katerih so se na pogodbi za izvedbo gradbenih del pojavile zamude zaradi likvidnostnih težav glavnega izvajalca SCT, d.d. Ker je bila nad SCT, d.d. dne 25.1.2011 uvedena prisilna poravnava, je MZP dne 11.2.2011 odstopil od pogodbe z SCT,d.d., ter unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo del in za poplačilo stroškov zaradi nastale situacije. Ocenjeno je, da je nedokončanih okvirno 30% pogodbenih del, za oddajo katerih je bil v marcu 2011 objavljen razpis. |
| 2 | Posodobitev sistemov vodenja in kontrole zračnega prometa | Pri izdelavi analize stroškov in koristi v letu 2008 se je ugotovilo, da projekt izkazuje minimalno finančno vrzel, zato se projekt ne bo sofinanciral v okviru OP ROPI. |

Izvajanje  prednostne usmeritve

Tabela 41: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.3.

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007 - 2008 | 2007 -2009 | 2007 -2010 |
| 1 | Število projektov | Učinek | Število | 0 | 4* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Povečanje zmogljivosti kontrole zračnega prometa | Rezultat | Premiki na uro | 80 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Projekt Kontrole zračnega prometa (ki je bil prvotno načrtovan, da se bo zaradi optimalne realizacije izvedel v treh projektih) se ne bo sofinanciral, za izvedbo ostaja ob koncu leta 2009 v okviru te prednostne usmeritve le Letališče Maribor, zato je do konca leta 2013  načrtovana vrednost 1 projekt.

Lizbonski cilji

V letu 2010 je bil potrjen projekt Posodobitev letališke infrastrukture na letališču Maribor. Skupna višina potrjenih sredstev je 11.117.865,16 evrov.

| Koda razsežnosti 1: | Koda razsežnosti 2: | Koda razsežnosti 3: | Koda razsežnosti 4: | Koda razsežnosti 5: | Znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna tema | Oblika Financiranja | Ozemlje | Gospodarska dejavnost | Lokacija |  |
| 29 | 1 | 1 | 11 | SI012 | 11.117.865,16 |

Kvalitativna analiza

Ugotovljeno je bilo, da se zaradi minimalne finančne vrzeli projekt posodobitve sistemov vodenja in kontrole zračnega prometa ne bo sofinanciral v okviru OP ROPI. Skladno s tem se bo pri spremembi OP ROPI predlagalo, da se v sofinanciranje iz ESRR vključi projekt izgradnje potniškega terminala na letališču Jožeta  Pučnika Ljubljana.

Na projektu Posodobitve letališke infrastrukture letališča Maribor je bila 14.12.2009 s strani OU izdana Odločba o dodelitvi sredstev, ki dodeljuje 11,1 mio evrov EU sredstev. Na projektu so podpisane tri pogodbe: gradnja, nadzor in izdelava masterplana .

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2011 se bo nadaljevalo izvajanje del na projektu Posodobitve letališke infrastrukture letališča Maribor, ki naj bi bila končana do leta 2013. Za izvedbo navedenih del so bile podpisane tri pogodbe in sicer za gradnjo, nadzor in izdelavo masterplana. Osnutek masterplana je izdelan in posredovan naročniku v pregled. Na pogodbi za izvedbo gradbenih del so se zaradi likvidnostnih težav (prisilna poravnava) glavnega izvajalca SCT, d.d. pojavile zamude. MZP je zato odstopil od pogodbe z SCT, d.d., ter unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo del in za poplačilo stroškov zaradi nastale situacije, ter v začetku leta 2011 sprožil postopke pridobivanja novega izvajalca gradbenih del. V marcu 2011 je bil objavljen javni razpis za izbor izvajalca, ki bo dokončal izgradnjo približno 30 % nedokončanih del. Gradbena dela se bodo nadaljevala predvidoma v juniju 2011.

Projekt Posodobitev kontrole zračnega prometa se ne bo sofinanciral iz sredstev ESRR v okviru OP ROPI.

Pri spremembi OP ROPI se bo predlagalo, da se v sofinanciranje iz ESRR vključi projekt izgradnje potniškega terminala na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. Z izgradnjo potniškega terminala bi se udejanjile usmeritve OP-ROPI po zagotovitvi zadostnih kapacitet letališč, saj je bila zaradi napovedanega povečanja zračnega prometa v naslednjem desetletju, izkazana potreba po posodobitvi in nadgradnji ter razširitvi obstoječih letaliških infrastruktur, kakor tudi zadostne kapacitete objektov, naprav in sistemov navigacijskih služb zračnega prometa.

Projekt je že vključen v shemo državnih pomoči za regionalni razvoj. Upravičenec naj bi v letu 2011 končal s pripravo projektne in investicijske dokumentacije. V pripravo investicijske dokumentacije in vloge za potrditev pomoči je že aktivno vključena. V juniju 2011 se načrtuje posredovanje usklajene vloge za potrditev pomoči na EK. 3.4. 	Razvojna prioriteta: Ravnanje s komunalnimi odpadki

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

Tabela 42: Finančni napredek 4. razvojne prioritete

| 4. RP | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 205.568.426 | - | - |
|  | SLO del | 36.276.782 | - | - |
|  | EU in SLO del | 241.845.208 | - | - |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 70.470.908 | - | 34,3 |
|  | SLO del | 12.436.042 | - | 34,3 |
|  | EU in SLO del | 82.906.950 | - | 34,3 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 118.001.417 | 167,4 | 57,4 |
|  | SLO del | 55.951.534 | - | - |
|  | EU in SLO del | 173.952.951 | 209,8 | 71,9 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 19.334.092 | 27,4 | 9,4 |
|  | SLO del | 3.756.465 | - | - |
|  | EU in SLO del | 23.090.558 | 27,9 | 9,5 |
|  | drugi viri | 1.948.747 | - | - |
|  | skupaj | 25.039.305 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 15.375.572 | 21,8 | 7,5 |
|  | SLO del | 3.010.167 | - | - |
|  | EU in SLO del | 18.385.739 | 22,2 | 7,6 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 7.645.254 | 10,8 | 3,7 |
|  | SLO del | 1.466.934 | - | - |
|  | EU in SLO del | 9.112.188 | 11,0 | 3,8 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 10.803.999 | 15,3 | 5,3 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 10.803.999 | 15,3 | 5,3 |

Na razvojni prioriteti Ravnanje s komunalnimi odpadki znaša vrednost potrjenih operacij 118.001.417 evrov, kar predstavlja glede razpoložljive pravice porabe v celotnem programskem obdobju 57,4 %. Skupaj je bilo na tej razvojni prioriteti v okviru javnih upravičenih izdatkov certificiranega 10.803.999 evrov EU dela.

Graf 6: Kumulativni pregled izvajanja 4. razvojne prioritete

Doseganje ciljev in analiza napredka

Tabela 43: Potrjeni projekti na nivoju 4. razvojne prioritete v letu 2010

| RAZVOJNA PRIORITETA | PREDNOSTNA USMERITVEV | Naziv operacije | Potrjena vrednost v letu 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Celotna potrjena vrednost | Sredstva KS | Nacionalni viri |
| 4. RAVNANJE Z KOMUNALNIMI ODPADKI | 4.1 Ravnanje z komunalnimi odpadki | Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje - II. faza | 23.196.120,00 | 13.483.148,85 | 9.712.971,15 |
|  | VREDNOST SKUPAJ ZA 4.1. PREDNOSTNO USMERITEV V LETU 2010 | 23.196.120,00 | 13.483.148,85 | 9.712.971,15 |
| POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 4. RAZVOJNO PRIORITETO V LETU 2010 | 23.196.120 | 13.483.149 | 9.712.971 |

Informacije o fizičnem napredku razvojne prioritete

Tabela 44: Fizični napredek 4. razvojne prioritete

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007 - 2008 | 2007 -2009 | 2007 -2010 |
| 1 | Število projektov | Učinek | Število | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 2 | Zmanjšanje količin odloženih nenevarnih odpadkov | Rezultat | t/leto | 845.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Povečanje količin ločeno zbranih frakcij | Rezultat | t/leto | 205.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vir: MOP: Ministrstvo za okolje in prostor; ARSO: Agencija RS za okolje

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2011 se bodo nadaljevale aktivnosti za pripravo projektne in investicijske dokumentacije za vzpostavitev regijskih centrov I. reda. Še posebej pa se bodo izvajale aktivnosti za pripravo vlog za potrditev pomoči in izdelave razpisnih dokumentacij za naslednje projekte:

| RAZVOJNA PRIORITETA | PREDNOSTNA USMERITEV | PROJEKT / podprojekt |
| --- | --- | --- |
| 4. RAVNANJE Z KOMUNALNIMI ODPADKI | 4.1 Ravnanje z komunalnimi odpadki | Regijski center za ravnanje z odpadki Štajerske regije (CERO Podravje) |
|  |  | Regijski center za ravnanje z odpadki – Istra, Kras |
|  |  | Regijski center za ravnanje z odpadki Gorenjske |
|  |  | Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske - II . faza |
|  |  | Regijski center za ravnanje z odpadki Notranjska |

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

V letu 2010 je bila izdana odločba za projekt Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje – II. faza. V okviru projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Koroške – KOCEROD je gradnja v zaključni fazi. Prav tako se nadaljuje izgradnja RCERO Ljubljana, kjer sta že zaključena dva objekta, in sicer IV. In V. odlagalno polje ter čistilna naprava za izcedne vode. Za projekt Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju CEROZ – II. faza  pa se je zaključil postopek izbire izvajalca del. Ob pomoči Evropske pobude Jaspers so se tudi nadaljevale aktivnosti  za pripravo vloge za potrditev pomoči za projekt Regijski center za ravnanje z odpadki Štajerske regije – Center za ravnanje z odpadki Podravje, vendar počasneje kot je bilo predvideno zaradi težav pri zagotovitvi ustreznega števila občin, potrebnih za vzpostavitev regijskega centra I. reda..

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

Pri pripravi projektov se je kot pomembna težava izpostavila problematika zagotavljanja regijski centrov I. reda ob vključitvi čim večjega števila občin in umeščanja teh objektov v prostor, česar se zaveda tudi posredniško telo. Z namenom čim prej omogočiti izvedbo projektov so bili določeni prioritetni projekti ob upoštevanju dejanske stopnje pripravljenosti in možnosti za njihovo izvedbo. Hkrati so se na ravno posredniškega telesa nadaljevala aktivnosti za vključitev čim večjega števila občin pri vzpostavitvi prioritetnih regijskih centrov.

### Ravnanje s komunalnimi odpadki

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Tabela 45: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.1.

| 4. RP PU 4.1. | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 205.568.426 | - | - |
|  | SLO del | 36.276.782 | - | - |
|  | EU in SLO del | 241.845.208 | - | - |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 70.470.908 | - | 34,3 |
|  | SLO del | 12.436.042 | - | 34,3 |
|  | EU in SLO del | 82.906.950 | - | 34,3 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 118.001.417 | 167,4 | 57,4 |
|  | SLO del | 55.951.534 | - | - |
|  | EU in SLO del | 173.952.951 | 209,8 | 71,9 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 19.334.092 | 27,4 | 9,4 |
|  | SLO del | 3.756.465 | - | - |
|  | EU in SLO del | 23.090.558 | 27,9 | 9,5 |
|  | drugi viri | 1.948.747 | - | - |
|  | skupaj | 25.039.305 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 15.375.572 | 21,8 | 7,5 |
|  | SLO del | 3.010.167 | - | - |
|  | EU in SLO del | 18.385.739 | 22,2 | 7,6 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 7.645.254 | 10,8 | 3,7 |
|  | SLO del | 1.466.934 | - | - |
|  | EU in SLO del | 9.112.188 | 11,0 | 3,8 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 10.803.999 | 15,3 | 5,3 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 10.803.999 | 15,3 | 5,3 |

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za evropske zadeve in investicije.

Opis izvajanja v letu 2010

Tabela 46a: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 4.1.-1.del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2010 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske II faza (CeROD II) | Vloga za potrditev pomoči je v pregledu na MOP. |
|  |  | Razpisne dokumentacije so v pripravi. |
|  |  | Izvajalec še ni izbran, zato se dela še ne izvajajo. |

Tabela 46b: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 4.1.-2.del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2010 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Regijski center za ravnanje z odpadki Koroške (KOCEROD) | SVLR je kot organ upravljanja dne 9.9.2008 izdala Odločbo št. KS OP ROPI/4/1/KOCEROD/0 o dodelitvi sredstev. |
|  |  | Organ upravljanja je do konca leta 2010 pregledal in potrdil 3 razpisne dokumentacije v postopkih oddaje javnih naročil, od tega eno za gradnjo, eno za nadzor in eno za obveščanje javnosti. |
|  |  | Z izbranimi izvajalci so bile 12.1.2009 podpisane Izvajalske pogodbe. Izvajalec za gradnjo je bil uveden v delo 28.1.2009. Končana je bila večina gradbenih in obrtniških del na lokaciji Mislinjska Dobrava (cca.90%, od tega Sortirnica 92%, Kompostarna/MBO 94% in ureditev okolja 68,30%). Na lokaciji Zmes je bilo izvedenih večino vseh del na odlagalnem polju (97%), 70% del na sprejemnem platoju z objekti, dostopna cesta je razen železniškega prehoda zaključena (86%), ostala dela pa so izvedena 65%. |
| 3 | Nadgradnja regionalnega centra za ravnanje z odpadki v Osrednjeslovenski regiji (Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO)) 2007SI161PR001 | Evropska Komisija je dne 8.4.2009 izdala Odločbo Komisije o velikem projektu št. C(2009)2884. |
|  |  | Organ upravljanja je do konca leta 2010 pregledal in potrdil 7 razpisnih dokumentacij v postopkih oddaje javnih naročil, od tega 4 za gradnjo, 2 za nadzor in eno za obveščanje javnosti. Izgradnja objekta za predelavo odpadkov (MBO) V letu 2010 je potekal 1. krog konkurenčnega dialoga – drugo fazo JN za izbiro izvajalca. |
|  |  | Izgradnja IV. In V. odlagalnega polja v treh fazah Plačan je bil zahtevek za izplačilo druge polovice zadržanega zneska. S tem je ta del projekta zaključen. Izgradnja čistilne naprave izcednih vod odlagališča nenevarnih odpadkov Barje Poskusno obratovanje se je pričelo 10.3.2010. Dne 24.1.2011 je bilo izdano Potrdilo o prevzemu.. Izgradnja objekta za predelavo odpadkov (MBO) Nadaljujejo se aktivnosti za izbiro Izvajalca del. Postopek je v sklepni fazi in se bo predvidoma zaključil v letu 2011 |
| 7 | Regijski center za ravnanje z odpadki Štajerske regije – Izgradnja centra za ravnanje z odpadki II reda Slovenska Bistrica (I. faza CERO Pragersko) | SVLR je kot organ upravljanja dne 12.9.2008 izdala Odločbo št. KS OP ROPI/4/1/RCERO-Slovenska Bistrica/0 o dodelitvi sredstev. Dne 26.11.2009 je bila s strani MOP - Direktorata za javne službe in investicije ugotovljena nepravilnost. Ugotovljeno je bilo, da območje deponije leži na poplavnem območju in v zvezi s tem poslan dopis občini s pozivom za obrazložitev glede zagotavljanja dodatnih sredstev za izgradnjo nasipov (od 4 do 6 mio EUR). |
|  |  | Organ upravljanja je do konca leta 2010 pregledal in potrdil 3 razpisne dokumentacije v postopkih oddaje javnih naročil, od tega eno za gradnjo, eno za nadzor in eno za obveščanje javnosti. Z izbranimi izvajalci so bile podpisane izvajalske pogodbe. |
|  |  | Pogodbe o sofinanciranju še niso podpisane. |

Tabela 46c: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 4.1.-3.del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2010 |
| --- | --- | --- |
| 7 | Regijski center za ravnanje z odpadki Štajerske regije – Center za ravnanje z odpadki Podravje | Tekom leta je potekala priprava vloge, pri kateri je sodelovala pobuda Jaspers. |
|  |  | Razpisne dokumentacije so v pripravi. |
|  |  | Izvajanje še ni v teku. |
| 8 | Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje - II. faza | Tekom leta je potekala priprava vloge. Sodelovala je pobuda Jaspers. SVLR je kot organ upravljanja dne 23.12 2010 izdala Odločbo št. KS OP ROPI/4/1/Puconci – 2. faza/0 o dodelitvi sredstev. |
|  |  | Razpisne dokumentacije so v pripravi. |
|  |  | Izvedbe še ni. |
| 9 | Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju – CEROZ II. faza | SVLR je kot organ upravljanja dne 15.5.2009 izdala Odločbo št. KS OP ROPI/4/1/CEROZ/0 o dodelitvi sredstev. |
|  |  | Organ upravljanja je do konca leta 2010 pregledal in potrdil 3 razpisne dokumentacije v postopkih oddaje javnih naročil, od tega eno za gradnjo, eno za nadzor in eno za obveščanje javnosti. Zaradi zahtevka za revizijo, pogodba za gradnjo v letu 2010 še ni bila podpisana. |
|  |  | Postopek izbire izvajalca je v zaključni fazi, zato se dela še niso začela izvajati. |
| 10* | Termična obdelava odpadkov Maribor | Pripravljalne aktivnosti za pripravo vloge. |
|  |  | Razpisne dokumentacije še niso v pripravi |
|  |  | Izvedbe še ni. |

* Predvideva se še drugi projekt termične obdelave odpadkov v Ljubljani.

Izvajanje prednostne usmeritve

Tabela 47: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.1.

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007 -2008 | 2007 -2009 | 2007 -2010 |
| 1 | Število projektov | Učinek | Število | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 2 | Zmanjšanje količin odloženih nenevarnih odpadkov | Rezultat | t/leto | 845.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Povečanje količin ločeno zbranih frakcij | Rezultat | t/leto | 205.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vir: MOP: Ministrstvo za okolje in prostor; ARSO: Agencija RS za okolje

Kvalitativna analiza

V letu 2010 je bila izdana odločba za projekt Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje – II. faza. Prav tako se nadaljuje izgradnja RCERO Ljubljana, kjer sta že zaključena dva objekta, in sicer IV. In V. odlagalno polje ter čistilna naprava za izcedne vode. Za projekt Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju CEROZ – II. faza  pa se je zaključil postopek izbire izvajalca del. Ob pomoči Evropske pobude Jaspers so se tudi nadaljevale aktivnosti  za pripravo vloge za potrditev pomoči za projekt Regijski center za ravnanje z odpadki Štajerske regije – Center za ravnanje z odpadki Podravje, vendar počasneje kot je bilo prvotno predvideno, zaradi težav pri zagotovitvi ustreznega števila občin, potrebnih za vzpostavitev regijskega centra I. reda.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2011 bodo aktivnosti na področju ravnanja s komunalnimi odpadki namenjene pripravi vlog za potrditev pomoči za naslednje projekte:

- Regijski center za ravnanje z odpadki Podravje;

- Regijski center za ravnanje z odpadki – Istra, Kras;

- Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske – II faza;

- Regijski center za ravnanje z odpadki Gorenjske;

- Regijski center za ravnanje z odpadki Notranjska.

Zaradi nepripravljenosti projektno investicijske dokumentacije je predvideno, da se 50 mio sevrov prenese na 5 razvojno priporiteto: Varstvo okolja – področje voda

## 3.5. 	Razvojna prioriteta: Varstvo okolja – področje voda

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji RP se uresničujejo preko prednostnih usmeritev:

3.5.1.	Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod

    - Oskrba s pitno vodo

    - Zmanjšanje škodljivega delovanja voda

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

Tabela 48: Finančni napredek 5. razvojne prioritete

| 5. RP | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 325.483.339 | - | - |
|  | SLO del | 57.438.237 | - | - |
|  | EU in SLO del | 382.921.576 | - | - |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 111.578.938 | - | 34,3 |
|  | SLO del | 19.690.402 | - | 34,3 |
|  | EU in SLO del | 131.269.340 | - | 34,3 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 186.627.045 | 167,3 | 57,3 |
|  | SLO del | 70.189.914 | - | - |
|  | EU in SLO del | 256.816.959 | 195,6 | 67,1 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 51.027.965 | 45,7 | 15,7 |
|  | SLO del | 17.675.835 | - | - |
|  | EU in SLO del | 68.703.800 | 52,3 | 17,9 |
|  | drugi viri | 27.180.996 | - | - |
|  | skupaj | 95.884.796 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 29.471.971 | 26,4 | 9,1 |
|  | SLO del | 12.202.726 | - | - |
|  | EU in SLO del | 41.674.697 | 31,7 | 10,9 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 18.775.079 | 16,8 | 5,8 |
|  | SLO del | 6.993.656 | - | - |
|  | EU in SLO del | 25.768.735 | 19,6 | 6,7 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 16.940.980 | 15,2 | 5,2 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 16.589.886 | 14,9 | 5,1 |

Z vidika programskega obdobja 2007 – 2013 je bilo potrjenih operacij za 186.627.045 evrov EU dela, kar predstavlja 57,3% vseh razpoložljivih sredstev. Skupaj je bilo na tej razvojni prioriteti v okviru javnih upravičenih izdatkov certificiranega 16.589.886 evrov EU dela.

Graf 7: Kumulativni pregled izvajanja 5. razvojne prioritete

Doseganje ciljev in analiza napredka

Tabela 49a: Potrjeni projekti na nivoju 5. razvojne prioritete v letu 2010 -1. del

| RAZVOJNA PRIORITETA | PREDNOSTNA USMERITVEV | Naziv operacije | Potrjena vrednost v letu 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Celotna potrjena vrednost | Sredstva KS | Nacionalni viri |
| 5. VARSTVO OKOLJA - PODOROČJE VODA | 5.1. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Zgornja Drava | 37.094.153,00 | 18.190.325,59 | 18.903.827,41 |
|  |  | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – 2. faza | 11.406.994,00 | 6.554.510,19 | 4.852.483,81 |
|  |  | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju srednje Save – 2. faza | 27.373.015,00 | 16.998.946,43 | 10.374.068,57 |
|  | SKUPAJ ZA 5.1. PREDNOSTNO USMERITEV V LETU 2010 | 75.874.162 | 41.743.782 | 34.130.380 |
|  | 5.2. Oskrba s pitno vodo | Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo – SZ Slovenske gorice | 19.849.670,00 | 11.129.754,05 | 8.719.915,95 |
|  | SKUPAJ ZA 5.2. PREDNOSTNO USMERITEV V LETU 2010 | 19.849.670 | 11.129.754 | 8.719.916 |

Tabela 49b: Potrjeni projekti na nivoju 5. razvojne prioritete v letu 2010 – 2. del

| RAZVOJNA PRIORITETA | PREDNOSTNA USMERITVEV | Naziv operacije | Potrjena vrednost v letu 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Celotna potrjena vrednost | Sredstva KS | Nacionalni viri |
| 5. VARSTVO OKOLJA - PODOROČJE VODA | 5.3. Zmanjšanje škodljivega delovanja voda | 2009SI161PR001 Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje vodnega okolja v Sloveniji | 32.962.821,00 | 27.792.064,00 | 5.170.757,00 |
|  | SKUPAJ ZA 5.3. PREDNOSTNO USMERITEV V LETU 2010 | 32.962.821 | 27.792.064 | 5.170.757 |
| POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 5. RAZVOJNO PRIORITETO V LETU 2010 | 128.686.653 | 80.665.600 | 48.021.053 |

Podčrtani nazivi operacij pomenijo, da gre za veliki projekt; prispevek Skupnosti je pri slednjih  prikazan v celih vrednostih in sicer so decimalne vrednosti odrezane in ne zaokrožene. Primerno so povečani nacionalni viri.

Informacije o fizičnem napredku razvojne prioritete

Tabela 50a: Fizični napredek 5. razvojne prioritete – 1. del

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007 - 2008 | 2007 -2009 | 2007 -2010 |
| 1 | Dodatno prebivalstvo, ki bo deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo | Učinek | Število | 1.840.000 | 1.990.000 (povečanje za 150.000) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dodatno prebivalstvo, ki bo priključeno na javni kanalizacijski sistem | Učinek | Število | 500.000 | 1.200.000 (povečanje za 700.000) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Število projektov s področja preprečevanja tveganj | Učinek | Število | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Število ljudi, ki bo imelo korist od ukrepov za preprečevanje škodljivega delovanja voda | Učinek | Število | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Število komunalno opremljenih aglomeracij | Rezultat | % | 50 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zmanjšanje emisij vode | Rezultat | mio PE | 1,5 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Povečanje števila oseb, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov | Rezultat | % | 91,4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela 50b: Fizični napredek 5. razvojne prioritete – 2. del

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007 - 2008 | 2007 -2009 | 2007 -2010 |
| 8 | Zmanjšanje poplavno ogroženih površin | Rezultat | ha | 300.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zmanjšanje števila prebivalcev, ki so občasno izpostavljeni kemijskemu ali mikrobiol. onesnaževanju pitne vode | Rezultat | % | 21,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zmanjšanje stalne izpostavljenosti neustrezni pitni vodi (pesticidom) | Rezultat | % | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vir: MOP; MZ

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2011 se bodo izvajale naslednje aktivnosti povezane s pripravo vloge za potrditev pomoči za naslednje projekte:

| RAZVOJNA PRIORITETA | PREDNOSTNA USMERITEV | PROJEKT / podprojekt |
| --- | --- | --- |
| 5. VARSTVO OKOLJA - PODROČJE VODA | 5.1. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja |
|  |  | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke |
|  |  | Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja |
|  |  | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje |
|  |  | Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora-širše prispevno območje CČN Maribor |
|  |  | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini |
|  |  | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže |
|  |  | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče |
|  |  | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipave |
|  |  | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Idrijce |
|  |  | Odvajanje in čiščenje odpadne vode na vodonosniku Ljubljanskega polja (Ig in okolica) |
|  |  | Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Ljubljanice |
|  |  | Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik |
|  | 5.2. Oskrba z pitno vodo | Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa |
|  |  | Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem A (lendavsko območje) |
|  |  | Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem B (Goričko) |
|  |  | Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem C (Prlekija) |
|  |  | Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine |
|  |  | Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica-Ribnica-Kočevje |
|  |  | Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle |
|  |  | Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - Občina Ig |
|  |  | Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - ostale občine |
|  |  | Oskrba s pitno vodo v porečju Sore |
|  |  | Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - ormoško območje |
|  |  | Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - zgornja Drava |
|  |  | Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje - ostale občine |
|  |  | Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik |
|  |  | Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - občini Radovljica in Bohinj |
|  |  | Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - Krvavški vodovod |
|  |  | Oskrba s pitno vodo na območju SV Slovenije - področje Maribora |
|  |  | Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na Obali |
|  |  | Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske |
|  |  | Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja |

Evropska Komisija je izdala Sklep Komisije za velik projekt »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini« dne 9.2.2011.

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

V letu 2010 so je v okviru prednostne usmeritve Odvajanja in čiščenje komunalnih odpadnih voda gradnja izvajala na projektih Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje, Celostno urejanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda na spodnjem povodju reke Mure – Dolinska kanalizacija in Celovito urejanje porečja Dravinje – izgradnja komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode – Občina Slovenska Bistrica.

V okviru prednostne usmeritve Oskrba s pitno vodo se dela izvajajo na projektih Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele Krajine, Varovanje vodnega vira Mrzlek, Oskrba s pitno vodo na območju Haloz,  Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – Slovenska Bistrica in Oskrba s pitno vodo na območju SV Slovenije – SZ Slovenske gorice.

V okviru prednostne usmeritve Zmanjševanje škodljivega delovanja voda se na projektu Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji dela izvajajo na določenih segmentih, na drugih pa se izvajajo javna naročila za izbiro izvajalcev del ali storitev.

Pri ostalih potrjenih projektih pa so se izvajale aktivnosti za izvedbo javnih naročil.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

Za odpravo težav, ki izhajajo iz razlik med razpoložljivimi in dejanskimi sredstvi za izvajanje projektov v okviru prednostnih usmeritev Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne voda in Oskrba s pitno vodo, je posredniško telo ponovno preverilo in ovrednotilo projekte iz indikativnega seznama projektov v okviru operativnega programa. Vrednosti projektov so bile preverjene ob upoštevanju  pripravljene projektne in investicijske dokumentacije. Na tej osnovi je bila določena prioritetna lista, ki izhaja predvsem iz stopnje pripravljenosti dokumentacije in možnosti izpolnjevanja prostorskih, okoljskih in finančnih zahtev posameznega projekta. Na tej osnovi bo mogoče bolj natančno opredeliti aktivnosti za zagotavljanje dodatnih finančnih sredstev za izvedbo pripravljenih projektov in za pripravo predloga spremembe operativnega programa.

Za odpravo zaostankov pri pripravi projektov v okviru prednostne usmeritve Zmanjšanje škodljivega delovanja voda, so potekale aktivnosti v smeri določitve prioritetnih ukrepov in priprave podlag za spremembo operativnega programa. Vzporedno s tem so se na državni ravni nadaljevale aktivnosti za pripravo načrta upravljanja voda in načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti, s katerimi bo zagotovljena usklajenost načrtovanih ukrepov v okvirov operativnega programa z nacionalnimi strateškimi dokumenti za doseganje ciljev varstva voda in urejanja voda, ki izhajajo iz vodne direktive in direktive o poplavah.

### Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Tabela 51: Finančni napredek prednostne usmeritve 5.1.

| 5. RP - PU 5.1. | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 102.784.212 | - | - |
|  | SLO del | 18.138.391 | - | - |
|  | EU in SLO del | 120.922.603 | - | - |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 35.235.455 | - | 34,3 |
|  | SLO del | 6.218.022 | - | 34,3 |
|  | EU in SLO del | 41.453.477 | - | 34,3 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 103.616.991 | 294,1 | 100,8 |
|  | SLO del | 38.551.912 | - | - |
|  | EU in SLO del | 142.168.903 | 343,0 | 117,6 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 23.644.637 | 67,1 | 23,0 |
|  | SLO del | 8.949.247 | - | - |
|  | EU in SLO del | 32.593.884 | 78,6 | 27,0 |
|  | drugi viri | 14.335.684 | - | - |
|  | skupaj | 46.929.568 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 17.128.220 | 48,6 | 16,7 |
|  | SLO del | 7.182.999 | - | - |
|  | EU in SLO del | 24.311.219 | 58,6 | 20,1 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 8.471.027 | 24,0 | 8,2 |
|  | SLO del | 3.089.970 | - | - |
|  | EU in SLO del | 11.560.997 | 27,9 | 9,6 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 8.271.190 | 23,5 | 8,0 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 8.271.190 | 23,5 | 8,0 |

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za okolje – Direktorat za evropske zadeve in investicije

Opis izvajanja v letu 2010

Tabela 52a: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 5.1.-1.del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2010 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zg. Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja (GORKI) | V letu 2010 se je še naprej usklajevala dokumentacija ter pripravljala vloga za skupino projektov. |
|  |  | Razpisne dokumentacije so v pripravi |
|  |  | Izvajalci še niso izbrani, zato se dela še ne izvajajo. |
| 2 | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju srednje Save–2. faza | V letu 2010 je OU izdal odločbo št. KS OP ROPI/5/1/Srednja Sava – 2. faza/0 o dodelitvi sredstev dne 14.12.2010. |
|  |  | Razpisne dokumentacije so v pripravi. |
|  |  | Izvajalci še niso izbrani, zato se dela še ne izvajajo. |
| 3 | Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore | SVLR je kot organ upravljanja dne 5.11.2009 izdala Odločbo št. KS OP ROPI/5/1/Sora/0 o dodelitvi sredstev za skupino projektov. V letu 2010 ni bilo sprememb odločbe. |
|  |  | Organ upravljanja je do konca leta 2010 pregledal in potrdil 7 razpisnih dokumentacij, od tega 4 za gradnjo, 2 za nadzor in eno za obveščanje javnosti. Postopek za izbiro izvajalca del še ni zaključen. |
|  |  | Izvajalci še niso izbrani, zato se dela še ne izvajajo. |
| 4 | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in CČN Novo mesto | SVLR je kot organ upravljanja dne 18.9.2008 izdala Odločbo št. KS OP ROPI/5/1/Krka-Novo mesto/0 o dodelitvi sredstev. V letu 2010 ni bilo sprememb odločbe. |
|  |  | Organ upravljanja je do konca leta 2010 pregledal in potrdil 3 razpisne dokumentacije, od tega dve za gradnjo in eno za obveščanje javnosti. Prvi postopek oddaje javnega naročila gradnje je bil leta 2009 prekinjen, zato je bil v letu 2010 začet nov postopek, ki ni bil uspešno zaključen. Konec leta 2010 je bil začet nov postopek JN. |
|  |  | Izvajalci še niso izbrani, zato se dela še ne izvajajo. |
| 410 | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke - II. Faza | Organ upravljanja je dne 26.10.2010 izdal Odločbo št. KS OP ROPI/5/1/Krka - 2. faza/0 o dodelitvi sredstev. |
|  |  | Organ upravljanja je do konca leta 2010 pregledal in potrdil 6 razpisnih dokumentacij, od tega 3 za gradnjo, dve za nadzor in eno za obveščanje javnosti. V teku je priprava razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila za gradnjo. |
|  |  | Izvajalci še niso izbrani, zato se dela še ne izvajajo. |
| 5 | Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja | V letu 2010 se je še naprej usklajevala dokumentacija ter pripravljala vloga za skupino projektov, ki je bila v zadnji polovici leta v usklajevanju med upravičencem in MOP. |
|  |  | Razpisne dokumentacije so v pripravi. |
|  |  | Izvajalci še niso izbrani, zato se dela še ne izvajajo. |

Tabela 52b: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 5.1.-2.del

| Št. OP OPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2010 |
| --- | --- | --- |
| 6 | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Zgornja Drava | Organ upravljanja je 22.09.2010 izdal odločbo št. KS OP ROPI/5/1/Zgornja Drava/0 o dodelitvi sredstev. |
|  |  | Razpisne dokumentacije so v pripravi. |
|  |  | Izvajalci še niso izbrani, zato se dela še ne izvajajo. |
| 7 | Celovito urejanje porečja Dravinje – izgradnja komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode - Občina Slovenska Bistrica | SVLR je kot organ upravljanja dne 11.9.2008 izdala Odločbo št. KS OP ROPI/5/1/ Dravinja-Slovenska Bistrica/0 o dodelitvi sredstev. Zaradi spremembe višine upravičenih stroškov ter spremembe dolžine kanalizacije Leskovec je SVLR dne 12.10.2009 izdala Odločbo št. KS OP ROPI/5/1/ Dravinja-Slovenska Bistrica/1 o spremembi prvotne odločbe o dodelitvi sredstev. V letu 2010 ni bilo sprememb odločbe. |
|  |  | Organ upravljanja je do konca leta 2010 pregledal in potrdil 3 razpisne dokumentacije v postopkih oddaje javnih naročil, od tega eno za gradnjo, eno za nadzor in eno za obveščanje javnosti. |
|  |  | Pogodba za gradnjo je bila podpisana 19.2.2010, za obveščanje javnosti 12. 4. 2010 in nadzor 30. 6. 2010. Gradbena dela, izvajanje nadzora in ukrepov obveščanja javnosti so v teku. |
| 712 | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje- Zreče-Konjice | Tekom 2010 se je nadaljevala priprava vloge za skupino projektov. |
| 712 | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje-ostale občine | Tekom 2010 se je nadaljevalo s pripravo in usklajevanjem dokumentacije za izdelavo vloge za sofinanciranje. |
| 8 | Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora-širše prispevno območje CČN Maribor | V letu 2010 se je nadaljevalo usklajevanje dokumentacije in vsebine vloge. |
|  |  | Razpisna dokumentacija je v pripravi. |
|  |  | Izvajalci še niso izbrani. |
| 9 | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini | Tekom 2010 se je nadaljevalo usklajevanje vsebine vloge ter razpisna dokumentacija. V pripravo vloge je bila vključena tudi pobuda Jaspers, ki je že izdala končno poročilo. |
|  |  | Organ upravljanja je do konca leta 2010 pregledal in potrdil eno razpisno dokumentacijo za storitve v postopku oddaje javnega naročila. Razpisne dokumentacije za gradnjo, nadzor in obveščanje javnosti bodo pripravljene v letu 2011. |
|  |  | Izvajalci še niso izbrani, zato se dela še ne izvajajo. |

Tabela 52c: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 5.1.-3.del

| Št. OP OPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2010 |
| --- | --- | --- |
| 10 | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže | Tekom 2010 se je nadaljevalo s pripravo in usklajevanjem dokumentacije za izdelavo vloge za sofinanciranje. |
| 11 | Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje | SVLR dne 24.5.2010 izdala Odločbo št. KS OP ROPI/5/1/ Savinja/3 o spremembi prvotne odločbe o dodelitvi sredstev, s katero se spremeni končni datum upravičenosti izdatkov, ki se podaljša do 31. 05.2012, spremeni pa se tudi predvideni finančni načrt skupine projektov. |
|  |  | Organ upravljanja je do konca leta 2010 pregledal in potrdil 12 razpisnih dokumentacij v postopkih oddaje javnih naročil, od tega 6 za gradnjo, 5 za nadzor in eno za obveščanje javnosti. |
|  |  | Pogodbe z vsemi izvajalci so bile podpisane v letih 2007 in 2008. Projekt Žalec: obsega izgradnjo in nadzor nad izgradnjo kanalizacije v dolžini 28,853 km in dograditev čistilne naprave Kasaze na kapaciteto 60.000 PE (občine Žalec, Prebold, Polzela, Braslovče). Izvajalci del so uvedeni v delo, prav tako izvajalci nadzora. Na predlog inženirja je občina Žalec postavila dodatni rok za dokončanje obveznosti. VEGRAD d.d. ni izpolnil pogodbenih obveznosti do naknadno določenega roka (31.7.2010), zato je Občina Žalec razvezala pogodbo. V postopku je JN za dokončanje izgradnje kanalizacije.. Projekt Šentjur: obsega izgradnjo in nadzor nad izgradnjo kanalizacije v dolžini 10,485 km in izgradnjo čistilne naprave Šentjur kapacitete 13.000 PE (občina Šentjur). Dne 20.08.2009 je bil opravljen pregled za pridobitev uporabnega dovoljenja za ČN. Dela na kanalizaciji so zaključena. Projekt Laško: obsega kanalizacijskega sistema v dolžini 3,034 km (občina Laško). Dela so zaključena. Izdano je bilo pismo o prevzemu. Teče garancijska doba. Projekt Celje: obsega izgradnjo kanalizacijskega sistema v dolžini 3,270 km in čistilne naprave Dobrna, kapacitete 4.000 PE (občine Celje, Vojnik, Štore). Dela so zaključena. Izdano je bilo potrdilo o prevzemu. Teče garancijska doba.. Projekt Rečica ob Savinji: obsega izgradnjo kanalizacije v dolžini 3,262 km (občine Rečica in Šmartno ob Paki). Dela so potekala skladno s terminskim planom, dne 21.10.2009 je bil izveden tehnični pregled. Dne 19.11.2010 je bilo izdano potrdilo o izvedbi. Dela so zaključena. Za celoten projekt je bil izbran skupen izvajalec za obveščanje javnosti. Informiranje javnosti poteka v skladu z akcijskim načrtom. |

Tabela 52d: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 5.1.-4.del

| Št. OP OPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2010 |
| --- | --- | --- |
| 12 | Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure - Dolinska kanalizacija | SVLR je kot organ upravljanja dne 9.9.2008 izdala Odločbo št. KS OP ROPI/5/1/Dolinska kanalizacija/0 o dodelitvi sredstev skupini projektov. Ob spremembi predvidenega finančnega načrta skupine projektov je organ upravljanja 29.9.2009 izdal Odločbo št. KS OP ROPI/5/1/Dolinska kanalizacija/1 o spremembi prvotne odločbe o dodelitvi sredstev. Ob koncu leta je bila v pripravi sprememba Vloge zaradi spremembe obsega projekta Lendava. Dopolnjena Vloga je bila 11.12.2009 posredovana na SVLR. Druga sprememba odločbe je bila izdana 18.1.2010 v obliki odločbe št. KS OP ROPI/5/1/Dolinska kanalizaciia/2. |
|  |  | MOP in Organ upravljanja sta do konca leta 2010 pregledala in potrdila 13 razpisnih dokumentacij v postopkih oddaje javnih naročil, od tega 6 za gradnjo, 6 za nadzor in eno za obveščanje javnosti. |
|  |  | Projekt Razkrižje: V letu 2010 so se izvajala in zaključila dela pri gradnji kanalizacije in ČN. Projekt Velika Polana: V tretjem četrtletju 2009 so se pričela dela na objektu kanalizacija in ČN v občini Velika Polana.. V letu 2010 je bila zaključena gradnja ČN, gradnja kanalizacije se nadaljuje v letu 2011. Projekt Moravske Toplice: V letu 2010 so se izvajala in zaključila dela pri gradnji kanalizacije. Projekt Dobrovnik: V letu 2010 so se izvajala in zaključila dela pri gradnji kanalizacije. Projekt Lendava: V letu 2010 so se izvajala dela pri gradnji kanalizacije in se nadaljujejo v letu 2011. Projekt Beltinci: Postopek oddaje javnega naročila je potekal še v prvi polovici leta 2010. V novembru 2010 je bila podpisana pogodba za gradnjo ČN in kanalizacije. Dela se bodo izvajala še v naslednjih letih. |
| 13 | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče | Tekom 2010 se je aktivno pristopilo k pripravi vloge, ki je bila do konca leta 2010 v usklajevanju med upravičenci in MOP. Prva Vloga poslana v pregled na MOP junij 2010, druga november 2010. |
|  |  | Razpisne dokumentacije so v pripravi. |
|  |  | Izvajalci še niso izbrani, zato se dela še ne izvajajo. |
| 14 | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipave | Tekom leta 2010 se je aktivno pristopilo k pripravi vloge za skupino projektov, dejansko pa je v pregled na MOP prišla vloga enega upravičenca, to je občine Vipava, torej kot samostojna vloga. |
|  |  | Razpisne dokumentacije še niso v pripravi. |
|  |  | Izvajalci še niso izbrani, zato se dela še ne izvajajo. |
| 15 | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Idrijce | Tekom 2010 se je nadaljevalo s pripravo in usklajevanjem dokumentacije za izdelavo vloge za sofinanciranje. |

Tabela 52e: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 5.1.-5.del

| Št. OP OPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2010 |
| --- | --- | --- |
| 16 | Odvajanje in čiščenje odpadne vode na vodonosniku Ljubljanskega polja (Ig in okolica) | Tekom 2010 se je nadaljevalo usklajevanje priprave vloge med upravičencem in MOP. Vloga poslana v pregled na MOP konec 2010. |
| 17 | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (območje Vrhnike, Logatca in Pivke) | Tekom 2010 se je nadaljevala priprava vloge za skupino projektov. |
|  |  | Organ upravljanja je v letu 2010 pregledal in potrdil eno razpisno dokumentacijo za gradnjo. |
|  |  | Izvajalci še niso izbrani, zato se dela še ne izvajajo. |
| 18 | Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale Kamnik | Tekom 2010 se je nadaljevalo s pripravo in usklajevanjem dokumentacije za izdelavo vloge za sofinanciranje. |

Izvajanje prednostne usmeritve

Tabela 53: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 5.1.

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazal-nika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007 - 2008 | 2007 -2009 | 2007 -2010 |
| 2 | Dodatno prebivalstvo, ki bo priključeno na javni kanalizacijski sistem | Učinek | Število | 500.000 | 1.200.000 (povečanje za 700.000) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Število komunalno opremljenih aglomeracij | Rezultat | % | 50 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zmanjšanje emisij vode | Rezultat | mio PE | 1,5 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vir: MOP

Kvalitativna analiza

V letu 2010 se je v okviru prednostne usmeritve Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda gradnja izvajala na projektih Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje, Celostno urejanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda na spodnjem povodju reke Mure – Dolinska kanalizacija in Celovito urejanje porečja Dravinje – izgradnja komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode – Občina Slovenska Bistrica.

Pri ostalih potrjenih projektih so se izvajale aktivnosti za izvedbo javnih naročil.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2011 se bodo nadaljevale aktivnosti povezane s pripravo projektne in investicijske dokumentacije ter vlog za potrditev pomoči za naslednje projekte:

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini;

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zg. Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja;

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora-širše prispevno območje CČN Maribor;

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na vodonosniku Ljubljanskega polja (Ig in okolica);

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice;

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje;

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja;

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče;

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipave;

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Idrijce;

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže;

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale Kamnik.

### Oskrba s pitno vodo

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Tabela 54: Finančni napredek prednostne usmeritve 5.2.

| 5. RP - PU 5.2. | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 148.466.085 | - | - |
|  | SLO del | 26.199.899 | - | - |
|  | EU in SLO del | 174.665.984 | - | - |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 50.895.655 | - | 34,3 |
|  | SLO del | 8.981.587 | - | 34,3 |
|  | EU in SLO del | 59.877.242 | - | 34,3 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 55.217.991 | 108,5 | 37,2 |
|  | SLO del | 26.733.519 | - | - |
|  | EU in SLO del | 81.951.510 | 136,9 | 46,9 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 25.914.582 | 50,9 | 17,5 |
|  | SLO del | 8.467.398 | - | - |
|  | EU in SLO del | 34.381.980 | 57,4 | 19,7 |
|  | drugi viri | 12.845.312 | - | - |
|  | skupaj | 47.227.292 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 11.311.951 | 22,2 | 7,6 |
|  | SLO del | 4.837.645 | - | - |
|  | EU in SLO del | 16.149.596 | 27,0 | 9,2 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 9.272.252 | 18,2 | 6,2 |
|  | SLO del | 3.721.604 | - | - |
|  | EU in SLO del | 12.993.856 | 21,7 | 7,4 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 8.043.693 | 15,8 | 5,4 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 7.692.599 | 15,1 | 5,2 |

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za evropske zadeve in investicije.

Opis izvajanja v letu 2010

Tabela 55a: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 5.2.-1.del

| Št. OP OPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2010 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Varovanje vodnega vira Mrzlek in celovita oskrba prebivalstva s pitno vodo na področju Trnovsko – Banjške planote, Goriških Brd in Vipavske doline | V letu 2010 ni bilo spremembe odločbe. |
|  |  | V letu 2010 so dela na projektu potekala v skladu s terminskim in finančnim planom. V mestni občini Nova Gorica so bila končana dela na Sklopu 2 – posodobitev vodarne Mrzlek, v februarju je bilo izdano potrdilo o prevzemu. |
|  |  | Za skupino projektov je bil izbran izvajalec za obveščanje javnosti. V imenu vseh upravičencev je z izbranim izvajalcem podpisala pogodbo Mestna občina Nova Gorica. |
| 2 | Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele Krajine | SVLR je kot organ upravljanja dne 10.9.2008 izdala Odločbo št. KS OP ROPI/5/2/Bela Krajina/0 o dodelitvi sredstev. Ob spremembi višine upravičenih stroškov in predvidenega finančnega načrta projekta je organ upravljanja 20.10.2009 izdal Odločbo št. KS OP ROPI/5/2/Bela Krajina/1 o spremembi prvotne odločbe o dodelitvi sredstev. |
|  |  | Organ upravljanja je do konca leta 2010 pregledal in potrdil 5 razpisnih dokumentacij v postopkih oddaje javnih naročil, od tega 3 za gradnjo, eno za nadzor in eno za obveščanje javnosti. |
|  |  | Tekom leta 2010 so se izvajala javna naročila za izbor izvajalcev gradnje ČN Črnomelj ter kanalizacije in ČN Semič. V letu 2010 sta bili javni naročili uspešno zaključeni. Izvajalec za ČN Črnomelj je bil uveden v delo v prvi polovici leta 2010 in je v letu 2010 izvajal gradbena dela. Izvajalec za kanalizacijo in ČN Semič je bil uveden v delo konec leta 2010 in je pristopil k pripravi projektov. Na projektu Izgradnja vodovoda Bele Krajine in kanalizacije Metlika je v letu 2010 potekala gradnja (izvajalec je bil uveden v delo konec leta 2009). |
| 4 | Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem C | Upravičenec je ob začetku leta pripravil osnutek vloge, vendar je zaradi zagotovitve celovitosti projekta vrednost investicije presegla mejo za male projekte. Tako je projekt opredeljen kot veliki projekt in je temu ustrezno potrebno prilagoditi tudi vlogo ter postopek potrjevanja. Do konca leta spremenjena vloga še ni bila pripravljena, potekali pa so številni usklajevali sestanki med občinami, posredniškim telesom in organom upravljanja. |
|  |  | Razpisne dokumentacije se pripravljajo. |
|  |  | Izvajalci še niso izbrani, zato se dela še ne izvajajo. |

Tabela 55b: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 5.2.-2.del

| Št. OP OPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2010 |
| --- | --- | --- |
| 8 | Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini 2010SI161PR004 | V letu 2010 je bila vloga za potrditev pomoči dopolnjena na podlagi pripomb Evropske komisije. Končna in usklajena verzija vloge je bila posredovana Evropski komisiji v mesecu avgustu 2010. Osnutek sklepa Evropske komisije o potrditvi projekta je bil pripravljen v mesecu novembru 2010, vendar končni sklep ni bil izdan do konca leta 2010. |
|  |  | Organ upravljanja je do konca leta 2010 pregledal in potrdil 3 razpisne dokumentacije v postopkih oddaje javnih naročil storitev. Razpisna dokumentacija za gradnjo bo pripravljena v letu 2011. |
|  |  | Izvajalci še niso izbrani, zato se dela še ne izvajajo. |
| 9 | Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice | Tekom leta se je pripravljala vloga za sofinanciranje 1. faze projekta. Upravičenec je vlogo usklajeval s posredniškim telesom. |
|  |  | Pristopilo se je k pripravi razpisnih dokumentacij. |
|  |  | Izvajalci še niso izbrani, zato se dela še ne izvajajo. |
| 10 | Oskrba s pitno vodo v porečju Sore | Tekom leta 2010 so se nadaljevale aktivnosti priprave in usklajevanja dokumentacije za izdelavo nove verzije vloge za sofinanciranje. |
|  |  | Razpisne dokumentacije se pripravljajo. |
|  |  | Izvajalci še niso izbrani, zato se dela še ne izvajajo. |
| 11 | Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – Občina Slovenska Bistrica | Ob spremembi višine upravičenih stroškov in predvidenega finančnega načrta projekta je organ upravljanja 20.10.2009 izdal Odločbo št. KS OP ROPI/5/2/Dravinja-Slovenska Bistrica/1 o spremembi prvotne odločbe o dodelitvi sredstev. |
|  |  | Organ upravljanja je do konca leta 2010 pregledal in potrdil 4 razpisne dokumentacije v postopkih oddaje javnih naročil, od tega eno za gradnjo, dve za nadzor in eno za obveščanje javnosti. Prvi postopek oddaje javnega naročila za nadzor je bil prekinjen in v letu 2010 začet nov postopek. |
|  |  | Tekom prve polovice leta je izvajalsko telo pripravljalo razpisno dokumentacijo. Po potrditvi s strani posredniškega telesa in organa upravljanja je v oktobru upravičenec pričel s postopki izvedbe javnega naročila. Do konca leta je bil izbran ponudnik za izvedbo storitev za obveščanje javnosti, izvedeno je bilo tudi odpiranje ponudb za nadzor in za gradnjo. V letu 2010 so bila uspešno zaključena vsa javna naročila. Izvajalec gradbenih del je bil uveden v delo konec leta 2010. |

Tabela 55c: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 5.2.-3.del

| Št. OP OPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2010 |
| --- | --- | --- |
| 1113 | Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinije - Oplotnica, Zreče, Vitanje, Slovenske Konjice, Makole, Poljčane | Tekom leta 2010 se je pripravljala projektna dokumentacija kot podlaga za vlogo za sofinanciranje projekta. |
|  |  | Izvajalci še niso izbrani, zato se dela še ne izvajajo. |
| 1113 | Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – zgornja Drava | Tekom leta 2010 se je pripravljala in usklajevala projektna dokumentacija kot podlaga za vlogo za sofinanciranje projekta. |
|  |  | Izvajalci še niso izbrani, zato se dela še ne izvajajo. |
| 1113 | Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – Ormoško območje | Upravičenci so pripravili idejne projekte in nadaljujejo s pripravo nadaljnje projektne in investicijske dokumentacije. V letu 2010 je bila pripravljena prva verzija vloge za sofinanciranje projekta. |
|  |  | Razpisne dokumentacije se še ne pripravljajo. |
|  |  | Izvajalci še niso izbrani, zato se dela še ne izvajajo. |
| 13 | Oskrba s pitno vodo Domžale - Kamnik | Upravičenci nadaljujejo s pripravo projektne in investicijske dokumentacije. V letu 2010 je bila pripravljena prva verzija vloge za sofinanciranje projekta. |
|  |  | Razpisne dokumentacije se še ne pripravljajo. |
|  |  | Izvajalci še niso izbrani, zato se dela še ne izvajajo. |
| 14 | Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 2. sklop (Radovljica, Bohinj) | V letu 2010 se je nadaljevala priprava in usklajevanje vloge. |
|  |  | Razpisne dokumentacije se pripravljajo. |
|  |  | Izvajalci še niso izbrani, zato se dela še ne izvajajo. |
| 15 | Oskrba s pitno vodo na območju Haloz | SVLR je kot organ upravljanja dne 22.9.2008 izdala Odločbo št. KS OP ROPI/5/2/Haloze/0 o dodelitvi sredstev. Ob spremembi višine upravičenih stroškov in predvidenega finančnega načrta projekta je organ upravljanja 5.10.2009 izdal Odločbo št. KS OP ROPI/5/2/Haloze/1 o spremembi prvotne odločbe o dodelitvi sredstev. |
|  |  | Organ upravljanja je tekom leta 2009 pregledal in potrdil 3 razpisne dokumentacije v postopkih oddaje javnih naročil, od tega eno za gradnjo, eno za nadzor in eno za obveščanje javnosti. |
|  |  | Izvajalec gradbenih del je bil uveden v delo v letu 2009. V letu 2009 in 2010 je potekala gradnja, ki je bila v letu 2010 zaključena. Inženir je izdal potrdili o prevzemu. |
| 16 | Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo – SZ Slovenske gorice | OU je 30.06.2010 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. . |
|  |  | Organ upravljanja je do konca leta 2010 pregledal in potrdil 3 razpisne dokumentacije v postopkih oddaje javnih naročil, in sicer za gradnjo, nadzor in obveščanje javnosti. |
|  |  | Pogodbe za izvedbo gradbeno montažnih del na vodovodu, za nadzor in odnose z javnostmi so bile podpisane 23.6.2010. Izvajalci so bili uvedeni v delo. Pričelo se je izvajanje del. |

* V OP ROPI je predviden skupni projekt 'Oskrba s pitno vodo v porečju Drave in Dravinje'. Razlogi za razdelitev prvotnega skupnega projekta na več samostojnih projektov so predstavljeni v opombi ** pod tabelo 55d.

Tabela 55d: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 5.2.-4.del

| Št. OP OPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2010 |
| --- | --- | --- |
| 17 | Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na Obali | Tekom leta 2010 so upravičenci nadaljevali s pripravo in usklajevanjem dokumentacije za izdelavo vloge za sofinanciranje. |
|  |  | Razpisne dokumentacije še niso v pripravi. |
|  |  | Izvajalci še niso izbrani, zato se dela še ne izvajajo |
| 18 | Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske | Upravičenci so pripravili osnutek vloge za sofinanciranje projekta ter jo usklajevali s posredniškim telesom. |
|  |  | Razpisne dokumentacije se še ne pripravljajo |
|  |  | Izvajalci še niso izbrani, zato se dela še ne izvajajo. |
| 1814 | Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja | Upravičenci so pripravili idejne projekte in pridobivali lastništvo oz. služnost na zemljiščih, kjer bo potekala investicija na območju Posavja. Pripravljali so tudi prvi osnutek vloge za sofinanciranje projekta. |
|  |  | Razpisne dokumentacije se še ne pripravljajo. |
|  |  | Izvajalci še niso izbrani, zato se dela še ne izvajajo. |

Opomba: V OP ROPI je predviden skupni projekt 'Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske in Posavja'. Do razdelitve tega projekta in projekta 'Oskrba s pitno vodo v porečju Drave in Dravinje' je prišlo zaradi različne stopnje pripravljenosti projektne in investicijske dokumentacije. Tudi pri pridobivanju soglasij, predvsem služnostnih pogodb, na podlagi katerih investitor pridobi pravico graditi na zemljišču, so bili upravičenci različno uspešni. Iz tega sledi, da je bilo nemogoče pripraviti enotno vlogo za projekta  'Oskrba s pitno vodo v porečju Drave in Dravinje' in 'Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske in Posavja', saj bi z vztrajanjem na enotni vlogi  zahtevali od upravičencev, ki so hitro pripravili dokumentacijo, da čakajo ostale upravičence, ki so kasnili s pripravo dokumentacije. Zato je bila sprejeta odločitev, da se projekti razdelijo na sklope, ki so tehnično in ekonomsko zaključene celote - celoviti projekti  in se k izvajanju projektov pristopi glede na stopnjo pripravljenosti projektov. Po ocenah posredniškega telesa je tudi iz vidika črpanja sredstev omenjeni pristop boljši.

Izvajanje prednostne usmeritve

Tabela 56: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 5.2.

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007 - 2008 | 2007 -2009 | 2007 -2010 |
| 1 | Dodatno prebivalstvo, ki bo deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo | Učinek | Število | 1.840.000 | 1.990.000 (povečanje za 150.000) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Povečanje števila oseb, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov | Rezultat | % | 91,4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zmanjšanje števila prebivalcev, ki so občasno izpostavljeni kemijskemu ali mikrobiol. onesnaževanju pitne vode | Rezultat | % | 21,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zmanjšanje stalne izpostavljenosti neustrezni pitni vodi (pesticidom) | Rezultat | % | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vir: MOP; MZ.

Kvalitativna analiza

V okviru prednostne usmeritve Oskrba s pitno vodo se dela  izvajajo na projektih Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov, Varovanje vodnega vira Mrzlek, Oskrba s pitno vodo na območju Haloz,  Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – Slovenska Bistrica in Oskrba s pitno vodo na območju SV Slovenije – SZ Slovenske gorice.

Pri ostalih potrjenih projektih pa so se izvajala aktivnosti za izvedbo javnih naročil.

Evropska Komisija je izdala Sklep Komisije za velik projekt »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini« dne 9.2.2011.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2010 se bodo nadaljevale aktivnosti povezane s pripravo vlog za potrditev pomoči za naslednje projekte:

- Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa;

- Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem A (lendavsko območje);

- Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem B (Goričko);

- Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem C (Prlekija);

- Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine;

- Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica-Ribnica-Kočevje;

- Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle;

- Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - Občina Ig;

- Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - ostale občine;

- Oskrba s pitno vodo v porečju Sore;

- Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - ormoško območje;

- Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - zgornja Drava;

- Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje - ostale občine;

- Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik;

- Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 2. sklop (Radovljica in Bohinj);

- Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 1. sklop (Krvavški vodovod);

- Oskrba s pitno vodo na območju SV Slovenije - področje Maribora;

- Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na Obali;

- Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske;

- Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja.

### Zmanjšanje škodljivega delovanja voda

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Tabela 57: Finančni napredek prednostne usmeritve 5.3.

| 5. RP - PU 5.3. | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 74.233.042 | - | - |
|  | SLO del | 13.099.947 | - | - |
|  | EU in SLO del | 87.332.989 | - | - |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 25.447.828 | - | 34,3 |
|  | SLO del | 4.490.793 | - | 34,3 |
|  | EU in SLO del | 29.938.621 | - | 34,3 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 27.792.063 | 109,2 | 37,4 |
|  | SLO del | 4.904.483 | - | - |
|  | EU in SLO del | 32.696.546 | 109,2 | 37,4 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 1.468.746 | 5,8 | 2,0 |
|  | SLO del | 259.190 | - | - |
|  | EU in SLO del | 1.727.936 | 5,8 | 2,0 |
|  | drugi viri | 0 | - | - |
|  | skupaj | 1.727.936 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 1.031.800 | 4,1 | 1,4 |
|  | SLO del | 182.082 | - | - |
|  | EU in SLO del | 1.213.882 | 4,1 | 1,4 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 1.031.800 | 4,1 | 1,4 |
|  | SLO del | 182.082 | - | - |
|  | EU in SLO del | 1.213.882 | 4,1 | 1,4 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 626.097 | 2,5 | 0,8 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 626.097 | 2,5 | 0,8 |

Finančne realizacije v letu 2010 ni bilo.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za javne službe in investicije

Opis izvajanja v letu 2010

Tabela 58: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 5.3.

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2010 |
| --- | --- | --- |
|  | Predmet pogodbe | Datum podpisa | Pogodbena vrednost v EUR | Opombe |
| 1 | Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji 2009SI161PR001 | Sklep Evropske komisije o potrditvi projekta je bil izdan 25.5.2010. |
|  |  | Organ upravljanja je do konca leta 2010 pregledal in potrdil 13 razpisnih dokumentacij v postopkih oddaje javnih naročil storitev in blaga. |
|  |  | Do 31.12.2010 je bilo v okviru projekta "Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji" izvedenih 8 javnih naročil, od katerih je bilo podpisanih in finančno realiziranih (ali so še v izvajanju) 15 pogodb v skupni vrednosti 2.367.753 €. V omenjenem letu je bilo porabljeno 1.213.882 € (od tega je/bo EU prispevala iz kohezijskih sredstev 85% ali skoraj 1.031.800 €). Izplačanih je bilo 626.097 EUR. |

Izvajanje prednostne usmeritve

Tabela 59: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 5.3.

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007 - 2008 | 2007 -2009 | 2007 -2010 |
| 3 | Število projektov s področja preprečevanja tveganj | Učinek | Število | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Število ljudi, ki bo imelo korist od ukrepov za prepreče-vanje škodljivega delovanja voda | Učinek | Število | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zmanjšanje poplavno ogroženih površin | Rezultat | ha | 300.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vir: MOP; MZ

Kvalitativna analiza

V okviru prednostne usmeritve Zmanjševanje škodljivega delovanja voda se na projektu Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji dela izvajajo na določenih segmentih, na drugih pa se izvajajo javna naročila za izbiro izvajalcev del ali storitev.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2011 se bodo nadaljevala dela na projektu Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji. Na ostalih projektih v okviru te prednostne usmeritve pa se bodo nadaljevale aktivnosti povezane s pripravo projektne in prostorske dokumentacije ter vloge za potrditev pomoči.

## 3.6. 	Razvojna prioriteta: Trajnostna raba energije

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji RP se uresničujejo preko prednostnih usmeritev:

    - Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb

3.6.2.	Učinkovita raba električne energije

    - Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo

    - Demonstracijski projekti, informiranje svetovanje

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

Tabela 60: Finančni napredek 6. razvojne prioritete

| 6. RP | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 159.886.553 | - | - |
|  | SLO del | 28.215.275 | - | - |
|  | EU in SLO del | 188.101.828 | - | - |
| Pravice porabe 2008 | EU del | 14.186.190 | - | 8,9 |
|  | SLO del | 2.503.445 | - | 8,9 |
|  | EU in SLO del | 16.689.635 | - | 8,9 |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 54.810.706 | - | 34,3 |
|  | SLO del | 9.672.478 | - | 34,3 |
|  | EU in SLO del | 64.483.184 | - | 34,3 |
| Vrednost potrjenih instrumentov 1.1.2007 do 31.12.2010 | EU del | 68.425.000 | 124,8 | 42,8 |
|  | SLO del | 12.075.000 | 124,8 | 42,8 |
|  | EU in SLO del | 80.500.000 | 124,8 | 42,8 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 51.160.488 | 93,3 | 32,0 |
|  | SLO del | 9.028.322 | - | - |
|  | EU in SLO del | 60.188.810 | 93,3 | 32,0 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 51.160.488 | 93,3 | 32,0 |
|  | SLO del | 9.028.322 | - | - |
|  | EU in SLO del | 60.188.810 | 93,3 | 32,0 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 51.160.488 | 93,3 | 32,0 |
|  | SLO del | 9.028.322 | - | - |
|  | EU in SLO del | 60.188.810 | 93,3 | 32,0 |
|  | drugi viri | 35.732.610 | - | - |
|  | skupaj | 95.921.420 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 6.179.797 | 11,3 | 3,9 |
|  | SLO del | 1.090.552 | - | - |
|  | EU in SLO del | 7.270.349 | 11,3 | 3,9 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 3.952.801 | 7,2 | 2,5 |
|  | SLO del | 697.553 | - | - |
|  | EU in SLO del | 4.650.354 | 7,2 | 2,5 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 3.917.529 | 7,1 | 2,5 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 2.004.797 | 3,7 | 1,3 |

V okviru razvojne prioritete Trajnostna raba energije je bilo potrjenih inštrumentov za 68.425.000 EU dela, kar predstavlja 42,8 % razpoložljivih pravic porabe EU dela v celotni finančni perspektivi. Vsi potrjeni inštrumenti so bili javni razpisi. V okviru javnih razpisov pa je bilo potrjenih operacij v skupni vrednosti EU dela za 51.160.488 evrov. V takšni vrednosti so bile podpisane tudi sofinancerske pogodbe. V okviru javnih upravičenih izdatkov je bilo do konca leta 2010 certificiranih za 2.004.797 evrov EU dela, kar predstavlja 1,3% razpoložljivih pravic porabe.

Graf 8: Kumulativni pregled izvajanja 6. razvojne prioritete

Doseganje ciljev in analiza napredka

V okviru operativnega programa je za izvajanje  vseh prednostnih usmeritev predviden izključno instrument javni razpis za izbor operacij. Na tej razvojni prioriteti so bili v letu 2010 objavljeni štirje javni razpisi:

v okviru prednostne usmeritve Energetske sanacije in trajnostne gradnje stavb en javni razpis:

- Javni razpis »Energetska sanacija stavb pravnih oseb javnega prava s področja zdravstva, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za zdravje ter opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in/ali terciarni ravni«

in en javni razpis v okviru prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije:

- Javni razpis za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu za obdobje 2011-2013 – UREE1

ter dva v okviru prednostne usmeritve Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo:

- Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leto 2010, 2011 in 2012 – DOLB 2 in

- Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leto 2010 in 2011 – KNLB 2.

Poleg tega so se pospešeno izvajale aktivnosti priprave javnega razpisa v okviru prve prednostne usmeritve Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb, predvsem v sodelovanju med posredniškim telesom Ministrstvom za gospodarstvo in vsebinsko pristojnimi ministrstvi Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvom za šolstvo in šport ter Ministrstvom za visoko šolstvo in tehnologijo.

Organ upravljanja ugotavlja da so zaostanki pri izvajanju razvojne prioritete odpravljeni s pospešitvijo aktivnosti na prvih treh prednostnih usmeritvah, zaradi česar meni, da bodo sredstva, kot so bila predvidena v operativnem programu, učinkovito porabljena in cilji doseženi. V zvezi s kazalniki je potrebno dodati, da so bili ti postavljeni preoptimistično, zaradi česar so v predlagani spremembi operativnega programa potrebni popravki.

Informacije o fizičnem napredku razvojne prioritete

Tabela 61: Fizični napredek 6. razvojne prioritete

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007 - 2008 | 2007 -2009 | 2007 -2010 |
| 1 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (CO2 ekvivalent) | Vpliv | 1000 t | 20.284** | 19.624* (zmanjšanje za 660) | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2 | Prihranek končne energije | Vpliv | GWh | 46.000** | 45.379 (zmanjšanje za 621) | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 3 | Povečanje proizvedene energije iz obnovljivih virov | Vpliv | GWh | 8.978** | 9.488 (povečanje za 510) | 0 | 0 | 0 | 90 |

Vir: MG

Ker se po posameznih PU kazalniki ne prikazujejo, se vrednosti kazalnikov zbranih na nivoju posameznih operacij akumulirajo na nivoju RP.

*zmanjšanje glede na obseg emisij, ki bi nastale brez ukrepov RP;

** sprememba glede na zadnji podatek o obsegu emisij, porabe oz. proizvodnje.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2011 se bodo izvajale naslednje aktivnosti:

| RAZVOJNA PRIORITETA | PREDNOSTNA USMERITEV | PROJEKT / podprojekt |
| --- | --- | --- |
| 6. TRAJNOSTNA RABA ENERGIJE | 6.1 Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb | Izvajanje operacij energetske sanacije zgradb na področju zdravstva |
|  |  | Nov javni razpis za energetsko sanacijo stavb na področju visokega šolstva |
|  |  | Nov javni razpis za energetsko sanacijo oskrbovanih domov za starejše občane |
|  |  | Nov javni razpis za energetsko sanacijo srednješolskih centrov |
|  | 6.2. Učinkovita raba energije | Izvajanje javnega razpisa za spodbujanje učinkovite rabe energije (objavljen v 2010) |
|  |  | Nov javni razpis za sofinanciranje učinkovite javne razsvetljave |
|  | 6.3. Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo | Nov javni razpis-nadaljevanje Individualnega ogrevanja na lesno biomaso |
|  |  | Nov javni razpis-nadaljevanje Daljinskega ogrevanja na lesno biomaso |
|  | 6.4 Demonstracijski projekti, informiranje svetovanje | Priprava strokovnih podlag za izbiro operacij |

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete, večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

Na osnovi uspešno izvedenih organizacijskih sprememb v letu 2009, ko je na podlagi Zakona o državni upravi (ZDU-1E; UL RS, št. 48/09) s spremembo 30. člena omenjenega Zakona, področje učinkovite rabe energije, ki zajema področje učinkovite rabe energije in področje obnovljivih virov energije, prešlo v pristojnost Ministrstva za gospodarstvo, je Ministrstvo za gospodarstvo s sklenitvijo sporazuma z Ministrstvom za okolje in prostor  tudi v celoti odgovorno za izvajanje Energetskega zakona v Republiki Sloveniji. Šlo je za organizacijsko spremembo, ki bo poleg stabilne energetske oskrbe omogočala učinkovitejšo rabo energije kot pogojev za vzdržno gospodarsko rast. Sprememba je bila izvršena tudi kot protikrizni ukrep z namenom pospešitve črpanja sredstev na tem področju.

Na podlagi spremembe Zakona in prehoda področja trajnostne rabe energije v pristojnost Ministrstva za gospodarstvo je organ upravljanja določene naloge prenesel v izvajanje posredniškemu telesu Ministrstvu za gospodarstvo in sicer za 6. razvojno prioriteto Trajnostna raba energije Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za programsko obdobje 2007-2013.

### 3.6.1.	Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Tabela 62: Finančni napredek prednostne usmeritve 6.1.

| 6. RP - PU 6.1. | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 81.222.370 | - | - |
|  | SLO del | 14.333.360 | - | - |
|  | EU in SLO del | 95.555.730 | - | - |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 27.843.839 | - | 34,3 |
|  | SLO del | 4.913.619 | - | 34,3 |
|  | EU in SLO del | 32.757.458 | - | 34,3 |
| Vrednost potrjenih instrumentov 1.1.2007 do 31.12.2010 | EU del | 44.710.000 | 160,6 | 55,0 |
|  | SLO del | 7.890.000 | 160,6 | 55,0 |
|  | EU in SLO del | 52.600.000 | 160,6 | 55,0 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 43.853.271 | 157,5 | 54,0 |
|  | SLO del | 7.738.813 | - | - |
|  | EU in SLO del | 51.592.084 | 157,5 | 54,0 |

| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 43.853.271 | 157,5 | 54,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SLO del | 7.738.813 | - | - |
|  | EU in SLO del | 51.592.084 | 157,5 | 54,0 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 43.853.271 | 157,5 | 54,0 |
|  | SLO del | 7.738.813 | - | - |
|  | EU in SLO del | 51.592.084 | 157,5 | 54,0 |
|  | drugi viri | 19.523.172,60 | - | - |
|  | skupaj | 71.115.156,60 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 584.211 | 2,1 | 0,7 |
|  | SLO del | 103.096 | - | - |
|  | EU in SLO del | 687.307 | 2,1 | 0,7 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 584.211 | 2,1 | 0,7 |
|  | SLO del | 103.096 | - | - |
|  | EU in SLO del | 687.307 | 2,1 | 0,7 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 271.514 | 1,0 | 0,3 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo kot posredniško telo ter vsebinsko pristojna ministrstva Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za šolstvo in šport in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ki  izvajajo naloge na osnovi s posredniškim telesom sklenjenih sporazumih o medsebojnem sodelovanju o prenosu nalog.

Opis izvajanja v letu 2010

V letu 2010 so bile izvedene aktivnosti razširjenih energetskih pregledov za stavbe v javnem sektorju, katerih lastnik je Republika Slovenija. Posredniško telo, Ministrstvo za gospodarstvo je sklenilo sporazume o medsebojnem sodelovanju in prenosu nalog z Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za šolstvo in šport in Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve. Vsebinsko pristojno ministrstvo, Ministrstvo za zdravje je na osnovi sporazuma o medsebojnem sodelovanju in prenosu nalog pri izvajanju javnega razpisa, sklenjenega s posredniškim telesom, Ministrstvom za gospodarstvo, v letu 2010 izvedlo javni razpis za energetsko sanacijo stavb oseb javnega prava s področja zdravstva, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti ministrstva za zdravja ter opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in/ali terciarni ravni. Izbranih je bilo 20 operacij, katerih  ocenjena skupna investicijska vrednost znaša 71.115.248 EUR Dodeljenih je bilo 51.592.084 EUR sredstev, od tega  znaša prispevek Skupnosti 43.853.271 EUR. En upravičenec je odstopil od izvajanja operacije (vrednost dodeljenih sredstev  3.178.573,00 EUR). Upravičenci so v letu 2010 predvsem izdelali manjkajočo dokumentacijo, zato so bila izplačila nizka, 687.307   EUR Izvajanje se bo nadaljevalo v letu 2011 in 2012.

| Št. OP ROPI | Naziv inštrumenta | Izvajanje v letu 2010 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Javni razpis za energetsko sanacijo stavb oseb javnega prava s področja zdravstva, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti ministrstva za zdravja ter opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in/ali terciarni ravni | Po potrditvi javnega razpisa je bil javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 8/2010 z dne 5.2.2010. Do konca leta 2010 je bilo 20 upravičencem dodeljenih 43.853.271 EUR sredstev KS, 1 upravičenec je odstopil od izvedbe operacije. Upravičenci so v letu 2010 izdelali dodatno dokumentacijo. |

Izvajanje prednostne usmeritve

Tabela 63: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 6.1.

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007 - 2008 | 2007 -2009 | 2007 -2010 |
| Ni kazal-nika | / | Vpliv | / | / | / | / | / | / | / |

Opomba: Kazalniki na ravni PU posebej ne bodo določeni. Na ravni posameznih operacij pa se bodo zbirali podatki za spremljanje doseganja kazalnikov na ravni RP, ki se bodo akumulirali na ravni celotne RP.

Lizbonski cilji

V letu 2010 je bilo v okviru te prednostne usmeritve potrjenih za 43.853.271,41 evrov prispevka skupnosti. V okviru Lizbonskih ciljev so bila v letu 2010 sredstva dodeljena na prednostni temi 43 – Učinkovita raba in soproizvodnja energije, gospodarjenje z njo v skupni višini 43.853.271,41. V vseh letih je bilo skupno dodeljenih 43.853.271,41 evrov.

| Koda razsežnosti 1: | Koda razsežnosti 2: | Koda razsežnosti 3: | Koda razsežnosti 4: | Koda razsežnosti 5: | Znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna tema | Oblika Financiranja | Ozemlje | Gospodarska dejavnost | Lokacija |  |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI011 | 4.106.218,59 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI012 | 5.853.834,40 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI013 | 2.311.348,05 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI014 | 12.386.106,89 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI016 | 1.183.347,90 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI017 | 3.301.826,70 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI018 | 932.247,36 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI021 | 7.681.487,87 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI023 | 3.279.017,80 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI022 | 2.817.835,85 |
| Skupaj 2010 | 43.853.271,41 |
| SKUPAJ | 43.853.271,41 |

Kvalitativna analiza in prihodnje izvajanje ter predvidene spremembe

Kljub zakasnitvam v preteklih letih OU ugotavlja pospešitev aktivnosti za pripravo javnih razpisov za energetsko sanacijo stavb v javni lasti. Pri izvedenemu razpisu na področju zdravstva, kjer je bilo v letu 2010 že minimalna realizacija na račun izdelane dokumentacije, bo glavnina del izvedenih v letih 2011 in 2012. Ministrstvo za gospodarstvo je pristopilo k pripravi seznama potencialnih upravičencev, kateri so bili pozvani k pripravi razširjenih energetskih pregledov. V letu 2011 se pričakuje izvedbo preostalih treh javnih razpisov, izplačila bodo predvidoma sledila v manjši meri že v letu 2011, glavnina pa v letih 2012 in 2013. V primeru večjega nabora projektov OU ne izključuje možnosti povečanja sredstev za prednostno usmeritev.

### 3.6.2.	Učinkovita raba električne energije

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Tabela 64: Finančni napredek prednostne usmeritve 6.2.

| 6. RP - PU 6.2. | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 25.421.963 | - | - |
|  | SLO del | 4.486.229 | - | - |
|  | EU in SLO del | 29.908.192 | - | - |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 8.714.903 | - | 34,3 |
|  | SLO del | 1.537.924 | - | 34,3 |
|  | EU in SLO del | 10.252.827 | - | 34,3 |
| Vrednost potrjenih instrumentov 1.1.2007 do 31.12.2010 | EU del | 5.525.000 | 63,4 | 21,7 |
|  | SLO del | 975.000 | 63,4 | 21,7 |
|  | EU in SLO del | 6.500.000 | 63,4 | 21,7 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | drugi viri | 0 | - | - |
|  | skupaj | 0 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo.

Opis izvajanja prednostne usmeritve

| Št. OP ROPI | Naziv inštrumenta | Izvajanje v letu 2010 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Javni razpis za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu za obdobje 2011-2013 – UREE1 | Po potrditvi javnega razpisa je bil javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 102/2010 z dne 17.12.2010. Do konca leta 2010 ni bilo potrjenih operacij. |

Izvajanje prednostne usmeritve

Tabela 65: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 6.2.

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007 - 2008 | 2007 -2009 | 2007 -2010 |
| Ni kazal-nika | / | Vpliv | / | / | / | / | / | / | / |

Opomba: Kazalniki na ravni PU posebej ne bodo določeni. Na ravni posameznih operacij pa se bodo zbirali podatki za spremljanje doseganja kazalnikov na ravni RP, ki se bodo akumulirali na ravni celotne RP.

Lizbonski cilji

V letu 2010 še ni bilo potrjenih projektov v okviru te prednostne usmeritve, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza in prihodnje izvajanje ter predvidene spremembe

Ministrstvo za gospodarstvo je konec leta 2010 objavilo javni razpis za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu za obdobje 2011-2013 – UREE1. Izbor operacij in njihovo izvajanje se bo pričelo v letu 2011. V letu 2010 je Ministrstvo za gospodarstvo pristopilo tudi k pripravi javnega razpisa za sofinanciranje energetsko varčne javne razsvetljave, katerega objava se pričakuje v letu 2011. Izplačila bodo predvidoma le v manjši meri v letu 2011, glavnina pa v letih 2012 in 2013. OU ne izključuje možnosti zmanjšanja sredstev za navedeno prednostno usmeritev.

### 3.6.3. 	Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo

Finančna tabela

Tabela 66: Finančni napredek prednostne usmeritve 6.3.

| 6. RP - PU 6.3. | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 39.651.864 | - | - |
|  | SLO del | 6.997.388 | - | - |
|  | EU in SLO del | 46.649.252 | - | - |
| Pravice porabe 2008 | EU del | 3.518.174 | - | 8,9 |
|  | SLO del | 620.854 | - | 8,9 |
|  | EU in SLO del | 4.139.028 | - | 8,9 |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 13.593.054 | - | 34,3 |
|  | SLO del | 2.398.774 | - | 34,3 |
|  | EU in SLO del | 15.991.828 | - | 34,3 |
| Vrednost potrjenih instrumentov 1.1.2007 do 31.12.2010 | EU del | 18.190.000 | 133,8 | 45,9 |
|  | SLO del | 3.210.000 | 133,8 | 45,9 |
|  | EU in SLO del | 21.400.000 | 133,8 | 45,9 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 7.307.217 | 53,8 | 18,4 |
|  | SLO del | 1.289.509 | - | - |
|  | EU in SLO del | 8.596.726 | 53,8 | 18,4 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 7.307.217 | 53,8 | 18,4 |
|  | SLO del | 1.289.509 | - | - |
|  | EU in SLO del | 8.596.726 | 53,8 | 18,4 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 7.307.217 | 53,8 | 18,4 |
|  | SLO del | 1.289.509 | - | - |
|  | EU in SLO del | 8.596.726 | 53,8 | 18,4 |
|  | drugi viri | 16.209.438 | - | - |
|  | skupaj | 24.806.164 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 5.595.586 | 41,2 | 14,1 |
|  | SLO del | 987.456 | - | - |
|  | EU in SLO del | 6.583.042 | 41,2 | 14,1 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 3.368.590 | 24,8 | 8,5 |
|  | SLO del | 594.457 | - | - |
|  | EU in SLO del | 3.963.047 | 24,8 | 8,5 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 3.646.015 | 26,8 | 9,2 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 2.004.797 | 14,7 | 5,1 |

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za gospodarstvo,  Direktorat za energijo

Opis izvajanja v letu 2010

Tabela 67: Napredek v izvajanju operacij v okviru prednostne usmeritve 6.3.

| Št. OP ROPI | Naziv inštrumenta | Izvajanje v letu 2010 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leto 2009, 2010 in 2011 – DOLB 1 | Po potrditvi javnega razpisa je bil javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2009 z dne 15.5.2009. Do konca leta 2009 je bilo 7 upravičencem dodeljenih 3.012.908,30 EUR, v 2010 pa enemu upravičencu 339.599,52EUR sredstev KS. Dve operaciji sta se v letu 2010 zaključili. |
| 2 | Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leto 2009 in 2010 – KNLB 1 | Po potrditvi javnega razpisa je bil javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2009 z dne 15.5.2009. Do konca leta 2009 je bilo 23 upravičencem dodeljenih 1.963.895,44 EUR, v letu 2010 pa 3 upravičencem 218.129,55 EUR sredstev KS. V letu 2010 se je zaključilo 16 operacij, s čimer je izvajanje operacij na osnovi tega razpisa zaključeno |
| 3 | Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leto 2010,2011 in 2012 – DOLB 2 | Po potrditvi javnega razpisa je bil javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 40/2010 z dne 21.5.2010. Do konca leta 2010 je bilo 4 upravičencem dodeljenih 1.150.090,61 EUR sredstev KS. Operacije so v izvajanju. |
| 4 | Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leto 2010 in 2011 – KNLB 2 | Po potrditvi javnega razpisa je bil javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 40/2010 z dne 21.5.2010. Do konca leta 2010 je bilo 13 upravičencem dodeljenih 622.259,25 EUR sredstev KS. Tri operacije so se v letu 2010 zaključile, ostale so v izvajanju. |

Izvajanje prednostne usmeritve

Tabela 68: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 6.3.

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007 - 2008 | 2007 -2009 | 2007 -2010 |
| Ni kazal-nika | / | Vpliv | / | / | / | / | / | / | / |

Opomba: Kazalniki na ravni PU posebej ne bodo določeni. Na ravni posameznih operacij pa se zbirajo podatki za spremljanje doseganja kazalnikov na ravni RP, ki se bodo akumulirano prikazovali na ravni celotne RP.

Lizbonski cilji

V letu 2010 je bilo v okviru te prednostne usmeritve potrjenih za 2.718.607,00 evrov prispevka skupnosti. V okviru Lizbonskih ciljev so bila v letu 2010 sredstva dodeljena na prednostni temi 41 – Obnovljiva energija: biomasa in sicer v višini 3.330.413,15 evrov. V vseh letih je bilo skupno dodeljenih 7.307.216,89 evrov.

| Koda razsežnosti 1: | Koda razsežnosti 2: | Koda razsežnosti 3: | Koda razsežnosti 4: | Koda razsežnosti 5: | Znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna tema | Oblika Financiranja | Ozemlje | Gospodarska dejavnost | Lokacija |  |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI014 | 244.822,95 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI021 | 145.832,53 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI017 | 146.043,05 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI021 | 86.741,01 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI011 | 69.872,55 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI012 | 280.266,93 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI013 | 73.920,71 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI014 | 1.070.052,25 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI015 | 202.603,79 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI017 | 260.122,10 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI018 | 114.750,00 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI021 | 1.362.247,91 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI022 | 759.395,95 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI023 | 115.784,45 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI024 | 44.347,56 |
| Skupaj 2009 | 4.976.803,74 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI012 | 32.517,09 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI013 | 17.791,86 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI014 | 324.581,41 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI016 | 36.790,72 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI017 | 169.800,25 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI018 | 15.303,40 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI021 | 680.487,73 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI022 | 104.475,20 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI023 | 806.112,85 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI011 | 70.061,25 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI021 | 72.491,40 |
| Skupaj 2010 | 2.330.413,15 |
| SKUPAJ | 7.307.216,89 |

Kvalitativna analiza

Na osnovi dveh javnih razpisov, objavljenih v letu 2009 (Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leto 2009, 2010 in 2011 – DOLB 1 in - Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leto 2009 in 2010 – KNLB 1), ki sta se izvajala skladno s pravili državnih pomoči, je bilo od skupaj razpisanih 10.000.000,00 EUR do konca leta 2010 dodeljenih 6.511.698,29 EUR, od tega bo prispevek skupnosti znašal 5.534.867,04.

Sredstva so bila dodeljena 34 različnim upravičencem. Predvideni stroški odobrenih operacij znašajo 18.267.491,00 EUR.

V okviru dveh, v letu 2010 objavljenih javnih razpisov (Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leto  2010, 2011 in 2012 – DOLB 2 in - Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leto 2010 in 2011 – KNLB 2) je  bilo od skupaj razpisanih 10.400.000,00 EUR do konca leta 2010 dodeljenih 2.085.117,48 EUR, pri čemer bo prispevek Skupnosti predvidoma znašal 1.772.349,86 EUR.  Sredstva so bila dodeljena 17 upravičencem za izvedbo operacij v skupni vrednosti 6.538.672,55 EUR.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2011 se bo  nadaljevalo izvajanje izbranih operacij kot tudi samih v letu 2010 objavljenih javnih razpisov (DOLB-2 in KNLB-2). Hkrati pa sta že pripravljata nova javna razpisa za DOLB in KNLB, ki bosta upoštevala izkušnje trenutnih razpisov .

### 3.6.4. 	Demonstracijski projekti, informiranje svetovanje

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Tabela 69: Finančni napredek prednostne usmeritve 6.4.

| 6. RP - PU 6.4. | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 13.590.356 | - | - |
|  | SLO del | 2.398.298 | - | - |
|  | EU in SLO del | 15.988.654 | - | - |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 4.658.910 | - | 34,3 |
|  | SLO del | 822.161 | - | 34,3 |
|  | EU in SLO del | 5.481.071 | - | 34,3 |
| Vrednost potrjenih instrumentov 1.1.2007 do 31.12.2010 | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | drugi viri | 0 | - | - |
|  | skupaj | 0 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za Ministrstvo za gospodarstvo Direktorat za energijo

Opis izvajanja v letu 2010

Aktivnosti se v letu 2010 niso izvajale.

Izvajanje prednostne usmeritve

Tabela 70: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 6.4.

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007 - 2008 | 2007 -2009 | 2007 -2010 |
| Ni kazal-nika | / | Vpliv | / | / | / | / | / | / | / |

Opomba: Kazalniki na ravni PU posebej ne bodo določeni. Na ravni posameznih operacij pa se bodo zbirali podatki za spremljanje doseganja kazalnikov na ravni RP, ki se bodo akumulirali na ravni celotne RP.

Lizbonski cilji

V letu 2010 še ni bilo potrjenih projektov v okviru te prednostne usmeritve, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza in prihodnje izvajanje ter predvidene spremembe

OU ugotavlja zakasnitve v preteklih letih, tudi v letu 2010 ni bilo zaznanih  aktivnosti za pripravo instrumentov v okviru prednostne usmeritve. Ministrstvo za gospodarstvo je v letu 2010 pristopilo k pripravi predlogov instrumentov, predvsem programa za energetsko svetovanje občanom na področju trajnostne rabe energije, od katerega pa je odstopilo. V letu 2011 se pričakuje, da se izdelajo strokovne podlage za izbiro operacij.

## 3.7.  Tehnična pomoč

Namen tehnične pomoči OP ROPI je zagotoviti učinkovito izvajanje operativnega programa (OP), razvojne prioritete (RP), prednostnih usmeritev (PU) ter operacij. Aktivnosti tehnične pomoči podpirajo RP, določene v NSRO in RP/PU in operacije, določene v okviru OP ROPI. Glavni cilji, ki se bodo uresničili v okviru TP so:

- zagotoviti nemoteno in dobro izvedbo ter spremljanje programa s pripravo in izbiro projektov, izvedbo študij in vrednotenj, strokovnih ocen, poročil in ustrezno administrativno usposobljenostjo upravičencev;

- zagotoviti usklajenost in razpoznavnost OP/RP/PU/projektov med partnerji, splošno in strokovno javnostjo;

- zagotoviti informiranje in osveščanje celotnega prebivalstva v Sloveniji  o vlogi Evropske unije pri sofinanciranju operacij iz KS, ESRR in ESS, njihovem delovanju in učinkih ter tudi o možnostih, pogojih in načinu pridobivanja sredstev;

- zagotoviti informacijsko podprto vodenje, spremljanje in poročanje o programu.

Aktivnosti TP podpirajo RP, določene v NSRO in RP/PU in operacije, določene v OP ROPI.

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

Tabela 71: Finančni napredek 7. razvojne prioritete

| 7. RP - PU 7.1. | stanje 31.12.2010 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007 - 2013 | EU del | 29.693.221 | / | / |
|  | SLO del | 5.239.981 | / | / |
|  | EU in SLO del | 34.879.202 | / | / |
| Pravice porabe 2007 - 2010 | EU del | 12.641.545 | / | 42,7% |
|  | SLO del | 2.230.859 | / | 42,6% |
|  | EU in SLO del | 14.872.404 | / | 42,6% |
| Potrjene operacije* - kumulativa (od 1.1.2007 - 31.12.2010) | EU del | 29.639.222 | / | 100,0% |
|  | SLO del | 5.239.981 | / | 100,0% |
|  | EU in SLO del | 34.879.202 | / | 100,0% |
| Potrjeni projekti** - kumulativa (od 1.1.2007 - 31.12.2010) | EU del | 33.243.144 | / | 112,2% |
|  | SLO del | 5.866.437 | / | 112,0% |
|  | EU in SLO del | 39.109.581 | / | 112,1% |
| Plačila iz proračuna RS** - kumulativa (od 1.1.2007 - 31.12.2010) | EU del | 8.304.494 | 65,7% | 28,0% |
|  | SLO del | 1.466.464 | 65,7% | 28,0% |
|  | EU in SLO del | 9.770.958 | 65,7% | 28,0% |
| Plačila iz proračuna RS** - tekoče leto (od 1.1.2009 - 31.12.2010) | EU del | 2.966.224 | 23,5% | 10,0% |
|  | SLO del | 523.327 | 23,5% | 10,0% |
|  | EU in SLO del | 3.489.552 | 23,5% | 10,0% |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 5.130.745 | 40,6% | 17,3% |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 5.130.745 | 40,6% | 17,3% |

* Izraz potrjena operacija pomeni s sklepom organa upravljanja potrjen program tehnične pomoči za obdobje 2007-2013, ki vključuje finančno razdelitev sredstev po letih in opredelitev 5 ključnih sklopov aktivnosti za vse upravičence (prijavlja OU v vlogi nosilnega upravičenca)

** Izraz potrjeni projekti pomeni s sklepi organa upravljanja potrjene projekte posameznih upravičencev (vključujejo zaposlitve, upravljanje in izvajanje programa, informacijski sistem) in potrjene aktivnosti (vključujejo obveščanje javnosti ter študije in vrednotenja, prijavlja OU v vlogi nosilnega upravičenca) za obdobje 2007-2015, ki vključujejo natančnejšo vsebinsko opredelitev posameznih aktivnosti in finančno razdelitev po letih;

V sklopu OP ROPI je bilo za razvojno prioriteto Tehnična pomoč namenjenih 34,9 mio evrov (EU del in slovenska udeležba) ali 1,82% sredstev OP ROPI, kar je pod mejno vrednostjo 4%, določeno s 1. a odstavkom 46. člena Uredbe št. 1083/2006/ES.

Tabela 72: Finančni pregled po posameznih aktivnostih programa tehnične pomoči – poraba po letih

| Aktivnost | Leto | Skupaj |
| --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| Obveščanje javnosti | 25.140,23 | 143.789,66 | 171.968,80 | 107.865,95 | 448.764,64 |
| Študije in vrednotenja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.213,10 | 59.213,10 |
| Zaposlitve/delo | 64.092,20 | 1.434.159,16 | 2.316.857,04 | 2.347.346,36 | 6.162.454,76 |
| Upravljanje in izvajanje | 99.790,27 | 752.941,41 | 822.581,50 | 686.381,69 | 2.361.694,87 |
| Informacijski/računalniški sistemi | 0,00 | 0,00 | 450.086,61 | 288.744,42 | 738.831,03 |
| Skupaj | 189.022,70 | 2.330.890,23 | 3.761.493,95 | 3.489.551,52 | 9.770.958,40 |

Upravičenci do sredstev so notranje organizacijske enote Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (organ upravljanja), ministrstva, vključena v izvajanje OP ROPI, Agencija Republike Slovenije za okolje, Direkcija Republike Slovenije za ceste in drugi, vključeni v izvajanje OP ROPI.

V letu 2010 so se izvajali s strani organa upravljanja potrjeni projekti tehnične pomoči naslednjih upravičencev: SVLR, MF-PO, MF-UNP, MzP, MOP, MG, ARSO in DRSC.

V sklopu programa tehnična pomoč OP ROPI organ upravljanja v sodelovanju z ostalimi upravičenci izvaja naslednje aktivnosti:

- OBVEŠČANJE JAVNOSTI

OU je dolžan izvajati ukrepe informiranja in obveščanja javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013 v skladu z določbami Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES).

Organ upravljanja v sklopu Obveščanje javnosti zajema in plačuje naslednje aktivnosti:

- Dogodki zajemajo organizacijo in izvedbo različnih delavnic, seminarjev, dogodkov, okroglih miz, konferenc, forumov, javnih natečajev ipd.

- OU je v letu 2008 izvedel naslednje dogodke:

- Konferenca o prihodnosti evropske kohezijske politike (Maribor)

- Dvodnevna delavnica o CBA analizi (Bled)

- Veliki informativni dogodek z naslovom Izzivi in priložnosti razvoja okoljske in prometne infrastrukture v okviru OP ROPI (Rogaška Slatina)

- OU je v letu 2009 izvedel naslednje dogodke

- Veliki informativni dogodek z naslovom Razvijamo se s sredstvi Evropske unije

- Informativna delavnica za potencialne prijavitelje razpisov s področja trajnostne

- OU je v letu 2010 izvedel naslednje dogodke

- Veliki informativni dogodek

- Informativna delavnica za potencialne prijavitelje razpisov s področja trajnostne rabe energije (DOLB )

- Informativna delavnica za potencialne prijavitelje v okviru razpisa Energetska sanacija stavb pravnih oseb javnega prava s področja zdravstva

- Splet zajema celotno vzpostavitev, nadgradnjo in vzdrževanje spletne strani, katere tematika se nanaša na izvajanje operativnih programov;

- Tiskano, elektronsko gradivo in promocijski izdelki z namenom povečati prepoznavnost evropske kohezijske politike v javnosti, zajemajo oblikovanje, tisk, potisk tiskovin/artiklov, publikacij, materialov, lektoriranje, avtorske honorarje za avtorje ter izdelavo različnih promocijskih materialov, potiskanih skladno s celostno grafično podobo.

- Informiranje in oglaševanje zajema izdelavo radijskih in televizijskih oglasov, objav, naznanil, pripravo ter oblikovanje, produkcijo in predvajanje radijskih in televizijskih oddaj oz. najem oglaševalske agencije za namen zakupa medijskega prostora.

- Študije, vrednotenje in raziskave javnega mnenja zajemajo spremljanje ukrepov informiranja in obveščanja javnosti, tudi spremljanje, obdelavo člankov v medijih in izdelavo analize klipingov ter vzpostavitev info točke.

- Druge aktivnosti zajemajo predvsem izdelavo fotografskega arhiva o sofinanciranih projektih in ostale aktivnosti, ki bodo prispevale k obveščanju in informiranju javnosti na področju evropske kohezijske politike.

Podrobna vsebinska obrazložitev se nahaja v poglavju 5. Informiranje in obveščanje javnosti.

- ŠTUDIJE IN VREDNOTENJA

Študije in vrednotenja zajemajo izdelavo študij, vrednotenj, raziskav, ocen, strokovnih mnenj in poročil na področju izvajanja operativnih programov ter izdelavo projektnih in investicijskih dokumentacij. Aktivnost vključuje storitev zunanjih izvajalcev.

Organ upravljanja je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- v letu 2007:

- Študije:

/

- Vrednotenje:

/

- v letu 2008:

- Študije:

/

- Vrednotenje:

/

- v letu 2009:

- Študije:

/

- Vrednotenje:

/

- v letu 2010:

- Študije:

Na področju študij je OU v letu 2010 pričel s pripravo in izvedbo postopka za objavo javnega naročila za izdelavo študije »Prednosti prometnih koridorjev, ki potekajo preko Slovenije, glede na konkurenčne koridorje« v okviru OP ROPI.

Osnovni namen je izdelava študije, ki bi proučila prometne koridorje, ki potekajo preko Slovenije v primerjavi s konkurenčnimi koridorji. Potek prometnih koridorjev preko Slovenije opredeljuje vseslovensko prometno omrežje (TEN-T), kot je opredeljeno z Odločbo (ES) št. 1692/96/ES, skupaj z njenimi spremembami in dopolnitvami. Razvoj vseevropskega omrežja predstavlja pomemben ukrep oz. pogoj za skladen in uravnotežen razvoj, opredeljen s cilji kohezijske politike. Skladno z navedenim je proučitev prometnih koridorjev Slovenije v kontekstu razvoja TEN-T omrežja izjemnega strateškega pomena za Slovenijo in tesno povezano z učinkovitim uresničevanjem kohezijske politike.

- Vrednotenje:

V letu 2010 je bilo v okviru okvirnega sporazuma za izvajanje vrednotenj izvedeno Vrednotenje relevantnosti strategije za OP ROPI. Vmesno vrednotenje Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture vsebuje vrednotenje: Izvedljivosti; kjer je zunanji izvajalec obravnaval izvedljivost vsakega projekta oziroma operacije predlagane v Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013. Na tej ravni je ovrednotil izvedljivost ter zanje določil tveganja. Ustreznost kjer je za vsako od razvojnih prioritet določil želeno stanje, ga dopolnil z izvedenim stanjem ter na tej osnovi razumel v kakšni meri so strategije Operativnega programa Razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007–2013 vplivale na stanje in kako še bodo. Na ta način je bil tako vrednoten vpliv operacij Operativnega programa Razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007–2013 na stanje oziroma želeno stanje ob koncu izvajanja programa in pozneje z opredelitvijo izvedljivih in neizvedljivih operacij. Z ozirom na oba zastavljena vidika je zunanji izvajalec podal mnenja ter priporočila, ki bodo pripomogla k boljšemu izvajanju projektov v okviru OP ROPI. Ocena izvajalca je, da je 66 projektov od 111ih izvedljivih oziroma izvedljivih s preoblikovanjem ali tveganji, medtem ko je 44 projektov neizvedljivih ali predlaganih za umik. Od tega 15 na področju cest ter 29 na področju okolja. Zunanji izvajalec je določil kritične točke, po presegu katerih postane projekt neizvedljiv. Te kritične točke so časovno določene in bodo organu upravljanja ter posredniškim telesom koristile pri spremljanju izvajanja OP ROPI.

OU je v okviru aktivnosti študij in vrednotenj v letu 2010 pričel z izvajanjem postopkov za izvedbo teritorialnega pregleda Slovenije s strani mednarodne organizacije OECD. Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je dne 27.1.2010 v vlogi naročnika na podlagi 6. točke 17. člena ZJN-2 sprejela sklep o naročilu storitev s katerim je izbrala mednarodno organizacijo OECD za izvedbo teritorialnega pregleda. Izbor organizacije je bil osnovan na izključni pravici, ki jo Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) uživa na podlagi zakonodaje oziroma mednarodnega predpisa.

Osnovni cilj teritorialnega pregleda je pregled trenutnega stanja pri izvajanju kohezijske politike Republike Slovenije v programskem obdobju 2007-2013. Gre za vrednotenje obstoječega stanja, katerega rezultati bodo uporabljeni že v tem programskem obdobju, hkrati pa bodo ključne ugotovitve uporabljene tudi pri programiranju za naslednje programsko obdobje.

Teritorialni pregled OECD je osnovan na:

- analizi socio-ekonomskega položaja s poudarkom na regionalni dimenziji;

- oceni regionalne politike, vključno z vrednotenjem glede prakse v primerljivih državah;

- institucionalni dimenziji.

Nadaljnje aktivnosti v okviru teritorialnega pregleda OECD se bodo nadaljevale tudi v letu 2011.

V letu 2010 so se pričeli tudi postopki za pripravo vrednotenja »Izvajanje ukrepov za informiranje in obveščanje za OP ROPI«, ki pa se nadaljuje v letu 2011.

- ZAPOSLITVE/DELO

Aktivnost zajema študentsko delo, plače in druge stroške dela za zaposlene, ki 100% delajo na področju operativnih programov. Vključuje vse stroške dela (II. bruto plača z vsemi pripadajočimi davki in prispevki), povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela itd.), nadomestila plače ter druge osebne prejemke v skladu z veljavno zakonodajo (jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč ipd.).

Organ upravljanja je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja:

- V letu 2007 (na dan 31. 12. 2007 41 zaposlitev)

- V letu 2008 (na dan 31. 12. 2008 53 zaposlitev)

- V letu 2009 (na dan 31. 12. 2009 50 zaposlitev)

- V letu 2010 (na dan 31. 12. 2010 46 zaposlitev)

- Pomoč študentov pri ISARR in drugih nalogah OU.

Ministrstvo za finance, Plačilni organ je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:

- V letu 2008 (na dan 31. 12. 2008 5 zaposlitev)

- V letu 2009 (na dan 31. 12. 2009 6 zaposlitev)

- V letu 2010 (na dan 31. 12. 2010 14 zaposlitev)

Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna RS je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:

- V letu 2008 (na dan 31. 12. 2008 2 zaposlitvi)

- V letu 2009 (na dan 31. 12. 2009 10 zaposlitev)

- V letu 2010 (na dan 31. 12. 2010 10 zaposlitev)

Agencija RS za okolje je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:

- V letu 2008 (na dan 31. 12. 2008 2 zaposlitvi)

- V letu 2009 (na dan 31. 12. 2009 3 zaposlitev)

- V letu 2010 (na dan 31. 12. 2010 3 zaposlitev)

- Študentsko delo.

Ministrstvo za promet je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:

- V letu 2008 (na dan 31. 12. 2008 7 zaposlitev)

- V letu 2009 (na dan 31. 12. 2009 9 zaposlitev)

- V letu 2010 (na dan 31. 12. 2010 9 zaposlitev)

Ministrstvo za okolje in prostor je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:

- V letu 2008 (na dan 31. 12 .2008 1 zaposlitev)

- V letu 2009 (na dan 31. 12. 2009 7 zaposlitev)

- V letu 2010 (na dan 31. 12. 2010 6 zaposlitev)

Ministrstvo za gospodarstvo je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:

- V letu 2009 (na dan 31. 12. 2009 3 zaposlitev)

- V letu 2010 (na dan 31. 12. 2010 3 zaposlitev)

Direkcija Republike Slovenije za ceste je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:

- V letu 2010 (na dan 31. 12. 2010 2 zaposlitvi)

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi v letih 2011-2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

- UPRAVLJANJE IN IZVAJANJE

Prostori, oprema, materiali zajemajo  najem, vzdrževanje in upravljanje pisarniških prostorov, nakup in amortizacijo pisarniške opreme (telekomunikacije, pohištvo idr.), nakup pisarniškega materiala, nakup računalnikov in pripadajoče opreme, nakup in montažo pisarniškega pohištva ipd. Delovna srečanja zajemajo razna delovna srečanja, izmenjave dobrih praks ipd. Razne storitve upravljanja in izvajanja vsebujejo različne storitve, kot so kontrole na kraju samem, prevajalske storitve, udeležbo na različnih srečanjih, pravno,  finančno in drugo svetovanje, poleg tega še delovanje nadzornega odbora.

Organ upravljanja je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- v okviru aktivnosti organizacija srečanj nadzornega odbora so nastali stroški najema dvorane, zagotovitev snemanja, prevajanje in osvežitev v obliki prigrizkov in drugi stroški;

- V letu 2007:

- Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR

- V letu 2008:

- Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR

- V letu 2009:

- Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR

- V letu 2010:

- Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR

- aktivnost povračila stroškov članom NO iz nevladnih organizacij;

- aktivnost najem in vzdrževanje pisarniških prostorov ter telekomunikacijske opreme;

- aktivnost dobava pisarniškega materiala;

- aktivnost izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v organu upravljanja, tako doma kot tudi v tujini, izvedeni so bili seminarji, delavnice ipd.;

- V letu 2007:

- Novinarska konferenca ob potrditvi OP za OP ROPI in OP RR

- V letu 2008:

- Evropska kohezijska politika od A do Ž

- Seminar: "Največja tveganja za nepravilnosti v postopkih javnega naročanja (Ljubljana, 18.11.2008

- Seminar o novostih pri izvajanju kohezijske politike (v letu 2007)

- V letu 2009:

- Prva delavnica s posredniškimi telesi

- Druga delavnica s posredniškimi telesi

- Tretja delavnica s posredniškimi telesi

- Četrta delavnica s posredniškimi telesi

- V letu 2010:

- Vodenje ločenega knjigovodstva

- Javna naročila (2x)

- Projektno vodenje (6x)

- DDV (2x)

- Revidiranje in kontrole (2x)

- Predstavitev ključnih novosti navodil OU

- ZUP

- ZJN-2B

- Kohezijska politika od A do Ž

- Delavnice za izvajanje kontrol

- Praktična delavnica »Zaključevanje projektov, sofinanciranih iz sredstev kohezijskega sklada v programskem obdobju 200-2006«

- v okviru aktivnosti kontrola na kraju samem so nastali stroški kot so potni stroški, dnevnice itd;

- aktivnost dobava administrativne opreme;

- nakup in montaža pisarniškega pohištva;

- aktivnost strokovno, pravno, finančno in drugo svetovanje OU;

- aktivnost prevajanje dokumentov;

- v okviru aktivnosti delovni sestanki in delovna srečanja organa upravljanja so nastali stroški najema prostora, potni stroški, stroški pogostitev, namestitve, prevajanje in drugi stroški.

- V letu 2007:

/

- V letu 2008:

- Delovno srečanje s predstavniki JV Slovenije ter s pripravljavci investicijske, projektne in razpisne dokumentacije za operacije financirane iz Kohezijskega sklada

- Delovno srečanje s predstavniki gorenjskih občin ter s pripravljavci investicijske, projektne in razpisne dokumentacije za operacije financirane iz Kohezijskega sklada

- Delovno srečanje OU s pripravljavci investicijske, projektne in razpisne dokumentacije za operacije, sofinancirane iz KS (Otočec)

- Delovno srečanje glede priprave CBA Analize za okoljske in prometne projekte (Ljubljana)

- Delovno srečanje organa upravljanja s posredniškima telesoma MzP in MOP in njunimi organi v sestavi (Bled)

- Delovno srečanje na temo evropska kohezijska politika (v letu 2007)

- V letu 2009:

- Delovno srečanje s predstavniki vseh treh posredniških teles, organa za potrjevanje in urada za nadzor proračuna o izvajanju projektov v okviru programskega obdobja 2007-2013 ter o projektih iz programskega obdobja 2004-2006, ki jih je potrebno zaključiti do konca leta 2010

- V letu 2010:

- Delovno srečanje OU s predstavniki vseh treh posredniških teles, organa za potrjevanje in urada za nadzor proračuna o izvajanju projektov v okviru programskega obdobja 2007-2013 ter ogled projekta Rcero Ljubljana (prostori Snage)

- Organizacija srečanja s predstavniki OECD (maj in november)

Ministrstvo za finance, Plačilni organ je v tem sklopu v letu 2010 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje in usposabljanje;

- Udeležba na delovnih srečanjih, izmenjave dobrih praks ipd.;

- Računalniška in pisarniška oprema.

Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna RS je v tem sklopu v letu 2010 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Nakup računalniške in druge opreme;

- Najem in vzdrževanje pisarniških prostorov;

- Plačila storitev revidiranja izbranim zunanjim revizorjem;

- Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih.

Ministrstvo za okolje in prostor je v tem sklopu v letu 2010 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje in usposabljanje;

- Stroški službenih poti zaposlenih;

- Nakup računalniške in pisarniške opreme ter pisarniškega materiala.

Ministrstvo za promet je v tem sklopu v letu 2010 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje in usposabljanje.

Agencija RS za okolje je v tem sklopu v letu 2010 izvedla in plačala naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih;

- Potni stroški zaposlenih na projektu.

Direkcija Republike Slovenije za ceste je v tem sklopu v letu 2010 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih;

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi v letih 2010-2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

- INFORMACIJSKI / RAČUNALNIŠKI SISTEMI

Aktivnost zajema izdelavo, nadgradnjo, vzdrževanje informacijskega sistema za spremljanje in vrednotenje ter nakup in najem licenc, nakup programske in strojne opreme za informacijski sistem za spremljanje in vrednotenje operativnih programov.

Organ upravljanja je v skladu z zahtevami uredbe 1083/2006/ES, 1828/2006/ES in Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur. list RS, št. 17/09, s spremembami) dolžan vzpostaviti referenčni informacijski sistem za spremljanje, poročanje in izvajanje operativnih programov.

Cilji vlaganj organa upravljanja v sistem ISARR, so:

- podpreti procesne in poročevalske zahteve skladov EU v finančni perspektivi 2007-2013, ki predstavljajo tako nadgradnjo obstoječega IS ISARR, kot nadaljnji razvoj IS v smeri podpore do najnižjih ravni izvajanja programov - operacij (upravičenci);

- izboljšati učinkovitost dela vseh posameznikov vpletenih v kohezijsko politiko oziroma operativne programe, kar predstavlja možnost za izredno visoke prihranke časa za vse udeležence v procesih črpanja sredstev EU. Zaradi tega je ključni vidik nadaljnjega razvoja ISARR povečanje učinkovitosti dela njegovih uporabnikov;

- zagotoviti trajno zanesljivost in varnost uporabe ISARR za kar bo potrebno vzpostaviti mehanizme, ki bodo zagotavljali trajno zanesljivost in varnost uporabe ISARR ter dolgoročno primernost informacijskega sistema za svoj namen.

Organ upravljanja je v tem sklopu opravil naslednje aktivnosti:

- v sklopu aktivnosti nadgradnja in vzdrževanje sistema ISARR je bilo izvedeno naslednje:

- operacionalizacija sistema ISARR za decentraliziran vnos podatkov;

- skupne funkcionalnosti;

- funkcionalne nadgradnje MRS;

- funkcionalne nadgradnje MSP;

- funkcionalne nadgradnje MAP;

- nadgradnje MPP in MVP ter MNR;

- usposabljanje uporabnikov za uporabo ISARR;

- organizacija skrbništva sistema;

- organizacija in izvajanje podpore uporabnikom (CPU);

- organizacija in izvajanje vzdrževanja sistema.

Podrobna vsebinska opredelitev aktivnosti se nahaja v poglavju 2.7 Postopki spremljanja.

Informacijski sistem ISARR kohezijske politike v RS se financira iz sredstev tehnične pomoči vseh treh OP-jev (oziroma vseh treh projektov v NRP).

Napredek pri izvajanju tehnične pomoči OP ROPI

Tabela 73: Fizični napredek 7. razvojne prioritete

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Utež | Izhodiščna vrednost | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2015 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| ŠTEVILO IZVEDENIH DOGODKOV | REZULTAT | 15 | 0 | 61 | 1 | 13 | 20 | 45 |
| OBISKI SPLETNE STRANI* | UČINEK | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 92.689 | 258.324 | / |
| ŠTEVILO IZVEDENIH ŠTUDIJ | REZULTAT | 15 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŠTEVILO IZVEDENIH VREDNOTENJ | REZULTAT | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NOVE ZAPOSLITVE** | REZULTAT | 45 | 0 | 100 | 41 | 70 | 88 | 93 |
| ŠTEVILO SEJ NADZORNEGA ODBORA | REZULTAT | 5 | 0 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ŠTEVILO POVEZANIH SISTEMOV Z ISARR-JEM | UČINEK | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vir: Program tehnične pomoči OP ROPI, šifra »OP1303.7.01« , preglednica prikazuje kumulativne vrednosti kazalnikov (leti 2007-2010)

* Spremljanje kazalnika obisk spletne strani se z letom 2010 na 7. razvojni prioriteti tehnične pomoči ukine. Spremljanje kazalnika se bo spremljal v komunikacijskem načrtu, v poglavju Informiranje in obveščanje javnosti.

** kazalnik nove zaposlitve vključuje vse zaposlitve (vsa ministrstva, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), ki so vključena v izvajanje evropske kohezijske politike, in ki so financirane iz tehnične pomoči.

Cilji/kazalniki v letu 2010 v okviru razvojne prioritete tehnična pomoč.

- Kazalnik »nove zaposlitve« (utež 45%) je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2010 delno dosežen, pri upravičencih (ministrstvih, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, je zaposlenih 93 oseb (skupaj predvidenih 100). Zaposlitve se izvajajo dekoncentrirano. OU ocenjuje, da se zaposlitve, ki so ključ do uspešne kadrovske strukture na področju evropske kohezijske politike, izvajajo pod predvidevanji.

- Kazalnik »število izvedenih študij« (utež 15%) primerjalno z načrtovanim do leta 2010 ni bil dosežen, izvedenih je bilo 0 študij od predvidenih 14. OU izvaja študije koncentrirano. OU ocenjuje, da bo kazalnik dosežen v prihodnjih letih, ko bo izvajanje evropske kohezijske politike v polnem teku in bo potreba po izvedbi študij temu ustrezno sledila.

- Kazalnik »število izvedenih vrednotenj« (utež 15%) primerjalno z načrtovanim do leta 2010 delno dosežen, izvedeno je bilo 1 vrednotenje od predvidenih 4. OU izvaja vrednotenja koncentrirano. OU ocenjuje, da bo kazalnik dosežen v prihodnjih letih, ko bo izvajanje evropske kohezijske politike v polnem teku in bodo vrednotenja v skladu z evropskimi uredbami le-temu ustrezno sledila.

- Kazalnik »število izvedenih dogodkov« (utež 15%) je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2010 presežen, izvedenih je bilo 45 dogodkov od predvidenih 24. OU izvaja dogodke tako v sklopu obveščanja in informiranja javnosti kot v sklopu izpopolnjevanja, usposabljanja udeležencev pri porabi sredstev evropske kohezijske politike.

- Kazalnik »število sej nadzornega odbora« (utež 5%) je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2010 delno dosežen, izvedeni so bili 4 nadzorni odbori (redne seje) od predvidenih 7. Pri tem je potrebno poudariti, da gre za organizacije skupnih NO za OP RR in OP ROPI.

- Kazalnik »število povezanih sistemov z ISARR-jem« (utež 5%) primerjalno z načrtovanim do leta 2010 ni bil dosežen. Pri tem je potrebno poudariti, da gre za nadgradnjo, razvoj informacijskega sistema, ki se je financiral že iz tehnične pomoči EPD in kjer je kazalnik že dosegel vrednost 6 (ohranjena je bila povezava z računovodskim sistemom državne uprave MFERAC, vzpostavljene so bile nove povezave z informacijskim sistemom Agencije RS za javnopravne evidence in storitve, Zavoda RS za zaposlovanje APZ Net (financirano iz tehnične pomoči RČV), Centralnim registrom prebivalstva Republike Slovenije, IS-PA in IS-PA2007), kar smo določili kot izhodiščno vrednost. OU ocenjuje, da bo kazalnik dosežen v prihodnjih letih.

Preprečevanje dvojnega financiranja

Dvojno financiranje iz različnih skladov evropske kohezijske politike je onemogočeno na različnih ravneh, z vsebinskega vidika pa se iz posamezne tehnične pomoči posameznega operativnega programa financirajo tiste aktivnosti, ki se vsebinsko navezujejo na izvajanje posameznega operativnega programa.

Najpomembnejša je sistemska raven, torej sistemska urejenost izvajanja tehnične pomoči cilja Konvergenca. Za izvajanje tehnične pomoči je odgovoren organ upravljanja, ki je v Republiki Sloveniji organ upravljanja za vse 3 sklade in vse tri operativne programe cilja Konvergenca.

Nadalje je v okviru organa upravljanja organiziran enoten Sektor za tehnično pomoč za tehnično pomoč vseh treh OP-jev oziroma skladov kohezijske politike in sicer v vlogi organa upravljanja, torej potrjevanja projektov tehnične pomoči posameznih upravičencev, ki so ministrstva, vladne službe, javni skladi, javni zavodi in javne agencije (na vsebini v vlogi predvsem posredniških teles in drugih izvajalskih institucij), vključene v izvajanje kohezijske politike v RS.

Prav tako je v okviru organa upravljanja organizirana kontrolna enota, ki centralno za vse upravičence (ministrstva, vladne službe, javne sklade, javne zavode, javne agencije, vključene v izvajanje kohezijske politike) izvaja kontrolo po 13. členu.

Zgoraj navedena centralna organiziranost tehnične pomoči tako na sistemski ravni omogoča nadzor nad porabo sredstev tehnične pomoči in torej tudi preprečevanje dvojnega financiranja, tako v fazi potrjevanja projektov (preventiva) kot tudi v fazi kontrole izvajanja (kurativa).

Pri tem je potrebno navesti še način izvajanja tehnične pomoči, ki je podrobno naveden v navodilih OU za izvajanje tehnične pomoči cilja Konvergenca. Na podlagi potrjenega programa tehnične pomoči (en program tehnične pomoči za posamezni OP, raven operacije, vsak program je v proračunih RS voden kot ločen projekt v NRP, Načrtu razvojnih programov) namreč vsak od upravičencev prijavi svoj projekt/svoje projekte tehnične pomoči (za aktivnosti zaposlovanja, upravljanja in izvajanja programa, informacijskih sistemov) za izvajanje posameznega operativnega programa, ki so vsebinsko natančnejša opredelitev programa. To pomeni, da v kolikor upravičenec izvaja npr. vsebinske operacije v sklopu dveh različnih OP-jev, potem prijavlja 2 ločena projekta tehnične pomoči, v katerih vsebinsko določi aktivnosti, ki jih bo izvajal in jih medsebojno med različnima OP-jema tudi razmeji (vsebinska navezanost na posamezni OP). Viri financiranja so prav tako ločeni, vsak upravičenec mora za izvajanje posameznega projekta odpreti ločeni proračunski postavki (za EU del in slovensko udeležbo), iz katerih potem posamezni projekt tudi financira. Torej v primeru izvajanja dveh projektov tehnične pomoči mora ministrstvo odpreti 4 ločene proračunske postavke.

Ob tem je še potrebno poudariti, da se aktivnosti obveščanja javnosti, študij in vrednotenj izvajajo koncentrirano, torej le na organu upravljanja, s čimer je možnost dvojnega financiranja praktično onemogočena.

Republika Slovenija pozna sistem zalaganja porabe evropskih sredstev iz proračuna RS ter naknadnega povračanja evropskih sredstev na ustrezne proračunske postavke. Ločevanje in s tem preprečevanje dvojnega financiranja je tako urejeno preventivno, predvsem v enotnem državnem računovodskem sistemu MFERAC, ki onemogoča večkratno prijavo enake listine. Za sredstva tehnične pomoči se podatki izvozijo iz sistema MFERAC v sistem ISARR, kjer obstajajo dodatne sorodne kontrole za preprečevanje dvojnega vnosa enake listine.

Kontrola po 13. členu, ki je, kot napisano zgoraj, centralno organizirana na OU za vse upravičence iz sredstev tehnične pomoči, z administrativnim preverjanjem ter kontrolo na kraju samem dodatno skrbi za preprečevanje dvojnega financiranja s strani upravičencev do sredstev tehnične pomoči.

V primeru aktivnosti, ki so horizontalne narave (se nanašajo na 2 ali 3 operativne programe) pa organ upravljanja, običajno s potrditvijo projekta tehnične pomoči, v določenih primerih pa tudi za konkretne primere, določi bodisi financiranje iz enega (t.i. možnost financiranja horizontalnih aktivnosti je navedena v okviru poglavja Tehnična pomoč OP ROPI), dveh ali celo vseh treh projektov/programov/operativnih programov (sorazmerna delitev stroškov oziroma vzpostavitev razdelilnika na ustrezni, utemeljeni podlagi), upoštevajoč določila 54. člena Uredbe št. 1083/2006/ES - torej zagotavljanje, da se projekt tehnične pomoči financira le iz enega sklada hkrati (zgoraj navedena ločena prijava projektov upravičencev po operativnih programih), medtem ko se lahko aktivnost financira iz več različnih projektov ter posledično tudi skladov hkrati, pri čemer morajo biti deleži financiranja ustrezno utemeljeni.

Zaključek

Ocenjujemo, da se sredstva tehnične pomoči sicer porabljajo v skladu s predvidevanji, pri čemer pa je eden izmed glavnih problemov ta, da realizacija izplačil ne sledi dinamiki porabe, predvideni v projektih tehnične pomoči. V letu 2010 so se sicer izvajale praktično vse podporne aktivnosti tehnične pomoči, katerih poraba bo v polni meri sledila še tudi v letu 2011 in naslednjih letih.

Na področju kadrovsko-administrativne usposobljenosti ključnih akterjev pri izvajanju OP ROPI (ministrstva, javni sklad in javna agencija, vključeni v izvajanje OP ROPI). Ocenjujemo, da se je vzpostavila ustrezna upravna kadrovska struktura z zagotovljenimi sredstvi za usposabljanje za delo na področju OP ROPI in za ostale podporne aktivnosti. V letu 2010 bodo izvedene tudi preostale zaposlitve na ostalih organih. Ocenjujemo, da so vzpostavljeni ustrezni upravni pogoji za izvajanje operativnega programa.

Na področju razvoja informacijskega sistema ISARR so se vzpostavili ustrezni pogoji za nadgradnjo sistema in prilagoditev izvajanju OP ROPI ter horizontalnih aktivnosti na področju evropske kohezijske politike, del aktivnosti bo v letu 2011 in naslednjih letih financiran iz sredstev tehnične pomoči OP ROPI, kar bo pripomoglo k polni operativnosti sistema v novem programskem obdobju. Informacijski sistem ISARR kohezijske politike v RS se financira iz sredstev tehnične pomoči vseh treh OP-jev (oziroma vseh treh projektov v NRP).

Na področju obveščanja javnosti, ki ga izvaja OU (SVLR) koncentrirano, smo na OU v letu 2010 začeli s ključnimi aktivnostmi za povečanje osveščenosti širše in posebnih javnosti (spletna stran, veliki informativni dogodki, delavnice, izhajanje mesečnika ipd.), ki se bodo nadaljevale v letu 2011 in naslednjih letih. Ocenjuje, da se aktivnosti izvajajo v skladu s predvidevanji v komunikacijskem načrtu.

Na področju študij in vrednotenj, ki jih OU (SVLR) izvaja koncentrirano, OU ocenjuje, da se bodo aktivnosti začele izvajati v letu 2011 in naslednjih letih v skladu z načrti vrednotenj in tudi v skladu z »ad hoc« potrebami, ki se bodo izkazale pri izvajanju evropske kohezijske politike.

Zaradi varčevalni ukrepov vlade Republike Slovenije cilji na projektu št. 1536-07-0047 Tehnična pomoč v okviru OP ROPI – Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013 niso bili v celoti doseženi, zato je bila realizacija za leto 2010 nižja od predvidene predvsem na področju obveščanja javnosti, upravljanja in izvajanja (izobraževanja) ter zaposlitve/delo.

# PROGRAMI ESRR/KOHEZIJSKEGA SKLADA: VELIKI PROJEKTI

Napredek pri izvajanju velikih projektov

- Projekt »Posodobitev obstoječe železniške proge Divača–Koper, faza II: obnova obstoječe železniške proge«

V juniju 2010 je bila na EK posredovana dopolnjena vloga za pridobitev sredstev. EK je 13.9.2010 izdala odločbo o potrditvi projekta. Izvajalska pogodba za etapo A je bila podpisana septembra 2009 in bo zaključena junija 2012. Višina izplačanih kohezijskih sredstev znaša 7.454.392,35  EUR in certificiranih 2.555.885,21 EUR. Javno naročilo za izvedbena dela Etape B je bilo objavljeno 13.12.2010. Podpis pogodbe se predvideva do junija 2011.

- Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko – Hodoš – 1. faza

V  V novembru 2010 je bila izdelana študija izvedljivosti, ki zajema tudi drugo fazo projekta - Modernizacijo nivojskih prehodov in izvedba podhodov na postajah, v pregled katere je vključen tudi Jaspers. V novembru 2010 so bila zaključena izvajalska dela nadgradnje odseka Pragersko - Ormož - Murska Sobota 1. etapa (odsek Ptuj – Mekotnjak). Za izvajalska dela nadgradnje odseka Pragersko - Ormož - Murska Sobota - 2. etapa (odseka Pragersko-Ptuj in Mekotnjak–Murska Sobota) je bilo javno naročilo objavljeno konec decembra 2010. V novembru 2010 je bilo objavljeno tudi javno naročilo za nadgradnjo železniške postaje Hodoš. V izvajanju je revizija projektne dokumentacije PGD za elektrifikacijo in rekonstrukcijo železniške proge Pragersko – Hodoš. V začetku 2011 je bila posredovana na MOP vloga za dopolnitev okoljevarstvenega soglasja – PVO. Vloga za pridobitev sredstev KS bo pripravljena po uskladitvi študije izvedljivosti z Jaspers, predvidoma konec prve polovice 2011.

- Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko–Hodoš za 160 km/h - 2. faza – Modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na postajah

V novembru 2010 je bila izdelana študija izvedljivosti, ki zajema tudi prvo in drugo fazo projekta - Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko–Hodoš za 160 km/h, v pregled katere je vključen tudi Jaspers. V začetku l. 2010 je bilo objavljeno javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev nivojskih prehodov in izvedbo podhodov za odseku železniške proge Pragersko - Hodoš, ki je bilo na osnovi prejetih nesprejemljivih ponudb zaključeno dne 16.08.2010. Na osnovi tega je bilo dne 31.08.2010 objavljeno novo javno naročilo, ki zaradi številnih revizijskih zahtevkov ni bilo zaključeno v l. 2010. V okviru tega javnega naročila je predvidena tudi izdelava idejnih projektov in PVO. Odkupovanje zemljišč se bo pričelo v prvi polovici l. 2011. Vloga za 2. fazo projekta bo pripravljena konec druge polovice 2011.

- Gradnja nove železniške povezave Divača–Koper: 1. Faza

Za projekt Gradnja nove železniške povezave Divača–Koper: 1. faza je v  pripravi študija izvedljivosti, ki bo pripravljena v začetku druge polovice 2011 in bo tudi predmet pregleda pobude Jaspers. Odkupi zemljišč potekajo pospešeno. Projektna dokumentacija je izdelana in revidirana. Prav tako je izdelana predinvesticijska zasnova. Izdelovalo se je tudi okoljsko poročilo, ki bo zaključeno v začetku l. 2011. DPN iz leta 2005 bo dopolnjen predvidoma do konca leta 2011. Vloga za potrditev pomoči se bo izdelovala v l. 2011 vzporedno s študijo izvedljivosti projekta.

- Projekt »Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju«

V l. 2010 je bila izdelana vsa predhodna dokumentacija, potrebna pred izdelavo projektne in investicijske dokumentacije. Prav tako so bila konec leta 2010 objavljena vsa javna naročila za izdelavo dokumentacije. V letu 2011 se bo pospešeno izvajala priprava projektne in investicijske dokumentacije, ki bo izdelana v drugi polovici 2011. V začetku 2011 bo zaključena tudi novelacija PVO in na MOP posredovana vloga za okoljevarstveno soglasje. Študija izvedljivosti in vloga za pridobitev pomoči bosta izdelani konec 3. četrtletja 2011 in posredovani v mnenje na Jaspers.¸

- Projekt »Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Pluska-Ponikve«15

Dne 17.6.2010  je bila izdana Odločba Komisije o dodelitvi sredstev. S tem se je projektu dodelilo 53.193.881 EUR sredstev iz KS. Projekt je bil predan prometu 30.6.2010. Višina izplačanih in certificiranih kohezijskih sredstev znaša 34.673.862,08 EUR. Trenutno poteka poskusno obratovanje.

- Projekt »Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Ponikve-Hrastje«

Dne 18.11.2010 je bila izdana Odločba Komisije o dodelitvi sredstev. S tem se je projektu dodelilo 34.003.658 EUR sredstev iz KS. Projekt je bil predan prometu 30.6.2010. Višina izplačanih in certificiranih kohezijskih sredstev znaša 14.950.079,05 EUR. Trenutno poteka poskusno obratovanje.

- Projekt »Avtocesta A5; BELTINCI-PINCE: Beltinci-Lendava« 15

EK je 23.07.2008 izdela Odločbo Komisije o dodelitvi sredstev. Gradnja AC odseka je bila zaključena do konca avgusta 2008 in tedaj je bil na novo zgrajeni avtocestni odsek tudi predan v promet. Za projekt so bila izplačana vsa dodeljena sredstva. Do konca leta 2009 so bila za projekt povrnjena vsa sredstva iz naslova Kohezijskega sklada v višini 41.625.250 EUR.

- Projekt »Avtocesta A4 Slivnica-Gruškovje, odsek Slivnica-Draženci« 15

EK je 12.11.2009 izdala Odločbo Komisije  o dodelitvi sredstev. Odsek je bil predan v promet 16.7.2009. Višina izplačanih in certificiranih kohezijskih sredstev znaša 65.549.506,00 EUR. Izdana je bila odločba o poskusnem obratovanju do 15.07.2011.

- Izgradnja potniškega terminala  na letališču Jožeta  Pučnika Ljubljana

Projekt bo vključen v spremembo OP ROPI. Projekt je že vključen v shemo državnih pomoči za regionalni razvoj. V pripravo investicijske dokumentacije in vloge za potrditev pomoči je že aktivno vključena pobuda Jaspers. Upravičenec naj bi v letu 2011 končal s pripravo vloge za pridobitev EU sredstev, jo uskladil s pobudo Jaspers in posredoval v potrditev Evropski komisiji.

- Nadgradnja regionalnega centra za ravnanje z odpadki v Osrednjeslovenski regiji (Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO)) 15

Sklep EK o potrditvi projekta je bil izdan dne 8.4.2009. Tekom leta so bili zaključeni postopki izbire izvajalcev za vse sklope razen za izgradnjo objekta za predelavo odpadkov (MBO). Gradnja IV. In V. odlagalnega polja v treh fazah se je zaključila in izvajalcu je bil izplačan zadnji del zadržanih sredstev. S tem se je zaključil ta del projekta. Dela na čistilni napravi izcednih vod odlagališča nenevarnih odpadkov Barje so se prav tako zaključila  Poskusno obratovanje se je pričelo 10.3.2010. Svečana otvoritev ČN je potekala 6.7.2010.

- Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem C

Projekt je bil predvidoma načrtovan kot mali projekt, vendar je zaradi zagotovitve celovitosti projekta vrednost investicije presegla mejo za male projekte. Tako je projekt opredeljen kot veliki projekt in je temu ustrezno potrebno prilagoditi tudi vlogo ter postopek potrjevanja. V letu 2010 so se nadaljevale aktivnosti za pripravo projektne in investicijske dokumentacije ter vloge za potrditev pomoči. Izvedba investicije še ni pričela.

- Oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini

V letu 2010 je bila vloga za potrditev pomoči dopolnjena na podlagi pripomb Evropske komisije.  Končna in usklajena verzija vloge je bila posredovana Evropski komisiji v mesecu avgustu 2010. Osnutek sklepa Evropske komisije o potrditvi projekta je bil pripravljen v mesecu novembru 2010, vendar končni sklep ni bil izdan do konca leta 2010. Izvedba del se še ni začela.

- Nadgradnja sistema spremljanja vodnega okolja v Sloveniji15

Sklep Evropske komisije o potrditvi projekta je bil izdan 25.5.2010. V letu 2010 je bilo v okviru projekta "Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji" izvedenih 8 javnih naročil, od katerih je bilo podpisanih in finančno realiziranih (ali so še v izvajanju) 15 pogodb v skupni vrednosti 2.367.753 €. V omenjenem letu je bilo porabljeno 1.213.882 € (od tega je/bo EU prispevala iz kohezijskih sredstev 85% ali skoraj 1.031.800 €). Izplačanih pa je bilo 626.097 EUR.

Napredek pri financiranju velikih projektov

Skupaj je bilo do konca leta 2010 potrjenih 7 velikih projektov. Skupaj je bilo tem 7 velikim projektom dodeljeno 390.648.108 evrov, kar predstavlja 23,8% razpoložljivih sredstev Skupnosti OP ROPI v celotnem programskem obdobju..

V letu 2010 so bili potrjene 3 veliki projekti, in sicer: Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Pluska-Ponikve, Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Ponikve-Hrastje in Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji. Skupaj je bilo tem trem projektom dodeljeno 183.125.755,22 evrov sredstev.

Tabela 74: Pregled finančne realizacije potrjenih velikih projektov

|  | Velik projekt | Celotna vrednost | Dodeljena Sredstva EU | Višina izplačanih EU sredstev na dan 31.12.2010 | % izplačanih EU sredstev glede na dodeljena EU sredstva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izgradnja avtocestnega odseka Beltinci-Lendava (Avtocesta A5; BELTINCI-PINCE) | 116.458.864 | 41.625.251 | 41.625.250 | 100 % |
| 2 | Nadgradnja regionalnega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) v Osrednjeslovenski regiji | 143.921.874 | 77.571.941 | 7.571.483 | 9,76% |
| 3 | Izgradnja avtocestnega odseka Slivnica-Draženci (Avtocesta A4: Slivnica – Gruškovje) | 278.243.345 | 88.325.161 | 65.549.506 | 74,21% |
| 4 | Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje vodnega okolja v Sloveniji | 32.962.821 | 27.792.065 | 1.031.799 | 3,71% |
| 5 | Izgradnja avtocestnega odseka Pluskva-Ponikve (Avtocesta A2; Bič-Hrastje) | 123.936.375 | 53.193.882 | 34.673.862 | 65,18% |
| 6 | »Posodobitev obstoječe železniške proge Divača–Koper, faza II: obnova obstoječe železniške proge« | 129.884.191 | 68.136.151 | 7.454.392 | 10,94% |
| 7 | Izgradnja avtocestnega odseka Ponikve-Hrastje (avtocesta A2; Bič-Hrastje) | 95.035.955 | 34.003.658 | 14.950.079 | 43,97% |
| SKUPAJ | 920.443.425 | 390.648.109 | 172.856.371 | 44,25% |

Kakršna koli sprememba okvirnega seznama velikih projektov v operativnem programu / Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Predlog sprememb RP in PU Železniška infrastruktura:

- Veliki projekt »Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko – Hodoš za 160 km/h«, se bo razdelil na dva velika projekta:

- »Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko-Hodoš za 160 km/h – 1. faza«, ki bo zajemala nadgradnjo, rekonstrukcijo in elektrifikacijo železniške proge;

- »Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko-Hodoš za 160 km/h – 2. faza«, ki bo zajemala modernizacijo nivojskih prehodov in izvedbo podhodov na postajah na navedenem odseku železniške proge.

- Pri projektu »Gradnja nove železniške povezave Divača-Koper«, bo prišlo do spremembe ocenjene vrednosti na osnovi ugotovitve o izvedljivosti dokončanja le 1. faze projekta do konca l. 2015.

- Iz indikativnega seznama rezervnih projektov železniške infrastrukture so bili  izločeni vsi projekti, kjer stanje pripravljenosti investicijske dokumentacije ne omogoča izvedbo projektov do konca leta 2015, hkrati so bili na rezervno listo projektov vključeni projekti, ki lahko nadomestijo projekte na prioritetni listi v primeru večjih težav pri izvajanju le teh. Med drugim bo na seznam rezervnih projektov umeščen veliki projekt Nadgradnja signalno-varnostnih naprav na železniški progi Zidani Most-Šentilj. Iz indikativnega seznama rezervnih projektov pa bodo izločeni naslednji veliki projekti: Nadgradnja proge Celje-Pragersko-Šentilj za 160 km/h, Gradnja drugega tira/Nova dvotirna proga Ljubljana-Jesenice/državna meja z Avstrijo in Gradnja drugega tira na progi Maribor-Šentilj/državna meja z Avstrijo.

Predlog sprememb RP Cestna in pomorska infrastruktura – KS

  - Področje cest:  Ni sprememb v seznamu velikih projektov

  - Področje pomorstva: Namesto projekta »Razvoj pristaniške infrastrukture - gradnja operativnih obal« v pristanišču Koper, se bo v OP ROPI vključil projekt »Poglobitev vplovnega kanala v bazen I v koprskem tovornem pristanišču«.

Predlog sprememb RP Prometna infrastruktura – ESRR

  - Področje letalske in letališke infrastrukture: Projekt »Posodobitev kontrole zračnega prometa« se ne bo sofinanciral in bo umaknjen iz seznama prednostnih projektov, na seznam pa bo umeščen projekt »Izgradnja potniškega terminala na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana«.

Predlog sprememb RP Ravnanje s komunalnimi odpadki

- Na prednostni seznam se bo na novo umestil veliki projekt »Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica«

- Oba projekta termične obdelave odpadkov (Maribor in Ljubljana) bosta zaradi spremenjenega časovnega plana izvedbe premaknjena iz seznama prednostni projektov na seznam rezervnih projektov.

Predlog sprememb RP Ravnanje s komunalnimi odpadki

Ni sprememb v seznamu velikih projektov.

Predlog sprememb RP Varstvo okolje – Področje voda

- Področje odpadne vode

- Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke« postane mali projekt

- Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja« postane mali projekt

  - Področje oskrbe s pitno vodo

- Obstoječi veliki projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja« se bo razdelil na tri samostojne projekte, od katerih bo le eden veliki projekt:

- »Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem A (lendavsko območje)« – mali projekt;

- »Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem B (Goričko)« – veliki projekt;

- »Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem C (Prlekija)« – mali projekt.

- Zaradi povečanja celotne ocenjene vrednosti bo obstoječi projekt »Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa« postal veliki projekt.

Te predvidene spremembe v seznamu velikih projektov imajo potencialno neposredne vplive na kazalnike ter morebitne druge vsebine OP ROPI, zato bodo dogovorjene z Evropsko Komisijo in bodo, v kolikor bo to potrebno, upoštevane v spremembi OP ROPI.

# INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI

## 5.1. Uvod

V letu 2010 je bila izvedena večina načrtovanih komunikacijskih aktivnosti, ki so podrobneje predstavljene v nadaljevanju poročila.

Osrednja komunikacijska aktivnost v okviru OP ROPI v letu 2010 je bila informativna promocijska kampanja »Evropa izobražuje – 1000 tečajev za 1000 voznikov. Osrednji namen omenjene kampanje je bil dvigniti raven seznanjenosti javnosti o projektih (s posebnim poudarkom na prometnih projektih), ki jih Evropska unija sofinancira na podlagi Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI).

Dvofazna promocijska kampanja, ki se je pričela konec maja z njeno najavo na velikem dogodku, je bila zelo dobro sprejeta tako v javnosti kot tudi s strani medijev.

Poleg omenjene kampanje pa je organ upravljanja tudi v letu 2010 izvedel osnovne ukrepe s področja informiranja in obveščanja javnosti, ki so predvideni v uredbi  1828/2006, in sicer:

- vsaj ena obsežna informacijska dejavnost na leto,

- izobešanje zastave Evropske unije 9. maja za en teden pred poslopjem vsakega OU,

- elektronska ali drugačna objava seznama upravičencev, imen operacij in zneska javnih sredstev.

Poleg tega pa je organ upravljanja izvedel še druge ukrepe informiranja in obveščanja javnosti, ki bodo natančneje predstavljeni v nadaljevanju poročila.

V letu 2010 ni bilo nikakršnih dopolnitev ali sprememb Komunikacijskega načrta.

## 5.2. Obvezni oz. osnovni ukrepi informiranja in obveščanja po uredbi evropske komisije (ES) št. 1828/2006

OU je v letu 2010 izvedel t.i. osnovne oz. obvezne ukrepe s področja informiranja in obveščanja javnosti, ki jih predvideva uredba Komisije (ES) št. 1828/2006. Omenjeni ukrepi bodo v nadaljevanju  tudi podrobneje predstavljeni.

Obsežna informacijska dejavnost

Sektor za Kohezijski sklad Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) je 26. maja 2010 na Vranskem organiziral veliki informativni dogodek, na katerem je bilo predstavljeno izvajanje Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI). Dogodka so se poleg ministra dr. Henrika Gjerkeša in direktorice Urada za kohezijsko politiko v SVLR mag. Mateje Čepin, med drugim udeležili tudi visoki predstavnik Generalnega direktorata Evropske komisije za regionalno politiko Marc Botman, predstavnik pobude JASPERS Axel Hörhager, kot tudi drugi povabljeni, vključno z upravičenci, ki so predstavili projekte, ki se v Sloveniji izvajajo s pomočjo sredstev evropske kohezijske politike. V okviru omenjenega dogodka, ki so se ga udeležili tudi novinarji,  je bil najavljen pričetek kampanje »Evropa izobražuje – 1000 tečajev za 1000 voznikov«, udeleženci pa so lahko na t.i. touchscreen monitorju preverili svoje poznavanje porabe evropskih sredstev v Sloveniji ter se podrobneje seznanili tudi s prometnimi projekti, ki so na podlagi OP ROPI sofinancirani iz ESRR. V zvezi z omenjenim dogodkom kot tudi z napovedanim pričetkom kampanje je bilo medijem posredovano sporočilo za javnost.

Izobešanje zastave Evropske unije 9. maja za en teden pred poslopjem vsakega OU

V skladu z nacionalno zakonodajo je v Republiki Sloveniji pred vsakim poslopjem državnega organa (in ne zgolj organa upravljanja) zastava Evropske unije skupaj z nacionalno zastavo izobešena skozi vse leto – torej tudi v tednu ob 9. maju – Dnevu Evrope.

Objava seznama upravičencev

Sektor za Kohezijski sklad je v letu 2010 redno posodabljal seznam upravičencev. Omenjeni seznam se posodobi ob vsaki izdani odločbi – ko gre za neposredno potrjene operacije – oz. takoj po pravnomočnosti sklepov, v primeru izbora operacij v okviru javnih razpisov.

Seznam upravičencev je objavljen na spletni strani organa upravljanja. Konec leta 2010 je organ upravljanja posodobil portal evropske kohezijske politike v Sloveniji ter s tem tudi  seznam upravičencev. Seznam upravičencev v letu 2010 tako še ni bil dokončno oblikovan in se bo v čim krajšem možnem času uredil in posredoval v objavo.

## 5.3. Uresničevanje komunikacijskega načrta

Organ upravljanja je uspešno uresničil aktivnosti, ki jih je v komunikacijskem načrtu predvidel za leto 2010. Priložena tabela je neposredno povzeta iz komunikacijskega načrta.

Tabela 75a: Koledar izvedbe aktivnosti – 1.del

| LETO KOMUNIKACIJSKO ORODJE | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| splet |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| objava seznama upravičencev | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| oblikovanje seznama prejemnikov elektronskih sporočil | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Tabela 75b: Koledar izvedbe aktivnosti – 2.del

| LETO KOMUNIKACIJSKO ORODJE | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| informiranje in oglaševanje |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| odnosi z javnostmi oz. sodelovanje z mediji | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| oblikovanje celostne grafične podobe | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tiskano in elektronsko gradivo | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| promocijski izdelki | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| medijski in multimedijski izdelki |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| dogodki | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| izobraževanje in usposabljanje | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| dodatne oblike informiranja javnosti in ciljnih skupin | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Raziskave javnega mnenja |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Študije in vrednotenja |  |  |  | X |  |  |  |  | X |

5.3.1. Spletne strani

V letu 2010 smo s pomočjo spletne strani  http://www.euskladi.si nadaljevali z obveščanjem javnosti o kohezijski politiki v Sloveniji. Na omenjenem naslovu so se lahko obiskovalci seznanili z osnovnimi informacijami o organu upravljanja, najpomembnejšimi dokumenti za novo programsko obdobje 2007-2013, poleg tega pa so predstavljeni tudi projekti, objavljeni razpisi, seznami upravičencev, novice (vključno z arhivom le-teh). Konec leta 2010 pa se je spletna stran posodobila in zaživela na novem naslovu www.eu-skladi.si. Od postavitve spletne strani sredi marca 2008 je bilo do konca leta 2010 zabeleženih 2.076.855 obiskov, od tega je bilo  1.043.555 obiskov v letu 2010.

5.3.2. Oblikovanje seznama prejemnikov elektronskih sporočil

Organ upravljanja je dopolnjeval oblikovani seznam elektronskih naslovov, s pomočjo katerih naslovnikom pošilja elektronsko publikacijo z naslovom Kohezijski e-kotiček, obvešča pa jih tudi o aktualnih izobraževanjih in usposabljanjih na področju evropske kohezijske politike kot tudi o organizaciji različnih delovnih srečanj, sestankov kot tudi sejah nadzornih odborov. Do konca leta 2010 je bilo na omenjene novičke prijavljenih 1832 prejemnikov, od tega se je v omenjenem poročevalskem obdobju na novo prijavilo 182 prejemnikov.

5.3.3. Informiranje in oglaševanje

V okviru tega sklopa je potekala informativno-promocijsko kampanja »Evropa izobražuje - 1000 tečajev za 1000 voznikov«, ki jo je Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) izvajala in jo še vedno izvaja v sodelovanju z Avto moto zvezo Slovenije (AMZS). Z omenjeno kampanjo želimo prispevati k večji seznanjenosti javnosti o projektih, ki so v Sloveniji sofinancirani s pomočjo sredstev Evropske unije ter doprinesti k večji prometni varnosti. Začrtana promocijska kampanja tako predstavlja dodano vrednost prometnim projektom, ki se izvajajo s pomočjo sredstev Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj, kot so npr. gradnje avtocest in državnih cest, obvoznic, izven nivojskih križanj in kolesarskih stez.

Kako je bila kampanja zastavljena?

Na spletni strani www.euskladi.si je bila objavljena anketa, v okviru katere je lahko posameznik preizkusil svoje znanje poznavanja Evropske unije, porabe sredstev evropske kohezijske politike v Sloveniji in prometne varnosti. Vprašalnik je bil zastavljen tako, da se je iz baze vprašanj vsakič generiralo 7 vprašanj.

V primeru, da je udeleženec pravilno odgovoril na vsa zastavljena vprašanja, se je lahko brezplačno prijavil na tečaj varne vožnje (do zapolnitve mest 1000 tečajev) v Centru varne vožnje na Vranskem. Udeleženci, ki pa so pravilno odgovorili na več kot polovico zastavljenih vprašanj, so prejeli praktične tolažilne nagrade.

Tečajniki so se preizkusili na poligonu Centra varne vožnje, kjer so nadgradili svoje znanje s tega področja - se seznanili z vozno-fizikalnimi osnovami, zavorno tehniko, reakcijami vozila, vzroki, ki povzročajo zanašanje vozila, pasivnimi in aktivnimi varnostnimi napravami vozila, posebnostmi in nevarnostmi vožnje na avtocestah ter hitrih cestah ter se preizkusili v praktičnem delu za volanom.

V okviru kampanje so bila uporabljena naslednja komunikacijska orodja:

- sporočila za javnost,

- e mesečnik Kohezijski e-kotiček,

- e-publikacija Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, Euexpress,

- letaki,

- bannerji,

- radijske oddaje,

- članki v Moto revija .

Rezultati promocijske kampanje

- 1000 posameznikov, ki so po izpolnjeni anketi dobro seznanjeni z izvajanjem evropske kohezijske politike v Sloveniji in bolje usposobljeni glede varnosti v prometu

- skoraj 2000 posameznikov – prejemnikov tolažilnih nagrad, ki so po izpolnjeni anketi seznanjeni z izvajanjem evropske kohezijske politike (pravilno odgovorili na 5 od 7 vprašanj)

- več kot 5000 uporabnikov, ki so odgovarjali na anketo, vendar niso bili dovolj uspešni za tečaj oz. nagrado, vendar so se tudi seznanili z izvajanjem evropske kohezijske politike

Povratna informacija o promocijski kampanji je bila zelo pozitivna (v okviru 2. faze so se mediji sami javljali in naprošali za intervjuje ter dodatne informacije).

Poleg omenjene kampanje pa je bilo v letu 2010 posnetih in predvajanih tudi 8 radijskih oddaj, ki so se predvajale na Valu 202 (Radio Slovenija), ki je ena izmed najbolj poslušanih radijskih postaj v Sloveniji (podatkih nacionalne raziskave Radiometrija, ki jo je opravilo podjetje Media Pool).

V okviru omenjenih oddaj so izkušnje pri koriščenju evropskih sredstev predstavili upravičenci. Med drugim je bil – poleg napovedi razpisov ter aktualnih dogodkov predstavljen tudi velik okoljski projekt, poimenovan tudi BOBER -  Boljše Opazovanje za Boljše Ekološke Rešitve (nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje  stanja vodnega okolja v Sloveniji).

5.3.4. Odnosi z  javnostmi oz. sodelovanje z mediji

Z namenom boljše in podrobnejše seznanjenosti novinarjev v Sloveniji s črpanjem sredstev iz Kohezijskega sklada, potrjenimi operacijami kot tudi s samim postopkom pridobivanja sredstev je Sektor za Kohezijski sklad medije obveščal tudi s sporočili za javnost. Omenjena sporočila so bila medijem posredovana ob vsakem pomembnejšem dogodku – tako ob organizaciji različnih dogodkov (delavnic, seminarjev, konferenc kot tudi ob izdaji odločb o dodelitvi sredstev za sofinanciranje kohezijskih projektov). Poleg poslanih sporočil na horizontalni ravni je bilo s strani Sektorja za Kohezijski sklad pripravljenih in medijem posredovanih 16 sporočil za javnost. Na podlagi izvedenih dogodkov kot tudi na podlagi posredovanih sporočil je bilo v medijih zabeleženih 35 objav.

Še vedno pa je OU premalo pozornosti namenil »izobraževanju« novinarjev s področja izvajanja kohezijske politike, in sicer tudi v okviru t.i. neformalnih briefingov, v okviru katerih bi novinarjem podrobneje predstavili delovanje Kohezijskega sklada, načina črpanja sredstev, priprava projektov, ipd., saj se vse prevečkrat zgodi, da je v medijih zaslediti članke z negativno konotacijo, ki pa so pogosto tudi rezultat nerazumevanja delovanja samega sistema in zakonodaje, na podlagi katere temelji črpanje evropskih sredstev.

5.3.5. Tiskano in elektronsko gradivo

Tiskano gradivo

V letu 2010 je bilo natisnjenih 10.000 letakov, ki so bili razdeljeni po celotnem ozemlju Republike Slovenije in so obveščali o informativno-promocijski kampanji »Evropa izobražuje - 1000 tečajev za 1000 voznikov«.

Elektronsko gradivo

Organ upravljanja je v letu 2010 nadaljeval z izdajanjem elektronskih novic. V letu 2010 je bilo izdanih 11 številk elektronskih novic z naslovom Kohezijski e-kotiček, ki vsebujejo informacije o odprtih razpisih ter napovedi razpisov, kontaktnih osebah, primerih dobrih praks, napovedih različnih izobraževanj, dogodkov, delavnic kot tudi o drugih aktualnih informacijah. Omenjene novice so naslovljene na več kot 1800 prejemnikov elektronskih sporočil. Med omenjenimi prejemniki so zajete vse v komunikacijskem načrtu zajete ciljne skupine. V letu 2010 se je na omenjene novice na novo prijavilo 182 prejemnikov omenjenih novičk.

5.3.6. Promocijski izdelki

V letu 2010 so bili potisnjeni s celostno grafično podobo promocijski izdelki za veliki informativni dogodek in kampanjo. Potisnjeni so bili odsevni jopiči (1.200), odsevni trakovi (1.200), odsevne kresničke (1.000), zložljive vrečke (1.000), zložljive stiskalnice za plastenke (1.200) in USB ključi (500). Večina promocijskih izdelkov je bilo namenjenih nagrajencem ankete, ki so pravilno odgovorili na določeno število vprašanj v okviru informativno – promocijske kampanje »1000 tečajev za 1000 voznikov«.

5.3.7. Dogodki

Sektor za Kohezijski sklad je v letu 2010 nadaljeval z rednimi delovnimi srečanji s posredniškimi telesi. Omenjena srečanja so ločeno organizirana približno dvakrat mesečno, in sicer za vsako posredniško telo posebej. Poleg velikega informativnega dogodka na Vranskem in nadzornega odbora za OP ROPI je organ upravljanja skupaj s predstavniki Ministrstva za gospodarstvo januarja 2010 organiziral delavnico za potencialne upravičence s področja trajnostne rabe energije.

Tabela 76: Seznam izvedenih dogodkov

| DATUM IN KRAJ | NAZIV DOGODKA | VRSTA DOGODKA | UDELEŽENCI |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. januar Brdu pri Kranju | informativna delavnica za potencialne prijavitelje razpisov s področja trajnostne rabe energije (energetska izraba lesne biomase) | informativna delavnica | potencialni upravičenci, predstavniki posredniškega telesa in organa upravljanja |
| 12. februar Ljubljana | informativna delavnica za potencialne prijavitelje v okviru razpisa Energetska sanacija stavb pravnih oseb javnega prava s področja zdravstva | informativna delavnica | potencialni upravičenci, predstavniki posredniškega telesa in organa upravljanja |
| 26. maj Center varne vožnje Vransko | veliki informativni dogodek | informativni dogodek o uresničevanju OP ROPI | širša zainteresirana javnost, predstavniki EK in Jaspersa predstavniki občin, komunalnih podjetij, novinarji, predstavniki OU, PT, PO… |
| 4. junij Brdo pri Kranju | nadzorni odbor za OP ROPI | nadzorni odbor | Člani NO, predstavniki EK, organa upravljanja in posredniških teles. |
| 21. december Ljubljana | delovno srečanje OU s predstavniki vseh treh posredniških teles, organa za potrjevanje in urada za nadzor proračuna o izvajanju projektov v okviru programskega obdobja 2007-2013 ter ogled projekta Rcero Ljubljana (prostori Snage) | delovno srečanje | predstavniki vseh treh posredniških teles (MOP, MZP, MG), organa za potrjevanje in urada za nadzor proračuna |

5.3.8. Dodatne oblike informiranja javnosti in ciljnih skupin

Organ upravljanja je v vsakem sektorju določil kontaktno osebo, ki je zadolžena za posredovanje informacij potencialnim upravičencem kot tudi posredniškim telesom in drugim organom, ki sodelujejo pri izvajanju operativnih programov. V Sektorju za Kohezijski sklad smo v sodelovanju s sodelavci v enoti za tehnično pomoč odgovorili na več kot 150 vprašanj, ki so bila posredovana pisno ali ustno po telefonu.

5.3.9. Raziskave javnega mnenja

Tudi v letu 2010 je bila izvedena raziskava javnega mnenja glede evropske kohezijske politike v Sloveniji. Telefonska anketa z reprezentativnim vzorcem 1500 anketirancev je bila izvedena novembra. Za razliko od leta poprej je v tokratni anketi bistveno manjši delež anketiranih, ki pozitivno ocenjujejo vpliv evropskih sredstev za razvoj Slovenije. V letu 2010 je tako le dobrih 27% menilo, da je učinek evropskih sredstev za razvoj Slovenije velik ali zelo veliko, medtem ko je bil v letu 2009 omenjeni delež 60 %. Pri tem se med drugim postavlja tudi vprašanje koliko so pravzaprav tovrstne raziskave tudi merodajne, upoštevajoč dejstvo, da je podobna raziskava Evropske komisije (o zavedanju ter prepoznavnosti EU regionalne politike) Eurobarometer 2010, ki je bila izvedena junija 2010 postregla s povsem drugačnimi oz. nasprotnimi rezultati.

Po omenjeni raziskavi so anketiranci v Sloveniji pozitivno ocenili omenjena sredstva za razvoj regije, in so celo nad povprečjem EU 27, kar je razvidno tudi iz priloženega grafikona.

Graf 9: Rezultati raziskave Evropske komisije o zavedanju ter prepoznavnosti EU regionalne politike - Eurobarometer 2010 iz junija 2010

Pri tem je zanimiva tudi ugotovitev nacionalne raziskave, ki je pokazala, da je izmed operativnih programov s 30% najbolj prepoznan ravno Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture, po drugi strani pa je izmed skladov, najmanj poznan Kohezijski sklad s 15%.

V okviru preverjanja stopnje zanimanja za posamezne razpise se je izkazalo, da je med anketiranci največ zanimanja, in sicer kar 74%, za razpise s področja trajnostne rabe energije ter s področja sofinanciranja zaposlitev visoko kvalificiranega osebja v podjetjih, za katere je zanimanje izkazalo 70% vprašanih iz skupine delodajalcev, lastnikov podjetja, vodstva podjetja in samozaposleni.

Tabela 77a: Pregled uresničevanja komunikacijskega načrta v letu 2010 –1. del

| Kazalniki | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) število obiskov spletne strani | št. obiskov | Dosežek | 0 | 370.759 | 662.541 | 1.043.555 | 2.076.855 |
|  |  | Cilj | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
|  |  | Izhodišče | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) število izvedenih dogodkov po uredbi | št. dogodkov | Dosežek | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  |  | Cilj | 24/8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  |  | Izhodišče | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) število drugih dogodkov | št. dogodkov | Dosežek | 0 | 7 | 3 | 4 | 14 |
|  |  | Cilj | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  | Izhodišče | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) odstotek vprašanih, ki pozitivno ocenjujejo prispevek evropske kohezijske politike | % | Dosežek | 0 | 20,9% | 60% | 27% | Pov.36% |
|  |  | Cilj | >50% | >50% | >50% | >50% | >50% |
|  |  | Izhodišče | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) število tiskovin -natisnjenih | št. izvodov | Dosežek | 0 | 4.000 | 2.000 | 10.000 | 16.000 |
|  |  | Cilj | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|  |  | Izhodišče | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) število tiskovin- distribuiranih | št. izvodov | Dosežek | 0 | 930 | 800 | 14.270 | 16.000 |
|  |  | Cilj | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|  |  | Izhodišče | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela 77b: Pregled uresničevanja komunikacijskega načrta v letu 2010 –2. del

| Kazalniki | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7) število radijskih oddaj in spotov | št. oddaj in spotov | Dosežek | 10 | 10 | 10/536 | 8 | 38/536 |
|  |  | Cilj | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  |  | Izhodišče | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8) število naslovnikov elektronskih sporočil | št. naslovnikov | Dosežek | 0 | 1444 | 1650 | 1832 | 1832 |
|  |  | Cilj | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  |  | Izhodišče | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9) število posredovanih elektronskih sporočil z informativno vsebino | št. sporočil | Dosežek | 48 | 173 | 116 | 150 | 487 |
|  |  | Cilj 19 | 800/267 | 267 | 267 | 267 | 267 |
|  |  | Izhodišče | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10) število objavljenih člankov in televizijskih prispevkov kot rezultat dogodkov | št. člankov/TV prispevkov | Dosežek | 10 | 12 | 74 | 35 | 131 |
|  |  | Cilj 19 | 60/20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  | Izhodišče | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela 78: Finančni pregled po posameznih komunikacijskih orodjih – poraba po letih

|  | splet | informiranje in oglaševanje | oblikovanje celostne grafične podobe | tiskano in elektronsko gradivo in promocijski izdelki | medijski in multimedijski izdelki | dogodki | raziskave javnega mnenja | študije in vrednotenja | druge aktivnosti | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 0 | 0 | 2.280,00 | 22.860,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.140,23 |
| 2008 | 15.623,44 | 29.205,95 | 0 | 22.794,34 | 0 | 64.844,45 | 6.840,00 | 0 | 4.481,48 | 143.789,66 |
| 2009 | 7.283,28 | 107.267,39 | 0 | 45.825,80 | 0 | 7.591,53 | 3.180,00 | 0 | 820,80 | 171.968,80 |
| 2010 | 6.676,34 | 3.688,00 | 0 | 27.902,36 | 0 | 69.599,25 | 0,00 | 0 | 0 | 107.865,95 |
| SKUPAJ | 29.583,06 | 140.161,34 | 2.280,00 | 119.382,73 | 0 | 142.035,23 | 10.020,00 | 0 | 5.302,28 | 448.764,64 |

Izračun v letu 2007 je bil napačen in se je popravil v skladu z realizacijo v obdobju 2007-2010.

Tabela 79: Finančni pregled po posameznih komunikacijskih orodjih – razpoložljiva sredstva za celotno programsko obdobje OP ROPI in delež porabe do vključno leta 2010

|  | splet | informiranje in oglaševanje | oblikovanje celostne grafične podobe | tiskano in elektronsko gradivo in promocijski izdelki | medijski in multimedijski izdelki | dogodki | raziskave javnega mnenja | študije in vrednotenja | druge aktivnosti | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKUPAJ | 68.300 | 404.000 | 2.780 | 411.330 | 26.040 | 692.350 | 65.620 | 59.580 | 70.000 | 1.800.000 |
| DELEŽ PORABE DO KONCA 2010 GLEDE NA RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA 2007- 2010 | 43% | 35% | 82% | 29% | / | 21% | 15% | / | 8% | 25% |

# VREDNOTENJE KOMUNIKACIJSKEGA NAČRTA INFORMIRANJA IN OBVEŠČANJA JAVNOSTI O IZVAJANJU OPERATIVNIH PROGRAMOV V PROGRAMSEKM OBDOBJU 2007-2013

Vmesno vrednotenje ocenjuje napredek v smeri doseganja ciljev v okviru komunikacijskega načrta in je namenjeno izboljšanju kakovosti, učinkovitosti in uspešnosti izvajanja komunikacijskega načrta s pomočjo priporočil podanih na podlagi analize uspešnosti in učinkovitosti komunikacijskega načrta. V okviru vrednotenja so bile uporabljene štiri metodologije: ocenjevanje različnih gradiv; analiza zbranih podatkov na podlagi letnih poročil; analiza podatkov javnomnenjskih raziskav ter izvedba in analiza ankete, ki je bila izvedena med prejemniki elektronskega biltena.

Cilj komunikacijskih načrtov držav članic je skupaj z Evropsko komisijo čim bolj transparentno obveščati in osveščati evropske državljane o porabi evropskih sredstev. Davkoplačevalci EU so dolžni izvedeti, na kakšen način so porabljena davkoplačevalska sredstva in kakšen učinek ima to za njih predvsem v primeru t.i. velikih projektov. SVLR je pripravila en komunikacijski načrt za vse tri operativne programe, saj je OU za OP ROPI, OP RČV in OP RR, zato se je izvedlo tudi eno vrednotenje. Komunikacijski načrt opredeljuje, kako bo OU izvajal aktivnosti informiranja in obveščanja o dosežkih operativnih programov, saj je njegov osrednji namen informiranje in osveščanje celotnega prebivalstva v Sloveniji o vlogi EU pri sofinanciranju operacij iz KS, ESRR in ESS, njihovem delovanju in učinkih ter ne nazadnje tudi o možnostih, pogojih in načinu pridobivanja sredstev.

Vse aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti se izvajajo na dveh ravneh: (i) na nacionalni ravni poteka obveščanje in informiranje javnosti s strani OU – tudi skupaj s PT in (ii) projektni ravni, kjer so projekti predstavljeni s strani upravičencev ter širijo dober glas o finančnem prispevku EU v svojem lokalnem/regionalnem okolju.

Napredek glede izvajanja aktivnosti obveščanja javnosti na polovici programskega obdobja 2007-2013 je očiten ter v skladu s komunikacijskim načrtom. Glede na dokaj skromno kadrovsko zasedbo smo s približno 20% vseh razpoložljivih sredstev v te namene dosegli in ponekod celo presegli zastavljene kazalnike. Posledično so doseženi tudi cilji v komunikacijskem načrtu. V nadaljevanju so podane ugotovitve glede napredka za različne sklope aktivnosti, ki so bili izvedeni v obdobju 2007-2010.

Logotipi se pri izvajanju evropske kohezijske politike v Sloveniji uporabljajo konsistentno in v skladu s CGP tako s strani OU kot tudi posredniških teles in prejemnikov sredstev (na razpisnih dokumentacijah, pogodbah, dopisih, vabilih, objavah, itd.). Upravičenci in prejemniki sredstev so dobro seznanjeni z njihovo uporabo, pri čemer so bila v veliko pomoč Navodila organa upravljanja informiranja in obveščanja javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013 in pojasnila na različna vprašanja s strani vsebinskih sektorjev.

Na področju tiskanih gradiv je OU sprva tiskal temeljna gradiva za izvajanje evropske kohezijske politike v Sloveniji, ki še niso bila vizualno dodelana in poenostavljena za splošno javnost. Kasneje so vsebinski sektorji pripravili kratko in pregledno brošuro, ki je z osnovnimi informacijami in primeri dobrih praks predstavila bistvena sporočila in dejstva OP ROPI, OP RR in OP RČV. Te brošure so sovpadale z medijsko kampanjo in panoji, ki so že s slikovnim gradivom nakazali ključna sporočila in tematiko operativnega programa. Na tej podlagi so bili tiskani tudi bloki in koledarji. Ugotavlja se, da je OU vzpostavil vizualno podobo, ki jo poskuša predstavljati vsebino operativnih programov na koherenten, konsistenten in uporabniku prijazen način.

Napredek je opazen tudi pri organizaciji dogodkov, saj OU poskuša aktivno vključevati tudi splošno javnost in ne samo akterje, vključene v izvajanje kohezijske politike v Sloveniji. S takšnim pristopim želi čim bolj približati črpanje evropskih sredstev svojim državljanom.

Spletna stran (www.eu-skladi.si) OU o kohezijski politiki v Sloveniji je z decembrom 2010 zaživela v novi preobleki. Spletna stran je tako bolj pregledna in uporabniku prijazna, kar so potrdili tudi njeni uporabniki. Tako kot pri ostalih aktivnostih je tudi tu prisoten napredek, saj OU poskuša vse svoje aktivnosti nadgrajevati na podlagi izkušenj in vpeljati nove sveže ideje.

Izpostavili bi zelo uspešen elektronski bilten z naslovom Kohezijski e-kotiček, ki je začel izhajati leta 2008 in je do leta 2010 postal prepoznaven ter vsak mesec, z izjemo avgusta, obvešča prejemnike o razpisih, napovedih dogodkov, primerih dobrih praks in drugih aktualnih novicah. Število prejemnikov se iz meseca v mesec povečuje. Prejemniki imajo tudi možnost predlagati nove teme in primere uspešnih projektov. Obiskovalci spletne strani imajo možnost prijave in odjave na elektronski bilten Kohezijski e-kotiček. Na podlagi opravljene ankete med prejemniki elektronskega biltena se zdi 84% anketirancem koristen oziroma zelo koristen.

V okviru informiranja in oglaševanja se prav tako lahko zazna napredek, saj je bila v letu 2010 izvedena informativno-promocijska kampanja z aktivno vključitvijo splošne javnosti, ki so si s pravilnimi odgovori na anketo objavljeno na spletni strani prislužili tečaj varne vožnje ali tolažilno nagrado (promocijski material). OU je na eni strani želel prispevati k večji seznanjenosti javnosti o projektih, ki so v Sloveniji sofinancirani s strani EU, po drugi strani pa tudi prispevati k večji varnosti v prometu. Začrtana promocijska kampanja je tako predstavljala dodano vrednost prometnim projektom, ki se izvajajo s pomočjo sredstev KS in ESRR, kot so npr. gradnje avtocest in državnih cest, obvoznic, izven nivojskih križanj in kolesarskih stez. V okviru OP  RR pa je OU nadgradil dogodek z nagradnim kvizom, kjer so izžrebanci prejeli vstopnico za ogled Parka Škocjanskih jam, ki je bil sofinanciran iz ESRR. S področja OP RČV pa je OU kot soorganizator aktivno sodeloval na zaposlitvenemu sejmu. Sektor za Evropski socialni sklad aktivno sodeluje tudi z Generalnim direktoratom za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti v okviru skupnih aktivnosti kot so spoti, brošure s primeri dobrih praks, zgodbe o vplivu ESS na navadne ljudi in njihovo življenje,ipd.

Javnomnenjske raziskave so pokazale, da je v povprečju preko 80% anketirancev seznanjenih z obstojem evropskih sredstev, ki so namenjena razvoju držav članic in njenih regij. V nadaljevanju se je tako treba usmeriti v rezultate projektov, ki se dosegajo na terenu in prikazati konkretne dosežke za prebivalce. Najboljši način za to so osebne zgodbe prejemnikov evropskih sredstev, s čimer se lahko doseže boljše razumevanje ciljev oziroma bistva črpanja evropskih sredstev. Izkazalo se je tudi, da je treba razmišljati o svežih in drugačnih pristopih v primerjavi s konvencionalnimi komunikacijskimi orodji. Zelo popularna postajajo socialna omrežja, kot so facebook in twitter, vendar je OU trenutno še zadržan do njihove uporabe, poleg tega pa je zanjo kadrovsko podhranjen, saj je pri tem mediju potrebna stalna aktivnost. Rezultati doseženi v programskem obdobju 2007-2010 so podani v preglednici.

Tabela 80a: Uresničevanje kazalnikov za vse operativne programe – 1. del

| Kazalniki | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | SKUPAJ | Ciljna vrednost* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| št. tiskovin – natisnjenih (izvodov) | 0 OP ROPI 0 OP RR 0 OP RČV | 4.000 OP ROPI 4.000 OP RR 0 OP RČV | 2.000 OP ROPI 2.300 OP RR 2.000 OP RČV | 10.000 OP ROPI 116.000 OP RR 2.000 OP RČV | 16.000 OP ROPI 122.300 OP RR 4.000 OP RČV 142.300 vsi OP | 10.000 |
| št. tiskovin – distribuiranih (izvodov) | 0 OP ROPI 0 OP RR 0 OP RČV | 930 OP ROPI 930 OP RR 0 OP RČV | 800 OP ROPI 750 OP RR 800 OP RČV | 14.270 OP ROPI 118.620 OP RR 2.800 OP RČV | 16.000 OP ROPI 120.300 OP RR 3.600 OP RČV 139.900 vsi OP | 10.000 |
| št. naslovnikov elektronskih sporočil | 0 vsi OP | 1.444 vsi OP | 1.650 vsi OP | 1.832 vsi OP | 1.832 vsi OP | 1.000 |
| št. posredovanih elektronskih sporočil z informativno vsebino | 48 OP ROPI 25 OP RR 0 OP RČV | 173 OP ROPI 60 OP RR 54 OP RČV | 116 OP ROPI 64 OP RR 62 OP RČV | 150 OP ROPI 104 OP RR 51 OP RČV | 487 OP ROPI 253 OP RR 167 OP RČV 907 vsi OP | 800 |
| uporabniku prijazna (enostavna in jasna) besedila v tiskovinah | Sprva so se tiskala samo gradiva (NSRO, OP ROPI, OP RR in OP RČV, Delovni dokument), ki so podlaga za izvajanje evropske kohezijske politike brez zasnovane atraktivne podobe z zapleteno vsebino brez poenostavljenih povzetkov. Kasneje se je izoblikovala vizualna podoba skupaj s panoji, bloki, plakati in spoti. V okviru OP ROPI je vodilna zelena barva, s katero se sporoča, da gre za okoljske in prometne projekte, medtem ko za OP RR prevladuje modra (konkurenčnost, znanost, raziskovanje, …) in za OP RČV oranžna (ljudje). Natisnjene so bile tudi brošure, kjer je besedilo enostavno in jasno tudi za splošno javnost. V primeru tiskovin se tako zazna viden napredek pri oblikovanju besedil in vizualni podobi. Napredek je viden tudi po pregledu elektronskih biltenov glede vizualne podobe v primerjavi s prvimi številkami. |
| št. izvedenih dogodkov po uredbi | 0 OP ROPI 0 OP RR 0 OP RČV | 1 OP ROPI 1 OP RR 1 OP RČV | 1 OP ROPI 1 OP RR 1 OP RČV | 1 OP ROPI 1 OP RR 1 OP RČV | 3 OP ROPI 3 OP RR 3 OP RČV 9 vsi OP | 24 |

Tabela 80b: Uresničevanje kazalnikov za vse operativne programe – 2. del

| Kazalniki | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | SKUPAJ | Ciljna vrednost* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| št. drugih dogodkov | 0 OP ROPI 1 OP RR 0 OP RČV | 8 OP ROPI 3 OP RR 2 OP RČV | 3 OP ROPI 1 OP RR 1 OP RČV | 3 OP ROPI 2 OP RR 5 OP RČV | 14 OP ROPI 7 OP RR 8 OP RČV 29 vsi OP | 61 |
| odstotek vprašanih, ki pozitivno ocenjujejo prispevek evropske kohezijske politike | 0 vsi OP | 20,9% vsi OP | 60% vsi OP | 27% vsi OP | pov. 36% vsi OP | >50% |
| št. obiskov spletne strani | 0 vsi OP | 370.759 vsi OP | 662.759 vsi OP | 1.043.555 vsi OP | 2.076.855 vsi OP | 70.000 |
| atraktivnost spletne strani | OU se je po dveh letih odločil za prenovo portala v luči bolj interaktivnega in uporabniku prijaznega portala, ki je sedaj bolj pregleden in vizualno bolj atraktiven v primerjavi s prejšnjim. |
| št. radijskih oddaj in spotov | 10 vsi OP | 10 vsi OP | 10/1609 vsi OP | 8 vsi OP | 38/1609** vsi OP | 70 |
| število objavljenih člankov in televizijskih prispevkov kot rezultat dogodkov | 10 OP ROPI 5 OP RR 4 OP RČV | 12 OP ROPI 7 OP RR 10 OP RČV | 74 OP ROPI 8 OP RR 6 OP RČV | 35 OP ROPI 30 OP RR 27 OP RČV | 131 OP ROPI 50 OP RR 47 OP RČV 228 vsi OP | 60 |

* Ciljna vrednost komunikacijskega načrta za vse tri operativne programe na koncu programskega obdobja 2007-2013.

** Seštevek televizijskih in radijskih objav.

Po opravljenem vrednotenju se ugotavlja, da je bilo izvajanje aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti v okviru komunikacijskega načrta ustrezno, uspešno, učinkovito in koristno, kljub temu ostaja prostor za izboljšave, ki so predlagane v priporočilih izvedenega vrednotenja.

Seznam kratic:

ARSO	Agencija Republike Slovenije za okolje

CIS	centralni informacijski sistem

DARS 	Družba za avtoceste RS

DŽI	Direkcije RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo

EIB	Evropska investicijska banka

EBRD 	Evropska banka za obnovo in razvoj

EK	Evropska Komisija

EPD	Enotni programski dokument 2004-2006

ESRR	Evropski sklad za regionalni razvoj

ESS	Evropski socialni sklad

IJPP	Integrirani javni potniški promet

ISARR	Informacijski sistem organa upravljanja

IS-PA	Informacijski sistem plačilnega organa (organa za potrjevanje)

Jaspers	»Joint Assistance in Supporting Projects  in European Regions«

KS	Kohezijski sklad

MDDSZ	Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

MF	Ministrstvo za finance

MFERAC	Enotni računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje proračuna

MF-UNP	Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor proračuna

MG	Ministrstvo za gospodarstvo

MIC	Medpodjetniški izobraževalni center

MJR	Modul za podporo izvajanju javnih razpisov

MJU	Ministrstvo za javno upravo

MK	Ministrstvo za kulturo

MOP	Ministrstvo za okolje in prostor

MŠŠ	Ministrstvo za šolstvo

MVP  	Modul za vnos podatkov

MVTZ	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

MZ	Ministrstvo za zdravje

MZP	Ministrstvo za promet

NO	Nadzorni Odbor

NPU	Neposredni proračunski uporabniki (resorna ministrstva)

NSRO	Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013

OP RČV	Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013

OP ROPI	Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013

OP RR	Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013

OP	Operativni program

OU	Organ upravljanja

PT	Posredniško telo

PU	Prednostna usmeritev

RP	Razvojna prioriteta

RS	Republike Slovenije

SSN	Sektor za sistem in nadzor

SURS	Statistični urad Republike Slovenije

SVLR	Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

TP 	Tehnična pomoč

Ur.l.	Uradni list

ZRSZ	Zavod RS za zaposlovanje

# Priloga 1: LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKIH PROJEKTOV

| LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA |
| --- |
| Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 |
| Podatki do: 31.12.2010 |
| Naslov projekta: | Posodobitev obstoječe železniške proge Divača–Koper, faza II: obnova obstoječe železniške proge |
| CCI št.: | 2009 SI 161 PR 002 |
| Številka odločbe: | K(2010) 6218 | Datum odločbe: | 13.9.2010 |
| Številka spremembe odločbe: |  | Datum spremembe odločbe: |  |
| Upravičenec: | Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo |
| Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do) |  |  |  |
| Podatki o pogodbah: |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe | Datum podpisa | Datum izteka pogodbe | Celotna vrednost pogodbe | Celotni upravičeni strošek pogodbe | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno* |
| Izvedba »Modernizacija obstoječe žel. proge Divača –Koper etapa A | 2423-09-000302 | 28.09.2009 | 06.06.2012 | 65.885.326,76€ | 39.510.452,09€ | Joint Venture Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. in CM Celje d.d |
| Skupno |  |  |  | 65.885.326,76€ | 39.510.452,09€ |  |
| * vključno z vsemi člani konzorcija |  |  |  |
| Kratek opis izvedenih del**: |
| Projekt na splošno: |  |
| Posodobitev obstoječe železniške proge Divača–Koper, faza II: obnova obstoječe železniške proge | Namen projekta je: rekonstruirati tirne naprave, vozne mreže in signalno-varnostne ter telekomunikacijske naprave na postajah Divača, Hrpelje-Kozina in Koper-tovorna; modernizirati ENP Divača; zgraditi novo ENP Dekani (gradnja skupaj z izvedbo daljinskega vodenja in kratkostične zaščite); urediti prevozno ENP Hrpelje Kozina; zgraditi novo povezovalno cesto; povečati propustne moči proge za 53 % oziroma od 72 vlakov dnevno na 82 vlakov dnevno in povečati prevozne moči za 76 % oziroma od 8 milijonov neto ton letno na 14 milijonov neto ton letno. |
| ** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd. |
| Fizični kazalniki: |
| Kazalnik | Enota | Načrtovana vrednost | Vrednost v prejšnjem poročilu | Vrednost v tem poročilu | Skupaj | % |
|  |  | [1] | [2] | [3] | [4]=[2]+[3] | [5]=[4]/[1] |
| Obnovljena železniška proga TEN-T | km | 26,40 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Kazalnik (nadaljevanje) | Enota | Načrtovana vrednost | Vrednost v prejšnjem poročilu | Vrednost v tem poročilu | Skupaj | % |
|  |  | [1] | [2] | [3] | [4]=[2]+[3] | [5]=[4]/[1] |
| Zmogljivost proge | Vlakov /dan | 82 | 0 | 72 | 72 | 87,80 % |
| Tovorna zmogljivost | neto ton/leto (milionov) | 14 | 0 | 9,2 | 9,2 | 65,71 % |
| Dolžina obnove tirov | m | 52.850 | 0 | 4.115 | 4.115 | 7,78 % |
| Zamenjane kretnice | kos | 105 | 0 | 16 | 16 | 15,23 % |
| Zamenjani pragovi | kos | 44.042 | 0 | 6.858 | 6.858 | 15,57 % |
| Zamenjan gramoz | m3 | 60.200 | 0 | 12.345 | 12.345 | 20,50 % |
| Tirni pribor | niz | 88.084 | 0 | 13.716 | 13.716 | 15,57 % |
| Podporni zidovi | m | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Objekti - Nadvoz | število | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Objekti - Elektro–napajalne postaje | število | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Objekti - Podhod | število | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Objekti - Peron | število | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Pasivna zaščita | število | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Protihrupni zaščitni zidovi | m | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Opomba: vrednost fizičnih kazalnikov na dan 31.12.2010 |
| Finančna izvedba: |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe | Certificirano s strani OP pred tem poročilom | Certificirano s strani OP v tem poročilu | Skupaj certificirano s strani OP | Preostanek | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del |
|  |  | [1] | [2] | [3]=[1]+[2] | [4]=[5]-[3] | [5] |
| Izvedba »Modernizacija obstoječe žel. proge Divača –Koper etapa A | 2423-09-000302 | € | 2.555.885,21€ | 2.555.885,21€ | 36.954.566,88€ | 39.510.452,09€ |
| Skupno |  | € | 2.555.885,21€ | 2.555.885,21€ | 36.954.566,88€ | 39.510.452,09 € |
| Časovna realizacija projekta* |
| Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta. |
|  | Datum začetka (A) | Datum zaključitve (B) |
| 1. Študije izvedljivosti | Avgust 2008 | Junij 2009 |
| 2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo) ) – Vloga za potrditev pomoči za velike projekte | 2006 | Junij 2010 |
| 3. Presoja vplivov na okolje | 11.09.2007 | Februar 2008 |
| 4. Načrtovane študije |  |  |
| 5. Priprava razpisne dokumentacije – faza A | 15.09.2006 | 20. 8. 2008 |
| 5.1 Priprava razpisne dokumentacije – faza B | 09.09.2009 | 12.12.2010 |
| 6. Predvideni začetek javnega razpisa za Etapo A | 21.08.2008 | 28.09.2009 |
| 6.1. Predvideni začetek javnega razpisa za Etapo B** | 13.12.2010 | Maj 2011 |

| (nadaljevanje) | Datum začetka (A) | Datum zaključitve (B) |
| --- | --- | --- |
| 7. Pridobivanje zemljišč | 2005 | December 2011 |
| 8. Konstrukcijska faza/naročilo faza A | September 2009 | Junij 2012 |
| 8.1. Konstrukcijska faza/naročilo faza B | Junij 2011 | Junij 2013 |
| 9. Operativna faza – faza A | Julij 2012 |  |
| 9.2. Operativna faza – faza B | Julij 2013 |  |
| * V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N |
| ** natančno določite za vsak javni razpis |
| Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo). |
| Finančna izvedba glede na vire financiranja |
| Za projekt so bila v obdobju poročanja izvedena izplačila iz naslednjih virov: |
| Vir izplačil (EUR) | Od tega (informativno) |
| Izplačila skupaj | Pomoč Skupnosti | Nacionalni javni (ali enakovredni) | Nacionalni zasebni | Drugi viri (navedite) | Posojila EIB/EIS |
| (a) = (b) + (c) + (d) + (e) | (b) | (c ) | (d) | (e) | (f) |
| 19.289.350,30 | 7.454.392,00 | 11.834.958,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA |
| --- |
| Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 |
| Podatki do: 31.12.2010 |
| Naslov projekta: | Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Pluska-Ponikve |
| CCI št.: | 2009 SI 161 PR 003 |
| Številka odločbe: | C(2010) 3876 | Datum odločbe: | 17.6.2010 |
| Številka spremembe odločbe: |  | Datum spremembe odločbe: |  |
| Upravičenec: | DARS d.d. |
| Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do) | 11.2007-12.2015 |  |  |
| Podatki o pogodbah: |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe | Datum podpisa | Datum izteka pogodbe | Celotna vrednost pogodbe | Celotni upravičeni strošek pogodbe | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno* |
| Odsek AC Pluska – Ponikve, sklop 2 predor Leščevje | 650/2007 | 20.6.2007 |  | 12.061.127,84€ |  | JV SCT d.d. + PRIMORJE d.d. |
| Aneks 1: podaljšanje pog. roka | 867/2009 | 15.5.2009 |  |  |  |  |
| Aneks št. 2: podaljšanje pog. roka | 164/2010 | 4.2.2010 |  |  |  |  |

| Naslov pogodbe, vrsta & opis (nadaljevanje) | Številka pogodbe | Datum podpisa | Datum izteka pogodbe | Celotna vrednost pogodbe | Celotni upravičeni strošek pogodbe | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sklop 2 Premostitveni objekti | 996/2007 | 11.9.2007 | 15.5.2010 | 4.960.267,19€ |  | JV SCT d.d.+ PRIMORJE d.d. + VEGRAD d.d. |
| Aneks št.1: manj, več in dodatna dela ter sprememba pog. roka | 1925/09 | 30.11.2009 |  | 84.980,16€ |  |  |
| Aneks št. 2: dodatna dela | 551/2010 | 19.4.2010 |  | 487.536,16€ |  |  |
| Aneks št. 3. Več in dodatna dela, sprememba načrta, | 921/2010 | 22.6.2010 |  |  |  |  |
| Aneks št. 4: manj in več dela, sprememba podizvajalcev | 973/2010 | 29.6.2010 |  |  |  |  |
| Glavna gradbena dela sklop 1 od km 2+640 do km 10+240 | 997/2007 | 11.9.2007 | 30.6.2011 | 62.699.624,09€ |  | JV SCT d.d. Lj + PRIMORJE d.d. + Cestno podjetje Ljubljana d.d. +CGP d.d. Novo mesto +GRADIS SKUPINA G Lj. |
| Aneks št. 1: dodatna in več dela | 697/10 | 11.5.2010 |  | 1.351.746,17€ |  |  |
| Aneks št. 2: dodatna, več in manj dela | 793/10 | 3.6.2010 |  | 5.515.224,20€ |  |  |
| Izgradnja viadukta Ponikve | 1216/2008 | 29.8.2008 | 30.6.2010 | 9.515.480,95€ |  | JV SCT d.d. + CM Celje d.d. |
| Zaključna dela od km 2+640 do km 10+240 | 1023/2009 | 30.6.2009 | 26.6.2010 | 4.949.372,80€ |  | JV SCT d.d. + PRIMORJE d.d.+Cestno podjetje Ljubljana d.d. |
| Elektro - strojna oprema predora Leščevje | 77/2010 | 15.1.2010 | 25.6.2010 | 1.097.062,39€ |  | ISKRA SISTEMI d.d. |
| Skupno |  |  |  | 102.722.421,95€ | 87.342.690 € |  |
| * vključno z vsemi člani konzorcija |  |
| Kratek opis izvedenih del**: |
| Projekt na splošno: |  |
| Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Pluska-Ponikve | Projekt obsega gradnjo 7,6 km štiripasovnice z odstavnima pasovoma in vmesnim ločilnim pasom, priključek Trebnje, dva spremljajoča objekta, deviacije cest in poti ter objekte: predor, 2 viadukta, 2 nadvoza, nadhod, 4 podvoze, podhod in podporni zid. Odsek je bil predan prometu 30.6.2010, ko so bila izvedena vsa dela, potrebna za odvijanje prometa po celotni trasi. Dela na priključku Trebnje zahod so bila končana 7.10.2010. V sklopu izgradnje avtoceste so bile zgrajene deviacije cest, prestavljeni komunalni vodi ter izvedba aktivne zaščite objektov ter območij s prekomernim hrupom. |
| Fizični kazalniki: |
| Kazalnik | Enota | Načrtovana vrednost | Vrednost v prejšnjem poročilu | Vrednost v tem poročilu | Skupaj | % |
|  |  | [1] | [2] | [3] | [4]=[2]+[3] | [5]=[4]/[1] |
| Zmanjšanje števila nesreč s smrtnim izidom | % | 50 | 0 | * |  | % |
| Zmanjšanje resnih poškodb | % | 40 | 0 | * |  | % |
| Zmanjšanje lažjih poškodb | % | 10 | 0 | * |  | % |
| Vrednost zmanjšanja stroškov časa | mio EUR | 9,54 | 0 | * |  | % |
| Dolžina odseka | km | 7,6 | 0 | 7,6 | 7,6 | 100 % |
| Objekti - Nadvoz | število | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 % |
| Objekti - Podvozi za promet | število | 4 | 0 | 4 | 4 | 100 % |
| Objekti - Viadukt | število | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 % |
| Objekti - Podhod za divjad | število | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 % |
| Objekti - Nadhod za pešce | število | 1 | 0 | 0,976 | 0,976 | 97,6% |
| Objekti - Predor | število | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 % |
| Priključek | število | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 % |
| Deviacije | število | 24 | 0 | 21 | 21 | 98 % |
| Varovalna ograja | m | 26.157 | 0 | 26.157 | 26.157 | 100 % |
| Ograje za preprečevanje prehodov divjadi | m | 14.500 | 0 | 14.005 | 14.005 | 96,6 % |
| Protihrupna zaščita | m | 2.979 | 0 | 2.979 | 2.979 | 100 % |
| *podatke bo možno pridobiti in primerjati, ko bo projekt v uporabi več kot eno leto |
| Finančna izvedba: |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe | Certificirano s strani OP pred tem poročilom | Certificirano s strani OP v tem poročilu | Skupaj certificirano s strani OP | Preostanek | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del |
|  |  | [1] | [2] | [3]=[1]+[2] | [4]=[5]-[3] | [5] |
| Odsek AC Pluska – Ponikve, sklop 2 predor Leščevje | 650/2007 | 0,00 € | 5.088.094,92 € | 5.088.094,92 € |  |  |
| Sklop 2 Premostitveni objekti | 996/2007 | 0,00 € | 2.146.849,42 € | 2.146.849,42 € |  |  |
| Glavna gradbena dela sklop 1 od km 2+640 do km 10+240 | 997/2007 | 0,00 € | 20.058.172,69€ | 20.058.172,69€ |  |  |
| Izgradnja viadukta Ponikve | 1216/2008 | 0,00 € | 4.561.935,69 € | 4.561.935,69 € |  |  |
| Zaključna dela od km 2+640 do km 10+240 | 1023/2009 | 0,00 € | 2.323.749,49 € | 2.323.749,49 € |  |  |

| Naslov pogodbe, vrsta & opis (nadaljevanje) | Številka pogodbe | Certificirano s strani OP pred tem poročilom | Certificirano s strani OP v tem poročilu | Skupaj certificirano s strani OP | Preostanek | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [1] | [2] | [3]=[1]+[2] | [4]=[5]-[3] | [5] |
| Elektro - strojna oprema predora Leščevje | 77/2010 | 0,00 € | 495.059,86 € | 495.059,86 € |  |  |
| Skupno |  | 0,00 € | 34.673.862,07 € | 34.673.862,07 € | 18.520.019,70 € | 53.193.881,77 € |
| Časovna realizacija projekta* |
| Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta. |
|  | Datum začetka (A) | Datum zaključitve (B) |
| 1. Študije izvedljivosti | Januar 2006 | Oktober 2007 |
| 2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo) | Januar 2006 | December 2009 |
| 3. Presoja vplivov na okolje | April 2005 | Oktober 2007 |
| 4. Načrtovane študije | Junij 2006 | Maj 2007 |
| 5. Priprava razpisne dokumentacije | Januar 2007 | Januar 2009 |
| 6. Predvideni začetek javnega(-nih) razpisa(-sov)** | Marec 2007 | Januar 2010 |
| 7. Pridobivanje zemljišč | December 2006 | Februar 2010 |
| 8. Konstrukcijska faza/naročilo | Februar 2008 | Junij 2010 |
| 9. Operativna faza | Junij 2010 |  |
| * V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N |
| ** natančno določite za vsak javni razpis |
| Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo). |
| Finančna izvedba glede na vire financiranja |
| Za projekt so bila v obdobju poročanja izvedena izplačila iz naslednjih virov: |
| Vir izplačil (EUR) | Od tega (informativno) |
| Izplačila skupaj | Pomoč Skupnosti | Nacionalni javni (ali enakovredni) | Nacionalni zasebni | Drugi viri (navedite) | Posojila EIB/EIS |
| (a) = (b) + (c) + (d) + (e) | (b) | (c ) | (d) | (e) | (f) |
| 26.498.721, 20€ | 34.673.862, 07*€ | 26.498.721, 20€ | € | € | € |

*Opomba: s sredstvu EU so bila refundirana tudi izplačila v preteklih letih

| LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA |
| --- |
| Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 |
| Podatki do: 31.12.2010 |
| Naslov projekta: | Avtocesta A5: Beltinci - Pince, Beltinci - Lendava |
| CCI št.: | 2008 SI 16 1 PR 001 |
| Številka odločbe: | C(2008)3931 | Datum odločbe: | 23.07.2008 |
| Številka spremembe odločbe: |  | Datum spremembe odločbe: |  |
| Upravičenec: | DARS d.d. |
| Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do) | 10.2006 - 10.2010 |  |  |
| Podatki o pogodbah: |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe | Datum podpisa | Datum izteka pogodbe | Celotna vrednost pogodbe | Celotni upravičeni strošek pogodbe | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno* |
| AC Beltinci - Lendava od km 0+000 do km 17+200 | 913/06 | 21.9.2006 | 18.12.2008 | 87.497.993,18 € |  | J.V. SCT d.d., Ljubljana + Primorje d.d., Ajdovščina + CP Ljubljana d.d. + SGP Pomgrad d.d., Murska Sobota + CGP d.d., Novo mesto + Vegrad d.d., Velenje |
| Aneks | 642/08 | 29.5.2008 |  | 4.491.601,48 € |  |  |
| Skupno |  |  |  | 91.989.594,66 € | 48.970.883,22 € |  |
| * vključno z vsemi člani konzorcija |
| Kratek opis izvedenih del**: |
| Projekt na splošno: |  |
| AC Beltinci - Lendava od km 0+000 do km 17+200 | Predmet naložbe v okviru pogodbe za izgradnjo AC odseka Beltinci - Lendava je izgradnja štiripasovne avtoceste v celotni dolžini približno 17.800 m. Odsek je bil zgrajen in predan prometu avgusta 2008. V izgradnjo avtoceste so vključeni izgradnja dveh priključkov, avtocestnih mostov, nadvozov, deviacije in kmetijske ceste, nadhodi za divjad in podhodi za dvoživke, dvostransko počivališče, protihrupne zaščitne ovire, zaščitne ograje, zadrževalni bazeni in lovilcev olj ter premestitve ali nove gradnje javnih komunalnih vodov. |
| ** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd. |
| Fizični kazalniki: |
| Kazalnik | Enota | Načrtovana vrednost | Vrednost v prejšnjem poročilu | Vrednost v tem poročilu | Skupaj | % |
|  |  | [1] | [2] | [3] | [4]=[2]+[3] | [5]=[4]/[1] |
| Dolžina odseka | % | 100 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0% |
| nadvozni mostovi | % | 100 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0% |
| avtocestni mostovi | % | 100 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0% |
| Kazalnik (nadaljevanje) | Enota | Načrtovana vrednost | Vrednost v prejšnjem poročilu | Vrednost v tem poročilu | Skupaj | % |
|  |  | [1] | [2] | [3] | [4]=[2]+[3] | [5]=[4]/[1] |
| podhodi (dvoživke) | % | 100 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0% |
| nadhod za divjadi | % | 100 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0% |
| priključki | % | 100 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0% |
| cestna dela za počivališče - na obeh straneh (ploščad) | % | 100 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0% |
| protihrupne zaščitne ovire | m | 1.000 | 1006 | 0 | 1006 | 100,6% |
| zaščitne ograje na avtocesti | m | 39.823 | 39.823 | 0 | 39.823 | 100,0% |
| ograje za preprečevanje prehodov divjadi | m | 35.802 | 35.802 | 0 | 35.802 | 100,0% |
| zadrževalni bazeni z lovilci olj | % | 100 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0% |
| Finančna izvedba: |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe | Certificirano s strani OP pred tem poročilom | Certificirano s strani OP v tem poročilu | Skupaj certificirano s strani OP | Preostanek | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del |
|  |  | [1] | [2] | [3]=[1]+[2] | [4]=[5]-[3] | [5] |
| AC Beltinci - Lendava od km 0+000 do km 17+200 | 913/06 | 41.388.738,61 € | 0 € | 41.388.738,61 € | 0 € |  |
| Aneks | 642/08 | 236.512,13 € | 0 € | 236.512,13 € | 0 € |  |
| Skupno |  | 41.625.250,74 € | 0 € | 41.625.250,74 € | 0 € | 41.625.250,74 € |
| Časovna realizacija projekta* |
| Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta. |
|  | Datum začetka (A) | Datum zaključitve (B) |
| 1. Študije izvedljivosti | December 2004 | Junij 2005 |
| 2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo) | December 2004 | Marec 2008 |
| 3. Presoja vplivov na okolje | Maj 2002 | April 2005 |
| 4. Načrtovane študije | December 1997 | Maj 2006 |
| 5. Priprava razpisne dokumentacije | Marec 2006 | Maj 2006 |
| 6. Predvideni začetek javnega(-nih) razpisa(-sov)** | Junij 2006 | September 2006 |
| 7. Pridobivanje zemljišč | December 2005 | December 2006 |
| 8. Konstrukcijska faza/naročilo | Oktober 2006 | Oktober 2008 |
| 9. Operativna faza | Oktober 2008 |  |
| * V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N |
| ** natančno določite za vsak javni razpis |
| Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo). |
| Finančna izvedba glede na vire financiranja |
| Za projekt so bila v obdobju poročanja izvedena izplačila iz naslednjih virov: |
| Vir izplačil (EUR) | Od tega (informativno) |
| Izplačila skupaj | Pomoč Skupnosti | Nacionalni javni (ali enakovredni) | Nacionalni zasebni | Drugi viri (navedite) | Posojila EIB/EIS |
| (a) = (b) + (c) + (d) + (e) | (b) | (c ) | (d) | (e) | (f) |
| 1.561.580,6€ | € | 1.561.580,6€ | € | € | € |

| LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA |
| --- |
| Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 |
| Podatki do: 31.12.2010 |
| Naslov projekta: | Avtocesta A4: Slivnica - Gruškovlje, Slivnica - Draženci |
| CCI št.: | 2008 SI 16 1 PR 002 |
| Številka odločbe: | C(2009)8986 | Datum odločbe: | 12.11.2009 |
| Številka spremembe odločbe: |  | Datum spremembe odločbe: |  |
| Upravičenec: | DARS d.d. |
| Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do) | 06.2007 – 07.2011 |  |  |
| Podatki o pogodbah: |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe | Datum podpisa | Datum izteka pogodbe | Celotna vrednost pogodbe | Celotni upravičeni strošek pogodbe | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno* |
| Izgradnja AC Slivnica Draženci sklop A od km 0+000 do km 2+000 | 648 /2007 | 20.6.2007 | 30.9.2009 | 45.999.429 € |  | J.V.SCT d.d.LJ+Primorje d.d. Ajdovščina +CPM d.d. MB+Vegrad d.d. Velenje |
| Aneks št. 1 -Postavitev obvestil-no turističnih tabel | 1258 /2007 | 30.11. 2007 |  | 68.498 € |  |  |
| Aneks št. 2 - več in dodatna dela, spre-memba zastopnika | 626 /2009 | 18.3.2009 |  | 251.897 € |  | J.V.SCT d.d. |
| Aneks št. 3 -sprememba roka; več in dodarna dela | 1272 /2009 | 31.8.2009 |  | 612.668 € |  | J.V.SCT d.d. |
| AC Slivnica -Draženci, sklop C - Izgradnja AC Slivnica Draženci sklop C od km 14+850 do km 19+850 | 646 /2007 | 20.6.2007 | 15.7.2009 | 43.695.957 € |  | J.V.SCT d.d.LJ+Primorje d.d. Ajdovščina +CM Celjed.d. CE+CPM d.d. MB+Gradis Skupina G d.d. LJ |

| Naslov pogodbe, vrsta & opis (nadaljevanje) | Številka pogodbe | Datum podpisa | Datum izteka pogodbe | Celotna vrednost pogodbe | Celotni upravičeni strošek pogodbe | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aneks št. 1 - več in dodatna dela, sprememba zastopnika | 734 /2009 | 09.4.2009 |  | 666.034 € |  | J.V.SCT d.d. |
| Aneks št.2: dodatna dela | 1696/09 | 29.10.2009 |  | 1.135.580,47€ |  |  |
| Aneks št. 3: več, manj in dodatna dela | 760/10 | 1.6.2010 |  | 2.398.731,29€ |  |  |
| AC Slivnica-Draženci, sklop B - Izgradnja AC Slivnica-Draženci sklop B od km 2+000 do km 14+850 | 708 /2007 | 10.7.2007 | 15.7.2009 | 80.131.559 € |  | J.V.SCT d.d. LJ+Primorje d.d.+Gradis Skupina G d.d. LJ+ CPM d.d. MB+Vegrad d.d Velenje+ Strabag AG A |
| aneks št. 1 - skrajšanje roka dokončanja, sprememba zastopnika | 737 /2009 | 09.4.2009 |  | 0 € |  | J.V.SCT d.d. LJ+Primorje d.d.+Gradis Skupina G d.d. LJ+ CPM d.d. MB+Vegrad d.d Velenje+ Strabag AG A |
| aneks št.2 - več in dodatna dela | 1253 /2009 | 31.8.2009 |  | 2.393.217 € |  |  |
| AC Slivnica-Draženci, izvedba aktivne protihrupne zaščite - Izgradnja AC Slivnica-Draženci- izvedba aktivne protih. zaščite od km 0+000 do km 19+850 | 1212 /2008 | 02.9.2008 | 15.7.2009 | 6.392.082 € |  | J.V.SCTd.d. LJ+Primorjed.d AJ+CPM d.d. MB |
| aneks št.1 - podaljšanje roka | 932 /2009 | 27.5.2009 |  | 0 € |  |  |
| aneks št.2 - dodatna dela | 1176 /2009 | 31.7.2009 |  | 261.413 € |  |  |
| Skupno |  |  |  | 186.400.282,63 | 151.254.666,00 |  |
| * vključno z vsemi člani konzorcija |
| Kratek opis izvedenih del**: |
| Projekt na splošno: |  |
| Avtocesta A4: Slivnica – Gruškovje: Slivnica – Draženci | Predmet naložbe v okviru pogodbe za izgradnjo AC odseka Slivnica - Draženci je izgradnja štiripasovne avtoceste v celotni dolžini približno 19,85 km. Odsek je bil zgrajen in predan prometu julija 2009. Avtocestni odsek in deviacije vključujejo 292-metrski viadukt, pet mostov, 23 nadvozov, pet podvozov in en prepust. Na avtocesti je tudi obojestransko počivališče Dravsko polje. Avtocestna baza – izpostava Ptuj pa je predvidena v priključku Hajdina. |
| ** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd. |
| Fizični kazalniki: |
| Kazalnik | Enota | Načrtovana vrednost | Vrednost v prejšnjem poročilu | Vrednost v tem poročilu | Skupaj | % |
|  |  | [1] | [2] | [3] | [4]=[2]+[3] | [5]=[4]/[1] |
| Dolžina odseka | km | 19,85 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0% |
| Objekti - Nadvozi | število | 23 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0% |
| Objekti - Avtocestni mostovi | število | 5 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0% |
| Objekti - Viadukt | število | 1 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0% |
| Objekti - Podhodi/podvozi | število | 5 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0% |
| Objekti - Prepust | število | 1 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0% |
| Razcepi | število | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% |
| Priključki | število | 4 | 4 | 0 | 4 | 100% |
| Deviacije | število | 56 | 55 | 1 | 56 | 100% |
| Bencinski servis Slivnica – na obeh straneh (ploščad) | število | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Počivališče Dravsko Polje – na obeh straneh (ploščad) | število | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Zaščitne ograje na avtocesti | m | 83.000 | 83.000 | 0 | 83.000 | 100% |
| Ograje za preprečevanje prehodov divjadi | m | 47.300 | 47.300 | 0 | 47.300 | 100% |
| Protihrupne zaščitne ograje | m | 7.200 | 7.200 | 0 | 7.200 | 100% |

| Finančna izvedba: |
| --- |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe | Certificirano s strani OP pred tem poročilom | Certificirano s strani OP v tem poročilu | Skupaj certificirano s strani OP | Preostanek | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del |
|  |  | [1] | [2] | [3]=[1]+[2] | [4]=[5]-[3] | [5] |
| Avtocesta A4: Slivnica – Gruškovje: Slivnica – Draženci |  | 60.381.499,36 € | 5.168.006,65€ | 65.549.506,01€ | 22.775.654,99€ |  |
| Skupno |  | 60.381.499,36 € | 5.168.006,65€ | 65.549.506,01€ | 22.775.654,99€ | 88.325.161,00 € |
| Časovna realizacija projekta* |
| Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta. |
|  | Datum začetka (A) | Datum zaključitve (B) |
| 1. Študije izvedljivosti | Marec 2006 | Marec 2006 |
| 2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo) | Marec 2006 | April 2008 |
| 3. Presoja vplivov na okolje | Januar 2004 | Julij 2007 |
| 4. Načrtovane študije | Junij 2005 | Avgust 2007 |
| 5. Priprava razpisne dokumentacije | Februar 2006 | Februar 2007 |

| (nadaljevanje) | Datum začetka (A) | Datum zaključitve (B) |
| --- | --- | --- |
| 6. Predvideni začetek javnega(-nih) razpisa(-sov)** |  |  |
| Del »A« | September 2006 | Julij 2007 |
| Del »B« | September 2006 | Julij 2007 |
| Del »C« | Marec 2007 | Julij 2007 |
| »PHO« | April 2008 | Julij 2008 |
| 7. Pridobivanje zemljišč | Avgust 2005 | Julij 2009 |
| 8. Konstrukcijska faza/naročilo | Julij 2007 | Julij 2009 |
| 9. Operativna faza | Julij 2009 |  |
| * V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N |
| ** natančno določite za vsak javni razpis |
| Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo). |
| Finančna izvedba glede na vire financiranja |
| Za projekt so bila v obdobju poročanja izvedena izplačila iz naslednjih virov: |
| Vir izplačil (EUR) | Od tega (informativno) |
| Izplačila skupaj | Pomoč Skupnosti | Nacionalni javni (ali enakovredni) | Nacionalni zasebni | Drugi viri (navedite) | Posojila EIB/EIS |
| (a) = (b) + (c) + (d) + (e) | (b) | (c ) | (d) | (e) | (f) |
| 6.576.083,5 € | 5.168.006,65€ | 1.408.076,85€ | € | € | € |

| LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA |
| --- |
| Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 |
| Podatki do: 31.12.2010 |
| Naslov projekta: | Avtocesta A2; Bič – Hrastje: Odsek Ponikve – Hrastje |
| CCI št.: | 2010 SI 161 PR 001 |
| Številka odločbe: | C(2010) 7978 | Datum odločbe: | 18.11.2010 |
| Številka spremembe odločbe: |  | Datum spremembe odločbe: |  |
| Upravičenec: | DARS d.d. |
| Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do) | 7.2007-12.2010 |  |  |
| Podatki o pogodbah: |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe | Datum podpisa | Datum izteka pogodbe | Celotna vrednost pogodbe | Celotni upravičeni strošek pogodbe | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno* |
| Glavna gradbena dela sklop 2 premostitveni objekti | 647/2007 | 20.6.2007 | 30.6.2010 | 7.065.715,45 € |  | JV SCT d.d. + PRIMORJE d.d. + Kraški zidar d.d. + VEGRAD d.d. |
| Aneks 1: sprememba pog. roka, manj. Več in dodatna dela | 1926/09 | 30.11.2009 |  | 176.847,86€ |  |  |
| Aneks 2: sprememba pog. roka | 803/10 | 4.6.2010 |  |  |  |  |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis (nadaljevanje) | Številka pogodbe | Datum podpisa | Datum izteka pogodbe | Celotna vrednost pogodbe | Celotni upravičeni strošek pogodbe | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno* |
| Aneks 3:sprememba pog. roka, manj, več in dodatna dela | 969/2010 | 30.6.2010 |  | 58.155, 20€ |  |  |
| Izgradnja viadukta Dole | 649/2007 | 20.6.2007 | 30.6.2010 | 8.165.774,35€ |  | JV SCT d.d. + PRIMORJE d.d. |
| Aneks 1: sprememba pog. roka | 1638/2008 | 24.12.2008 |  |  |  |  |
| Aneks 2: sprememba pog. roka, manj, več in dodatna dela | 2159/09 | 31.12.2009 |  | 1.015.552,92€ |  |  |
| AC od km 14+060 do km 21+225 | 494/2008 | 22.5.2008 | 30.6.2011 | 48.147.690, 19€ |  | JV SCT d.d.+PRIMORJE d.d. + Kraški zidar d.d.+CGP Novo mesto d.d. |
| Aneks 1: dodatna, več in manj dela | 1697/09 | 29.10.2009 |  | 2.813.242,74€ |  |  |
| Aneks 2: dodatna in več dela, sprememba pog. roka | 713/10 | 18.5.2010 |  | 852.742,44€ |  |  |
| Aneks 3: podaljšanje pog. roka | 714/10 | 18.5.2010 |  |  |  |  |
| Sklop 2: zaključna dela na AC od km 14+060 do km 21+225 | 1020/2009 | 30.6.2009 | 15.7.2010 | 4.889.416,73€ |  | JV SCT d.d.+CGP d.d. Novo mesto |
| Skupno |  |  |  | 73.185.137, 88 € | 59.406.450 € |  |
| * vključno z vsemi člani konzorcija |
| Kratek opis izvedenih del**: |
| Projekt na splošno: |  |
| Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: Odsek Ponikve - Hrastje | AC odsek Ponikve – Hrastje obsega gradnjo 7,2 km štiripasovnice z odstavnima pasovoma in vmesim ločilnim pasom, avtocestna priključka Trebnje in Mirna Peč, Viadukt Dole dolžine 307 m, 5 podvozov, nadvoz ter pokriti vkop. V sklopu gradnje AC odseka so bile zgrajene deviacije cest v skupni dolžini 17 km ter prestavljeni številni komunalni vodi. Izvedena je aktivna protihrupna zaščita s protihrupnimi ograjami. Odsek je bil predan prometu 30.6.2010. |
| ** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd. |
| Fizični kazalniki: |
| Kazalnik | Enota | Načrtovana vrednost | Vrednost v prejšnjem poročilu | Vrednost v tem poročilu | Skupaj | % |
|  |  | [1] | [2] | [3] | [4]=[2]+[3] | [5]=[4]/[1] |
| Zmanjšanje števila nesreč s smrtnim izidom | % | 50 | 0 | * | * | % |
| Zmanjšanje resnih poškodb | % | 40 | 0 | * | * | % |
| Zmanjšanje lažjih poškodb | % | 10 | 0 | * | * | % |
| Vrednost zmanjšanja stroškov časa | mio EUR | 8,91 | 0 | * | * | % |
| Kazalnik (nadaljevanje) | Enota | Načrtovana vrednost | Vrednost v prejšnjem poročilu | Vrednost v tem poročilu | Skupaj | % |
|  |  | [1] | [2] | [3] | [4]=[2]+[3] | [5]=[4]/[1] |
| Dolžina odseka | km | 7,165 | 0 | 7,165 | 7,165 | 100 % |
| Objekti - Nadvoz | število | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 % |
| Objekti - Podvozi za promet | število | 4 | 0 | 4 | 4 | 100 % |
| Objekti - Viadukt | število | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 % |
| Priključek | število | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 % |
| Deviacije | število | 47 | 0 | 40 | 40 | 85 % |
| Varovalna ograja | m | 22.043 | 0 | 24.029 | 24.029 | 109 % |
| Ograje za preprečevanje prehodov divjadi | m | 15.350 | 0 | 15.400 | 15.400 | 100,3 % |
| Protihrupna zaščita | m | 809 | 0 | 809 | 809 | 100 % |
| *podatke bo možno pridobiti in primerjati, ko bo projekt v uporabi več kot eno leto |
| Finančna izvedba: |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe | Certificirano s strani OP pred tem poročilom | Certificirano s strani OP v tem poročilu | Skupaj certificirano s strani OP | Preostanek | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del |
|  |  | [1] | [2] | [3]=[1]+[2] | [4]=[5]-[3] | [5] |
| Glavna gradbena dela sklop 2 premostitveni objekti | 647/2007 | 0,00 € | 1.344.774,68€ | 1.344.774,68€ | € |  |
| AC od km 14+060 do km 21+225 | 494/2008 | 0,00 € | 12.067.180,35€ | 12.067.180,35€ | € |  |
| Sklop 2: zaključna dela na AC od km 14+060 do km 21+225 | 1020/2009 | 0,00 € | 1.538.124,02€ | 1.538.124,02€ |  |  |
| Skupno |  | 0,00 € | 14.950.079,05€ | 14.950.079,05€ | 19.053.578, 86€ | 34.003.657, 91€ |
| Časovna realizacija projekta* |
| Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta. |
|  | Datum začetka (A) | Datum zaključitve (B) |
| 1. Študije izvedljivosti | Januar 2006 | Oktober 2007 |
| 2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo) | Januar 2006 | Junij 2009 |
| 3. Presoja vplivov na okolje | April 2005 | Oktober 2007 |
| 4. Načrtovane študije | Junij 2006 | Maj 2007 |
| 5. Priprava razpisne dokumentacije | Januar 2007 | Januar 2009 |
| 6. Predvideni začetek javnega(-nih) razpisa(-sov)** | Marec 2007 | Junij 2009 |
| 7. Pridobivanje zemljišč | Januar 2007 | Februar 2010 |
| 8. Konstrukcijska faza/naročilo | Januar 2008 | Junij 2010 |
| 9. Operativna faza | Junij 2010 |  |
| * V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N |
| ** natančno določite za vsak javni razpis |
| Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo). |
| Finančna izvedba glede na vire financiranja |
| Za projekt so bila v obdobju poročanja izvedena izplačila iz naslednjih virov: |
| Vir izplačil (EUR) | Od tega (informativno) |
| Izplačila skupaj | Pomoč Skupnosti | Nacionalni javni (ali enakovredni) | Nacionalni zasebni | Drugi viri (navedite) | Posojila EIB/EIS |
| (a) = (b) + (c) + (d) + (e) | (b) | (c ) | (d) | (e) | (f) |
| 27.267.532,97€ | 14.950.079, 05€ | 12.317.453,92€ | € | € | € |

| LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA |
| --- |
| Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 |
| Podatki do: 31.12.2010 |
| Naslov projekta: | Nadgradnja regionalnega centra za ravnanje z odpadki v Osrednjeslovenski regiji (Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO)) |
| CCI št.: | 2007 SI 16 1 PR 001 |
| Številka odločbe: | C(2009)2884 | Datum odločbe: | 14.4.2009 |
| Številka spremembe odločbe: |  | Datum spremembe odločbe: |  |
| Upravičenec: | Mestna Občina Ljubljana |
| Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do) | 09.2008 – 03.2015 |  |  |
| Podatki o pogodbah: |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe | Datum podpisa | Datum izteka pogodbe | Celotna vrednost pogodbe | Celotni upravičeni strošek pogodbe | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno* |
| Čistilna naprava - gradnja | 430-340/08-4 | 25.9.2008 | 8.4.2011 | 9.240.000,00 € | 7.700.000,00 € | RIKO d.o.o. |
| Čistilna naprava - Inženir | 430-339/08-3 | 25.9.2008 | 14.9.2013 | 286.800,00 € | 239.000,00 € | PROJEKT d.d. |
| Deponija - gradnja | 430-324/08-3 | 29.9.2008 | 27.8.2009 | 6.243.672,34 € | 5.203.060,28 € | SCT d.d. |
| Deponija - Inženir | 430-341/08-3 | 25.9.2008 | 15.12.2010 | 111.960 € | 93.330,00 € | PROJEKT d.d. |
| Skupno |  |  |  | 15.882.432,34 € | 13.151.390,28 € |  |
| * vključno z vsemi člani konzorcija |
| Kratek opis izvedenih del**: |
| Projekt na splošno: | Predmet naložbe je izgradnja objektov za predelavo odpadkov, čistilne naprave za izcedne vode na odlagališču Barje, predvidena pa je tudi širitev odlagalnega polja. Slednje se bo razširilo za 4,92 hektarja, s čimer bo pridobljenih dodatnih 885.000 m3 za odlaganje odpadkov. |
| Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO) | Izvedba čistilne naprave obsega projektiranje in izgradnjo čistilne naprave odlagališča s kapaciteto 400m³/dan. Predviden je tehnološki postopek z biološkim čiščenjem s pomočjo membranskega bioreaktorja (MBR), z naknadno adsorbcijo na aktivnem oglju in selektivno ionsko izmenjavo bora. V okviru projekta je predvidena izgradnja objektov za mehansko biološko obdelavo odpadkov (MBO), ki obsega: (1) objekt za obdelavo mešanih gospodinjskih odpadkov, odpadkov iz proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti ter kosovnih odpadkov z vhodno kapaciteto 125.000 t/leto, ki vključuje naslednje tehnološke celote: sprejem odpadkov, mehanska separacija odpadkov in anaerobna fermentacija biorazgradljive frakcije separirane iz mešanih gospodinjskih odpadkov, (2) objekt za pripravo nadomestnega goriva z vhodno kapaciteto cca 63.000 t/leto in (3) objekt za obdelavo ločeno zbranih biorazgradljivih odpadkov z vhodno kapaciteto 17.000 t/leto (objekt za anaerobno fermentacijo, aerobno kompostiranje in zorenje komposta ter (4) pomožni objekti (npr. plinski motorji, objekti za ponovno izrabo toplote, objekti za obdelavo izpušnih plinov, plinohran, objekti za predhodno obdelavo odpadne vode in tehnološka in komunalna infrastruktura). Izvajalec bo moral v okviru projekta pripraviti potrebno projektno in tehnično dokumentacijo, za investitorja pridobiti gradbeno dovoljenje, izgraditi vse objekte, izvesti poskusno obratovanje, za investitorja pridobiti gradbeno dovoljenje in izvesti predajo objektov. |
| ** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd. |
| Fizični kazalniki: |
| Kazalnik | Enota | Načrtovana vrednost | Vrednost v prejšnjem poročilu | Vrednost v tem poročilu | Skupaj | % |
|  |  | [1] | [2] | [3] | [4]=[2]+[3] | [5]=[4]/[1] |
| naprava za obdelavo mešanih gospodinjskih odpadkov, odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti ter kosovnih odpadkov | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| naprava za pridobivanje trdnega alternativnega goriva | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| naprava za obdelavo ločeno zbranih biorazgradljivih gospodinjskih odpadkov | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| objekt za čiščenje izcedne vode | kos | 1 | 0,83 | 0,17 | 1 | 100 |
| tretja faza IV. in V. odlagalnega polja | kos | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| Finančna izvedba: |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe | Certificirano s strani OP pred tem poročilom | Certificirano s strani OP v tem poročilu | Skupaj certificirano s strani OP | Preostanek | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del |
|  |  | [1] | [2] | [3]=[1]+[2] | [4]=[5]-[3] | [5] |
| Čistilna naprava - gradnja | 430-340/08-4 | 0 € | 0 € | 0 € | 7.700.000,00€ | 7.700.000,00€ |
| Čistilna naprava - Inženir | 430-339/08-3 | 0 € | 0 € | 0 € | 239.000,00€ | 239.000,00€ |

| Naslov pogodbe, vrsta & opis (nadaljevanje) | Številka pogodbe | Certificirano s strani OP pred tem poročilom | Certificirano s strani OP v tem poročilu | Skupaj certificirano s strani OP | Preostanek | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [1] | [2] | [3]=[1]+[2] | [4]=[5]-[3] | [5] |
| Deponija - gradnja | 430-324/08-3 | 0 € | 0 € | 0 € | 5.203.060,28€ | 5.203.060,28€ |
| Deponija - Inženir | 430-341/08-3 | 0 € | 0 € | 0 € | 9.330,00€ | 9.330,00€ |
| Skupno |  | 0 € | 0 € | 0 € | 13.151.390,28€ | 13.151.390,28€ |
| Časovna realizacija projekta* |
| Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta. |
|  | Datum začetka (A) | Datum zaključitve (B) |
| 1. Študije izvedljivosti | 04/01/2005 | 22/07/2008 |
| 2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo) | 04.01.2005 | 22.07.2008 |
| 3. Presoja vplivov na okolje | 01.01.1997 | 29.08.2006 |
| 4. Načrtovane študije | 01.01.1999 | 17.10.2006 |
| 5. Priprava razpisne dokumentacije | 18.10.2006 | 28.02.2009 |
| 6. Predvideni začetek javnega(-nih) razpisa(-sov)** | 29.09.2007 | 30.06.2010N |
| 7. Pridobivanje zemljišč | - | 1985 |
| 8. Konstrukcijska faza/naročilo | 03.05.2008 | 31.12.2015N |
| 9. Operativna faza | 11.02.2010 | 31.1.2039N |
| * V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N |
| ** natančno določite za vsak javni razpis |
| Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo). |
| Finančna izvedba glede na vire financiranja |
| Za projekt so bila v obdobju poročanja izvedena izplačila iz naslednjih virov: |
| Vir izplačil (EUR) | Od tega (informativno) |
| Izplačila skupaj | Pomoč Skupnosti | Nacionalni javni (ali enakovredni) | Nacionalni zasebni | Drugi viri (navedite) | Posojila EIB/EIS |
| (a) = (b) + (c) + (d) + (e) | (b) | (c ) | (d) | (e) | (f) |
| € | € | € | € | € | € |

| LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA |
| --- |
| Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 |
| Podatki do: 31.12.2010 |
| Naslov projekta: | Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje vodnega okolja v Sloveniji |
| CCI št.: | 2009 SI 161 PR 001 |
| Številka odločbe: | K(2010) 3211 | Datum odločbe: | 25.5.2010 |
| Številka spremembe odločbe: |  | Datum spremembe odločbe: |  |
| Upravičenec: | Agencija Republike Slovenije za okolje |
| Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do) | 05.2009 – 06.2015 |  |  |
| Podatki o pogodbah: |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe | Datum podpisa | Datum izteka pogodbe | Celotna vrednost pogodbe | Celotni upravičeni strošek pogodbe– EU del* | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno** |
| Nakup vozil za izvedbo projekta | 2523-09-600077 | 11.12.2009 | 7.3.2010 | 196.662,20€ | 167.162,7€ | TRGO ABC d.o.o. |
| Izvajanje inženiringa v pripravi in izvedbi projekta | 2523-09-600100 | 14.12.2009 | 30.6.2015 | 775.406,40€ | 659.095,44€ | Imos d.d. |
| Ionski kromatograf za določevanje kationov | 2523-09-500223 | 11.12.2009 | 11.3.2010 | 35.398,90€ | 30.089,06€ | Maritim d.o.o. |
| Ionski kromatograf za določevanje anionov | 2523-09-500228 | 14.12.2009 | 14.3.2010 | 74.234,40€ | 63.099,24€ | Sanolabor d.d |
| Analizator organskega in elementarnega ogljika | 2523-09-500224 | 14.12.2009 | 14.3.2010 | 65.633,28€ | 55.788,29€ | Sanolabor d.d. |
| Stereomikroskop, mikroskop in vira hladne svetlobe | 2523-09-500225 | 15.12.2009 | 25.3.2010 | 42.742,80€ | 36.331,38€ | Mikro+polo d.o.o. |
| Akustični Dopllerjev merilnik pretokov (2) in ADMP čolniček | 2523-09-500226 | 14.12.2009 | 14.3.2010 | 129.682,90€ | 110.230,45€ | Avtotehna d.d. |
| Ultrazvočni točkovni merilnik hitrosti | 2523-09-500227 | 18.12.2009 | 18.3.2010 | 8.640,00€ | 7.344,00€ | CGS plus d.o.o. |
| Programska oprema za prenos in kontrolo podatkov | 2523-09-300006 | 16.12.2009 | 26.5.2010 | 79.280,66€ | 67.388,56€ | IBL SoftwareEngineering s.r.o. |
| Nadgradnja prognostičnega sistema slovenskih rek- Sava in Soča - 1 | 2523-09-500231 | 21.12.2009 | 1.2.2012 | 320.256,00€ | 272.217,60€ | DHI |
| Tehnično-administrativna pomoč in svetovanje pri vodenju projekta SSSV | 2523-10-600059 | 10.8.2010 | 30.6.2015 | 162.006,00€ | 137.705,10€ | PS - projektno svetovanje, Petra Sirc s.p. |
| Strokovno-svetovalne storitve pri izvedbi postopkov javnega naročanja predvidenih okviru projekta SSSV | 2523-10-600056 | 7.7.2010 | 30.6.2015 | 159.120,00€ | 135.252,00€ | Praetor d.o.o. |
| Klimatizacija sistemskega prostora | 2523-10-600065 | 31.8.2010 | 29.11.2010 | 202.420,76€ | 172.057,65€ | Advant d.o.o. |

| Naslov pogodbe, vrsta & opis (nadaljevanje) | Številka pogodbe | Datum podpisa | Datum izteka pogodbe | Celotna vrednost pogodbe | Celotni upravičeni strošek pogodbe– EU del* | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vir rezervnega napajanja z električno energijo | 2523-10-600066 | 6.9.2010 | 5.11.2010 | 45.000,00€ | 38.250,00€ | Mides International d.o.o |
| Izdelava nalepk, gradbiščnih in razlagalnih tabel in njihova montaža ter produkcija, izvedba in distribucija drugih materialov | 2523-10-600053 | 10.6.2010 | 30.6.2015 | 71.269,20€ | 60.578,82€ | Tiskarna Formatisk d.o.o. |
| Skupno |  |  |  | 2.367.753,50€ | 2.012.590,29€ |  |
| * v tem stolpcu je napisan le EU del (85%); drugače je celotni upravičen strošek pogodbe enak celotni vrednosti pogodbe ** vključno z vsemi člani konzorcija |
| Kratek opis izvedenih del**: |
| Projekt na splošno: | V okviru projekta »Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji« je bilo v letu 2010 v izvajanju 8 javnih naročil (15 pogodb). Natančnejši opis posameznih sklopov projekta je naveden spodaj. |
| Merilna mreža | V letu 2010 so bili opravljeni terenski ogledi prvih dveh sklopov lokacij merilnih mest za potrebe izdelave geodetskega načrta in projektne naloge za posamezno merilno mesto. Za prvi sklop merilnih mest je zunanji izvajalec za inženiring izdelal projektne naloge za posamezno merilno mesto (62 merilnih mest), ki so že potrjene s strani ARSO. Za drugi sklop (52 merilnih mest) so bile delno že izdelane projektne naloge za 25 merilnih mest, ki so v pregledu na ARSO. Urejala se je tudi pravica graditi na merilnih mestih, vzpostavljena je bila podrobna evidenca že opravljenih aktivnosti, trenutnih statusov in predvidenih aktivnosti po posameznih merilnih mestih, ki se tedensko ažurira. Postopek javnega naročila za Izdelavo projektne dokumentacije ter vseh potrebnih študij in elaboratov za gradnjo merilnih mest, radarske postaje in laboratorijskega prizidka s pripadajočimi infrastrukturnimi priključki je bil prekinjen zaradi zavrnitve vseh ponudb. Eden od ponudnikov je vložil zahtevek za revizijo, zato se je postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo (DRK). DRK je s sklepom zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen. Novo javno naročilo je bilo objavljeno v novembru 2010, odpiranje ponudb je bilo takoj v začetku leta 2011. Začelo se je pripravljati tehnične podlage oz. dokumentacijo za JN 19 – Nakup radarskega sistema. Pripravljalo se je projektno nalogo (v zvezi z radarjem) za ponovni razpis JN Izdelavo projektne dokumentacije ter vseh potrebnih študij in elaboratov za gradnjo merilnih mest, radarske postaje in laboratorijskega prizidka s pripadajočimi infrastrukturnimi priključki. |
| Stavbe in poslovni prostori | Potekalo je usklajevanje načrtov za pripravo projekta za gradbeno dovoljenje za laboratorijski objekt. Pripravljalo se je projektno nalogo za ponovni razpis JN Izdelavo projektne dokumentacije ter vseh potrebnih študij in elaboratov za gradnjo merilnih mest, radarske postaje in laboratorijskega prizidka s pripadajočimi infrastrukturnimi priključki. V avgustu 2010 je bila izdelana študija prometne ureditve (neupravičen strošek). Po prejeti študiji je MOL pritrdil potrebam ARSO za izvoz vozil na Peričevo ulico. Za preselitev Umerjevalnega laboratorija iz Celjske 1 na Celjsko 1a se je opravila revizija projektov gradbeno obrtniških del, elektro in strojnih inštalacij, kjer so bile pridobljene manjkajoče cene za posamezne popise del. Na osnovi pridobljenih podatkov se pripravlja popis le nujno potrebnih del za delo laboratorijev na novi lokaciji, kar je osnova za nadaljnjo pripravo razpisne dokumentacije za javno naročilo Ureditev nadomestnih prostorov za delovanje umerjevalnega laboratorija v času gradnje. |
| Oprema | Izvedeno je bilo javno naročilo za Nakup opreme za kemijsko analitski in biološki laboratorij ter opreme za občasni hidrološki monitoring. Vsa oprema je bila kupljena v skladu s pogodbo. Za izvajanje projekta BOBER je bilo izvedeno javno naročilo za nakup 2 terenskih in 4 pick-up vozil. Vozila služijo za vsakodnevno opravljanje terenskih ogledov ter ostalih nalog in dejavnosti, ki so nujno potrebne za realizacijo projekta. V predvidenem roku in skladno s pogodbo so bila izvedena vsa dela v zvezi s pogodbo za javno naročilo Rezervno napajanje in klimatizacija računskega centra. Za javno naročilo Programsko opremo za prenos in kontrolo podatkov je bila pogodba podpisana decembra 2009, dela so bila skladno s pogodbo izvedena v letu 2010. |
| Programska oprema in strokovne rešitve | Izvajalo se je javno naročilo »Nadgradnja prognostičnega sistema slovenskih rek – Sava in Soča«. Izvedena je bila postavitev modela Save za testne zagone, avtomatski prenos podatkov v model, potekalo je operativno testiranje modela za porečje Save, v delu pa je postavitev in umerjanje modela za porečje Soče. Objavljeno je bilo javno naročilo »Izdelava modelskih orodij za spremljanje suše, ocenjevanje stanja podzemnih voda in prognoziranje dinamike morja«. Odločitev o oddaji naročila bo sprejeta v začetku leta 2011. |
| Aktivnosti obveščanja javnosti | Julija 2010 je bila izvedena tiskovna konferenca za javnost, na kateri je bil predstavljen projekt. Izbrani ponudnik javnega naročila Izdelava nalepk, gradbiščnih in razlagalnih tabel in njihova montaža ter produkcija, izvedba in distribucija drugih materialov je izdelal logotip in logo za projekt, nalepke (različnih dimenzij, nekatere tudi vodoodporne) za naprave, kupljene iz sredstev projekta ter posebne nalepke za 6 vozil. Izdelanih, dostavljenih in razposlanih je bilo skupno 2.000 brošur o projektu. V pripravi je izdelava posterja o projektu. Kupljeni so bili USB ključki 2GB za potrebe projekta in informiranje širše javnosti. |
| ** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd. |
| Fizični kazalniki: |
| Kazalnik | Enota | Načrtovana vrednost | Vrednost v prejšnjem poročilu | Vrednost v tem poročilu | Skupaj | % |
|  |  | [1] | [2] | [3] | [4]=[2]+[3] | [5]=[4]/[1] |
| Nova ali nadgrajena merilna mesta za spremljanje stanja podzemnih voda | število | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nova ali nadgrajena merilna mesta za spremljanje stanja površinskih voda | število | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nove ali nadgrajene padavinske postaje | število | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vremenski radar | število | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oprema za občasne hidrološke meritve in meritve dinamike morja | komplet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorijska oprema | komplet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nova zgradba za laboratorije | število | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nova zgradba za Službo za pomorsko meteorologijo in oceanografijo | število | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vozila za izvedbo projekta | število | 6 | 0 | 6 | 6 | 100 |
| Računalniški center in IT infrastruktura | število | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Implementirana programska orodja in strokovne rešitve | število | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finančna izvedba: |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe | Certificirano s strani OP pred tem poročilom | Certificirano s strani OP v tem poročilu | Skupaj certificirano s strani OP | Preostanek | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del |
|  |  | [1] | [2] | [3]=[1]+[2] | [4]=[5]-[3] | [5] |
| Nakup vozil za izvedbo projekta | 2523-09-600077 | 0 € | 167.162,70€ | 167.162,70€ | 0€ | 167.162,70€ |
| Izvajanje inženiringa v pripravi in izvedbi projekta | 2523-09-600100 | 0 € | 48.561,97€ | 48.561,97€ | 610.533,47€ | 659.095,44€ |
| Ionski kromatograf za določevanje kationov | 2523-09-500223 | 0 € | 30.089,06€ | 30.089,06€ | 0€ | 30.089,06€ |
| Ionski kromatograf za določevanje anionov | 2523-09-500228 | 0 € | 63.099,24€ | 63.099,24€ | 0€ | 63.099,24€ |
| Analizator organskega in elementarnega ogljika | 2523-09-500224 | 0 € | 55.788,29€ | 55.788,29€ | 0€ | 55.788,29€ |
| Stereomikroskop, mikroskop in vira hladne svetlobe | 2523-09-500225 | 0 € | 36.331,38€ | 36.331,38€ | 0€ | 36.331,38€ |
| Akustični Dopllerjev merilnik pretokov (2) in ADMP čolniček | 2523-09-500226 | 0 € | 0€ | 0€ | 110.230,45€ | 110.230,45€ |
| Ultrazvočni točkovni merilnik hitrosti | 2523-09-500227 | 0 € | 7.344,00€ | 7.344,00€ | 0€ | 7.344,00€ |
| Programska oprema za prenos in kontrolo podatkov | 2523-09-300006 | 0 € | 67.388,56€ | 67.388,56€ | 0€ | 67.388,56€ |
| Nadgradnja prognostičnega sistema slovenskih rek- Sava in Soča - 1 | 2523-09-500231 | 0 € | 108.887,04€ | 108.887,04€ | 163.330,56€ | 272.217,60€ |
| Tehnično-administrativna pomoč in svetovanje pri vodenju projekta SSSV | 2523-10-600059 | 0 € | 4.660,79€ | 4.660,79€ | 133.044,31€ | 137.705,10€ |
| Strokovno-svetovalne storitve pri izvedbi postopkov javnega naročanja predvidenih okviru projekta SSSV | 2523-10-600056 | 0 € | 12.571,50€ | 12.571,50€ | 122.681,00€ | 135.252,00€ |
| Klimatizacija sistemskega prostora | 2523-10-600065 | 0 € | 0€ | 0€ | 172.057,65€ | 172.057,65€ |
| Vir rezervnega napajanja z električno energijo | 2523-10-600066 | 0 € | 0€ | 0€ | 38.250,00€ | 38.250,00€ |
| Izdelava nalepk, gradbiščnih in razlagalnih tabel in njihova montaža ter produkcija, izvedba in distribucija drugih materialov | 2523-10-600053 |  | 24.212,35€ | 24.212,35€ | 36.366,47€ | 60.578,82€ |
| Skupno |  | 0 € | 626.096,88€ | 626.096,88€ | 1.386.493,91€ | 2.012.590,29€ |
| Časovna realizacija projekta* |
| Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta. |

|  | Datum začetka (A) | Datum zaključitve (B) |
| --- | --- | --- |
| 1. Študije izvedljivosti | Avgust 2007 | December 2009 |
| 2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo) | Avgust 2007 | December 2009 |
| 3. Presoja vplivov na okolje | - | - |
| 4. Načrtovane študije | Junij 2006 | Maj 2013N |
| 5. Priprava razpisne dokumentacije | Maj 2009 | Julij 2011N |
| 6. Predvideni začetek javnega(-nih) razpisa(-sov)** | Julij 2009 | Avgust 2011N |
| 7. Pridobivanje zemljišč | September 2007 | Februar 2013N |
| 8. Konstrukcijska faza/naročilo | December 2009 | April 2015N |
| 9. Operativna faza | Januar 2010 | Junij 2015N |
| * V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N |
| ** natančno določite za vsak javni razpis |
| Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo). |
| Finančna izvedba glede na vire financiranja |
| Za projekt so bila v obdobju poročanja izvedena izplačila iz naslednjih virov: |
| Vir izplačil (EUR) | Od tega (informativno) |
| Izplačila skupaj | Pomoč Skupnosti | Nacionalni javni (ali enakovredni) | Nacionalni zasebni | Drugi viri (navedite) | Posojila EIB/EIS |
| (a) = (b) + (c) + (d) + (e) | (b) | (c ) | (d) | (e) | (f) |
| 1.213.881, 96 € | 1.031.799,67€ | 182.082, 29 € | 0 € | 0 € | 0 € |

# Priloga 2: PREDSTAVITEV PRIMERA DOBRE PRAKSE

V LP je posebej izpostavljena dejavnost, ki se smatra kot dobra praksa na programski ali projektni ravni.

| Država: | SI Slovenija |
| --- | --- |
| Regija: | SI0 Slovenija |
| Dejavnost: | Izobraževalno promocijska kampanja »Evropa izobražuje – 1000 tečajev za 1000 voznikov« |
| Trajanje: | Kampanja se je začela z najavo na velikem dogodku maja 2010 in se je zaključila marca 2011. |
| Cilj: | Konvergenca |
| Financiranje: | Skupaj stroški € 127.306 Prispevek EU € 108.210 Prispevek nacionalnih organov € 19.096 Pokrajinski viri € 0 Zasebni viri € 0 |
| Kontakt: | Ime: Branka Marković Organizacija: Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko Naslov: Dunajska cesta 58, Ljubljana e-pošta: branka.markovic@gov.si Internet: www.eu-skladi.si |
| Opis kampanje: | V organizaciji Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) kot organa upravljanja za OP ROPI v programskem obdobju 2007-2013 se je 26. maja začela informativno-promocijska kampanja »Evropa izobražuje - 1000 tečajev za 1000 voznikov«. Osrednji namen omenjene kampanje je dvigniti raven seznanjenosti javnosti o projektih, ki jih Evropska unija sofinancira na podlagi Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI). Udeleženci kampanje, ki bodo izkazali ustrezno raven poznavanja Evropske unije in njenega sofinanciranja projektov v Sloveniji, se bodo lahko - do zapolnitve razpoložljivih mest - udeležili tečaja varne vožnje v Centru varne vožnje na Vranskem. Kampanja je potekala do zapolnitve razpoložljivih mest, in sicer v dveh fazah: faza - od 26.5.2010 do 15.10.2010 - 500 tečajnikov faza - od 15.10.2010 do 31.03.2011 - 500 tečajnikov |

|  | Z omenjeno kampanjo, ki jo je SVLR izvedla v sodelovanju z Avto moto zvezo Slovenije (AMZS), smo prispevali k večji seznanjenosti javnosti o projektih, ki so v Sloveniji sofinancirani s strani Evropske unije, po drugi strani pa tudi prispevati k večji varnosti v prometu. Začrtana promocijska kampanja tako predstavlja dodano vrednost prometnim projektom, ki se izvajajo s pomočjo sredstev Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj, kot so npr. gradnje avtocest in državnih cest, obvoznic, izven nivojskih križanj in kolesarskih stez. Bistveno pri tem je, da smo javnost – v želji, da pravilno odgovorijo na zastavljena vprašanja in si pridobijo nagrado - spodbudili k »aktivni vlogi«, torej iskanju informacij na spletni strani organa upravljanja glede porabe sofinanciranja projektov s strani EU. |
| --- | --- |
| Izvedba kampanje: | Na spletni strani www.euskladi.si je bila objavljena anketa, v okviru katere so lahko zainteresirani posamezniki preizkusili svoje znanje glede poznavanja porabe evropskih sredstev v Sloveniji in projektov, ki jih sofinancira EU (zlasti glede projektov, ki so podlaga sofinanciranja na podlagi OP ROPI), v manjšem delu pa tudi s področja prometne varnosti. Odgovore na marsikatero vprašanje so uporabniki lahko našli na omenjeni spletni strani. Na ta način smo javnost spodbudili, da sami »brskajo« po informacijah oz. le-te iščejo na spletni strani organa upravljanja. Ob vsakem poskusu reševanja omenjenega vprašalnika se generira 7 drugačnih vprašanj, ki so naključno izbrani iz baze vprašanj. Tako vprašalnik ni »statičen« in je zmanjšanja možnost »učenja odgovorov«. Pri oblikovanju baze vprašanj so poleg sodelavcev iz Sektorja za Kohezijski sklad sodelovali tudi kolegi s Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, ki so prispevali vprašanja glede »splošnega« poznavanja delovanja in ustroja EU. Pred pričetkom drugega dela kampanje (sredina oktobra 2010) pa smo omenjeno bazo vprašanj dopolnili ter »najlažja« vprašanja umaknili. V primeru, da je udeleženec pravilno odgovoril na vseh sedem (7) zastavljenih vprašanj, se je lahko prijavil na tečaj varne vožnje. Udeleženci, ki so bili manj uspešni, a so pravilno odgovoril na vsaj pet (5) zastavljenih vprašanj, so prejeli praktične tolažilne nagrade (poleg priložnostnega promocijskega materiala tudi informativno brošuro o sofinanciranju infrastrukturnih projektov iz Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj). Vsi tisti, ki so pravilno odgovorili na vsa zastavljena vprašanja in so se udeležili tečaja, so bili v okviru teoretičnega dela tečaja deležni dodatnih kratkih in jedrnatih informacij glede porabe evropskih sredstev v Sloveniji, saj je bila pripravljena krajša ppt prezentacija z osnovnimi podatki kot tudi s fotografijami sofinanciranih projektov. Za nagrajence smo pripravili tudi krajšo anketo, v kateri smo jih med drugim tudi povprašali, če se jim je kateri podatek iz predstavitve še posebej vtisnil v spomin. Številni med njimi so pri tem zlasti navedli, da pravzaprav niti niso vedeli, da ima Slovenija »zagotovljenih toliko evropskih sredstev«. |
| Obveščanje in informiranje javnosti: | Za promocijo kampanje so bila uporabljena različna komunikacijska orodja. Na ta način smo pritegnili pozornost čim širše javnosti. Poleg sporočil za javnost (ob pričetku kampanje, poročanje o udeležbi tečajnikov kot tudi napoved pričetka druge faze) je bila najava kampanje kot tudi druge spremljajoče informacije o njej objavljene v: elektronskem mesečniku (OU) Kohezijski e-kotiček, elektronski publikaciji Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, Euexpress, v letakih (oblikovanimi prav v ta namen; omenjene letake smo distribuirali v okviru t.i. velikega dogodka OP ROPI kot tudi s pomočjo Europe Direct informativnih točk ter Centra Evrope), bannerji (na spletnih straneh OU, partnerja v okviru kampanje AMZS, spletnih straneh Urada RS za komuniciranje, v radijskih oddajah (Radio Slovenija), članki v Moto revija . Povratna informacija o promocijski kampanji tudi s strani medijem je bila zelo pozitivna. Pred pričetkom 2. faze kampanje so se mediji – po poslanem sporočilu za javnost o njeni najavi - sami javljali na OU in prosili za krajši pogovor, tonske izjave ter druge dodatne informacije. Poleg tega je bila omenjena kampanja predstavljena tudi kot eden izmed primerov dobre prakse v okviru vsakoletnega sestanka Inform skupine, ki deluje v okviru DG Regia. |

# Footnotes

Celotna potrjena vrednost v letnem poročilu se nanaša na višino celotne potrjene vrednosti za vse upravičence, ki so v letu 2010 prejeli sklep, in sicer gre za seštevek EU+SLO+zasebni viri (oz. drugi javni viri) za posameznega upravičenca, kot to izhaja iz sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev.

Glej opombo 1 v tabeli 2b.

Posebej je bilo obravnavano področje Trajnostna raba energije, kjer niso bili obravnavani projekti temveč operacije, ki jih izvaja posredniško telo.

Po spremembi pravic porabe v spremembi OP ROPI je na PU področje cest planirano samo še 136,83 mio EUR, iz tega sledi da je odstotek potrjenih operacij višji od navedenih 30,1 % in sicer je 41,8%.

Pod projektom Posodobitev cestne povezave Jeprca-Zminec-Želin je v okviru OP ROPI predvidena izvedba treh projektov: Poljanska obvoznica Škofje Loke, obvoznica Gorenje vasi in posodobitev-novogradnja ceste na odseku Cerkno-Hotavlje.

Pod projektom Posodobitev cestne povezave Želin - Peršeti - Kobarid – Robič je v okviru OP ROPI  predvidena izvedba treh projektov: obvoznica Tolmina, rekonstrukcija ceste na odseku Tolmin-Most na Soči in posodobitev ceste na odseku Bača-Dolenja Trebuša.  Sanacija brežine »Pod Ključem« predstavlja drugi projekt od navedenih.

Pod projektom  Izgradnja zunajnivojskih križanj glavnih in regionalnih cest z železniškimi progami je v okviru OP ROPI  predvidena izvedba desetih projektov.

Pod projektom Izgradnja kolesarskih povezav je predvidenih šest projektov.

Po spremembi pravic porabe v spremembi OP ROPI je na PU področje letalske in letališke infrastrukture planirano samo še 28,7 mio EUR, iz tega sledi da je odstotek potrjenih operacij višji od navedenih 36,4 % in sicer je 38,7 %.

Operacija je del prvotno predvidenega enega samega projekta iz OP ROPI, in sicer  Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke

Operacija je del prvotno predvidenega projekta iz OP ROPI, in sicer Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave.

Operacija je del prvotno predvidenega projekta iz OP ROPI, in sicer Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje.

Operacija je del prvotno predvidenega projekta iz OP ROPI, in sicer Oskrba s pitno vodo v porečju Drave in Dravinje. Razlogi za razdelitev prvotnega skupnega projekta na več samostojnih projektov so predstavljeni v opombi pod tabelo 56d.

Operacija je del prvotno predvidenega projekta iz OP ROPI, in sicer Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske in Posavja. Razlogi za razdelitev prvotnega skupnega projekta na dva samostojna projekta so predstavljeni v opombi pod tabelo 55d.

Podrobnejši podatki o projektu so predstavljeni v Prilogi 1.

Naveden je podatek, ki ga je potrebno doseči najkasneje ob zaključku programskega obdobja (vsi trije OP-ji skupaj).

Informativni dogodki, ki jih predvideva uredba 1828/2006, v okviru katerih so predstavljeni dosežki posameznega operativnega programa .

Ciljne vrednosti so predvidene za vse tri OP-je za celotno programsko obdobje; druga številka je predvideno število tovrstnih dogodkov zgolj za OP ROPI na koncu programskega obdobja.

Drugi dogodki, kot so na primer: različni seminarji, delavnice, okrogle mize, delovna srečanja ipd.

Pri pripravi letnega poročila za leto 2010 se je ugotovilo, da je bil v letu 2008 en dogodek pomotoma štet dvakrat, zaradi pravilnejšega prikaza končnega stanja smo popravek uvrstili v poročilo za leto 2010.

V letu 2009 je bilo poleg 10 radijskih oddaj v okviru medijske kampanje za ROPI izvedenih 536 objav TV in radijskih spotov, od tega 179 televizijskih in 357 radijskih.

Naveden je znesek celotne vrednosti kampanje, medtem ko je znesek naveden v finančni tabeli pri izvajanju komunikacijskega načrta naveden znesek, ki je bil izplačan do vključno 31.12.2010. Celotna vrednost kampanje pa bo izplačana v letu 2011, saj se kampanja zaključi marca 2011.