TEHNIČNI POVZETEK LETNEGA POROČILA 2016

O IZVAJANJU OPERATIVNEGA PROGRAMA

ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014-2020

STANJE NA DAN 31.12.2016

- Poudarki izvajanja v letu 2016 - izpolnjene vse splošne in tematske predhodne pogojenosti - uspešno zaključena akreditacija sistema s strani Evropske komisije - s tem so omogočena tudi povračila sredstev iz proračuna EU - dodeljenih 27,5% razpoložljivih sredstev - izplačanih 3,6% razpoložljivih sredstev - Potrjene operacije 2.1. Število izdanih odločitev OU SKUPAJ 162 - od tega 46 javnih razpisov v vrednosti 234,4 evrov EU dela, - 18 NPO-programov v vrednosti 120,2 mio evrov EU dela, - 61 NPO-operacij v vrednosti 462,1 mio evrov EU dela (od tega 18 za tehnično pomoč) - 37 odločitev o podpori za strategije lokalnega razvoja za posamezne lokalne akcijske skupine v skupni višini 24,3 mio evrov EU dela 2.2. Veliki projekti potrjeni v letu 2016 - Avtocestni odsek na TEN-T omrežju A4: Draženci - MMP Gruškovje – dne 7.4.2016 (skupni upravičeni stroški 105,8 mio EUR ode tega 63,5 mio EUR EU del) - Finančna realizacija

3.1. Razpoložljivi, dodeljeni in izplačani skupni upravičeni stroški / izdatki po skladih 3.2. Teritorialna dodelitev sredstev za celotni operativni program 3.3. Vsebinska dodelitev po prednostnih oseh

- Kazalniki učinkov z najvišjim prirastom v obdobju poročanja Šifra kazalnika; Naziv kazalnika; Regija; Dosežena vrednost v 2016; Doseganje ciljne vrednost. 4.14; Število celostnih prometnih strategij v izvajanju (število); Celotna SLO; 62; 207%*. 8.22; Dolgotrajno brezposelni – vključeni v program zaposlovanja v okviru operacije Prvi izziv - Pobuda za zaposlovanje mladih (število); Manj razvite; 1.235; 177%*. CO18; Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo (število); Celotna SLO; 204.735; 171%*. CO13a; Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T (km); Celotna SLO; 13,03; 100%. CO02; Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva (število); /; 45; 45%. 10.14; Število mladih vključenih v štipendijske sheme (število); Manj razvite; 358; 12%. Bolj razvite; 215; 16%. 9.8; Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program (število); Manj razvite; 780; 7,5%. Bolj razvite; 375; 4,4%. CO19; Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode (število); Celotna SLO; 6.576; 7%. 11.9; Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (število); Manj razvite; 1; 3%. Bolj razvite; 1; 4%.

* Ciljne vrednosti za leto 2023 so bile že v letu 2016 presežene.